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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫБОРГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2025 г. 										№1072

	О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство Первомайского сельского поселения»




В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов от 06.12.2024 г. №23 «О бюджете муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 09.11.2021 года № 578/1 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области», администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство Первомайского сельского поселения» утвержденную постановлением администрации от 09.01.2025 г. №10, от 16.01.2025 г. №30, от 23.01.2025 г. №57, от 13.02.2025 г. №171, от 24.02.2025 г. №199, от 13.03.2025 г. №252, от 10.04.2025 г. №343, от 14.05.2025 г. №453, от 21.05.2025 г.№476, от 05.06.2025 г. №530, от 18.06.2025 г. №605, от 02.07.2025 г. №663, от 24.07.2025 г. №795, от 06.08.2025 г. №833, от 13.08.2025 г. №862, от 10.09.2025 г. №999 следующие изменения:
1.1 Изложить в новой редакции Паспорт муниципальной программы «Благоустройство Первомайского сельского поселения» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2 Изложить в новой редакции План мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Первомайского сельского поселения» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном сетевом издании в сети интернет (http://npavrlo.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 




Глава администрации                                          		                       С.И. Тищенков 




Согласовано: Маликов, Иванова
Приложение 1
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство Первомайского сельского поселения»  
	Сроки реализации муниципальной программы
	2025-2027 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	администрация Первомайского сельского поселения

	Участники муниципальной программы
	отдел ЖКХ и благоустройства администрации

	Цель муниципальной программы
	1. Повышение уровня благоустройства территории в Первомайском сельском поселении с целью создания  комфортных и безопасных условий проживания населения, обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов в Первомайском сельском  поселении

	Задачи программы
	1. Разработка мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения; 
2. Озеленение территории населенных пунктов в Первомайском сельском поселении;
3. Устройство и содержание наружного освещения населенных пунктов в Первомайском сельском  поселении;
4. Формирование условий и создание мест отдыха населения;
5. Организация санитарной очистки, сбора и вывоза мусора и ТБО с территории сельского поселения;
6. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам;
7. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий в Первомайском сельском поселении Выборгского муниципального района Ленинградской области;
8. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству общественных территорий в Первомайском сельском поселении Выборгского муниципального района Ленинградской области;
9. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий населённых пунктов в Первомайском сельском поселении Выборгского муниципального района Ленинградской области

	Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы
	повышение комфортности проживания населения на территории Первомайского сельского поселения.


	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
	Отраслевой проект «Содействие развитию инфраструктуры в Первомайском сельском поселении»
Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий»

	Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации
	Всего – 92 782 249,29 рублей, в т.ч.:
на 2025 год составляет 43 577 272,70 рублей;
на 2026 год составляет 24 241 573,78 рублей;
на 2027 год составляет 24 963 402,81 рублей.


	Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации
	Всего – 92 782 249,29 рублей, в т.ч.:
на 2025 год составляет 43 577 272,70 рублей;
на 2026 год составляет 24 241 573,78 рублей;
на 2027 год составляет 24 963 402,81 рублей.
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	План мероприятий программы «Благоустройство Первомайского сельского поселения»

	Мероприятие
	Планируемые объемы финансирования (рублей)
	Индикаторы

	
	2025
	2026
	2027
	Итого
	

	
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	

	Комплексы процессных мероприятий

	Комплексы процессных мероприятий №1 «Благоустройство»

	1
	Уличное освещение
	15 312 932,19
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	33 312 932,19
	 

	 1.1
	Уличное освещение (потребление эл. энергии, штрафы, пени)
	8 518 453,77
	7 600 000,00
	7 600 000,00
	23 718 453,77
	 

	 1.2
	Содержание и обслуживание сетей уличного освещения
	6 594 478,42
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	8 994 478,42
	 

	
	Общая протяженность сетей наружного освещения
	
	
	
	
	33,78 км

	
	Общее количество светильников наружного освещения
	
	
	
	
	868 шт

	
	Общее количество распределительных пунктов НО
	
	
	
	
	12 шт

	
	Общее количество узлов учета
	
	
	
	
	12 шт

	 1.3
	Приобретение оборудования для сети уличного освещения
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	600 000,00
	 

	2
	Озеленение
	5 009 935,64
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	11 009 935,64
	 

	 2.1
	Окашивание газонов общей площадью - 320 000 м2
	910 000,00
	800 000,00
	800 000,00
	2 510 000,00
	320 000 м2

	 2.2
	Устройство цветников и клумб (рассада)
	350 000,00
	500 000,00
	500 000,00
	1 350 000,00
	400 м2

	 2.3
	Посадка и уход за цветами
	399 935,64
	800 000,00
	800 000,00
	1 999 935,64
	 

	 2.4
	Снос аварийных и больных деревьев, прореживание крон и обработка больных деревьев
	3 350 000,00
	900 000,00
	900 000,00
	5 150 000,00
	 

	3
	Содержание и ремонт воинских захоронений и гражданских кладбищ
	2 834 386,59
	2 000 000,00
	3 000 000,00
	7 834 386,59
	 

	 3.1
	Косметический ремонт братских захоронений
	936 000,00
	1 820 000,00
	2 760 000,00
	5 516 000,00
	 

	 3.2
	Вывоз мусора и благоустройство гражданских кладбищ
	1 898 386,59
	180 000,00
	240 000,00
	2 318 386,59
	2 объекта

	4
	Организация и содержание территорий поселения
	12 546 129,16
	7 689 754,61
	7 428 844,61
	27 664 728,38
	 

	 4.1
	Ручная уборка, очистка вручную от снега, подсыпка песком в условиях гололеда, в том числе:
незакрепленные территории
газоны
лестницы и спуски
контейнерные площадки
детские площадки
	3 985 800,00
	4 800 000,00
	5 040 000,00
	13 825 800,00
	


320 000 м2
1 000 м2
13 объектов
20 объектов

	 4.2
	Уборка несанкционированных свалок, вывоз строительного мусора
	1 175 983,18
	1 300 000,00
	850 000,00
	3 325 983,18
	 

	 4.3
	Текущий ремонт оборудования детских и контейнерных площадок и прочего оборудования (включая контроль за состоянием объектов)
	3 376 763,11
	489 754,61
	238 844,61
	4 105 362,33
	18 объектов

	 4.4
	Приобретение малых архитектурных форм и прочего оборудования и элементов благоустройства
	1 661 365,00
	200 000,00
	200 000,00
	2 061 365,00
	 

	 4.5
	Ремонт объектов благоустройства
	1 846 196,83
	300 000,00
	500 000,00
	2 646 196,83
	 

	 4.6
	Услуги по ежегодной подготовке и оформлению территории населенных пунктов к праздникам
	305 800,00
	600 000,00
	600 000,00
	1 505 800,00
	 

	 4.7
	Формирование земельных участков под МКД
	95 000,00
	0,00
	0,00
	95 000,00
	 

	 4.8
	Сопутствующие услуги
	99 221,04
	0,00
	0,00
	99 221,04
	 

	 4.9
	Строительство пешеходной дорожки в п. Первомайское
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	5
	Мероприятия по реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области"
	5 500 000,00
	0,00
	0,00
	8 500 000,00
	 

	 5.1
	Благоустройство придомовой территории за дом.11 по ул.Заречная(устройство пешеходной дорожки и установка МАФ) в пос.Ленинское
	ИТОГО
	2 500 000,00
	0,00
	0,00
	2 500 000,00
	 

	
	
	Областной бюджет
	1 069 300,00
	 
	 
	1 069 300,00
	 

	
	
	Местный бюджет
	1 430 700,00
	 
	 
	1 430 700,00
	 

	 5.2
	Устройство скейт-площадки по ул.Ленина в пос.Первомайское
	ИТОГО
	3 000 000,00
	0,00
	0,00
	3 000 000,00
	 

	
	
	Областной бюджет
	2 016 000,00
	 
	 
	2 016 000,00
	 

	
	
	Местный бюджет
	984 000,00
	 
	 
	984 000,00
	 

	6
	Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения
	2 126 542,55
	0,00
	0,00
	2 126 542,55
	 

	 6.1
	Приобретение оборудования для детских площадок
	ИТОГО
	2 126 542,55
	0,00
	0,00
	2 126 542,55
	 

	
	
	Областной бюджет
	2 000 000,00
	 
	 
	2 000 000,00
	 

	
	
	Местный бюджет
	126 542,55
	 
	 
	126 542,55
	 

	Итого по комплексу процессных мероприятий №1 «Благоустройство»
	43 329 926,13
	21 689 754,61
	22 428 844,61
	90 448 525,35
	 

	План мероприятий отраслевых проектов

	Мероприятия, направленные на достижение целей отраслевых проектов

	Мероприятия, направленные на достижение цели отраслевого проекта "Содействие развитию инфраструктуры Первомайского сельского поселения"

	 
	2025
	2026
	2027
	Всего

	1
	Строительство сетей уличного освещения
	 
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	4 000 000,00

	Мероприятия, направленные на достижение цели отраслевого проекта «Благоустройство сельских территорий»

	1
	Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области
	Итого
	247 346,57
	551 819,17
	534 558,20
	1 333 723,94

	
	
	Областной бюджет
	202 824,18
	451 819,17
	434 558,20
	1 089 201,55

	
	
	Местный бюджет
	44 522,39
	100 000,00
	100 000,00
	244 522,39

	Итого по мероприятиям, направленным на достижение целей отраслевых проектов
	247 346,57
	2 551 819,17
	2 534 558,20
	5 333 723,94

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе
	43 577 272,70
	24 241 573,78
	24 963 402,81
	92 782 249,29

	Местный бюджет
	40 289 148,52
	23 789 754,61
	24 528 844,61
	88 607 747,74

	Областной бюджет
	3 288 124,18
	451 819,17
	434 558,20
	4 174 501,55
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