АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРВОМАЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    

17.08.2012 г.                                                                                                                      № 116                                  
О  подготовке жилищно-коммунального хозяйства   МО   «Первомайское    сельское поселение»    к   зимнему     периоду 2012-2013 г. 

 
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  руководствуясь Правилами подготовки и проведения отопительного  сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением  Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177,  для организации качественной эксплуатации в зимний период 2012-2013 г.г. объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в муниципальной собственности МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области  и контроля за своевременной подготовкой к работе в зимних условиях администрация МО «Первомайское сельское поселение»:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию администрации МО «Первомайское сельское поселение» по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2012-2013 годов (далее – комиссия администрации МО «Первомайского сельского поселения»).
2. Утвердить:

2.1. Положение о комиссии администрации МО «Первомайского сельского поселения» (согласно приложению № 1).

2.2. Состав комиссии администрации МО «Первомайского сельского поселения» (согласно приложению № 2).
3. Утвердить комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса МО «Первомайское сельское поселение к отопительному сезону 2012 – 2013 годов (согласно приложению № 3).
4. Ответственным должностным  лицам обеспечить до 1 сентября готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях.
5. Заместителю главы администрации Белокуровой С.В. осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях.
6. Назначить ответственным за подготовку статистической отчетности по форме №1 ЖКХ  (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Росстата от 27 февраля  2006 года № 7  специалиста 1 кат.  Юропову Е.Н.
7. Юроповой Е.Н. обеспечить своевременное предоставление в районную межведомственную комиссию  статистического отчета по форме №1 ЖКХ  (зима) в период по 1 ноября, не позднее 29 числа отчетного месяца.
8. Назначить ответственным за оснащение объектов жизнеобеспечения населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» резервными источниками электроснабжения   специалиста 2 кат.  Петренко Д.О.
9. Петренко  Д.О. представить в комиссию полную информацию  о наличии резервных источников электроснабжения на всех  социально значимых объектах    МО «Первомайское сельское поселение».  
10. Зам. главы администрации Белокуровой С.В. и генеральному директор ОАО «Первомайское КП» Жерновниковой М.И.  до 30 августа разработать и согласовать план взаимодействия администрации поселения с ОАО «Первомайское КП» и другими обслуживающими организациями и аварийными бригадами организаций  иных организационно-правовых форм  и форм собственности при ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения;  уточнить порядок оповещения  должностных лиц, расчеты допустимого времени устранения нарушений в работе систем отопления жилых домов и объектов социальной сферы.
11. Генеральному директору ОАО «Первомайское КП» Жерновниковой М.И.:
11.1. До 25 августа 2012 года провести гидравлические испытания тепловых сетей, промывку систем центрального отопления и горячего водоснабжения зданий жилищного фонда, выполнить ремонт и наладку оборудования отопительных котельных с оформлением положенной документации; для выполнения технологически сложных и трудоемких работ привлечь специализированные организации, располагающие необходимой оснасткой и квалифицированными специалистами с опытом выполнения работ; осуществлять технический надзор за выполнением ремонтных работ.

Приемку  подготовленных к работе отопительных котельных,  тепловых сетей, систем центрального отопления и горячего водоснабжения  жилых домов  и объектов социальной сферы провести с участием представителей ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» с составлением актов.
11.2. Обеспечить готовность теплового хозяйства населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» и внутренних систем отопления зданий жилищного фонда:

- для нужд отопления в осенний период – к 15 сентября 2012 года;

- к прохождению зимнего максимума тепловых нагрузок – 1 ноября 2012 года.
11.3. По согласованию с руководством ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» организовать с 15 сентября 2012 года опробование в работе поселковых систем  теплоснабжения. Готовность отопительных котельных и тепловых сетей оценивать по результатам проведения пробного протапливания. По результатам  опробования составить акты и в соответствие с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне - зимний период, утвержденным Минпромэнерго России 25 августа 2004 года, подготовить паспорта готовности на отопительные котельные, здания жилищного фонда и социальной  сферы.
11.4. До 1 сентября 2012 года  в установленном законом порядке  организовать проверку знания персоналом котельных правил эксплуатации оборудования, оформить необходимые допуски к работе.
11.5. При содействии администрации поселения, до 20 сентября 2012 года укомплектовать аварийно-диспетчерские службы и ремонтные бригады  специалистами, техникой и нормативным запасом материалов для аварийно-восстановительной работ. Организовать проверку готовности аварийных бригад организаций ЖКХ к ликвидации технологических нарушений на коммунальных объектах и инженерных сетях в условиях отрицательных температур наружного воздуха – до 25 сентября 2012 года.

11.6. Ежемесячно проводить пробное включение резервных источников электроснабжения  на социально значимых объектах. 

12. Заместителю главы администрации Белокуровой С.В. осуществлять контроль  за выполнением работ в рамках исполнения адресных программ объектов коммунального назначения, выполняемых сторонними организациями на территории поселения.
13. Рекомендовать руководителям ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» Выборгского района Ленинградской области, ОАО «Первомайское КП» организовать подготовку жилищного фонда и коммунальной  инфраструктуры в зонах эксплуатационной ответственности организаций; совместно с главой администрации МО «Первомайское сельское поселение» осуществлять проверку качества подготовки жилых  и коммунальных объектов обслуживающими организациями.

14. Данное распоряжение довести до исполнителей.

15. Контроль  исполнения данного распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                        Ф.Н. Марданов
Согласовано: Тищенков, Белокурова, Трещикова, Жерновникова

Разослано: предприятия, организации и учреждения МО «Первомайское сельское поселение», ОАО «УК по ЖКХ Выборгского района»
Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Первомайское сельское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

№ 116 от «17» августа 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии администрации МО «Первомайское сельское поселение» по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 

2012-2013 годов

1. Общие положения

1.1. Комиссия администрации МО «Первомайское сельское поселение» по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2012-2013 годов (далее – комиссия) является временным органом, обеспечивающим координацию деятельности органов местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Первомайское сельское поселение», надзорных и инспектирующих структур по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в осенне-зимний период.

1.2. Комиссия администрации МО «Первомайское сельское поселение» образуется постановлением администрации МО «Первомайское сельское поселение».

1.3. Комиссия администрации МО «Первомайское сельское поселение» в своей деятельности руководствуется постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правительства Ленинградской области, администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи комиссии администрации МО «Первомайское сельское поселение»

2.1. Координация деятельности органов местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Первомайское сельское поселение», надзорных и инспектирующих структур по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в осенне-зимний период.

2.2. Контроль всестороннего обеспечения работ, создания нормативных запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов.

2.3. Анализ хода подготовки и оценка готовности жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период.

2.4. Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период.

2.5. Подготовка предложений по предупреждению аварийных ситуаций, связанных с функционированием жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики, нарушением нормального жизнеобеспечения населения.

2.6. Выработка предложений для внесения изменений (дополнений) в действующие нормативно-правовые акты МО «Первомайское сельское поселение» по вопросам обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики.

2.7. Представление установленной отчетности.

3. Права комиссии администрации МО «Первомайское сельское поселение»

3.1. Запрашивать в установленном порядке у должностных лиц учреждений, организаций, предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность на территории МО «Первомайское сельское поселение», надзорных и инспектирующих структур информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

3.2. Заслушивать на заседаниях комиссии отчеты должностных лиц учреждений, организаций и предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность на территории МО «Первомайское сельское поселение», по вопросам, относящимся к компетенции комиссии и принимать по их результатам соответствующие решения.

3.3. Приглашать для участия в работе комиссии представителей учреждений, организаций и предприятий различных организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность на территории МО «Первомайское сельское поселение», надзорных и инспектирующих структур по направлениям деятельности.

3.4. Анализировать оперативную информацию о ходе подготовки коммунальных объектов социальной сферы, рассматривать итоговые отчетные документы.

3.5. Оценивать уровень готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период и выдавать паспорта готовности.

4. Организация деятельности комиссии администрации МО «Первомайское сельское поселение»

4.1. Состав комиссии администрации МО «Первомайское сельское поселение» утверждается постановлением администрации МО «Первомайское сельское поселение».

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний по актуальным вопросам подготовки к отопительному сезону, в соответствии с планом работы, либо внепланово, при возникновении необходимости безотлагательного принятия решения, в том числе, и с выездом рабочих групп на проблемные объекты. Состав рабочих групп определяется решением председателя комиссии.

4.3. Председатель и члены комиссии участвуют в работе комиссии без отрыва от своей основной трудовой деятельности. Для обеспечения правомочности принимаемых решений, обязательно присутствие на заседаниях всех ее членов. При обсуждении рассматриваемых вопросов все члены комиссии обладают равными правами.

4.4. Решения, принимаемые комиссией, носят обязательный характер. Решения принимаются путем открытого голосования, простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколами. В случае несогласия с принятым решением, член комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания.

4.5. Деятельность комиссии администрации МО «Первомайское сельское поселение» прекращается решением главы администрации МО «Первомайское сельское поселение» после выполнения возложенных на нее задач.
Приложение № 2

к постановлению администрации МО
 «Первомайское сельское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

№ 116 от «17» августа 2012 года

СОСТАВ

комиссии администрации МО «Первомайское сельское поселение» по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 
2012-2013 годов
	Председатель комиссии:

Марданов Ф.Н.
	глава администрации МО «Первомайское сельское поселение»

	Члены комиссии:

С.В Белокурова.
	зам. главы администрации МО «Первомайское сельское поселение»;

	Жерновникова М.И        
	генеральный директор ОАО «Первомайское КП»

	Абрамов С.Н.


	депутат Совета депутатов МО «Первомайское сельское поселение»

	Юропова Е.Н.           
	специалист администрации МО «Первомайское сельское поселение»

	Петренко Д.О.


	специалист администрации МО «Первомайское сельское поселение»

	Яхнович В.В.


	технический директор  ОАО «Первомайское  КП»



	Сабуриков  В.С.


	инженер-энергетик  ОАО «Первомайское  КП»



	Воробьева Н.А.


	начальник котельной п. Ильичево  ОАО «Первомайское  КП»




Приложение № 3

к постановлению администрации МО
 «Первомайское сельское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

№ 116 от «17» августа 2012 года

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН   

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства

и топливно-энергетического комплекса муниципального образования «Первомайское сельское поселение» к

  отопительному  сезону 2012-2013 г.г.

	Объект
	Единица измерения
	Всего
	Подготовить (заменить)   к осенне-зимнему периоду

	
	
	
	Всего
	в том числе к сроку

	
	
	
	
	01.07.12
	01.08.12
	01.09.12
	15.09.12

	Жилищный фонд, всего
	тыс. ед.
	0,115
	0,095
	0,047
	0,067
	0,085
	0,095

	
	тыс. кв. м
	122,9
	   122,0
	67,0
	94,0
	110,1
	122,0

	В том числе: муниципальный  
	тыс. ед.
	0,095
	0,095
	0,043
	0,063
	0,083
	0,95

	
	тыс. кв. м
	118,9
	118,4
	59,1
	85,0
	104,1
	118,4

	государственный
	тыс. ед.
	0,004
	0,004
	-
	-
	0,004
	0,004

	
	тыс. кв. м
	1,6
	1,6
	-
	-
	1,6
	1,6

	частный
	тыс. ед.
	0,016
	0,016
	-
	-
	0,016
	0,016

	
	тыс. кв. м
	2,4
	2,4
	-
	-
	2,4
	2,4

	Котельные по  всем  видам    ед.   собственности            
	ед.
	6
	6
	-
	-
	4
	6

	Установленная мощность   
	Гкал/ч   
	11,5
	11,5
	
	
	
	11,5

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	2
	2
	-
	-
	2
	2

	Установленная мощность   
	Гкал/ч   
	4,1
	4,1
	-
	-
	4,1
	4,1

	Тепловые     сети      (в  двухтрубном   исчислении)

по       всем       видам собственности            
	км
	26,34
	26,34
	9,66
	14,3
	23,96
	26,34

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	км
	26,34
	26,34
	9,66
	14,3
	23,96
	26,34

	Ветхие тепловые  сети   (в  двухтрубном   исчислении)

по       всем       видам собственности            
	км     
	3,65
	0,66
	-
	-
	0,66
	0,66

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	км     
	3,65
	0,66
	-
	-
	0,66
	0,66

	Тепловые насосные станции по       всем       видам собственности            
	ед.    
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Центральные      тепловые  пункты  (ЦГП)   по   всем          видам собственности      
	ед.    
	95
	95
	50
	80
	95
	95

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	95
	95
	50
	80
	95
	95

	Водозаборы по всем  видам   

собственности            
	ед.    
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Насосные          станции  ед.    

водопровода по всем видам           собственности            
	ед.
	1
	1
	-
	1
	1
	1

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	1
	1
	-
	1
	1
	1

	Очистные       сооружения водопровода по всем видам собственности  
	ед.
	1
	   1
	-
	1
	1
	1

	Пропускная способность   
	тыс. куб. м
	1,5
	1,5
	-
	1,5
	1,5
	1,5

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	1
	1
	-
	1
	1
	1

	Пропускная способность   
	тыс. куб. м
	1,5
	1,5
	-
	1,5
	1,5
	1,5

	Водопроводные   сети  по всем видам собственности  
	км.
	33,75
	33,75
	33,75
	33,75
	33,75
	33,75

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	км.
	33,75
	33,75
	33,75
	33,75
	33,75
	33,75

	Ветхие   сети  водопровода по всем видам собственности  
	км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Канализационные  насосные станции  по  всем   видам собственности
	ед.
	4
	4
	2
	2
	4
	4

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	4
	4
	2
	2
	4
	4

	Очистные       сооружения канализации по всем видам собственности
	ед.
	4
	4
	1
	2
	4
	4

	Пропускная способность
	тыс. куб. м
	4,1
	4,1
	-
	-
	4,1
	4,1

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	2
	2
	-
	1
	1
	2

	Пропускная способность
	тыс. куб. м
	2,0
	2,0
	-
	0,9
	0,9
	2,0

	Канализационные  сети  по всем видам собственности
	км.
	18,7
	18,7
	9,2
	15,5
	18,7
	18,7

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	км.
	18,7
	18,7
	9,2
	15,5
	18,7
	18,7

	Ветхие канализационные  сети  по всем видам собственности
	км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Электрические сети  по всем видам собственности
	км.
	30,7
	30,7
	10,2
	20,4
	27,7
	30,7

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	км.
	30,7
	30,7
	10,2
	20,4
	27,7
	30,7

	Ветхие электрические сети  по всем видам собственности
	км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Трансформаторные подстан-ции по всем видам собствен-ности
	 ед.    
	(79)
	3
	3
	3
	3
	3

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	3 
	3
	3
	3
	3
	3

	Специальные  машины   для

механизированной   уборки       

по       всем       видам собственности            
	ед.
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Улично-дорожная  сеть  по       всем       видам собственности            
	тыс.кв.м.
	176,6
	-
	-
	176,6
	176,6
	176,6

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	тыс.кв.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подготовка       мостовых сооружений  (транспортных и  пешеходных  мостов   и путепроводов),  по       всем       видам собственности            
	ед.
	1
	-
	-
	1
	1
	1

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подготовка транспортных и пешеходных  тоннелей   по всем видам собственности
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подготовка         гидротех-нических сооружений по всем  видам собственности
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В    том    числе     ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Газопроводы    
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Создание запасов топлива:

уголь
	тонн
	-
	-
	-
	-
	-
	

	другое твердое топливо   
	тонн
	-
	-
	-
	-
	-
	

	жидкое топливо           
	тонн
	-
	-
	-
	-
	-
	

	запасы газа в подземных хранилищах
	тыс.куб.м.
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Финансовые       средства городского    (сельского поселения, выделяемые для подготовки     ЖКХ      к отопительному  сезону,  в том числе:               
	млн.руб.
	8,3
	8,3
	-
	4,0
	6,3
	8,3

	на  приобретение  топлива для     предприятий     и организаций ЖКХ          
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	для          формирования аварийного         запаса материально-технических  ¦ресурсов                 
	млн.руб
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	на строительство объектов

ЖКХ                      
	млн.руб
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	на     модернизацию     и реконструкцию    объектов ЖКХ  
	млн.руб
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	на   капитальный   ремонт объектов ЖКХ             
	млн.руб
	8,3
	8,3
	-
	4,0
	6,3
	8,3

	Финансовые       средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки     ЖКХ      к отопительному  сезону,  в том числе:               
	млн. руб.
	0,26
	0,26
	-
	0,26
	0,26
	0,26

	на  приобретение  топлива для     предприятий     и организаций ЖКХ          
	млн.руб
	
	
	
	
	
	

	для          формирования аварийного         запаса материально-технических  ¦ресурсов                 
	млн.руб
	
	
	
	
	
	

	на строительство объектов

ЖКХ                      
	млн.руб
	
	
	
	
	
	

	на     модернизацию     и реконструкцию    объектов ЖКХ  
	млн.руб
	
	
	
	
	
	

	на   капитальный   ремонт объектов ЖКХ             
	млн. руб.
	0,26
	0,26
	-
	0,26
	0,26
	0,26

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


