АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2013 г.                                                                                           № 116
О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт и реконструкция объектов  муниципального жилого фонда, коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры МО «Первомайское сельское поселение» на 2012 –2014 годы»


В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, Уставом муниципального образования «Первомайское сельское поселение», постановлением администрации муниципального образования «Первомайское сельское поселение» от 12.08.2009г. № 129 «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ», с целью повышения надежности работы систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; обеспечения инженерными коммуникациями новых строительных площадок; повышения качества услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменения в муниципальную долгосрочную целевую Программу «Капитальный ремонт  и  реконструкция объектов муниципального жилого фонда, коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры МО «Первомайское сельское поселение» на 2012 –2014 годы» в части объемов адресного финансирования программы в течение 2013 года, а именно в приложение 1 «План мероприятий к муниципальной долгосрочной целевой программе муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области «Капитальный ремонт  и  реконструкция объектов муниципального жилого фонда, коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры МО «Первомайское сельское поселение» на 2012 –2014 годы», в соответствии со сметной документацией в ценах соответствующего периода и по результатам процедур проведения торгов.
2.   Утвердить «План мероприятий к муниципальной долгосрочной целевой программе муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области «Капитальный ремонт  и  реконструкция объектов муниципального жилого фонда, коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры МО «Первомайское сельское поселение» на 2012 –2014 годы» в новой редакции (приложение 1).
3.  Постановление  опубликовать в газете «Выборг».

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава  администрации





           Ф.Н. Марданов
Согласовано: Тищенков, Краева, Трещикова
Разослано: дело-2, отдел бюджетной политики и учета, прокуратура, газета Выборг, 

Утверждено: 
Постановлением администрации МО «Первомайское сельское поселение» № 116                                                                                                                                                                                                             от 23.07.2013 г.
Приложение 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области «Капитальный ремонт  и реконструкция объектов муниципального жилого фонда, коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры МО «Первомайское сельское поселение» на 2012 –2014 годы»
«План мероприятий к  муниципальной долгосрочной целевой программе муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области «Капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципального жилого фонда, коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры  МО «Первомайское сельское поселение» на 2012 –2014 годы»  (тыс. руб.)

	Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства

	№ п/п
	Перечень объектов, подлежащих ремонту
	Наименование работ
	Бюджет
	Бюджет
	Бюджет
	ИТОГО
	Примечание

	
	
	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	
	

	1
	Жилой дом п.Ильичево, ул. Парковая д. 3а (муниципальный)
	Капитальный ремонт кровли
	-
	500
	500
	1 000,00
	 


	2
	Жилой дом п.Ильичево , ул. Парковая д. 3а (муниципальный)
	Замена системы канализации
	-
	500
	500
	1 000,00
	 

	Всего по капитальному ремонту жил. Фонда
	-
	1 000,00
	1 000,00
	2 000,00
	

	Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры

	№ п/п
	Перечень объектов, подлежащих ремонту
	Наименование работ
	Бюджет
	Бюджет
	Бюджет
	ИТОГО
	Примечание 2013 год

	
	
	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	
	

	1
	Теплотрасса п. Ильичево
	Замена участка теплотрассы в 4-х трубном исполнении  от ТК Парковая д. 11 до ввода в здание детского сада  
	
	997,0
	 
	997,0
	 

	
	
	Замена теплотрассы в 2-х трубном исполнении от ТК у здания лесничества до канализационных очистных сооружений 
	1 126,55
	
	
	1 126,55
	

	2
	Водопровод п. Ильичево
	Капитальный ремонт участка наружного водопровода п. Ильичёво ул. Лесная
	 -
	350,0
	200,00
	550,00
	35% от сметной стоимости 970,0 т.р.

	3
	Котельная п. Ильичево
	Капитальный ремонт ГРЩ котельной с возможной заменой управляющих кабелей 
	298,5
	
	 
	2 346,983
	 

	
	
	Проектирование и проведение  СМР по выносу подземного участка газопровода из под фундамента котельной 
	95,0
	
	
	
	

	
	
	Ремонт кровли дизельной,   90 кв.м.
	82,98
	
	
	
	

	
	
	Ремонт торкрета котла №1 и №3 в котельной п. Ильичево Выборгского района, Ленинградской области
	185,0
	200,0
	
	
	

	
	
	Замена пароподогревателя 
	-
	300,0
	
	
	

	
	
	Замена дверных блоков
	
	110,0
	
	
	

	
	
	Замена аккумуляторного бака
	
	1 075,503
	
	
	

	4
	Очистные сооружения п. Ильичево
	Ремонт системы отопления первого этажа здания КОС
	-
	335,0
	 
	530,00
	 

	
	
	Работы по ремонту и очистке иловых карт
	
	195,0
	
	
	

	5
	Водоочистные сооружения
 п. Первомайское
	Чистка резервуаров, замена песка в фильтрах
	655,16
	
	 
	655,16
	 

	6
	Система водозабора и водоснабжения  п. Первомайское
	Замена участка водопровода у д. № 56
	 
	 
	200,00
	2 440,87
	 

	
	
	Реконструкция системы водопровода в поселке Первомайское, соединение водозаборной скважины с основным водоводом (Ду 100 мм, 500 п.м.)
	940,87
	 
	 
	
	 

	
	
	Лицензирование и бурение скважины
	
	1 300,0
	
	
	

	7
	Магистральная теплотрасса 
п. Первомайское
	Замена участка теплотрассы в пос. Первомайское от ТК у д. 63 по ул. Ленина до ТК у здания "мастерская"
	
	4 220,0
	
	5 220,00
	 

	
	
	Замена участков теплотрассы до выхода теплотрассы над землей у Мастерской
	 
	
	1 000,00 
	
	 

	8
	Магистральный коллектор 
п. Первомайское
	Капитальный ремонт участка напорного коллектора с устройством колодцев в пос. Первомайское, Первомайское сельское поселение


	
	490,0
	1 000,00 
	1 490,00
	35% от сметной стоимости 1 400,0 

	9
	Очистные сооружения п. Первомайское
	 Капитальный ремонт оборудования
	
	717,3
	2 500,00
	3 717,3
	 

	
	
	Работы по ремонту и чистке иловых карт
	
	500,0
	
	
	

	10
	Система водозабора с водопроводом 
п. Ольшаники
	Реконструкция системы водоснабжения п. Ольшаники
	3330,86
	 
	 
	3330,86
	 

	
	
	Электроснабжение оборудования для очистки воды «Контейнерная станция «Кристалл-НК»-С-10» на сетях водоснабжения
	113,98
	
	
	113,98
	

	11
	Тепловые сети п. Ольшаники
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей и сетей ГВС на участке от ТК у д. № 44 до ТК у д. № 3 в пос. Ольшаники ул. Балтийская
	 
	 3 500,0
	2 000,00
	5 500,0
	 

	12
	Магистральный коллектор п. Ленинское
	Замена канализационного коллектора Ду 300мм., 300 п.м.
	 
	 
	1 000,00
	1 000,00
	 

	13
	Теплотрасса п. Ленинское
	Продолжение работ по прокладке теплотрассы в 4-х трубном измерении L=380,0 п.м. (переврезка по временной схеме)
	
	5 670,0
	
	5 670,0
	 

	14
	Водопровод п. Ленинское
	Замена участка водопровода ул. Лесная, ул. Новая
	 
	267,55
	 
	267,55
	

	15
	КОС п. Ленинское
	Работы по очистке загрузки и вводу в рабочий режим стан-ций после очистки загрузки
	435,46
	
	
	635,46
	 

	
	
	Очистка фильтров-отстойников
	
	200,0
	
	
	 

	16
	Артскважина № 2332 п. Первомайское 
	Ремонт кровли артскважины № 2332 
	23,23
	
	
	23,23
	

	17

	Система водопровода

п. Ольшаники 
	Замена наружного участка водопровода ул. Центральная
	897,5
	
	
	1 634,047
	

	
	
	Замена участка наружного во-допровода в пос. Ольшаники 700,0 п.м.
	
	736,547
	
	
	

	19
	Теплотрасса п. Ильичево 


	Замена участка теплотрассы п. Ильичево ул. Парковая от ТК до ввода в д. № 1
	461,75
	-
	
	461,75
	

	20
	Система канализации 

п. Первомайское
	Замена участка канализации  по адресу: Выборгский район, п. Первомайское, ул. Советская  (участок вдоль дома № 13А)
	82,90
	-
	
	82,9
	

	21
	Котельная поселка Подгорное
	Ремонт отопительных котлов
	278,6
	
	
	5 603,6
	

	
	
	Приобретение БМК
	
	5 000,0
	
	
	

	
	
	Установка и подключение БМК
	
	325,0
	
	
	

	23
	Баня п. Первомайское
	Ремонт здания
	
	2245,65
	
	2245,65
	

	Всего по капитальному и текущему ремонту инженерных сетей
	9 008,34
	28734,55
	7 900,00
	45 642,89
	

	
	
	
	
	
	

	Общий объем финансирования программы   
	
	29 734,55
	8 900,00
	47 642,89
	


