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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.05.2020                                                                                                                                                № 183
 
О внесении  изменений в Постановление от 14.10.2014 г.  № 279 «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»

  В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», с изменениями,  Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 25.12.2019 года № 20,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление от 14.10.2014 г.  № 279 «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы», с изменениями от 17.02.2015 года  №40, от 17.05.2015 года  №79, от 30.06.2015 года  №199, от  25.09.2015 года №347, от 14.10.2015 года  №385, от 17.02.2016 года № 57, от 30.03.2016 года № 110, от 27.04.2016  года  № 173, от 23.08.2016 года  № 413 от 22.11.2016 года  №631, от 20.12.2016 года  № 682, от 03.02.2017 года  № 64, от 20.02.2017 года № 83, от 20.04.2017 года  № 184,от 22.06.2017 года  № 285, от 19.09.2017 года  № 448, от 21.12.2017  года № 655/1, от 24.04.2018 года № 225, от 26.06.2018 года № 364, от 27.09.2018 года № 607, от 27.11.2018 № 823, от 27.12.2018 года № 916, от 30.01.2019 года № 60, от 25.02.2019 года № 126, от 26.03.2019 года № 212, от 05.06.2019 № 315, от 01.10.2019 № 693, от 22.11.2019 № 872, от 25.12.2019 № 967, 04.02.2020 № 46/1, от 20.02.2020 № 79. 
2. Внести  изменения в  Паспорт муниципальной подпрограммы «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение», в раздел  «Ресурсное обеспечение программы», в Приложение № 1.3, 1.4 и Приложение №1,  в части объемов бюджетных ассигнований на 2020 и 2021 -2022 годы.
3. Внести  изменения в  Паспорт подпрограммы № 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям», в раздел  «Ресурсное обеспечение программы», в Приложение № 1.3, 1.4 и Приложение №2, в части объемов бюджетных ассигнований на  2020 и 2021-2022  годы.
4. Выполнить корректировку мероприятий и объемов финансирования на плановый период 2021 и 2022 год с учетом возможностей средств бюджета,  изложив вышеупомянутые разделы  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление с приложениями  опубликовать на официальном сайте администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет и в газете «Выборг».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Маликова М.Х.

Глава администрации                                                                            С.И. Тищенков
Согласовано: Маликов,Колоярский, Трещикова
Разослано: дело,  сайт, газета, портал, регистр НПА
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Первомайское сельское поселение»
от 14.10.2014 г.  № 279 с изменениями от 17.02.2015 № 40, от 17.05.2015 №79, от 30.06.2015 №199, от 25.09.2015 № 347, от 14.10.2015 № 385, от 17.02.2016 № 57, от 30.03.2016 № 110, от 27.04.2016 № 173, от 23.08.2016 № 413 от 22.11.2016 № 631, от 20.12.2016 № 682, от 03.02.2017 № 64, от 20.02.2017 № 83, от 20.04.2017 № 184,от 22.06.2017 № 285, от 19.09.2017 № 448 , от 21.12.2017 № 655/1,от 24.04.2018 № 225, от 26.06.2018 № 364, от 27.09.2018 № 607, от 01.10.2019 № 693, от 22.11.2019 № 872 от 25.12.2010 № 967, от 04.02.2020 № 46/1, от 20.02.2020 № 79
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  
	Ф.И.О., должность, телефон руководителя программы
	Маликов Муса Хизриевич, заместитель главы администрации МО «Первомайское сельское  поселение» 

	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Постановление Правительства Ленинградской области  от 18  июля  2008  года  N  209  "О   Порядке   разработки, утверждения  и  контроля  за  реализацией   долгосрочных целевых программ в Ленинградской области".
Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение»   от 22 августа  2014  года  N  212  "Об утверждении   Порядка   разработки, утверждения, реализации и  оценки эффективности муниципальных   целевых программ МО «Первомайское сельское поселение  ".
Постановление администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

	Подпрограммы муниципальной программы
	1. Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог
2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

	Цели программы
	1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;
2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;
3. Создание условий для устойчивого развития  МО «Первомайское сельское  поселение»;
4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское  поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

	Задачи программы
	1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. 
2 . Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  существующей    сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;
3. Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Мероприятия  программы
	Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе.

	Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования программы
	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019-2022 годы составляют  136 654,11276 тыс. руб., в том числе:
Источники финансирования на 2019 г.:
В общей сумме 53 116,61276 тыс. руб.
-областной бюджет 22785,44989 тыс. руб.
-местный бюджет 30331,16287 тыс. руб.

Источники финансирования на 2020 г.:
В общей сумме  32 321,3 тыс. руб.
-областной бюджет 5421,3тыс. руб.
-местный бюджет 26 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2021 г.:
В общей сумме 25 608,1 тыс. руб.
-областной бюджет 1708,1 тыс. руб.
-местный бюджет 23 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2022 г.:
В общей сумме 25 608,1 тыс. руб.
-областной бюджет 1708,1 тыс. руб.
-местный бюджет 23 900,0   тыс. руб.

	Показатели эффективности программы
	Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения.
Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов.

	Основные целевые индикаторы реализации программы
	Протяженность улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов.

	Система управления и контроль за выполнением программы
	Реализация и финансирование  Программы  осуществляются в  соответствии  с  планом  мероприятий   Программы   на основании контрактов, заключаемых в  соответствии  с  Федеральным законом  Российской  Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в которых  определяются  условия  и   ответственность   за выполнение  мероприятий Программы, целевое  использование средств и порядок представления отчетности. 
Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.
Текущий контроль  за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское  поселение».
Отчеты  о  ходе   выполнения  (об  итогах выполнения)    Программы  представляет начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и  в установленные сроки.



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Перед органами местного самоуправления МО «Первомайское сельское  поселение»  стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации и росту благосостояния населения МО.
В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.
Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:
1. автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;
1. в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам поселения, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
1. помимо высокой первоначальной стоимости строительства –  реконструкция, капитальный ремонт и ремонт  также требуют больших затрат.
Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:
1. скорость движения;
1. пропускная способность;
1. безопасность движения;
1. долговечность;
1. стоимость содержания;
1. экологическая безопасность.
Увеличение количества автотранспорта, строительство индивидуального жилья и новых объектов (предприятия торговли), изменение нормативных требований вкупе с незавершенным ремонтом прошлых лет, вследствие недостаточного финансирования, приводит к тому, что необходимо строить новые, реконструировать и ремонтировать существующие дороги. 
Площадь покрытий дорог, проездов и тротуаров, требующая ремонта, составляет 
50 % от общей площади покрытий.
Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных покрытий, предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ:
- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности  и уровня  надежности – через 10 лет;
- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств покрытия проезжей части дороги – рекомендуется через 2-5 лет;
- текущий (ямочный) ремонт, который проводится по мере необходимости 
и обеспечивает восстановление сцепных свойств покрытия проезжей части.
Учитывая характер местного бюджета, целесообразность решения проблемы программно-целевым методом для МО «Первомайское сельское  поселение»  заключается в планировании деятельности по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, путем привлечения субсидий из бюджета Ленинградской области. Утверждение данной программы позволит проводить целенаправленную политику по развитию и совершенствованию улично-дорожной сети МО «Первомайское сельское  поселение».

2. Цели и задачи программы

Цели муниципальной  программы:
1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;
2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;
3. Создание условий для устойчивого развития  МО «Первомайское сельское  поселение»;
4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское  поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения.
Задачи муниципальной программы:
1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам.
2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  существующей    сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;
3. Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в один этап в 2019-2022 годах.

4. Перечень мероприятий программы

Основными мероприятиями Программы являются ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов,  в том числе разработка сметной документации и дефектных ведомостей с получением заключения аккредитованной организации о проверке правильности составления смет. В целях профессионального подхода к решению вышеуказанных задач, местной администрацией МО «Первомайское сельское  поселение» будут  заключены договорные отношения со специализированными организациями.
 Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к Программе.

5. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей  эффективности реализации программы.
Реализация программы осуществляется  за счет организации  и осуществления ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям  и дворовых территорий многоквартирных домов.

6. Ресурсное обеспечение программы

Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.
Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019-2022 годы составляют  136 654,11276 тыс. руб., в том числе:

Источники финансирования на 2019 г.:
              В общей сумме 53 116,61276 тыс. руб.
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 30 331,16287   тыс. руб.

Источники финансирования на 2020 г.:
              В общей сумме 32 321,3 тыс. руб.
-областной бюджет 5421,3  тыс. руб.
-местный бюджет 26 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2021 г.:
В общей сумме 25 608,1 тыс. руб.
-областной бюджет 1708,1 тыс. руб.
-местный бюджет 23 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2022 г.:
В общей сумме 25 608,1 тыс. руб.
-областной бюджет 1708,1 тыс. руб.
-местный бюджет 23 900,0   тыс. руб..

Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 2022  года.
Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

7. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее реализации

Реализация и финансирование Программы  осуществляются в  соответствии  с  планом  мероприятий   Программы   на основании контрактов, заключаемых в  соответствии  с  Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в которых  определяются  условия  и   ответственность   за выполнение мероприятий Программы, целевое  использование средств и порядок представления отчетности. 
Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.
Текущий контроль  за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское  поселение».
Отчеты  о  ходе   выполнения  (об  итогах выполнения)    Программы  представляет начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и  в установленные сроки.

8. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.
Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения.
Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети МО «Первомайское сельское  поселение», возможному росту экономической активности, улучшению условий жизни населения на территории МО «Первомайское сельское  поселение»  и позволит сократить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадь проездов к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям.





Приложение №1.6
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2020 год»
	Мероприятие
	Год
финансирования

	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов


	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

	Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО "Первомайское сельское  поселение"
	2020
	5 150,0
	0,0
	5 150,0
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2020
	100,0
	0,0
	100,0
	100 кв.м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2020
	50,0
	0,0
	50,0
	50,0 кв.м.
	

	Приобретение пескосоляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2020
	600,0
	0,0
	600,0
	
	

	Итого по подпрограмме №1 за 2020 г.
	
	5 900,0
	0,0
	5 900,0
	
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Цветочная, Благодатная
	2020
	1 695,8
	0,0
	1 695,8
	1,00 км
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Майская
	2020
	790,84
	0,0
	790,84
	
	

	Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина (проезд от дома 67 до д.63)
	2020
	2 000,0
	0,0
	2 000,0
	0,30 км.
	

	Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина (проезд к д.38 до д.42)
	2020 
	1 500,0
	0,0
	1 500,0
	0,20 км.
	

	Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ясная
	2020
	800,0
	0,0
	800,0
	0,15 км.
	

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ
	2020
	3000,0
	
	3000,0
	
	

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,70 км.
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Луговая (Ялкала)
	2020
	4 209,16
	0,0
	4 209,16
	0,70 км.
	

	
	
	
	
	
	
	

	поселок Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья 
	2020
	2 999,89
	0,0
	2 999,89
	0,35 км.
	

	поселок  Ленинское

	Государственная программа "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"
Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Заречная
	2020
	2 974,6
	1708,1
	1 266,5
	0,47176 км. 
	

	Государственная программа "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"
Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Заречная
	2020
	4951,010
	3713,2
	1237,81
	0,677 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2020
	300,0
	0,0
	300,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, выполнение ПИР по ремонту и капитальному ремонту дорог
	2020
	1 000,0

	0,0
	1 000,0
	
	

	Паспортизация дорог
	2020
	200,0
	0,0
	200,0
	
	

	Итого по подпрограмме №2 за 2020 г.
	
	26 421,3
	5421,3
	21 000,0
	3,90 км.
	




   Приложение №2
[bookmark: Par721]ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ
 «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» 
	
Наименование и
местонахождение стройки (объекта), 
проектная мощность
	Год финансирования
	Реквизиты
утверждения проектно-
сметной
докумен-
тации
(ПСД)
	Форма
собственности
	Сметная стоимость (тыс. руб.)

	
	
	
	
	в ценах,
утвержденных в ПСД
	в ценах
года начала реализации
программы

	Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

	Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2019
	
	муниципальная
	
	 6 200,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	5 150,0

	
	2021
	
	муниципальная
	
	5 150,0

	
	2022
	
	муниципальная
	
	5 150,0

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2019
	
	муниципальная
	
	100,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	100,0

	
	2021
	
	муниципальная
	
	100,0

	
	2022
	
	муниципальная
	
	100,0

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2019
	
	муниципальная
	
	50,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	50,0

	
	2021
	
	муниципальная
	
	50,0

	
	2022
	
	муниципальная
	
	50,0

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2019
	
	муниципальная
	
	750,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	600,0

	
	2021
	
	муниципальная
	
	600,0

	
	2022
	
	муниципальная
	
	600,0

	Итого по подпрограмме №1 
	
	
	
	
	24 800,0

	Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Вишневая
	2019
	
	муниципальная
	
	200,0


	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Цветочная, Благодатная
	2020
	
	муниципальная
	
	1 695,8

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия участка дороги на ул. Счастливая
	2019

	
	муниципальная

	
	790,0


	
	
	
	
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Полевая
	2019
	
	муниципальная
	
	3540,0

	
	2021
	
	муниципальная
	
	3 000,0

	
	
	
	
	
	

	Ремонт дорожного покрытия дороги на ул.Полевая (от д. 8 до д.11Б)
	2019
	
	муниципальная
	
	754,3

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Моховая
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина (проезд к д.54 от д.46, вдол д.62, проезд вдоль дома №61)
	2019
	
	муниципальная
	
	


2 300,0
В том числе

ОБ 1 028,8 /  МБ 1 271,2



	Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина (проезд к д.55 до д.№56)
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года №105-ОЗ
	2019
	
	муниципальная
	
	25 229,31276
В том числе

ОБ 20 023,14989 /
  МБ 5 205,16287

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года №105-ОЗ
	2020
	
	муниципальная
	
	3000,0

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Молодежная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года №105-ОЗ
	2019
	
	муниципальная
	
	2 200,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Майская
	2020
	
	муниципальная
	
	790,84

	Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина (проезд от дома 67 до д.№63)
	2020
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина (проезд к д. 38 до д.№42)
	2020
	
	муниципальная
	
	1 500,0

	Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ясная 
	2020
	
	муниципальная
	
	800,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Черничная
	2021
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Строительная
	2022
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Пионерская
	2022
	
	муниципальная
	
	2 310,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Земляничная
	2022
	
	муниципальная
	
	3 000,0

	поселок Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Центральная
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	0,00

	
	2021
	
	муниципальная
	
	7 000,0

	
	2022
	
	муниципальная
	
	7 000,0

	      поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Луговая (Ялкала) 
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	4 209,16

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Сиреневая (Ялкала)
	2021
	
	муниципальная
	
	1 690,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Звездная (Ялкала)
	2022
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	          поселок Ленинское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая
	2019
	
	муниципальная
	
	5128,0

	Государственная программа «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Заречная
	2020
	
	муниципальная
	
	2974,60
в т.ч.
1 266,50
       1708,10 обл.

	Государственная программа «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Заречная
	2020
	
	муниципальная
	
	4951,01
1237,81
3713,2

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Заречная
	2021
	
	муниципальная
	
	2708,1
в т.ч.
1 000,0
       1708,1 обл.

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Советская (участок от автодороги Репино-Симагино до очистных сооружений)
	2022
	
	муниципальная
	
	2708,1
1 000,0
       1708,1 обл.

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Хвойная
	2022
	
	муниципальная
	
	690,0

	поселок Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Монастырская, ул.Птичья
	2019
	
	муниципальная
	
	1 475,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  ул.Птичья
	2020
	
	муниципальная
	
	2 999,89

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Солнечная, ул.Мельничная 
	2021
	
	муниципальная
	
	2 310,0

	


Поселок Ольшаники

	Государственная программа «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Центральная (участок от региональной дороги 41А-025 до перекрестка с ул. Ольшанская на км.0+000 до км. 418.85)
	2019
	
	муниципальная
	
	3 000,0
В том числе
ОБ 1 733,50 / МБ 1 266,50

	
Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Осенняя, ул. Разъезжая
	2021
	
	муниципальная
	
	800,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Садовая, Туристическая, 9-мая
	2022
	
	муниципальная
	
	800,0

	Технический надзор за исполнением работ
	2019
	100,0
	муниципальная
	
	100,0

	
	2020
	300,0
	муниципальная
	
	300,0

	
	2021
	200,0
	муниципальная
	
	200,0

	
	2022
	200,0
	муниципальная
	
	200,0

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, выполнение ПИР по ремонту и капитальному ремонту дорог

	2019
	1 000,0
	муниципальная
	
	1 000,0

	
	2020
	1 000,0
	муниципальная
	
	1 000,0

	Паспортизация дорог
	2019
	300,0
	муниципальная
	
	300,0

	
	2020
	200,0
	муниципальная
	
	200,0

	Итого по подпрограмме №2
	111 854,11276

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
	
	136 654,11276




















ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»
	Цели подпрограммы
	1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;
2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.  

	Задачи подпрограммы
	1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  существующей    сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;
2. Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
3. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Мероприятия  подпрограммы
	Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе.

	Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2022 годы составляет  111 854,11276 тыс. руб., в т. ч.:

Источники финансирования на 2019 г.:
В общей сумме 46 016,61276  тыс. руб.
- областной бюджет  22 785,44989  тыс. руб.
- местный бюджет  23 231,16287  тыс. руб.

Источники финансирования на 2020 г.:
В общей сумме 26 421,3  тыс. руб.
- областной бюджет 5421,3 тыс. руб.
- местный бюджет 21 000,00   тыс. руб.

Источники финансирования на 2021 г.:
В общей сумме 19 708,1 тыс. руб.
- областной бюджет 1708,1  тыс. руб.
- местный бюджет 18 000,00   тыс. руб.

Источники финансирования на 2022 г.:
В общей сумме 19 708,1 тыс. руб.
- областной бюджет 1708,1  тыс. руб.
- местный бюджет 18 000,00   тыс. руб.



	Показатели эффективности подпрограммы
	Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения.
Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов.





6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Источниками финансирования муниципальной целевой подпрограммы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.
Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019-2022 годы составляет
111 854,11276 тыс. руб., в т. ч.:
Объем финансирования программы на  2019 год  составит  46 016,61276 тыс. руб.
-областной бюджет 22 785,44989 тыс. руб.
-местные бюджеты  23 231,16287 тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2020 год  составит 26 421,3 тыс. рублей.
-областной бюджет 5421,3 тыс. руб.
-местные бюджеты 21 000,00   тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2019 год  составит 19 708,10 тыс. рублей.
-областной бюджет 1708,1  тыс. руб.
-местные бюджеты 18 000,00   тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2020 год  составит 19 708,10 тыс. рублей.
-областной бюджет 1708,1  тыс. руб.
-местные бюджеты 18 000,00   тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2019 – 2022  годы.
Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.







Приложение №1.5
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям на 2020 год»
	

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Цветочная, Благодатная
	2020
	1 695,8
	0,0
	1 695,8
	1,00 км.
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Майская
	2020
	790,84
	0,0
	790,84
	
	

	Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина (проезд от дома 67 до д.63)
	2020
	2 000,0
	0,0
	2 000,0
	0,30 км.
	

	Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина (проезд к д.38 до д.42)
	2020
	1 500,0
	0,0
	1 500,0
	0,20 км.
	

	Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ясная
	2020
	800,00
	0,0

	800,0
	0,15 км.
	

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ
	2020
	3000,0
	0,0
	3000,0
	
	

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,70 км
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Луговая (Ялкала)
	2020
	4 209,16
	0,0
	4 209,16
	0,70 км
	

	поселок  Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья
	2020
	2 999,89
	0,0
	2 999,89
	0,35 км
	

	поселок Ленинское

	Государственная программа «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная
	2020
	2974,6
	1708,1
	1 266,50
	0,47176 км. 
	

	Государственная программа «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная
	2020
	4951,01
	3713,2
	1237,81
	0,677 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2020
	300,0
	0,0
	300,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, выполнение ПИР по ремонту и капитальному ремонту дорог, постановка на кадастровый учет дорог
	2020
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	
	

	Паспортизация дорог
	2020
	200,00
	0,0
	200,0
	
	

	Итого по подпрограмме №2 за 2020 г.
	
	 26 421,3
	5421,3
	21000,0
	3,90 км
	



Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ № 2
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям»

	
Наименование и
местонахождение стройки (объекта), проектная
мощность
	Годы
строительства

	Реквизиты
утверждения проектно-
сметной
документации
(ПСД)
	Форма
собственности
	Сметная стоимость 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	в ценах,
утвержденных в ПСД
	в ценах
года начала реализации
программы

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Вишневая
	2019
	
	муниципальная
	
	200,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Цветочная, Благодатная
	2020
	
	муниципальная
	
	1 695,8

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия участка дороги на ул. Счастливая
	2019

	
	муниципальная

	
	790,0


	
	
	
	
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Полевая
	2019
	
	муниципальная
	
	3540,0

	
	2021
	
	муниципальная
	
	3 000,0

	
	
	
	
	
	

	Ремонт дорожного покрытия дороги на ул.Полевая (от д. 8 до д.11Б)
	2019
	
	муниципальная
	
	754,3

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Моховая
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина (проезд к д.54 от д.46, вдол д.62, проезд вдоль дома №61)
	2019
	
	муниципальная
	
	


2 300,0
В том числе

ОБ 1 028,8 /  МБ 1 271,2



	Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина (проезд к д.55 до д.№56)
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года №105-ОЗ
	2019
	
	муниципальная
	
	25 229,31276
В том числе

ОБ 20 023,14989 /
  МБ 5 205,16287

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года №105-ОЗ
	2020
	
	муниципальная
	
	

3000,0

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Молодежная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года №105-ОЗ
	2019
	
	муниципальная
	
	2 200,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Майская
	2020
	
	муниципальная
	
	790,84

	Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина (проезд от дома 67 до д.№63)
	2020
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина (проезд к д. 38 до д.№42)
	2020
	
	муниципальная
	
	1 500,0

	Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ясная 
	2020
	
	муниципальная
	
	800,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Черничная
	2021
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Строительная
	2022
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	
Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Пионерская
	2022
	
	муниципальная
	
	2 310,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Земляничная
	2022
	
	муниципальная
	
	3 000,0

	поселок Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Центральная
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2021
	
	муниципальная
	
	7 000,0

	
	2022
	
	муниципальная
	
	7 000,0

	      поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Луговая (Ялкала) 
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	4 209,16

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Сиреневая (Ялкала)
	2021
	
	муниципальная
	
	1 690,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Звездная (Ялкала)
	2022
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	          поселок Ленинское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая
	2019
	
	муниципальная
	
	5128,0

	Государственная программа «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Заречная
	2020
	
	муниципальная
	
	2974,60
в т.ч.
1 266,50
       1708,10 обл.

	Государственная программа «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Заречная
	2020
	
	муниципальная
	
	4951,01 
в т.ч.
1237,81
3713,2 обл.

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Заречная
	2021
	
	муниципальная
	
	 2708,1
в т.ч.
1 000,0
        1708,1 обл.

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Советская (участок от автодороги Репино-Симагино до очистных сооружений)
	2022
	
	муниципальная
	
	2708,1
в т.ч.
1 000,0
      1708,1 обл.

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Хвойная
	2022
	
	муниципальная
	
	690,0

	поселок Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Монастырская, ул.Птичья
	2019
	
	муниципальная
	
	1 475,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  ул.Птичья
	2020
	
	муниципальная
	
	2 999,89

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Солнечная, ул.Мельничная 
	2021
	
	муниципальная
	
	2 310,0

	Поселок Ольшаники

	Государственная программа «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Центральная (участок от региональной дороги 41А-025 до перекрестка с ул. Ольшанская на км.0+000 до км. 418.85)
	2019
	
	муниципальная
	
	3 000,0
В том числе
ОБ 1 733,50 / МБ 1 266,50

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Осенняя, ул. Разъезжая
	2021
	
	муниципальная
	
	800,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Садовая, Туристическая, 9-мая
	2022
	
	муниципальная
	
	800,0

	Технический надзор за исполнением работ
	2019
	100,0
	муниципальная
	
	100,0

	
	2020
	300,0
	муниципальная
	
	300,0

	
	2021
	200,0
	муниципальная
	
	200,0

	
	2022
	200,0
	муниципальная
	
	200,0

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, выполнение ПИР по ремонту и капитальному ремонту дорог

	2019
	1 000,0
	муниципальная
	
	1 000,0

	
	2020
	1 000,0
	муниципальная
	
	1 000,0

	Паспортизация дорог
	2019
	300,0
	муниципальная
	
	300,0

	
	2020
	200,0
	муниципальная
	
	200,0

	Итого по подпрограмме №2
	111854,11276






Отчет
о реализации мероприятий подпрограммы №2
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям» 
по итогам 
_____________________________________________
(отчетный период (год)

	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)
	План по программе на 201_ г., 
тыс. руб.
	Фактическое исполнение,
тыс. руб.
	Процент освоения от программных расходов, %
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