АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕРВОМАЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2012 г                                                                                               № 191                 
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Благоустройство территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области на  2010-2012 г» 

 В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения», Федеральным Законом № 52 ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным Законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Правилами внешнего благоустройства МО «Первомайское сельское поселение», утвержденными решением Совета депутатов № 110 от 12.12.2011 г., «Правилами содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, утвержденными  Решением Совета депутатов № 113 от 28.12.2007 г., Порядком разработки и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в муниципальном образовании «Первомайское сельское поселение» утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Первомайское сельское поселение» от 12.08.09 г. № 129, в целях рационального использования бюджетных средств, администрация муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести  изменения в приложения 1,2,3 к муниципальной целевой программе муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2010 –2012 годы»
2. Утвердить приложение 2 «План мероприятий к долгосрочной целевой программе муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2010 –2012 годы», раздел «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов»,  приложение 3 «План мероприятий к долгосрочной целевой программе муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2010 –2012 годы» раздел: «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах» в новой редакции (Приложение 1 к постановлению)   

3. Постановление опубликовать в газете «Выборг».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Белокурову С.В. 

Глава администрации                                                         Ф.Н. Марданов
Согласовано: Трещикова, Тищенков, Белокурова

Разослано: дело-2, отдел бюджетной политики и учета, прокуратура, газета Выборг
Приложение 1 к муниципальной целевой программе муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2010 –2012 годы»

«План мероприятий к долгосрочной целевой программе муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

на 2010 –2012 годы» (тыс. руб.)

	РАЗДЕЛ: Благоустройство территории населенных пунктов

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Бюджет

2010 г.
	Бюджет

2011 г.
	Бюджет

2012 г.
	ИТОГО
	Примечание

	1. 
	Ремонт сетей уличного освещения
	117,5
	-
	-
	 117,5
	

	2. 
	Подготовка к проведению празднования Нового Года и Рождества, Дня Победы в ВОВ, дня России (заказ, установка, оформление светового оборудования, баннеров,  новогодних елок и др.)
	297,0
	-
	349,9
	646,9
	

	3. 
	Приобретение и установка детских площадок  
	470,0
	-
	-
	470,0
	

	4. 
	Приобретение и установка контейнерных площадок под мусорные контейнера
	-
	-
	118,37
	118,37
	

	5. 
	Асфальтирование внутрипоселковых дорог п. Первомайское, Решетниково, Ленинское, устройство водоотводных и дренажных придорожных канав
	2 700,0
	14 250,0
	-
	16 950,0
	

	6. 
	Приобретение и установка скамеек и урн у подъездов многоквартирных жилых домов          
	-
	28,3
	99,98
	128,28
	

	7. 
	Реконструкция пешеходных зон и автомобильных проездов в п. Ленинское
	2 400,0
	-
	-
	2 400,0
	

	8. 
	Выполнение работ по установке искусственных дорожных неровностей на территории населенных пунктов Первомайское и Ленинское
	670,0
	-
	-
	670,0
	

	9. 
	Осуществление услуг технического надзора
	-
	100,0
	-
	100,0
	

	
	И Т О Г О 
	6 654,5
	14 378,3
	568,25
	21601,05
	


Приложение 1 к постановлению  администрации муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области 
Приложение 2 к муниципальной целевой программе муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2010 –2012 годы»

«План мероприятий к долгосрочной целевой программе муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

на 2010 –2012 годы» (тыс. руб.)

	РАЗДЕЛ: Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов   

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Местный бюджет
	Местный бюджет
	2012 г.
	ИТОГО

по программе

	
	
	2010 г.
	2011 г
	Всего
	Местный бюджет
	Областной бюджет
	

	1. 
	Объект - поселок  Первомайское  - дорога.   
Проезд от перекрестка со Старовыборгским шоссе к жилому дому ул. Ленина № 54 (458,0 кв.м. / 0,076)
	-
	-
	595,687

	121,382
	474,305
	595,687



	2. 
	Объект - поселок  Первомайское  - дорога.  Проезд от перекрестка ул. Ленина со Старовыборгским шоссе к домам № 62 и 63 по ул. Ленина (300 кв.м. / 0,1 км.)
	-
	-
	458,637 
	93,464
	365,173
	458,637

	3. 
	Объект - поселок  Первомайское  - дорога Проезд от перекрестка с ул. Советской  до дома №19   (1 400,0 кв.м./ 0,2 км.)
	-
	-
	1 423,873 
	289,700
	1 134,173
	1 423,873

	4. 
	Объект -  пос. Первомайское, дорога  Ремонт дорожного покрытия проезда (участок вдоль  дома  № 54 по ул. Ленина)  (660,0 кв.м.)
	-
	-
	886,98 


	886,98 


	-
	886,98 



	5. 
	Объект -  пос. Первомайское, дорога.  Ремонт дорожного покрытия проезда (участок вдоль   дома  № 63 (310,0 кв.м.)  
	-
	-
	465,94 
	465,94 
	-
	465,94

	6. 
	Объект -  пос. Первомайское, дорога.  Ремонт дорожного полотна (проезд и автостоянки) у домов № 13А, 15А, 19 по ул. Советская
	-
	-
	1 859,71


	1 859,71


	-
	1 859,71



	7. 
	Объект -  пос. Ленинское ул. Новая территория у домов № 2,3,4,5 (2124,0 кв.м. + 515,0 кв.м.)
	-
	-
	2022,075
	2022,075
	-
	2022,075

	8. 
	Объект -  пос. Первомайское, дорога.  Ремонт дорожного покрытия проезда к жилому дому  п. Первомайское  ул. Ленина, 64
	
	
	1 387,498
	1 387,498
	-
	1 387,498

	9. 
	Экспертиза сметной документации
	-
	-
	28,55
	28,55
	-
	28,55

	10. 
	Осуществление технадзора
	
	
	77,0
	77,0
	-
	77,0

	
	И Т О Г О
	-
	-
	9205,95
	7232,299
	1 973,651
	9205,95


Приложение 3 к муниципальной целевой программе муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2010 –2012 годы»

«План мероприятий к долгосрочной целевой программе муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

на 2010 –2012 годы» (тыс. руб.)

	РАЗДЕЛ: капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Местный бюджет
	Местный бюджет
	2012 г.
	ИТОГО

по программе

	
	
	2010 г.
	2011 г
	Всего
	Местный бюджет
	Областной бюджет
	

	1. 
	Объект -  пос. Первомайское,  дорога. Ремонт дорожного покрытия  улица Советская участок от дома 13А к дому 15А  (1 145,0 кв.м. / 0,191 км.)
	-
	-
	1 590,964
	50,379
	1 540,585
	1 590,964

	2. 
	Объект -  пос. Первомайское,  дорога. Капитальный ремонт дороги для подъезда к индивидуальной жилой застройке в п. Первомайское по ул. Спичечная 
	-
	-
	487,908
	487,908
	-
	487,908

	3. 
	Объект – пос.Ленинское, Устройство разворотной площадки и ремонт подъездной дороги в п.Ленинское ул.Советская (тупик в районе дома № 69)
	-
	-
	429,0
	429,0
	-
	429,0

	4. 
	Экспертиза сметной документации
	-
	-
	6,15
	6,15
	-
	6,15

	5. 
	Осуществление технадзора
	
	
	23,0
	23,0
	-
	23,0

	
	И Т О Г О
	
	
	2 537,022
	996,437
	1 540,585
	2 537,022
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