АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.06.2015 г.                                                                                                                                  №  197
О внесении  изменений в Постановление от 14.10.2014 г.                                                                                                                        №  278 «Об утверждении  муниципальной  программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Первомайское сельское поселение»  на 2015-2017 годы» 

  В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 26.03.2014 года № 9, Решением совета депутатов от 24.04.2013 года № 168,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  изменения в Постановление от 14.10.2014 г.                                                                                                                        №  278 «Об утверждении  муниципальной  программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Первомайское сельское поселение»  на 2015-2017 годы» с изменениями от  17.02.2015 года №42, от 17.03.2015 года №80.
3. Внести  изменения в  Приложение № 1 подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в МО «Первомайское сельское поселение» - «Перечень мероприятий подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в МО «Первомайское сельское поселение» в части объемов бюджетных ассигнований на 2015 год.

4. Внести  изменения в  Приложение № 1 подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Первомайское сельское поселение» - «Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Первомайское сельское поселение» в части объемов бюджетных ассигнований на 2015 год.
5. Разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет, опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Выборг».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                            Ф.Н. Марданов
Согласовано: Тищенков, Трещикова

Разослано: дело, прокуратура, официальный информационный портал МО «СБП» ВР ЛО, газета «Выборг»

Приложение № 1
Перечень мероприятий подпрограммы 

«Водоснабжение и водоотведение в МО «Первомайское сельское поселение» 

 (наименование программы (подпрограммы)

	N   
п/п
	Мероприятия по
реализации    
программы     
(подпрограммы)
	Источники     
финансиро-вания
	Срок       
исполнения 
мероприятия
	Объем         
финансиров.
мероприятия   
в текущем     
финансовом    
году (тыс.руб.) *
	Всего
(тыс.
руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответствен. 
за выполнение 
мероприятия   
подпрограммы
	Планируемые   
результаты    
выполнения    
мероприятий   
подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Сети водоснабжения

	1
	Замена участка водопровода за домом № 67 по ул. Ленина в поселке Первомайское
	Итого
	2015 год
	840,28
	840,28
	840,28
	0
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	840,28
	840,28
	840,28
	0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2
	Капитальный ремонт водопровода у д. 56 по ул. Ленина
	Итого
	2015 год
	0
	0
	0
	0
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	3
	Вынос трубы водовода из под фундамента д.19 ул. Советская диаметр трубы 100 мм L – 70 м.п
	Итого
	2015-2016 год
	557,86
	1 057,86
	557,86
	500,0
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	557,86
	1 057,86
	557,86
	500,0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Водопроводные очистные сооружения

	4
	Ремонт станции водоочистки поселок Ольшаники
	Итого
	2015 год
	150,00
	150,00
	150,00
	0
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	150,00
	150,00
	150,00
	0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	5
	Ремонт станции водоочистки поселок Первомайское (замена наполнителя в фильтрах)
	Итого
	2017 год
	0
	500,00
	0
	0
	500,00
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	0
	500,00
	0
	0
	500,00
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Сооружения водозабора

	6
	Ремонт водозаборных скважин
	Итого
	2015-2017 г
	300,00
	1 300,00
	300,00
	500,00
	500,00
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	300,00
	1 300,00
	300,00
	500,00
	500,00
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Сети канализации

	7
	Замена участка напорной трубы от КНС по ул. Советская до ДК диаметр стальной трубы 200 мм,    L – 200 м. п
	Итого
	2015 г.
	557,00
	557,00
	557,00
	0
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	557,00
	557,00
	557,00
	0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	8
	Замена участка сети у

 д. № 19 по ул. Советская диаметр трубы 200 мм, L – 50 м. 
	Итого
	2016 г.
	0
	400,00
	0
	400,00
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	0
	400,00
	0
	400,00
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	9
	Замена участка сети  у д.63 ул. Ленина диаметр трубы 200 мм,    L – 40 м. п
	Итого
	2016 г.
	0
	350,00
	0
	350,00
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	0
	350,00
	0
	350,00
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	10
	Замена участка сети за д.38 ул. Ленина ч/з д/сад  диаметр трубы 200 мм L – 50 м. 
	Итого
	2016 г.
	0
	450,00
	0
	450,00
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	0
	450,00
	0
	450,00
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	11
	Замена участка сети водопровода на ул. Новая в п. Ленинское
	Итого
	2015 г.
	579,56
	579,56
	579,56
	0
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	579,56
	579,56
	579,56
	0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Канализационные очистные сооружения

	12
	ПИР по объекту реконструкция КОС в поселке Первомайское
	Итого
	2015 г.
	7 000,00
	7 000,00
	7 000,00
	0
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	7 000,00
	7 000,00
	7 000,00
	0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	13
	п. Первомайское Замена участка трубопровода от КНС до здания ОС диаметр трубы 125 мм,    L – 150 м. п
	Итого
	2015 г.
	841,20
	841,20
	841,20
	0
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	841,20
	841,20
	841,20
	0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	14
	КОС п. Ильичево

Ремонт кровли – 1500 кв. м с восстановлением вентиляционных зонтов (6 шт.)

Замена водо-стоков – 150 п.м.
	Итого
	2015 г.
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	15
	КОС п. Ильичево

Замена бака гашения


	Итого
	2016 г.
	0
	1 000,00
	0
	1 000,00
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	0
	1 000,00
	0
	1 000,00
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	16
	КОС п. Ильичево

Замена дверных блоков -- 3 шт. 
Замена оконных рам – 10 шт. 
Косметический ремонт подсобных помещений
	Итого
	2016 г.
	0
	800,00
	0
	800,00
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	0
	800,00
	0
	800,00
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	17
	Замена сплин-керных головок на биофильтрах — 30 шт.

Замена труб промывки биофильтров –

 L = 30 м.п

Замена труб после первичных отстойников диаметр трубы 162 мм

L – 70 м.п
	Итого
	2015 г.
	1 085,58
	1 085,58
	1 085,58
	0
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	1 085,58
	1 085,58
	1 085,58
	0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	18
	Чистка иловых карт с вывозом на санкционированный полигон г.Выборг, 450,0 м3
	Итого
	2015 г.
	499,82
	499,82
	499,82
	0
	0
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	499,82
	499,82
	499,82
	0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	19
	КОС п. Ильичево

Восстановление отопления на 2–м этаже
	Итого
	2017 г.
	0
	300,00
	0
	0
	300,00
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	0
	300,00
	0
	0
	300,00
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	20
	Технический надзор за исполнением работ
	Итого
	2015-2017 г.
	200,00
	600,00
	200,00
	200,00
	200,00
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	200,00
	600,00
	200,00
	200,00
	200,00
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Итого
	12 611,30
	18 311,30
	12 611,30
	4 200,00
	1 500,00
	
	


Приложение № 1

Перечень мероприятий подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Первомайское сельское поселение»  
(наименование программы (подпрограммы)
	N   
п/п 
	Мероприятия по
реализации    
программы     
(подпрограммы)
	Источники     
финансирования
	Срок       
исполнения 
мероприятия
	Объем         
финансир.
в текущем     
финансовом    
году

 (тыс. руб.)
	Всего
(тыс.
руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный 
за выполнение 
мероприятия   
подпрограммы
	Планируемые   
результаты    
выполнения    
мероприятий   
подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	
	

	  1 
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Ремонт котельных

	1
	Котельная поселка Ильичево

Ремонт торкретов на котлах

№ 1 и 3
	Итого
	2015 год
	275,97
	275,97
	275,97
	0
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	275,97
	275,97
	275,97
	0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	2
	Котельная поселка Ильичево Косметический ремонт помещений
	Итого
	2015 год
	250,00
	250,00
	250,00
	0
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	250,00
	250,00
	250,00
	0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	3
	Содержание и текущий ремонт объектов теплоснабжения
	Итого
	2015 год
	400,00
	400,00
	400,00
	0
	0
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	400,00
	400,00
	400,00
	0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	3
	Проектирование,

Приобретение и установка водогрейного котла отдельно на ГВС в летний период
	Итого
	2016 год
	0
	3 000,00
	0
	3 000,00
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	0
	3 000,00
	0
	3 000,00
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Тепловые сети

	4
	Поселок Ильичево 

Замена участка сетей от ТК в сквере до д. 3 ул. Парковая (общежитие) в 4-хтрубном исполнении диаметр трубы 100 мм, проход через дорогу 

L – 70 м.п
	Итого
	2016 год
	0
	1 700,00
	0
	1 700,00
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	0
	1 700,00
	0
	1 700,00
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	5
	Поселок Ильичево 

Замена участка сетей от ТК у д. № 14 ул. Парковая до ТК у д. № 11 в 4-х трубном исполнении, диаметр труб 100 мм и 76 мм L – 200 м.п
	Итого
	2015 год
	2 888,77
	2 888,77
	2 888,77
	0
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	2 888,77
	2 888,77
	2 888,77
	0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	6
	Поселок Ильичево 

Замена участка сетей вдоль стадиона в 2-х трубном исполнении диаметр трубы 100 мм 

L – 100 м.п
	Итого
	2016 год
	0
	2 000,00
	0
	2 000,00
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	0
	2 000,00
	0
	2 000,00
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	7
	Поселок Ильичево 

Замена участка сетей до ТК у дома № 2 по ул. Парковая на выходе в лотки КН за домом № 3 по ул. Парковая
	Итого
	2017 год
	0
	4 000,00
	0
	0
	4 000,00
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	0
	4 000,00
	0
	0
	4 000,00
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	8
	Поселок Ильичево

Проектирование автоматики безопасности котлов, 2 ед.
	Итого
	2015 год
	900,00
	900,00
	900,00
	0
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	900,00
	900,00
	900,00
	0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	9
	Замена участка теплотрассы от д. 55 через дорогу до тракторного парка в 2-х трубном исполнении диаметр трубы 100 мм – 50 м.п
	Итого
	2015 год


	584,41
	584,41
	584,41
	0
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	584,41
	584,41
	584,41
	0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	10
	Поселок Первомайское Замена участка теплотрассы от д. 55 ул. Ленина до д. 58 диаметр трубы 150 мм 

 L - 70 м.п
	Итого
	2016 год
	0
	1 500,00
	0
	1 500,00
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	0
	1 500,00
	0
	1 500,00
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	11
	Поселок Первомайское

Устройство ограждения
	Итого
	2015 год
	100,00
	100,00
	100,00
	0
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	100,00
	100,00
	100,00
	0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	12
	Поселок Ленинское замена участка сетей от дома № 5 до дома № 11 по ул. Заречная
	Итого
	2015 год
	5 147,00
	5 147,00
	5 147,00
	0
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	5 147,00
	5 147,00
	5 147,00
	0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	13
	Поселок Ленинское Гидротеплоизоляция стыков участка наружной тепловой сети от котельной до д.№5 по ул. Заречная
	Итого
	2015 год
	692,55
	692,55
	692,55
	0
	0
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	692,55
	692,55
	692,55
	0
	0
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	14
	Поселок Ленинское замена участка сетей от дома № 11 по ул. Заречная до здания школы
	Итого
	2017 год
	0
	5 000,00
	0
	0
	5 000,00
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»
	

	
	
	Местный бюджет
	
	0
	5 000,00
	0
	0
	5 000,00
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	15
	Технический надзор за исполнением работ
	Итого
	2015-2017 г.
	200,00
	600,00
	200,00
	200,00
	200,00
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	200,00
	600,00
	200,00
	200,00
	200,00
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Иные
источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	16
	Выполнение ПИР по объекту «Реконструкция банного комплекса расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский район, п. Первомайское  
	Местный бюджет
	2015 год
	2 500,00
	2 500,00
	2 500,00
	0
	0
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	13 938,70
	31 538,70
	13 938,70
	8 400,00
	9 200,00
	
	


