АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
22.06.2017 г.                                                                                                                          №  285
О внесении  изменений в Постановление от 14.10.2014 г.  № 279 «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»

  В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 26.03.2014 года № 9

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление от 14.10.2014 г.  № 279 «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы», с изменениями от 17.02.2015 года № 40, от 17.05.2015 года №79, от 30.06.2015 года №199, от 25.09.2015 года № 347, от 14.10.2015 года № 385, от 17.02.2016 года № 57, от 30.03.2016 года № 110, от 27.04.2016 года № 173, от 23.08.2016 года № 413 от 22.11.2016 года № 631, от 20.12.2016 года № 682, от 03.02.2017 года № 64, 20.02.2017 года № 83, 20.04.2017 № 184.
2. Внести  изменения в  Паспорт муниципальной программы «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение», в раздел  «Ресурсное обеспечение программы», в Приложение № 1.3, 1.4 и Приложение №1,  в части объемов бюджетных ассигнований на 2017,2018 годы.
3. Внести  изменения в  Паспорт подпрограммы № 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям», в раздел  «Ресурсное обеспечение программы», в Приложение № 1.3, 1.4 и Приложение №2,  в части объемов бюджетных ассигнований на 2017, 2018  годы.
4. Выполнить корректировку мероприятий и объемов финансирования на плановый период 2017 и 2018 год с учетом возможностей средств бюджета,  изложив вышеупомянутые разделы  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление с приложениями  опубликовать на официальном сайте администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет и в газете «Выборг».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Белокурову С.В..

Врио главы администрации                                                                            С.И.Тищенков

С приложениями к постановлению  от 22.06.2017 г. № 285 «О внесении  изменений в Постановление от 14.10.2014 г.  № 279 «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы» можно ознакомиться на официальном информационном портале МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области http://pervomayskoe-sp.ru


Согласовано: Белокурова, Трещикова
Разослано: дело,  официальный информационный портал МО «СБП» ВР ЛО, сми





УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Первомайское сельское поселение»
от 14.10.2014 г.  № 279 с изменениями от 17.02.2015 № 40, от 17.05.2015 №79, от 30.06.2015 №199, от 25.09.2015 № 347, от 14.10.2015 № 385, от 17.02.2016 № 57, от 30.03.2016 № 110, от 27.04.2016 № 173, от 23.08.2016 № 413 от 22.11.2016 № 631, от 20.12.2016 № 682, от 03.02.2017 № 64, от 20.02.2017 № 83, от 20.04.2017 № 184,от 22.06.2017 № 285. 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  
	Ф.И.О., должность, телефон руководителя программы
	Белокурова Светлана Владимировна, заместитель главы администрации МО «Первомайское сельское  поселение»

	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Постановление Правительства Ленинградской области  от 18  июля  2008  года  N  209  "О   Порядке   разработки, утверждения  и  контроля  за  реализацией   долгосрочных целевых программ в Ленинградской области".
Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение»   от 22 августа  2014  года  N  212  "Об утверждении   Порядка   разработки, утверждения, реализации и  оценки эффективности муниципальных   целевых программ МО «Первомайское сельское поселение  ".
Постановление администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

	Подпрограммы муниципальной программы
	1. Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог
2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

	Цели программы
	1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;
2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;
3. Создание условий для устойчивого развития  МО «Первомайское сельское  поселение»;
4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское  поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

	Задачи программы
	1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. 
2 . Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  существующей    сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;
3. Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Мероприятия  программы
	Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе.

	Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования программы
	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2015-2019 годы составляют 167 919,98 тыс. руб., в том числе:

Источники финансирования на 2015 г.:
В общей сумме 33 847,2 тыс. руб.

-областной бюджет 873,0  тыс. руб.
-местный бюджет 32 974,2  тыс. руб.

Источники финансирования на 2016 г.:
В общей сумме 32 494,4 тыс. руб.
-областной бюджет 3 357,8 тыс. руб.
-местный бюджет 29 136,6  тыс. руб.

Источники финансирования на 2017 г.: 
В общей сумме  53 778,38 тыс. руб.
-областной бюджет 20 697,38 тыс. руб.
-местный бюджет  33 081,0 тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:
В общей сумме 23 900,0 тыс. руб.
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 23 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2019 г.:
В общей сумме 23 900,0 тыс. руб.
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 23 900,0   тыс. руб.


	Показатели эффективности программы
	Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения.
Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов.

	Основные целевые индикаторы реализации программы
	Протяженность улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов.

	Система управления и контроль за выполнением программы
	Реализация и финансирование  Программы  осуществляются в  соответствии  с  планом  мероприятий   Программы   на основании контрактов, заключаемых в  соответствии  с  Федеральным законом  Российской  Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в которых  определяются  условия  и   ответственность   за выполнение  мероприятий Программы, целевое  использование средств и порядок представления отчетности. 
Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.
Текущий контроль  за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское  поселение».
Отчеты  о  ходе   выполнения  (об  итогах выполнения)    Программы  представляет начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и  в установленные сроки.














6. Ресурсное обеспечение программы.
Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.
Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2015-2019 годы составляют 167 919,98 тыс. руб., в том числе:

Источники финансирования на 2015 г.:
               В общей сумме 33 847,2 тыс. руб.
-областной бюджет 873,0  тыс. руб.
-местный бюджет 32 974,2  тыс. руб.

Источники финансирования на 2016 г.:
               В общей сумме 32 494,4 тыс. руб.
-областной бюджет 3 357,8 тыс. руб.
-местный бюджет 29 136,6  тыс. руб.

Источники финансирования на 2017 г.:
              В общей сумме 53 778,38 тыс. руб.
-областной бюджет 20 697,38 тыс. руб.
-местный бюджет 33 081,0 тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:
              В общей сумме 23 900,0 тыс. руб.
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 23 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2019 г.:
              В общей сумме 23 900,0 тыс. руб.
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 23 900,0   тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 – 2019  годы.
Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.


Приложение №1.3
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2017 год»

	Мероприятие
	Год
финансирования

	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код вида
расходов

	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

	Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2017
	5 350,0
	0,0
	5 189,028
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	937-0409-0410120910-244

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2017
	400,0
	0,0
	560,972
	100 кв.м.
	937-0409-0410120910-244

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2017
	50,0
	0,0
	50,0
	50,0 кв.м.
	937-0409-0410120910-244

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2017
	600,0
	0,0
	600,0
	
	937-0409-0410120910-244

	Итого по подпрограмме №1 за 2017 г.
	
	6 400,0
	0,0
	6 400,0
	
	

	Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (участок проезда к д.67 до д.46)
	2017
	2 000,0
	0,0
	2 000,0
	1,00 км
	937-0409-0420220570-244

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2017
	2 300,0
	0,0
	2 300,0
	0,69 км
0,155 км
	937-0409-0420220420-243

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (участок от км 0+000 + км 0+166) в пос. Первомайское
В рамках выполнения государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
	2017
	1 117,03284

	761,00
	
	913 кв. м. /
0,166 км.
	937-0409-0420270140-244
ОБ

	
	
	
	
	356,03284

	
	937-0409-0420220420-244
МБ

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Спичечная (участок от км 0+000 + км 0+845) в пос. Первомайское
	2017
	489,00992
	0,0  
	483,23308
	4 857,00 кв. м./ 0,845 км
	937-0409-0420220420-244

	
	
	5 856,11108
	989,3
	
	
	937-0409-0420270140-244

	
	
	
	
	4 866,81108
	
	937-0409-04202S0140-244

	Капитальный ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Тихая
	2017
	5 500,0
	0,0
	5 500,0
	2738 кв. м
	937-0409-0420220420-244

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия ул. Майская
	2017
	550,533
	0,0
	550,533
	833,0 кв. м
	937-0409-0420220420-244

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, 
в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ.


Услуги технадзора
	2017
	
22 181,12

	18 189,18
	
	
	937-0412-0420270780-414

	
	
	
	
	
3091,94



900,0
	
	937-0412-04202S0780-414

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Пионерская (участок до дома № 9)
	2017
	2 100,0
	0,0
	2 100,0
	
	937-0409-0420220420-244

	поселок Ольшаники

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Балтийская
	2017
	2 590,00
	0,0
	2590,0
	
	937-0409-0420220420-244

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Малая Балтийская Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»  областной закон № 95-ОЗ от 14 декабря 2012 года
	2017
	1600,35
	757,9
	
	
	937-0409-0420270880-244

	
	
	
	
	
842,45
	
	937-0409-04202S0880-244

	
	
	
	
	
	
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2017
	200,0
	0,0
	200,0
	
	937-0409-0420220420-244-226

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2017
	900,0
	0,0
	900,0
	
	

	Итого по подпрограмме №2 за 2017 г.
	
	47 378,38
	20 697,38
	26681,0
	5,045 км
	







Приложение №1.4
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2018 год»
	Мероприятие
	Год
финансирования

	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов


	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

	Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2018
	5 150,00
	0,0
	5 189,028
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2018
	100,00
	0,0
	560,972
	100 кв.м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2018
	50,00
	0,0
	50,0
	50,0 кв.м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2018
	600,00
	0,0
	600,00
	
	

	Итого по подпрограмме №1 за 2018 г.
	
	5900,00
	0,0
	5900,00
	
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Пионерская
	2018
	 2000,0
	0,0
	2 000,0
	1,00 км
	

	Ремонт дорожного покрытия на ул. Полевая
	2018
	3000,0
	0,0
	3000,0
	
	

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, 
в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ.

	2018
	5975,0
	0,0
	5975,0
	
	

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2018
	1025,0
	0,0
	1 025,0
	0,70 км
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. (Ялкала)
	2018
	1 000,0 
	0,0
	1 000,0
	1,00 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная
	2018
	 690,0  
	0,0
	 690,0
	0,69 км
0,155 км
	

	поселок Ленинское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная
	2018
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,50 км
	

	поселок  Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная
	2018
	2 310,0
	0,0
	2 310,0
	0,70 км
	

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Разъезжая, Торфяная
	2018
	 800,0 
	0,0
	 800,0
	1,00 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2018
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2018
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Итого по подпрограмме №2 за 2018 г.
	
	18 000,0
	0,0
	18 000,0
	5,045 км
	






















                      










     Приложение №2
[bookmark: Par721]ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ
 «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» 
	
Наименование и
местонахождение стройки (объекта), 
проектная мощность
	Год финансирования
	Реквизиты
утверждения проектно-
сметной
докумен-
тации
(ПСД)
	Форма
собственности
	Сметная стоимость (тыс. руб.)

	
	
	
	
	в ценах,
утвержденных в ПСД
	в ценах
года начала реализации
программы

	Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

	Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2015
	
	муниципальная
	
	5 150,00

	
	2016
	
	муниципальная
	
	5 150,00

	
	2017
	
	муниципальная
	
	5 189,028

	
	2018
	
	муниципальная
	
	5 150,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	5 150,0

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2015
	
	муниципальная
	
	500,00

	
	2016
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2017
	
	муниципальная
	
	560,972

	
	2018
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	100,0

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2015
	
	муниципальная
	
	50,00

	
	2016
	
	муниципальная
	
	50,00

	
	2017
	
	муниципальная
	
	50,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	50,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	50,0

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2015
	
	муниципальная
	
	600,00

	
	2016
	
	муниципальная
	
	200,00

	
	2017
	
	муниципальная
	
	600,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	600,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	600,0

	Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной	
	2015
	
	муниципальная
	
	200,0

	Итого по подпрограмме №1
	
	
	
	
	 30 200,00

	Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая
	2015
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2016
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2017
	
	муниципальная
	
	5500,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63)
	2015
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2016
	
	муниципальная
	
	1850,41565

	
	2017
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (участок проезда к д.67 до д.46)
	2015
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2016
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2017
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд к дому № 72 от дома № 38) на участке перед выездом на автодорогу «Огоньки-Стрельцово-Толоконниково»
	2016
	
	муниципальная
	
	262,36592

	Ремонт дорожного покрытия проездов к многоквартирному дому (внутриквартальный проезд ул. Советская вдоль домов 19 и д/сада)
	2016
	
	муниципальная
	
	528,16077

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2015
	
	муниципальная
	
	1 859,73

	
	2016
	
	муниципальная
	
	534,926

	
	2017
	
	муниципальная
	
	2 300,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	3 000,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская
	2015
	
	муниципальная
	
	4 993,47

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла)
	2016
	
	муниципальная
	
	2105,8398/964,2398

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (участок от км 0+000 + км 0+166) в пос. Первомайское
В рамках выполнения государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
	2017
	
	муниципальная
	
	1 117,03284

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, 
в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ
услуги технадзора
	2017
	
	муниципальная
	
	



18 189,18/3 091,94

900

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, 
в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ

	2018
	
	муниципальная
	
	5975,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия проездов  на ул. Пионерская
	2018
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия проездов  на ул. Пионерская
	2019
	
	муниципальная
	
	3 000,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Пионерская (участок до дома 9)
	2017
	
	муниципальная
	
	2 100,0

	Ремонт дорожного покрытия проездов к многоквартирному дому (внутриквартальный проезд ул. Советская вдоль домов 13,15а,19)
	2016
	
	муниципальная
	
	1222,45766

	Ремонт дороги с неусовершенствованным дорожным покрытием по ул. Пионерская (у домов 5А,5Б,5В,5Г,7Б)
	2016
	
	муниципальная
	
	177,278

	Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
	2015
	
	муниципальная
	
	2 856,5

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Спичечная (участок от км 0+000 + км 0+845) в пос. Первомайское
	2017
	
	муниципальная
	
	5 856,11108
483,23308

	Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Лесная
	2016
	
	муниципальная
	
	1901,79

	Ремонт гравийного покрытия дороги на ул.Тихая пос.Первомайское
	2016
	
	муниципальная
	
	72,244

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная, Майская
	2015
	
	муниципальная
	
	6 508,71

	
	2016
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2017
	
	муниципальная
	
	550,0

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 
	2015
	
	муниципальная
	
	702,45

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Лесная
	2015
	
	муниципальная
	
	510,0

	
	2016
	
	муниципальная
	
	6200,0

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3
	2015
	
	муниципальная
	
	1 124,4

	Ремонт дорожного покрытия  автомобильной дороги  у д.15 на ул. Парковая 
	2016
	
	муниципальная
	
	1085,9546

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Цветочная
	2015
	
	муниципальная
	
	1 842,91

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Сельская (Ялкала)
	2016
	
	муниципальная
	
	4410,9698/2194,7698

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Сиреневая (Ялкала)
	2016
	
	муниципальная
	
	2611,45434

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Сельская (Ялкала) (участок от дома № 9 до дома №3)
	2016
	
	муниципальная
	
	99,98258

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  (Ялкала)
	2016
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2017
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  (Ялкала)
	2019
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	Ремонт гравийного покрытия дороги  на ул. Озерная п. Ильичево
	2016
	
	муниципальная
	
	99,978

	Ремонт и капитальный  ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Озерная
	2018
	
	муниципальная
	
	690,0

	Ремонт и капитальный  ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Озерная
	2019
	
	муниципальная
	
	2 690,0

	      поселок Ленинское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сосновая
	2015
	
	муниципальная
	
	3 670,8

	Ремонт дорожного покрытия автомобильной  дороги на ул. Советская (участок до дома № 31)
	2016
	
	муниципальная
	
	1220,21865

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская 
	2017
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Хвойная
	2018
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	          поселок Ольшаники

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская
	2015
	
	муниципальная
	
	2 778,23

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанской с ремонтом водопропускной трубы
	2015
	
	муниципальная
	
	200,00

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Балтийская
	2017
	
	муниципальная
	
	2 590,00

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Малая Балтийская Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»  областной закон № 95-ОЗ от 14 декабря 2012 года
	2017
	
	муниципальная
	
	757,9/842,45

	поселок Огоньки

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, 
	2015
	
	муниципальная
	
	0,00

	
	2016
	
	муниципальная
	
	0,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная
	2018
	
	муниципальная
	
	2 310,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная
	2019
	
	муниципальная
	
	2 310,0

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2016
	
	муниципальная
	
	210,79323

	
	2017
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	1 025,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	5 000,0

	Ремонт гравийного покрытия дороги  на ул. Центральная п. Подгорное
	2016
	
	муниципальная
	
	99,889

	Поселок Решетниково

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Березовая, Садовая
	2017
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Разъезжая, Торфяная 
	2018
	
	муниципальная
	
	800,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Разъезжая, Торфяная
	2019
	
	
	
	1 800,0

	Технический надзор за исполнением работ
	2015
	
	
	
	200,00

	
	2016
	
	
	
	100,00

	
	2017
	
	
	
	200,00

	
	2018
	
	
	
	100,00

	
	2019
	
	
	
	100,00

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2015
	
	
	
	500,00

	
	2016
	
	
	
	1700,00

	
	2017
	
	
	
	900,00

	
	2018
	
	
	
	100,00

	
	2019
	
	
	
	100,00

	Поселок Кировское

	Ремонт гравийного покрытия дороги  на ул. Центральная п. Подгорное
	2016
	
	муниципальная
	
	99,682

	Итого по подпрограмме №2
	137 719,98

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
	167 919,98





ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»
	Цели подпрограммы
	1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;
2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;
3. Создание условий для устойчивого развития  МО «Первомайское сельское  поселение»;
4. Улучшение условий жизни населения на территории МО «Первомайское сельское  поселение».

	Задачи подпрограммы
	1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  существующей    сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;
2 . Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
3. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Мероприятия  подпрограммы
	Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе.

	Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2019 годы составляет 137 719,98 тыс. руб., в т. ч.:

Источники финансирования на 2015 г.:
В общей сумме 27 747,2 тыс. руб.
- областной бюджет 873,00 тыс. руб.
- местный бюджет 26 874,20  тыс. руб.

Источники финансирования на 2016 г.:
В общей сумме 26 594,4 тыс. руб.
- областной бюджет 3 357,8 тыс. руб.
- местный бюджет 23 236,6  тыс. руб.

Источники финансирования на 2017 г.:
В общей сумме 47 378,38 тыс. руб.
- областной бюджет 20 697,38 тыс. руб.
- местный бюджет 26 681,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:
В общей сумме 18 000,0 тыс. руб.
- областной бюджет 0,0  тыс. руб.
- местный бюджет 18 000,00   тыс. руб.

Источники финансирования на 2019 г.:
В общей сумме 18 000,0 тыс. руб.
- областной бюджет 0,0  тыс. руб.
- местный бюджет 18 000,00   тыс. руб.


	Показатели эффективности подпрограммы
	Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения.
Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов.





6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Источниками финансирования муниципальной целевой подпрограммы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.
Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2019 годы составляет
  137 719,98 тыс. руб., в т. ч.:
Объем финансирования программы на  2015 год  составит 27 747,2 тыс. рублей.
-областной бюджет 873,00  тыс. руб.
-местные бюджеты  26 874,2   тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2016 год  составит 26 594,4 тыс. руб.
-областной бюджет 3 357,8 тыс. руб.
-местные бюджеты  23 236,6   тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2017 год  составит  47 378,38 тыс. руб.
-областной бюджет 20 697,38 тыс. руб.
-местные бюджеты  26 681,0  тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2018 год  составит 18 000,00 тыс. рублей.
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местные бюджеты 18 000,00   тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2019 год  составит 18 000,00 тыс. рублей.
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местные бюджеты 18 000,00   тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2019  годы.
Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.



Приложение №1.3
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям на 2017 год»
	Мероприятие
	Год финансирования
	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов


	
	
	всего
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	местные
бюджеты
	прочие  источники
	
	

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (участок проезда к д.67 до д.46)
	2017
	2000,00
	0,0
	0,0
	2000,00
	0,0
	1,00 км
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2017
	2300,00
	0,0
	0,0
	2300,00
	0,0
	0,69 км
0,155 км
	

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (участок от км 0+000 + км 0+166) в пос. Первомайское
В рамках выполнения государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
	2017
	1 117,03284
	0,0
	761,00
	356,03284
	0,0
	913 кв. м. /
0,166 км.
	

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Спичечная (участок от км 0+000 + км 0+845) в пос. Первомайское
	2017
	
483,23308
	0,0
	
	483,23308
	0,0
	4 857,00 кв. м./ 0,845 км
	

	
	
	
5856,11108
	
	989,3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4866,81108
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Тихая
	2017
	5 500,0
	0,0
	0,0
	5 500,0
	0,0
	2738 кв.м
	

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия ул. Майская
	2017
	550,0
	0,0
	0,0
	550,533
	0,0
	833 кв.м
	

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, 
в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ
услуги технадзора
	2017
	22 181,12
	0,0
	18189,18
	3 091,94







900,0
	0,0
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Пионерская (участок до дома 9)
	2017
	2 100,0
	0,0
	0,0
	2 100,0
	0,0
	
	

	                                                                                                                поселок Ольшаники

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Балтийская
	2017
	2590,00
	0,0
	0,0
	2590,00
	0,0
	1,0 км
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Малая Балтийская Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»  областной закон № 95-ОЗ от 14 декабря 2012 года
	2017
	1 600,35
	0,0
	757,9
	842,45
	0,0
	
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2017
	200,00
	0,0
	0,0
	200,00
	0,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2017
	900,00
	0,0
	0,0
	900,00
	0,0
	
	

	Итого по подпрограмме
	
	47 378,38
	0,0
	20 697,38
	26 681,0
	0,0
	5,045 км
	




Приложение №1.4
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ №2
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям на 2018 год»
	Мероприятие
	Год финансирования
	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи
расходов

	
	
	всего
	областной
бюджет
	местные
бюджеты
	
	

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Пионерская
	2018
	2 000,0
	0,0
	2 000,0
	1,00 км
	

	Ремонт дорожного покрытия на ул. Полевая
	2018
	3 000,0
	0,0
	3 000,0
	
	

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, 
в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ.

	2018
	5975,0
	0,0
	5 975,0
	
	

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2018
	1 025,0
	0,0
	1 025,0
	0,70 км
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. (Ялкала)
	2018
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	1,00 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная
	2018
	690,0
	0,0
	690,0
	0,69 км
0,155 км
	

	поселок Ленинское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная
	2018
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,50 км
	

	поселок  Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная
	2018
	2 310,0
	
	2 310,0
	0,70 км
	

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Разъезжая, Торфяная
	2018
	800,0
	
	800,0
	1,00 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2018
	100,0
	
	100,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2018
	100,0
	
	100,0
	
	

	Итого
	18 000,0
	
	18 000,0
	5,045 км
	










 
 Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ №2
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям»
	
Наименование и
местонахождение стройки (объекта), проектная
мощность
	Годы
строительства

	Реквизиты
утверждения проектно-
сметной
документации
(ПСД)
	Форма
собственности
	Сметная стоимость 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	в ценах,
утвержденных в ПСД
	в ценах
года начала реализации
программы



	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая
	2015
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2016
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2017
	
	муниципальная
	
	5500,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63)
	2015
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2016
	
	муниципальная
	
	1850,41565

	
	2017
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (участок проезда к д.67 до д.46)
	2015
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2016
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2017
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд к дому № 72 от дома № 38) на участке перед выездом на автодорогу «Огоньки-Стрельцово-Толоконниково»
	2016
	
	муниципальная
	
	262,36592

	Ремонт дорожного покрытия проездов к многоквартирному дому (внутриквартальный проезд ул. Советская вдоль домов 19 и д/сада)
	2016
	
	муниципальная
	
	528,16077

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2015
	
	муниципальная
	
	1 859,73

	
	2016
	
	муниципальная
	
	534,926

	
	2017
	
	муниципальная
	
	2 300,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	3 000,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская
	2015
	
	муниципальная
	
	4 993,47

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла)
	2016
	
	муниципальная
	
	2105,8398/964,2398

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (участок от км 0+000 + км 0+166) в пос. Первомайское
В рамках выполнения государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
	2017
	
	муниципальная
	
	1 111,03284

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная,
в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ
услуги технадзора
	2017
	
	муниципальная
	
	


18189,18/3 091,94


900

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная,
в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ

	2018
	
	муниципальная
	
	5975,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия проездов  на ул. Пионерская
	2018
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия проездов  на ул. Пионерская
	2019
	
	
	
	3 000,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Пионерская (участок до дома 9)
	2017
	
	муниципальная
	
	2 100,0

	Ремонт дорожного покрытия проездов к многоквартирному дому (внутриквартальный проезд ул. Советская вдоль домов 13,15а,19)
	2016
	
	муниципальная
	
	1222,45766

	Ремонт дороги с неусовершенствованным дорожным покрытием по ул. Пионерская (у домов 5А,5Б,5В,5Г,7Б)
	2016
	
	муниципальная
	
	177,278

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Спичечная (участок от км 0+000 + км 0+845) в пос. Первомайское
	2017
	
	муниципальная
	
	5 856,11108
483,23308

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Спичечная
	2017
	
	муниципальная
	
	5 856,11108
483,23308

	Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Лесная
	2016
	
	муниципальная
	
	1901,79

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная, Майская
	2015
	
	муниципальная
	
	6 508,71

	
	2016
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2017
	
	муниципальная
	
	550,533

	Ремонт гравийного покрытия дороги на ул.Тихая пос.Первомайское
	2016
	
	муниципальная
	
	72,244

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 
	2015
	
	муниципальная
	
	702,45

	Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
	2015
	
	муниципальная
	
	2 856,5

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Лесная
	2015
	
	муниципальная
	
	510,0

	
	2016
	
	муниципальная
	
	6200,0

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3
	2015
	
	муниципальная
	
	1 124,4

	Ремонт дорожного покрытия  автомобильной дороги  у д.15 на ул. Парковая 
	2016
	
	муниципальная
	
	1085,9546

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Цветочная
	2015
	
	муниципальная
	
	1 842,91

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Сельская (Ялкала)
	2016
	
	муниципальная
	
	4410,9698/2194,7698

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Сиреневая (Ялкала)
	2016
	
	муниципальная
	
	2 611,45434

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Сельская (Ялкала) (участок от дома № 9 до дома №3)
	2016
	
	муниципальная
	
	99,98258

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  (Ялкала)
	2016
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2017
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	Ремонт и капитальный  ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Озерная
	2018
	
	муниципальная
	
	690,0

	Ремонт и капитальный  ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Озерная
	2019
	
	муниципальная
	
	2 690,0

	Ремонт гравийного покрытия дороги  на ул. Озерная п. Ильичево
	2016
	
	муниципальная
	
	99,978

	      поселок Ленинское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сосновая
	2015
	
	муниципальная
	
	3 670,8

	Ремонт дорожного покрытия автомобильной  дороги на ул. Советская (участок до дома № 31)
	2016
	
	муниципальная
	
	1220,21865

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская 
	2017
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Хвойная
	2018
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Хвойная
	2019
	
	
	
	1 000,0

	          поселок Ольшаники

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская
	2015
	
	муниципальная
	
	2 778,23

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанской с ремонтом водопропускной трубы
	2015
	
	муниципальная
	
	200,00

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.  Балтийская
	2017
	
	муниципальная
	
	2 590,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Малая Балтийская Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»  областной закон № 95-ОЗ от 14 декабря 2012 года
	2017
	
	муниципальная
	
	757,9/842,45

	поселок Огоньки

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, 
	2015
	
	муниципальная
	
	0,00

	
	2016
	
	муниципальная
	
	0,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная
	2018
	
	
	
	2 310,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная
	2019
	
	
	
	2 310,0

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги
	2016
	
	муниципальная
	
	210,79323

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2017
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	1 025,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	5 000,0

	Ремонт гравийного покрытия дороги  на ул. Центральная п. Подгорное
	2016
	
	муниципальная
	
	99,889

	Поселок Решетниково

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Березовая, Садовая
	2017
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Разъезжая, Торфяная 
	2018
	
	муниципальная
	
	800,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Разъезжая, Торфяная
	2019
	
	муниципальная
	
	800,0

	Поселок Кировское

	Ремонт ремонт гравийного покрытия дороги  на ул. Центральная п. Кировское
	
	
	муниципальная
	
	99,682

	Технический надзор за исполнением работ
	2015
	
	
	
	200,00

	
	2016
	
	
	
	100,00

	
	2017
	
	
	
	100,00

	
	2018
	
	
	
	100,00

	
	2019
	
	
	
	100,00

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2015
	
	
	
	500,00

	
	2016
	
	
	
	1700,00

	
	2017
	
	
	
	100,00

	
	[bookmark: _GoBack]2018
	
	
	
	100,00

	
	2019
	
	
	
	100,00

	Итого по подпрограмме №2
	 137 719,98

	
	




