АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

   ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  18.07.2017 г.                                                                                                                                        № 308
О внесении  изменений в Постановление от 14.10.2014 г. №  278 «Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Первомайское сельское поселение»  на 2015-2017 годы» 

  В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 26.03.2014 года № 9 с изменениями, Решением совета депутатов от 24.04.2013 года № 168,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление от 14.10.2014 г. № 278 «Об утверждении  муниципальной  программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Первомайское сельское поселение»  на 2015-2017 годы» с изменениями от  17.02.2015 года №42, от 17.03.2015 года №80, от 30.06.2015 года №197 от 26.08.2015 №288, от 30.09.2015 № 357, от 14.10.2015 № 383, от 24.11.2015 № 446/2, от 23.12.2015 № 502, от 24.02.2016 № 68, от 30.03.2016 №109, от 23.08.2016 № 411, от 26.09.2016 № 505, от 20.12.2016 № 684, от 20.02.2017 № 79, от 20.04.2017 № 185, от 22.06.2017 № 287, от 07.07.2017 №294, а именно: 

 Внести  изменения в Приложение № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы №2 «Водоснабжение и водоотведение в МО «Первомайское сельское поселение»  в части объемов бюджетных ассигнований на 2017 год.

2. Разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет, опубликовать настоящее постановление с приложениями в  средствах массовой информации

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Белокурову С.В.

Врио главы администрации                                                                            С.И. Тищенков
Согласовано:  Трещикова, Белокурова

Разослано: дело,  официальный информационный портал МО «СБП» ВР ЛО, СМИ
Приложение № 1

Перечень мероприятий подпрограммы №2

«Водоснабжение и водоотведение в МО «Первомайское сельское поселение» 

	№   
п/п
	Мероприятия 
	Источники     
финансирования
	Год       
мероприятия
	Всего
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Основное мероприятие № 2 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»

	Сети водоснабжения

	1
	Замена участка водопровода за домом № 67 по ул. Ленина в поселке Первомайское
	Итого
	2015
	615,00
	615,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	615,00
	615,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Замена участка водопровода у д. 56 по ул. Ленина в поселке Первомайское
	Итого
	2018
	2 000,0
	00,0
	0,0
	0,0
	2 000,00
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	2 000,0
	00,0
	0,0
	0,0
	2 000,00
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Вынос трубы водовода из под фундамента д.19 ул. Советская в поселке Первомайское диаметр трубы 100 мм L – 70 м.п
	Итого
	2017
	285,8
	0,0
	0,0
	285,8
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	285,8
	0,0
	0,0
	285,5
	0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Замена участка сети водопровода на ул. Новая в п. Ленинское
	Итого
	2017
	100,00
	0,00
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	100,00
	0,00
	0,00
	100,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Ремонт сети водопровода на ул. Пионерская в п. Первомайское
	Итого
	2019
	3 000,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	3 000,0

	
	
	Местный бюджет
	
	3 000,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	3 000,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Замена участка сети водопровода на ул. Центральная в п. Ольшаники
	Итого
	2019
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	2 000,0

	
	
	Местный бюджет
	
	2 000,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	2 000,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водопроводные очистные сооружения

	5
	Ремонт станции водоочистки поселок Ольшаники
	Итого
	2015

2018
	350,00
	150,00
	0,0
	0,0
	200,00
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	350,00
	150,00
	0,0
	0,0
	200,00
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Ремонт станции водоочистки поселок Первомайское (замена наполнителя в фильтрах)
	Итого
	2017
	550,00
	0,0
	0,0
	550,00
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	550,00
	0,0
	0,0
	550,00
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Ремонт водонапорной башни поселок Ленинское
	Итого
	2017
	 100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	  100,00
	0,0
	0,0
	 100,00
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сооружения водозабора

	8
	Ремонт водозаборных скважин
	Итого
	2015-2017
	1 000,00
	0,00
	0
	500,00
	0,0
	500,00

	
	
	Местный бюджет
	
	1 000,00
	0,00
	0
	500,00
	0,0
	500,00

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Проектирование бурение и обустройство водозаборной скважины на котельной
	Итого
	2017-2018
	6 000,00
	0,00
	0
	500,00
	5 500,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	6 000,00
	0,00
	0
	500,00
	5 500,0
	0,00

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сети канализации

	9
	Замена участка напорной трубы от КНС по ул. Советская до ДК диаметр стальной трубы 200 мм,    L – 200 м. п
	Итого
	2015
	557,00
	557,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	557,00
	557,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Замена участка канализации на ул. Полевая в п. Первомайское
	Итого
	2015
	249,87
	249,87
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	249,87
	249,87
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Замена участка безнапорной канализации в поселке Первомайское у  д. № 19 по ул. Советская 

диаметр трубы 200 мм, L – 95 м.
	Итого
	2016
	819,48
	0
	819,48
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	840,47
	0
	819,48
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Замена участка сети  от д. № 63 до д. № 62 по ул. Ленина в поселке Первомайское

 диаметр трубы 200 мм,    L – 80 м. п
	Итого
	2016
	820,49
	0
	820,49
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	820,49
	0
	820,49
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Замена участка сети за д.38 ул. Ленина ч/з д/сад  диаметр трубы 200 мм L – 80 м. 
	Итого
	2017
	100,00
	0
	0
	100,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	100,00
	0
	0
	100,00
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	Ремонт ливневой канализации в п. Первомайское
	Итого
	2015
	937,24
	937,24
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	937,24
	937,24
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Канализационные очистные сооружения
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0

	14
	ПИР по объекту реконструкция КОС в поселке Первомайское
	Итого
	2015
	6 965,1
	3 047,3
	3 917,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	6 965,1
	3 047,3
	3 917,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	п. Первомайское Замена участка трубопровода от КНС до здания ОС диаметр трубы 125 мм,    L – 150 м. п
	Итого
	2015
	753,32
	753,32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	753,32
	753,32
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Замена сплинкерных головок на биофильтрах — 30 шт.

Замена труб промывки биофильтров –

 L = 30 м.п

Замена труб после первичных отстойников диаметр трубы 162 мм

L – 70 м.п

Замена бака гашения
	Итого
	2017

2018
	1 000,0
	0
	0
	0,0
	1 000,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	1 000,0
	0
	0,0
	0,0
	1 000,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные
источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	Чистка иловых карт с вывозом на санкционированный полигон г. Выборг, 

450,0 м3
	Итого
	2015

2016

2018
	3 299,83
	499,82
	800,01
	1 000,0
	1 000,00
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	3 299,83
	499,82
	800,01
	1 000,0
	1 000,00
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	П. Ленинское. Чистка песколовок очистных сооружений поселок 60,0 м3
	Итого
	2016

2018
	450
	0
	100,0
	0
	350,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	450
	0
	100
	0
	350,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	19
	П. Ильичево. Чистка песколовок очистных сооружений поселок 90,0 м3
	Итого
	2016

2018
	484
	0
	134,0
	0
	350,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	484
	0
	134
	0
	350,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0,0

	20
	Ремонт КНС с заменой 2-х дверей и косметическим ремонтом в поселке Первомайское
	Итого
	2017
	300,0
	0
	0
	300,0
	0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	300,0
	0
	0
	300,0
	0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21
	КОС п. Ленинское

Установка утепленного металлического контейнера на станции уплотнения осадка
	Итого
	2017
	350,0
	0
	0
	350,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	350,0
	0
	0
	350,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22
	Технический надзор за исполнением работ
	Итого
	2015

- 2018
	644,22
	200,00
	44,22
	200,00
	200,00
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	644,22
	200,00
	44,22
	200,00
	200,00
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	23
	Текущий ремонт водопровода и канализации
	Итого
	2015

- 2018
	2 538,1
	159,0
	529,1
	0
	850,0
	1 000,0

	
	
	Местный бюджет
	
	2538,1
	159,0
	529,1
	0
	850,0
	1 000,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24
	Экспертиза проектной документации по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках для индивидуального жилищного строительства в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ
	Итого
	2015


	593,6
	593,6
	0
	0
	0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	593,6
	593,6
	0
	0
	0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	36 863,05
	7 762,15
	7 165,1
	3 985,8
	11 450,00
	6 500,00


