АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.10.2015 г.                                                                                                                              №  383
О внесении  изменений в Постановление от 14.10.2014 г.  № 278 «Об утверждении  муниципальной  программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО  «Первомайское сельское поселение» на 2015-2017 годы»
  В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 26.03.2014 года № 9
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок действия муниципальной  программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО  «Первомайское сельское поселение» на 2015-2017 годы» с изменениями от   17.02.2015 №42, от 17.03.2015 № 80, от 30.06.2015 № 197, от 26.08.2015 №288, от 30.09.2015 № 357 на период до 2018 года.

2. Определить финансирование мероприятий муниципальной  программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО  «Первомайское сельское поселение» на 2015-2018 годы», в 2016 году в размере 19 680,9 тыс. руб., в 2017 году в размере 17 331,7 тыс. руб., в 2018 году 17 331,7 тыс. руб.

3. Внести изменение в название программы изложив в следующей редакции «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО  «Первомайское сельское поселение»  на 2015-2018 годы».

4. Выполнить корректировку мероприятий и объемов финансирования на плановый период 2016-2018 год с учетом возможностей средств бюджета,  изложив  мероприятия  муниципальной  программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО  «Первомайское сельское поселение» на 2015-2018 годы» в новой редакции.
5.   Настоящее постановление с приложениями  опубликовать на официальном сайте администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет и в газете «Выборг».

6.       Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                                                            Ф.Н. Марданов

Согласовано: Тищенков, Белокурова, Трещикова

Разослано: дело, прокуратура, официальный информационный портал МО «СБП» ВР ЛО, газета «Выборг»
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

МО «Первомайское сельское поселение»

от 14.10.2014 г.  № 278
в редакции постановления 

от 14.10.2015 г. № 383
Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
в МО  «Первомайское сельское поселение» на 2015-2018 годы»
2015 год
Паспорт муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
в МО «Первомайское сельское поселение»  на 2015-2018 годы»
	Подпрограммы муниципальной программы
	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Первомайское сельское  поселение» 
2. Водоснабжение и водоотведение в МО «Первомайское сельское  поселение» 
3. Газификация в населенных пунктах  МО «Первомайское сельское  поселение» 

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения и организаций.  
 Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.
Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и централизованными услугами водоотведения.
Обеспечение населения услугами газоснабжения.

	Задачи муниципальной программы
	1.Подготовка систем теплоснабжения населенных пунктов МО «Первомайское сельское  поселение» к отопительному сезону в объеме 100%.

2. Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения  с целью экономии тепловой энергии.

3.Снижение аварийности объектов водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения
4.Повышение качества  водоснабжения и водоотведения
5. Строительство газопроводов

	Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы
	Уровень снижения аварийности на объектах теплоснабжения;

Увеличение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в объеме потребляемых энергоресурсов:

- электрической энергии до 100%;

- тепловой энергии до 100%;

- воды до 100%.

Обеспеченность централизованными услугами водоснабжения
Обеспеченность централизованными услугами водоотведения
Уровень снижения аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения
Повышение уровня газификации населенных пунктов

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Реализуется в 2015-2018 гг.

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2015-2018 годы составляют 85 212,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год  всего 30 867,9тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Бюджет поселения – 30 867,9 тыс. руб.;

2016 год  всего - 19 680,9 тыс. руб., в  том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Бюджет поселения - 19 680,9 тыс. руб.;

2017 год  всего  17 331,7 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Бюджет поселения – 17 331,7 тыс. руб.;

2018 год  всего  17 331,7 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
Бюджет поселения – 17 331,7 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Снижение аварийности на объектах теплоснабжения Увеличение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в объеме потребляемых энергоресурсов


1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности 
На территории МО «Первомайское сельское поселение» жилищно-коммунальные услуги потребителям оказывают 13 организаций.
Из общего количества по видам деятельности предприятия распределяются:

- Управление многоквартирными домами – 2;

- Водоснабжение и водоотведение – 4;

- Теплоснабжение – 3;
- Прочие предприятия –4. 

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры по экономически обоснованным  и социально оправданным тарифам. 

Основные задачи:

· Развитие инициативы и информированности собственников жилья в вопросах коммунального обслуживания;

· Достижение единого уровня параметра качества жилищно-коммунального обслуживания во всех населенных пунктах;

· Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг в период отопительного сезона;

Согласно подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015-2017 г.» планируется (в части ЖКХ):

1. Повышение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме потребляемых энергоресурсов:

· Электрической энергии на первом этапе (к 2016 году) до 100%,

· Тепловой энергии на первом этапе (к 2015 году) до 10%,

· Воды на первом этапе (к 2015 году) до 20%,

2. Обеспечение поэтапного вывода из оборота энергетических устройств низкого класса энергоэффективности и электрических ламп накаливания;

Детальный анализ состояния, основных проблем и прогнозы в разрезе отраслей коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности представлен в соответствующих разделах подпрограмм настоящей муниципальной программы.
2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки реализации муниципальной программы

Стратегическая цель реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО  «Первомайское сельское поселение» на 2015-2018 годы»

 - решение долгосрочных стратегических задач развития систем энергетики, коммунальной и транспортной инфраструктуры в МО  «Первомайское сельское поселение для удовлетворения возрастающей потребности населения и организации в объемах жилищного строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории МО.
Целями муниципальной программы являются:

· Обеспечение надежности и качества теплоснабжения  населения и организаций на территории МО  «Первомайское сельское поселение;
· Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;
· Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду;

· Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и централизованными услугами водоотведения;
· Обеспечение населения услугами централизованного газоснабжения

Задачи муниципальной программы:

· Подготовка систем теплоснабжения населенных пунктов МО  «Первомайское сельское поселение;  к отопительному сезону в объеме 100%;

· Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения  с целью экономии тепловой энергии.

· Снижение аварийности объектов водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения
· Подготовка систем водоснабжения и водоотведения  городских и сельских поселений МО «Первомайское сельское поселение» к отопительному сезону в объеме 100%.

· Повышение качества водоснабжения и водоотведения

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы включают следующие:

· Уровень снижения аварийности на объектах теплоснабжения;

· Увеличение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляется на основании показаний приборов учета в объеме потребляемых энергоресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, вода) 

· Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;
· Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;

· Уровень снижения аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения;

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

Снижение аварийности на объектах теплоснабжения;

Увеличение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в объеме потребляемых энергоресурсов;
Повышение обеспеченности централизованными услугами водоснабжения;
Повышение обеспеченности централизованными услугами водоотведения;
Снижение аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения.
Муниципальная программа реализуется в период 2015-2018 гг.
3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Первомайское сельское поселение». Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.
4. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств районного, бюджеты поселений иных источников финансирования
 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджета  МО «Первомайское сельское поселение» областного бюджета и иных источников (далее-бюджетные ассигнования). Размеры бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) утверждается на очередной финансовый год и на плановый период.
	Годы реализации
	Оценка расходов (тыс. руб.)

	
	Всего
	Областной бюджет
	Местный бюджет

	2015
	30 867,9
	0,0
	30 867,9

	2016
	19 680,9
	0,0
	19 680,9

	2017
	17 331,7
	0,0
	17 331,7

	2018
	17 331,7
	0,0
	17 331,7

	ИТОГО
	85 212,2
	0,0
	85 212,2


Паспорт подпрограммы №1  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории МО «Первомайское сельское поселение»

	Цели подпрограммы
	Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения и организаций. 

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.

	Задачи подпрограммы
	Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения  с целью экономии тепловой энергии.

Снижение аварийности объектов теплоснабжения

	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 
	Уровень снижения аварийности на объектах теплоснабжения

Увеличение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета

	Этапы и сроки  реализации Подпрограммы
	Срок реализации подпрограммы: 2015-2018 годы



	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 
	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы на 2015-2018 годы составляют 47 388,95 тыс. руб., в том числе:

2015 год  всего  14 288,95 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Местный бюджет – 14 288,95 тыс. руб.;

2016 год  всего  10 700,00 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Местный бюджет – 10 700,00 тыс. руб.;

2017 год  всего  11 200,00 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Местный бюджет –  11 200,00 тыс. руб.;

2018 год  всего  11 200,00 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Местный бюджет –  11 200,00 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
	Снижение аварийности на объектах теплоснабжения. 

Увеличение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в объеме потребляемых энергоресурсов.


1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития подпрограммы

Для МО «Первомайское сельское поселение» характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов:

•    высокие потери энергоресурсов;

•    высокие удельные затраты энергоресурсов;

Несмотря на то, что в последние пять лет в сферу теплоснабжения в поселении сделаны большие вложения, выполнена реконструкция котельной в поселке Ленинское, введены в строй газовая БМК в поселке Первомайское и дизельный теплогенератор в поселке Подгорное, данная сфера требует модернизации и постоянного развития. Тепловые сети изношены, 50% сетей требуют полной замены.
Жилищный комплекс
Жилищный фонд образования составляет 267,81 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений. в том числе в муниципальной собственности 100,0 тыс. кв. метров. Частный жилищный фонд 167,81 тыс. кв.м.

Площадь жилого фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения составляет: холодное водоснабжение – 96,0 тыс. кв.м.; горячее водоснабжение – 78,0 тыс. кв.м.; центральное отопление – 96,00 тыс. кв.м.: отвод и очистка сточных вод – 96,00 тыс. кв.м.     

Коммунальный комплекс

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью МО, определяющей показатели и условия энергообеспечения экономики, социальной сферы и населения. Коммунальный комплекс МО «Первомайское сельское поселение» представлен различных форм собственности предприятиями и организациями, оказывающими услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, вывоза твердых бытовых отходов.

Теплоснабжение жилого муниципального фонда, объектов бюджетной сферы и предприятий МО «Первомайское сельское поселение»  осуществляется в основном по централизованному принципу (отопление от котельных). В качестве основных видов топлива используется газ и дизельное топливо. 97 процентов в структуре тепловой энергии по видам топлива занимает теплоэнергия, выработанная на газовых котельных. В МО «Первомайское сельское поселение» жилой фонд обслуживает  5 котельных, из них 4 газовых котельных, 1 котельная работает на диз. топливе.
По Первомайскому сельскому поселению сложился достаточно высокий уровень использования газа для производства теплоэнергии. Основная часть теплоэнергии произведена при использовании газа, что является положительным моментом.
Во всех котельных теплоносителем служит сетевая вода. Все котельные агрегаты водогрейного типа. Протяженность тепловых сетей составляет  20 189,00  км.
Теплоснабжение потребителей, в том числе жилищного фонда и объектов социальной сферы, осуществляется 3 теплоснабжающими организациями от 5 котельных. 

Из пяти эксплуатируемых котельных: три котельных отвечают современным требованиям, выполнена реконструкция котельной в поселке Ленинское, введены в строй газовая БМК в поселке Первомайское и дизельный теплогенератор в поселке Подгорное. Основное оборудование котельной в поселке Ильичево имеет высокую степень износа. Фактический срок службы значительной части оборудования данной котельной больше предусмотренного технической документацией. Часть оборудования физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам, необходима реконструкция оборудования котельной.  Такое же положение по котельной поселка Ольшаники, находящейся в частной собственности. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для замены оборудования на современное.

Основные проблемы  в системах теплопотребления и тепловых сетях следующие:

· изношенность трубопроводов и оборудования;

· тепловые потери;

· разрегулированность гидравлических режимов тепловых сетей по большинству из источников теплоснабжения.

Для решения данных проблем необходимо провести:

- модернизацию систем отопления зданий;

- реконструкцию тепловых сетей;

- наладку гидравлического режима.

Характерной чертой системы теплоснабжения Первомайское сельское поселение является отсутствие приборов учета тепловой энергии на ряде объектов.

На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации удобной, надежной и достаточно экономичной системы учета тепловой энергии и теплоносителя как непосредственно на источнике, так и у потребителя.

Первым этапом в энергосбережении является налаживание учета энергоресурсов. При этом основной целью установки теплосчетчиков является не столько получение экономии от разницы реальной и договорной величин тепловой нагрузки, сколько налаживание приборного учета тепловой энергии, без которого эффективность мероприятий, направленных на сбережение тепловой энергии, может быть оценена только с точки зрения улучшения комфортности в зданиях.

Для того, чтобы на конкретном объекте и, тем более, на предприятии развивать комплексную систему эффективного энергопотребления, необходимо создание в первую очередь соответствующей системы контроля эффективности потребления энергоресурсов. В основу такой комплексной системы контроля должен быть положен документ, регистрирующий энергоэффективность объекта. На сегодняшний день накоплен достаточно большой опыт по подготовке подобных документов за счет разработки и ведения паспортов.

Основными предпосылками для необходимости разработки энергетических паспортов на здания муниципальной собственности и прочие здания являются следующие:

- необходимость внесения изменений в сложившуюся систему социальных нормативов минимальной бюджетной обеспеченности по разделам, связанным с расходами на коммунальные услуги для муниципальных образований и бюджетных организаций;

- организация контроля тарифов на услуги энергоснабжающих организаций;

- отсутствие достоверной информации по производству и потреблению топливно-энергетических ресурсов в муниципальных образованиях и бюджетных организациях.

Объективным фактором недостаточной достоверности информации является отсутствие приборов учета расхода энергетических ресурсов

Объемы потребления энергетических ресурсов в данном случае считаются по нормативам, методикам, принятым давно и не всегда корректно используемым в настоящее время. 

С учетом вышеперечисленных факторов становится очевидным перспективность направления глобальной паспортизации объектов производства и потребления энергии в МО «Первомайское сельское поселение».

В сфере водоснабжения и водоотведения на территории образования работает 14 водозаборов. Протяженность водопроводных сетей по состоянию на 1 января 2013 года составляла 55 091,9 км., также эксплуатируются две станции водоочистки. Оборудование системы водоснабжения находится в удовлетворительном состоянии. 
Основная задача реализации комплекса мероприятий по обеспечению населения питьевой водой, являются: охрана источников питьевого водоснабжения, повышение качества питьевой воды по микробиологическим и физико-химическим показателям, сокращение непроизводительных расходов воды, улучшение учета водопотребления, повышение надежности функционирования систем водоснабжения.    

Мощность очистных сооружений в МО «Первомайское сельское поселение»  на 2015-2017 годы на конец 2013 года составляла 4,115 тыс. куб. м в сутки. Протяженность канализационных сетей по состоянию на 1 января 2013 года составила 27 841,0 м.  

В связи с моральным и физическим износом всей системы очистки сточных вод  в МО «Первомайское сельское поселение» и предотвращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности планируется реконструкция очистных сооружений в поселке Первомайское, необходим капитальный ремонт здания КОС в поселке Ильичево, реконструкция оборудования на КОС в поселке Ильичево, реконструкция напорного коллектора хозяйственно-бытовых стоков на ул. Советская в поселке Первомайское, обследование канализационных насосных станций-перекачек. 


В населенных пунктах Первомайское, Ольшаники, Подгорное, Ильичево очистные сооружения эксплуатируются  более 30 лет, и применяемая там технология очистки сточных вод не эффективна и не обеспечивает проектных параметров очистки. 

Качество очищенных сточных вод не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03 по взвешенным веществам, нитритам, нефтепродуктам, что в свою очередь обуславливает необходимость реконструкции канализационных очистных сооружений с заменой части существующего технологического оборудования очистки сточных вод новым оборудованием, которое позволит обеспечить выполнение предъявленных нормативных требований. 

Среди наиболее важных проблем, которые необходимо решать для гарантированного обеспечения надежной работы водохозяйственного комплекса с учетом перспективного развития образования и его инфраструктуры: 

- частичная замена сетей водопровода и канализации во всех поселениях, в связи с высоким уровнем аварийности системы водоснабжения;

 - установка средств автоматизированного контроля и управления технологическими процессами водоподготовки, водоотведения и распределения воды по сетям;

- обеспечение эффективной очистки сточных вод, сбрасываемых предприятиями на комплекс очистных сооружений.

Учитывая тот факт, что на сегодняшний день на территории МО «Первомайское сельское поселение»  сложилась ситуация, характеризующаяся необходимостью обновления физически изношенного и морально устаревшего оборудования объектов коммунального хозяйства, достаточно высоким уровнем тарифов на тепловую энергию, большим потерям в инженерных сетях. Проведение мероприятий по модернизации, обновлению оборудования и сетей возможно в рамках реализации инвестиционных программ, источником финансирования которых могут быть инвестиционные надбавки к тарифам либо прямые вливания из бюджета собственника – сельского поселения. В первом случае, при установлении инвестиционных надбавок к тарифу необходимо учесть недостаточно высокие реальные доходы населения как основного потребителя и оценить доступность услуг для бюджетных учреждений и хозяйствующих субъектов. Во втором случае необходимо учитывать ограниченную возможность бюджета поселения  в осуществлении  достаточно финансовоемких расходов капитального характера.

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки реализации подпрограммы
Основной целью реализации Подпрограммы является проведение комплекса мероприятий в системе теплоснабжения для надежного обеспечения потребности населения и организаций МО «Первомайское сельское поселение». 

Целями  подпрограммы являются:

· Обеспечение надежности и качества теплоснабжения  населения и организаций о МО;

· Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

· Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду;

Задачи подпрограммы:

· Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения  с целью экономии тепловой энергии.

· Снижение аварийности объектов водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы включают следующие:

· Уровень снижения аварийности на объектах теплоснабжения;

· Увеличение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляется на основании показаний приборов учета
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Снижение аварийности на объектах теплоснабжения;

Увеличение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета.
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, будет осуществляться в период 2015-2018 гг.

3.Система программных мероприятий


Подпрограмма включает в себя ряд мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг по теплоснабжению


Мероприятия  Подпрограммы и затраты на их реализацию приведены в Приложении №1. Мероприятия Программы  в ходе ее реализации  подлежат уточнению.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
	Годы реализации
	Источники финансирования (тыс. руб.)

	
	Всего
	Областной бюджет
	Местный бюджет

	2015
	14 288,95
	0,0
	14 288,95

	2016
	10 700,00
	0,0
	10 700,00

	2017
	11 200,00
	0,0
	11 200,00

	2018
	11 200,00
	0,0
	11 200,00

	ИТОГО:
	47 388,95
	0,0
	47 388,95


Приложение № 1

Перечень мероприятий подпрограммы №1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Первомайское сельское поселение»  

	№   
п/п
	Мероприятие
	Источники     
финансирования
	Год       
мероприятия
	Всего

(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018

	Объекты теплоснабжения

	1
	Котельная поселка Ильичево

Ремонт торкретов на котлах

№ 1 и 3
	Итого
	2015, 2016, 2018
	1 069,73
	269,73
	400,00
	0,0
	400,00

	
	
	Местный бюджет
	
	1 069,73
	269,73
	400,00
	0,0
	400,00

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Котельная поселка Ильичево Косметический ремонт помещений
	Итого
	2015
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Содержание и текущий ремонт объектов теплоснабжения
	Итого
	2015-2018
	16 450,00
	650,00
	5 400,00
	5 200,00
	5 200,00

	
	
	Местный бюджет
	
	16 450,00
	650,00
	5 400,00
	5 200,00
	5 200,00

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Поселок Ильичево

Проектирование автоматики безопасности котлов, 2 ед.
	Итого
	2015
	900,00
	900,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	900,00
	900,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Поселок Первомайское

Устройство ограждения в котельной
	Итого
	
	100,00
	100,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	2015
	100,00
	100,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Котельная поселка Первомайское работы по орг. каскадного управления тремя котлами ТТ-100 – 500, установка деаэраторов
	Итого
	2016
	1 200,00
	0,0
	1 200,00
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	1 200,00
	0,0
	1 200,00
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Котельная поселка Первомайское, устройство аккумуляторных баков
	Итого
	2016
	1 200,00
	0,0
	1 200,00
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	1 200,00
	0,0
	1 200,00
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Проектирование,

Приобретение и установка водогрейного котла отдельно на ГВС в летний период
	Итого
	2018
	1 200,00
	0,0
	0,0
	0,0
	1 200,00

	
	
	Местный бюджет
	
	1 200,00
	0,0
	0,0
	0,0
	1 200,00

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Поселок Ильичево 

Замена участка сетей ( от ТК №21П до ТК №25П) от ТК у д. № 14 ул. Парковая до ТК у д. № 11 в 4-х трубном исполнении, диаметр труб 100 мм и 76 мм L – 200 м.п
	Итого
	2015
	2 100,00
	2 100,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	2 100,00
	2 100,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Замена участка теплотрассы от д. 55 через дорогу до тракторного парка в 2-х трубном исполнении диаметр трубы 100 мм – 50 м.п
	Итого
	2015

	584,41
	584,41
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	584,41
	584,41
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Поселок Ленинское замена участка сетей от дома № 5 до дома № 11 по ул. Заречная
	Итого
	2015
	5 960,70
	5 960,70
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	5 960,7
	5 960,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Поселок Ленинское Гидротеплоизоляция стыков участка наружной тепловой сети от котельной до д.№5 по ул. Заречная
	Итого
	2015
	636,10
	636,10
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	636,10
	636,10
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Поселок Первомайское

Замена участка тепловой сети от моста на ул. Ленина в сторону тракторного парка
	Итого
	2015
	199,60
	199,60
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	199,60
	199,60
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	Замена участка теплотрассы от ТК 9 до ТК ул.Парковая д.4  в 4-х трубном исполнении 50 м.п. 
	Итого
	2015

	2 075,35
	2 075,35
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	2 075,35
	2 075,35
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	Поселок Первомайское Замена участка теплотрассы от д. 55 ул. Ленина до д. 58 диаметр трубы 150 мм 

 L - 70 м.п
	Итого
	2016
	800,00
	0
	800,00
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	800,00
	0
	800,00
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0

	15
	Поселок Ильичево 

Замена участка сетей вдоль стадиона в 2-х трубном исполнении диаметр трубы 100 мм 

L – 100 м.п
	Итого
	2016
	1 500,00
	0
	1 500,00
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	1 500,00
	0
	1 500,00
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Поселок Ленинское замена участка сетей от дома № 11 по ул. Заречная до здания школы
	Итого
	2017
	2 800,00
	0,0
	0,0
	2 800,00
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	2 800,00
	0,0
	0,0
	2 800,00
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	Поселок Ильичево 

Замена участка теплотрассы от теплокамеры № 2 ул.Садовая до врезки в д.№ 15 ул.Парковая   80 м.п. в 4-х трубном исполнении  
	Итого
	2017

	3 000,00
	0,0
	0,0
	3 000,00
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	3 000,00
	0,0
	0,0
	3 000,00
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Замена участка теплотрассы у здания котельной протяж. 70 м. в 4-х трубном исполнении Ǿ273 
	Итого
	2018

	2 000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	2 000,00

	
	
	Местный бюджет
	
	2 000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	2 000,00

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19
	Поселок Ленинское замена участка сетей от дома № 11 по ул. 

Заречная к дому № 9, 13
	Итого
	2018
	1 200,00
	0,0
	0,0
	0,0
	1 200,00

	
	
	Местный бюджет
	
	1 200,00
	0,0
	0,0
	0,0
	1 200,00

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	Замена участка теплотрассы от ТК 9 до ТК ул.Парковая д.4  в 4-х трубном исполнении 50 м.п. 
	Итого
	2018

	1 000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	1 000,00

	
	
	Местный бюджет
	
	1 000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	1 000,00

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21
	Технический надзор за исполнением работ
	Итого
	2015-2018
	800,00
	200,0
	200,0
	200,0
	200,00

	
	
	Местный бюджет
	
	800,00
	200,0
	200,0
	200,0
	200,00

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22
	Выполнение ПИР по объекту «Реконструкция банного комплекса расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский район, п. Первомайское  
	Итого
	2015
	613,06
	613,06
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	613,06
	613,06
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	47 388,95
	14 288,95
	10 700,00
	11 200,00
	11 200,00


Приложение № 2
Отчет

о реализации мероприятий подпрограммы №1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Первомайское сельское поселение»

по итогам 

_____________________________________________

(отчетный период  - год)

	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)
	План по программе на 201_ г., 

тыс. руб.
	Фактическое исполнение,
тыс. руб.
	Процент освоения от программных расходов, %

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Паспорт подпрограммы №2
«Водоснабжение и водоотведение в МО «Первомайское сельское поселение»  
	Цели Подпрограммы
	Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и централизованными услугами водоотведения.

	Задачи Подпрограммы
	Снижение аварийности объектов водоснабжения и водоотведения

Повышение качества  водоснабжения и водоотведения

	Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы
	Обеспеченность централизованными услугами водоснабжения;
Обеспеченность централизованными услугами водоотведения;
Уровень снижения аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы на 2015-2018 годы составляют 18 796,45 тыс. руб., в том числе:
2015 год  10 947,25 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Бюджет поселения – 10 947,25 тыс. руб.;

Иные источники – 0 тыс. руб.

2016 год  всего  4 849,20 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Бюджет поселения – 4 849,20 тыс. руб.;

2017 год  всего  1 500,00 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Бюджет поселения – 1 500,00 тыс. руб.;

2018 год  всего  1 500,00 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Бюджет поселения – 1 500,00 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Повышение обеспеченности централизованными услугами водоснабжения;

Повышение обеспеченности централизованными услугами водоотведения;

Снижение уровня аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения


1.Общая характеристика, основные  проблемы и прогноз развития водоснабжения  и водоотведения в МО «Первомайское сельское поселение»
Одним из приоритетов национальной жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в развитие объектов коммунальной инфраструктуры. Высокий износ  характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.
Водоснабжение.
Централизованным водоснабжением обеспечены 5 населенных пунктов, в том числе:

– из подземных источников: пос. Первомайское, пос. Ленинское, пос. Ильичево, пос. Ольшаники, пос. Подгорное
Водозаборные сооружения
	№
	Населенный пункт
	Источник водоснабжения
	Количество водозаборов (артезианских скважин)

Всего/мун. соб.
	Мощность водозаборных сооружений, 
тыс. м3 в сутки
	Длина водопроводных сетей, м
Всего/мун. соб.

	Из подземных источников

	1
	п. Первомайское
	артезианская скважина
	8 / 5 
	3,36 / 2,64
	24681,9 / 18257,0

	2
	пос. Ленинское
	артезианская скважина
	3 / 2
	1,824 / 0,864
	10400,0 / 10400,0

	3
	пос. Ильичево
	артезианская скважина
	4 / 4
	1,8 / 1,8
	7886,0 / 7886,0

	4
	пос. Ольшаники
	артезианская скважина
	4 / -
	0,384 / 0,384
	11762,0 / 2762,0

	5
	пос. Подгорное
	артезианская скважина
	2 / -
	0,768 / 0,768
	362,0 / 362,0

	Всего
	21 / 11
	8,136 / 6,456
	55091,9 / 39667,00

	В том числе, нуждающейся в замене
	0
	-
	        - / 600,00


Мощность всех водопроводов и водозаборов на конец 2014 года составляет 8,136  тыс. м³ в сутки, в том числе на водозаборах муниципальной собственности 6,456  тыс. м³ в сутки. Средний износ водопроводных сетей не менее 80.0 %
Водопроводные очистные сооружения
	№ п/п
	Название очистных сооружений (населенный пункт)
	Количество обслуживаемого населения,

тыс. чел
	Производительность ВОС*,

тыс. м/сут.
	Протяженность и техническое состояние водопроводных сетей

	1
	ВС 1 п. Первомайское
	4 263,00
	1,6
	Удовл.

	2
	п. Ольшаники
	323,00
	
	Удовл.

	3
	ВС 2 п. Первомайское
	720 домовладений
	0,786 – 1 очередь

1,572 – 2 очередь
	Строящиеся, на завершающей стадии


Примечание: «ВОС*» — Водопроводные очистные сооружения

Горячим водоснабжением обеспечены населенные пункты: п. Первомайское, Ильичево, Ольшаники.
· Поселок Первомайское – система ГВС открытая, используются внутридомовые элеваторные узлы. 

· Поселок Первомайское, МЖК «Кивенапа-СЕВЕР», для подачи ГВС используются индивидуальные домовые газовые нагреватели.

· Поселок  Ильичево – система ГВС закрытая, проложена четырехтрубная сеть от котельной

· Поселок Ольшаники - система ГВС закрытая, проложена четырехтрубная сеть от теплового пункта

· Поселок Ленинское - требуется реконструкция 4,0 км сетей горячего водоснабжения, выполнено 30,0 %.
Количество воды, отпущенной потребителям МО за 2013 год составило 514,8 м3.
Баланс водопотребления по группам в 2013 году (тыс. м3)
	Наименование потребителей
	Собственные нужды и на нужды теплоснабжения
	Население
	Бюджетные организации / прочие организации
	ИТОГО

	Первомайское СП всего
	177,8
	296,4
	40,7 / -
	514,8

	Первомайское
	93,9
	109,9
	20,8 / -
	224,6

	Ленинское
	25,1
	52,7
	5,3 / -
	83,1

	Ильичево
	53,0
	33,1
	14,6 / -
	100,7

	Ольшаники
	2,8
	8,9
	- / -
	11,8

	Подгорное
	2,9
	10,8
	- / - 
	13,7

	Первомайское, МЖК «Кивенапа-СЕВЕР»
	-
	80,9
	- / -
	80,9
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Среднемесячный фактический расход воды на нужды населения

	Потребление на нужды населения
	Первомайское
	Ленинское
	Ильичево
	Ольшаники
	Подгорное
	Первомайское МЖК «Кивенапа»

	ХВС
	2,69
	4,7
	3,34
	3,01
	3,95
	6,69

	ГВС
	1,24
	-
	2,38
	0,96
	-
	-

	Всего
	3,94
	4,7
	5,72
	3,98
	3,95
	6,69


Водоотведение.
Централизованной канализацией частично обеспечены 6 населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»:  пос. Первомайское, пос. Ленинское, пос. Ильичево, пос. Ольшаники, пос. Подгорное, дер. Решетниково протяженность канализационных сетей на территории МО составляет - 27841,0 м. 
Протяженность ветхих сетей, нуждающихся в реконструкции  - 290,00 м в следующих населенных пунктах: Ильичево – 150,00 м, Подгорное – 140,00 м.
Канализационные очистные сооружения МО
	№ п/п
	Название очистных сооружений (населенный пункт)
	Количество обслуживаемого населения, 

тыс. чел


	Мощность КОС
тыс. м³/сут


	Пропуск сточных вод,

тыс. м³/сут

	
	
	
	
	Отведенные стоки
	Расчетное количество

	1
	п. Первомайское
	3388
	1,5
	0,39
	0,51

	2
	Первомайское МЖК «Кивенапа»
	1008
	0,55
	0,22
	0,29

	3
	пос. Ленинское
	942
	0,9
	0,18
	0,23

	4
	пос. Ильичево
	835
	0,985
	0,14
	0,18

	5
	пос. Ольшаники
	204
	0,23
	0,28
	0,36

	6
	пос. Подгорное
	215
	н/д
	0,33
	0,43

	
	Итого
	5965
	4,115
	1,0
	1,3


Ливневая канализация.
В п. Первомайское имеется закрытая система ливневой канализации, которая охватывает капитальную застройку. Ливневая канализационная сеть является элементом благоустройства дорог с усовершенствованным покрытием. 

Ливневая канализация работает неэффективно из-за отсутствия обслуживания. 


Проблемами, препятствующими развитию системы водоснабжения в МО «Первомайское сельское поселение», являются:
· Ограниченность перспектив развития области на основе существующих сетей и сооружений;
· Изношенность сетей и сооружений;
· Ухудшение качества воды, происходящее в результате неудовлетворительного санитарно-технического состояния водопроводных сетей;
2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), сроки реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для приведения инженерной инфраструктуры образования в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания и улучшения экологической обстановки.

Целями подпрограммы являются:

· Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и централизованными услугами водоотведения. 

Задачи  подпрограммы:

· Снижение аварийности объектов водоснабжения и водоотведения 

· Повышение качества водоснабжения и водоотведения

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы включают следующие:

· Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения;

· Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;

· Уровень снижения аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения;

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к 2018году:

· Снижение аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения
Муниципальная программа реализуется в период 2015-2018 гг.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

Подпрограмма включает в себя ряд мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению.

Мероприятия  Подпрограммы и затраты на их реализацию приведены в Приложении №1.
4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы

	Годы реализации
	Оценка расходов (тыс. руб.)

	
	Всего
	Областной бюджет
	Местный бюджет

	2015
	10 947,25
	0,00
	10 947,25

	2016
	4 849,2
	0,0
	4 849,2

	2017
	1 500,0
	0,0
	1 500,0

	2018
	1 500,0
	0,0
	1 500,0

	Итого
	18 796,45
	0,0
	18 796,45


Приложение № 1
Перечень мероприятий подпрограммы №2
«Водоснабжение и водоотведение в МО «Первомайское сельское поселение» 

	№   
п/п
	Мероприятия 
	Источники     
финансирования
	Год       
мероприятия
	Всего
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018

	Объекты водоснабжения и водоотведения

	Сети водоснабжения

	1
	Замена участка водопровода за домом № 67 по ул. Ленина в поселке Первомайское
	Итого
	2015
	615,00
	615,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	615,00
	615,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Капитальный ремонт водопровода у д. 56 по ул. Ленина
	Итого
	2015
	500,0
	00,0
	0
	0
	500,00

	
	
	Местный бюджет
	
	500,0
	00,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Вынос трубы водовода из под фундамента д.19 ул. Советская диаметр трубы 100 мм L – 70 м.п
	Итого
	2016
	500,00
	0
	500,0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	500,00
	0
	500,0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	Водопроводные очистные сооружения

	4
	Ремонт станции водоочистки поселок Ольшаники
	Итого
	2015
	350,00
	150,00
	0
	0
	200,00

	
	
	Местный бюджет
	
	350,00
	150,00
	0
	0
	200,00

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Ремонт станции водоочистки поселок Первомайское (замена наполнителя в фильтрах)
	Итого
	2017
	500,00
	0,0
	0,0
	500,00
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	500,00
	0,0
	0,0
	500,00
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0,0
	0,0
	0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0,0
	0,0
	0
	0,0

	Сооружения водозабора

	6
	Ремонт водозаборных скважин
	Итого
	2015-2017
	800,00
	0,00
	300,00
	500,00
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	800,00
	0,00
	300,00
	500,00
	0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Сети канализации

	7
	Замена участка напорной трубы от КНС по ул. Советская до ДК диаметр стальной трубы 200 мм,    L – 200 м. п
	Итого
	2015
	557,00
	557,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	557,00
	557,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Замена участка канализации на ул. Полевая в п. Первомайское
	Итого
	2015
	249,87
	249,87
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	249,87
	249,87
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Замена участка сети у

 д. № 19 по ул. Советская диаметр трубы 250 мм, L – 100 м. 
	Итого
	2016
	400,00
	0
	400,00
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	400,00
	0
	400,00
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0

	10
	Замена участка сети  у д.63 ул. Ленина диаметр трубы 200 мм,    L – 80 м. п
	Итого
	2016
	350,00
	0
	350,00
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	350,00
	0
	350,00
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0

	11
	Замена участка сети за д.38 ул. Ленина ч/з д/сад  диаметр трубы 200 мм L – 80 м. 
	Итого
	2016
	600,00
	0
	600,00
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	600,00
	0
	600,00
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0

	12
	Замена участка сети водопровода на ул. Новая в п. Ленинское
	Итого
	2015
	50,00
	0,00
	50,00
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	50,00
	0,00
	50,00
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0

	13
	Ремонт ливневой канализации в п. Первомайское
	Итого
	2015
	937,24
	937,24
	0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	937,24
	937,24
	0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0,0
	0,0

	Канализационные очистные сооружения

	14
	ПИР по объекту реконструкция КОС в поселке Первомайское
	Итого
	2015
	6 985,0
	6 985,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	6 985,0
	6 985,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	п. Первомайское Замена участка трубопровода от КНС до здания ОС диаметр трубы 125 мм,    L – 150 м. п
	Итого
	2015
	753,32
	753,32
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	753,32
	753,32
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	Замена сплинкерных головок на биофильтрах — 30 шт.

Замена труб промывки биофильтров –

 L = 30 м.п

Замена труб после первичных отстойников диаметр трубы 162 мм

L – 70 м.п
Замена бака гашения
	Итого
	2015
	1 000,00
	0
	1 000,00
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	1 000,00
	0
	1 000,00
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные
источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Чистка иловых карт с вывозом на санкционированный полигон г. Выборг, 

450,0 м3
	Итого
	2015
	1 799,82
	499,82
	700,00
	0,0
	600,00

	
	
	Местный бюджет
	
	1 799,82
	499,82
	700,00
	0,0
	600,00

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19
	КОС п. Ильичево

Замена дверных блоков -- 3 шт. 

Замена оконных рам – 10 шт. 
Косметический ремонт подсобных помещений
	Итого
	2016
	749,20
	0
	749,20
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	749,20
	0
	749,20
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	 КОС п. Ильичево

Восстановление отопления на 2–м этаже
	Итого
	2017
	300,00
	0,0
	0,0
	300,00
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	
	300,00
	0,0
	0,0
	300,00
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21
	Технический надзор за исполнением работ
	Итого
	2015
- 2018
	800,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00

	
	
	Местный бюджет
	
	800,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00

	
	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Иные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО:
	18 796,45
	10 947,25
	4 849,20
	1 500,00
	1 500,00


    Приложение № 2
Отчет о реализации подпрограммы №2
«Водоснабжение и водоотведение в МО «Первомайское сельское поселение»  

по итогам 

_____________________________________________

(отчетный период (год))

	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)
	План по программе на 201_ г., 

тыс. руб.
	Фактическое исполнение,
тыс. руб.
	Процент освоения от программных расходов, %

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ПАСПОРТ ПодпрограммЫ  №3
«Газификация в населенных пунктах  
МО «Первомайское сельское  поселение»  
	Цели подпрограммы
	Реализация государственной политики по обеспечению   населения  в сельской местности природным газом

	Задачи Подпрограммы
	Улучшение условий жизни населения сельского поселения Первомайское  с максимальным использованием существующей  системы распределительных газопроводов, а так же  на основе вновь построенных газораспределительных  сетей.

Выполнение  проектно- изыскательских работ  и строительно-монтажных работ по газификации  населенных пунктов

	Объемы  и источники

финансирования Подпрограммы
	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы на 2015-2018 годы составляют 19 026,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год  всего  5 631,7 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Местный бюджет – 5 631,7 тыс. руб.;

2016 год  всего  4 131,7 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Местный бюджет – 4 131,7 тыс. руб.;

2017 год  всего  4 631,7 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Местный бюджет –  4 631,7 тыс. руб.;

2018 год  всего  4 631,7 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Местный бюджет –  4 631,7 тыс. руб.

	Планируемые результаты и Подпрограммы
	Реализация Подпрограммы позволит:

- выполнить  проектно- изыскательские работы 

- повысить уровень газификации МО «Первомайское сельское поселение», построить газопроводы для обеспечения  газом индивидуальной жилищной постройки что обеспечит  население  возможностью пользования природным газом;


1. Характеристика  проблемы  в сфере  газификации  населенных пунктов  МО «Первомайское сельское поселение» и  прогноз развития ситуации 

Подпрограмма  «Газификация в населенных пунктах муниципального «Первомайское сельское поселение»  на 2015-2018 годы» разработана в соответствии с действующими законодательными актами  и содержит перечень мероприятий, направленных на осуществление газификации населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение».
На территории МО «Первомайское сельское поселение»   расположено 15 населенных пунктов, из которых 6 населенных пунктов газифицированы полностью в части многоквартирных домов, дома частного сектора  в данных населенных пунктах газифицированы частично и 9 населенных пунктов   не газифицированы. 
Учитывая, что граждане, проживающие на территории МО «Первомайское сельское поселение» и не имеющие возможность   использовать природный газ в быту  составляет 87,5%    от общего  количества граждан, проживающих на территории поселения, приоритетной задачей настоящей Подпрограммы является развитие системы газоснабжения населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение».
Газификация населенных пунктов  МО «Первомайское сельское поселение» позволит  повысить качество жизни населения, способствовать социально-экономическому развитию территории.
Подпрограмма носит комплексный характер и предполагает  участие в ней  администрации МО «Первомайское сельское поселение», проектных и строительных организаций,  привлеченных на конкурсной основе.

2. Основные цели  и задачи  Подпрограммы

Основными целями настоящей Подпрограммы являются:

-  повышение качества жизни  граждан, проживающего на территории  МО «Первомайское сельское поселение».
 Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по:

- выполнению  проектно- изыскательских работ по газификации  населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»;
- направленному использованию средств муниципального бюджета, а также привлечению дополнительных ресурсов  в целях аккумулирования средств для обеспечения развития и модернизации систем газоснабжения  населенных пунктов, расположенных на территории МО «Первомайское сельское поселение»;
- привлечению  ресурсов  потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций;

В результате реализации мероприятий настоящей Подпрограммы будут созданы    условия для непосредственной  возможности подключения к газораспределительным сетям домов частного сектора. 

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.

Настоящая  Подпрограмма сформирована на основе  анализа потребности сельского поселения МО «Первомайское сельское поселение» в газификации. 
Период  реализации Подпрограммы составляет    5 лет, в течении которых будет выполнена проектно-изыскательская работа, необходимая   для создания системы газоснабжения населенных пунктов   в том числе  по годам:

2015 год - п. Ленинское, п. Первомайское;

2016 год – п. Ольшаники,  п. Ленинское, п. Первомайское;

2017 год - п. Ленинское, п. Первомайское, п. Ильичево, д. Решетниково;

2018 год - п. Ленинское, п. Первомайское, д. Решетниково.

Завершение каждого этапа оценивается по количественным и качественным показателям в установленном порядке. В результате осуществления  системы взаимосвязанных мероприятий обеспечивается достижение поставленных настоящей Программой целей. В настоящую Программу могут быть внесены изменения в случае  снижения или повышения ожидаемых поступлений в бюджет МО «Первомайское сельское поселение»,  в случае включения в Программу  дополнительных мероприятий и  других изменений, предусмотренных  в Порядке  принятия решений о разработке муниципальных программ  МО «Первомайское сельское поселение», утвержденных постановлением администрации МО «Первомайское сельское поселение»   от 22 августа  2014  года  N  212.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.

	Годы реализации
	Источники финансирования (тыс. руб.)

	
	Всего
	Областной бюджет
	Местный бюджет

	2015
	5 631,7
	0,0
	5 631,7

	2016
	4 131,7
	0,0
	4 131,7

	2017
	4 631,7
	0,0
	4 631,7

	2018
	4 631,7
	0,0
	4 631,7

	ИТОГО:
	19 026,8
	0,0
	19 026,8


 Приложение № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ №3
«Газификация в населенных пунктах МО «Первомайское сельское поселение» 

	№  

	Мероприятия 
	Источники финансирования
	Год         
исполнения
	Всего         
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018

	Объекты газоснабжения

	1
	Мероприятие 1   

Выполнение  проектно-изыскательских работ по газификации п. Первомайское  1я очередь          
	Местный бюджет
	2015
	1 365,00
	1 365,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого:
	
	1 365,00
	1 365,00
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Мероприятие 2  

СМР по газификации п. Первомайское   

1я очередь          
	Местный бюджет
	2015
	1 243,18
	1 243,18
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого:
	
	1 243,18
	1 243,18
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Мероприятие  3

СМР по газификации  п. Ленинское

1я очередь          
	Местный бюджет
	2015
	1 956,82 
	1 956,82 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого:
	
	1 956,82
	1 956,82
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Мероприятие  4 

Выполнение  проектно- изыскательских работ по газификации п. Ленинское  2-ая очередь     
	Местный бюджет
	2015
	800,00
	800,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого:
	
	800,00
	800,00
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Мероприятие  5

Выполнение  проектно- изыскательских работ по газификации п. Ольшаники  ул. Центральная     
	Местный бюджет
	2015
	135,00
	135,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого:
	
	135,00
	135,00
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Мероприятие  1

Выполнение  проектно- изыскательских работ по газификации  п. Ольшаники (схема газификации)     
	Местный бюджет
	2016
	100,00
	0,0
	100,00
	0,0
	0,0

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого:
	
	100,00
	0,0
	100,00
	0,0
	0,0

	7
	Мероприятие 2

Выполнение  проектно- изыскательских работ по газификации п. Ильичево (схема газификации)     
	Местный бюджет
	2016
	200,00
	0,0
	200,00
	0,0
	0,0

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого:
	
	200,00
	0,0
	200,00
	0,0
	0,0

	8.
	Мероприятие 3  

СМР по газификации п. Первомайское   

1я - 2я очередь          
	Местный бюджет
	2016
	2 100,00
	0,0
	2 100,0
	0,0
	0,0

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого:
	
	2 100,00
	0,0
	2 100,00
	0,0
	0,0

	9.
	Мероприятие 4

Выполнение  проектно- изыскательских работ по газификации п. Ленинское  2-я  очередь         
	Местный бюджет
	2016
	800,00
	0,0
	800,00
	0,0
	0,0

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого:
	
	800,0
	0,0
	800,00
	0,0
	0,0

	10
	Мероприятие 5

Выполнение  проектно- изыскательских работ по газификации п. Ольшаники ул. Центральная         
	Местный бюджет
	2016
	800,00
	0,0
	800,00
	0,0
	0,0

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого:
	
	800,0
	0,0
	800,00
	0,0
	0,0

	11
	Мероприятие 1

Выполнение  проектно- изыскательских работ по газификации п. Первомайское  2я очередь          
	Местный бюджет
	2017
	1 500,00
	0,0
	0,0
	1 500,00
	0,0

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0

	
	
	Итого:
	
	1 500,00
	0,0
	0,0
	1 500,00
	0,0

	12
	Мероприятие  2

Выполнение  проектно- изыскательских работ по газификации  поселок Решетниково (схема газификации)
	Местный бюджет
	2017
	100,00
	0,0
	0,0
	100,00
	0,0

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0

	
	
	Итого:
	
	100,00
	0,0
	0,0
	100,00
	0,0

	13
	Мероприятие  3

Выполнение  проектно- изыскательских работ по газификации  поселок Симагино (схема газификации)
	Местный бюджет
	2017
	100,00
	0,0
	0,0
	100,00
	0,0

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0

	
	
	Итого:
	
	100,00
	0,0
	0,0
	100,00
	0,0

	14
	Мероприятие 4

Выполнение  СМР по газификации п. Ленинское   2-ая очередь     
	Местный бюджет
	2017
	1 500,00
	0,0
	0,0
	1 500,00
	0,0

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0

	
	
	Итого:
	
	1 500,00
	0,0
	0,0
	1 500,00
	0,0

	15
	Мероприятие 5

Выполнение  СМР по газификации 

п. Ольшаники ул. Центральная
	Местный бюджет
	2017
	800,00
	0,0
	0,0
	800,00
	0,0

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0

	
	
	Итого:
	
	800,00
	0,0
	0,0
	800,00
	0,0

	16
	Мероприятие 6
Выполнение  СМР по газификации п. Первомайское 1 - 2я очередь          
	Местный бюджет
	2017
	500,00
	0,0
	0,0
	500,00
	0,0

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0

	
	
	Итого:
	
	500,00
	0,0
	0,0
	500,00
	0,0

	17
	Мероприятие 1

Выполнение  проектно- изыскательских работ по газификации п. Первомайское  3-ая очередь     
	Местный бюджет
	2018
	1 000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	1 000,00

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого:
	
	1 000,00
	0,0
	0,0
	0,0
	1 000,00

	18
	Мероприятие  2

Выполнение  проектно- изыскательских работ по газификации п. Ленинское   4-я  очередь         
	Местный бюджет
	2018
	500,00
	0,0
	0,0
	0,0
	500,00

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого:
	
	500,00
	0,0
	0,0
	0,0
	500,00

	19
	Мероприятие  3

Выполнение  СМР по газификации 

п. Первомайское  3-ая очередь     
	Местный бюджет
	2018
	2 500,00
	0,0
	0,0
	0,0
	2 500,00

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Итого:
	
	2 500,00
	0,0
	0,0
	0,0
	2 500,00

	20
	Мероприятие  4

Выполнение  проектно- изыскательских работ по газификации  поселок Решетниково 
	Местный бюджет
	2018
	500,00
	0,0
	0,0
	0,0
	500,00

	
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	
	
	Итого:
	
	500,00
	0,0
	0,0
	0,0
	500,00

	21
	Мероприятие  5

Технический надзор за исполнением работ
	Местный бюджет
	2015
	131,7
	131,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	2016
	131,7
	0,0
	131,7
	0,0
	0,0

	
	
	
	2017
	131,7
	0,0
	0,0
	131,7
	0,0

	
	
	
	2018
	131,7
	0,0
	0,0
	0,0
	131,7

	ИТОГО
	19 026,8
	5 631,7
	4 131,7
	4 631,7
	4 631,7


Приложение №2

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ №3
«Газификация в населенных пунктах МО «Первомайское сельское поселение» 

	№   
п/п
	Задачи,        
направленные   
на достижение  
цели
	Планируемый объем         
финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.)
	Показатели,        
характеризующие    
достижение цели
	Планируемое значение показателя по 
годам реализации

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	
	местный 

бюджет
	другие      
источники   
	
	
	
	
	

	1.  


	 Выполнение

ПИР и СМР
	19 026,8
	0,0
	Развитие и модернизация систем газоснабжения  в населенных пунктах МО «Первомайское сельское поселение»
	5 631,7
	4 131,7
	4 631,7
	4 631,7


Приложение №3

Форма представления обоснования финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы №3
«Газификация в населенных пунктах МО «Первомайское сельское поселение» 

	Наименование мероприятия Подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**
	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***

	Выполнение  ПИР и СМР по газификации  населенных пунктов, расположенных на территории  МО «Первомайское сельское поселение»

	Средства бюджета  МО «Первомайское сельское поселение»
	Расчет необходимых ресурсов на реализацию мероприятий составлен на основании:
	Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 

19 026,8 тыс.  руб.
В том числе по годам:

2015 год-   5 631,7 тыс. руб.

2016 год -  4 131,7  тыс. руб.

2017 год-   4 631,7 тыс. руб.

2018 год-   4 631,7 тыс. руб.
	


*- указывается расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой Подпрограммы).

**- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации Подпрограммы.

***- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются источники расчетов.
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