АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
14.10.2015 г.                                                                                                                          №  385


О внесении  изменений в Постановление от 14.10.2014 г.  № 280 «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»

  В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 26.03.2014 года № 9

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок действия муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы» с изменениями от 17.02.2015 №40, от 17.05.2015 №79, от 30.06.2015 №199, от 25.09.2015 №347 на период до 2018 года.
2. Определить финансирование мероприятий муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2018 годы», в 2016 году в размере 16 116,2 тыс. руб., в 2017 году в размере 13 900,0 тыс. руб., в 2018 году 13 900,0 тыс. руб.
3. Внести изменение в название программы изложив в следующей редакции «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2018 годы».
4. Выполнить корректировку мероприятий и объемов финансирования на плановый период 2016-2018 год с учетом возможностей средств бюджета,  изложив  мероприятия  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2018 годы» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление с приложениями  опубликовать на официальном сайте администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет и в газете «Выборг».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
	




Глава администрации                                                                            Ф.Н. Марданов








Согласовано: Белокурова, Трещикова, Тищенков
Разослано: дело, прокуратура, официальный информационный портал МО «СБП» ВР ЛО, газета «Выборг»
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2018 годы»
	Ф.И.О., должность, телефон руководителя программы
	Белокурова Светлана Владимировна, заместитель главы администрации МО «Первомайское сельское  поселение»

	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Постановление Правительства Ленинградской области  от 18  июля  2008  года  N  209  "О   Порядке   разработки, утверждения  и  контроля  за  реализацией   долгосрочных целевых программ в Ленинградской области".
Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение»   от 22 августа  2014  года  N  212  "Об утверждении   Порядка   разработки, утверждения, реализации и  оценки эффективности муниципальных   целевых программ МО «Первомайское сельское поселение  ".
Постановление администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

	Подпрограммы муниципальной программы
	1. Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог
2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

	Цели программы
	1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;
2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;
3. Создание условий для устойчивого развития  МО «Первомайское сельское  поселение»;
4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское  поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

	Задачи программы
	1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. 
2 . Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  существующей    сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;
3. Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Мероприятия  программы
	Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе.

	Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования программы
	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2015-2018 годы составляют 77 763,4 тыс. руб., в том числе:

Источники финансирования на 2015 г.:
-областной бюджет 873,0  тыс. руб.
-местный бюджет 32 974,2  тыс. руб.

Источники финансирования на 2016 г.:
-областной бюджет 2 216,2 тыс. руб.
-местный бюджет 13 900,0  тыс. руб.

Источники финансирования на 2017 г.:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 13 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 13 900,0   тыс. руб.

	Показатели эффективности программы
	Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения.
Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов.

	Основные целевые индикаторы реализации программы
	Протяженность улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов.

	Система управления и контроль за выполнением программы
	Реализация и финансирование  Программы  осуществляются в  соответствии  с  планом  мероприятий   Программы   на основании контрактов, заключаемых в  соответствии  с  Федеральным законом  Российской  Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в которых  определяются  условия  и   ответственность   за выполнение  мероприятий Программы, целевое  использование средств и порядок представления отчетности. 
Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.
Текущий контроль  за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское  поселение».
Отчеты  о  ходе   выполнения  (об  итогах выполнения)    Программы  представляет начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и  в установленные сроки.



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
Перед органами местного самоуправления МО «Первомайское сельское  поселение»  стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации и росту благосостояния населения МО.
В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.
Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:
1. автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;
1. в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам поселения, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
1. помимо высокой первоначальной стоимости строительства –  реконструкция, капитальный ремонт и ремонт  также требуют больших затрат.
Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:
1. скорость движения;
1. пропускная способность;
1. безопасность движения;
1. долговечность;
1. стоимость содержания;
1. экологическая безопасность.
Увеличение количества автотранспорта, строительство индивидуального жилья и новых объектов (предприятия торговли), изменение нормативных требований вкупе с незавершенным ремонтом прошлых лет, вследствие недостаточного финансирования, приводит к тому, что необходимо строить новые, реконструировать и ремонтировать существующие дороги. 
Площадь покрытий дорог, проездов и тротуаров, требующая ремонта, составляет 
50 % от общей площади покрытий.
Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных покрытий, предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ:
- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности  и уровня  надежности – через 10 лет;
- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств покрытия проезжей части дороги – рекомендуется через 2-5 лет;
- текущий (ямочный) ремонт, который проводится по мере необходимости 
и обеспечивает восстановление сцепных свойств покрытия проезжей части.
Учитывая характер местного бюджета, целесообразность решения проблемы программно-целевым методом для МО «Первомайское сельское  поселение»  заключается в планировании деятельности по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, путем привлечения субсидий из бюджета Ленинградской области. Утверждение данной программы позволит проводить целенаправленную политику по развитию и совершенствованию улично-дорожной сети МО «Первомайское сельское  поселение».

2. Цели и задачи программы.
Цели муниципальной  программы:
1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;
2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;
3. Создание условий для устойчивого развития  МО «Первомайское сельское  поселение»;
4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское  поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения.
Задачи муниципальной программы:
1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам.
2 . Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  существующей    сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;
3. Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Сроки и этапы реализации программы.
Программа реализуется в один этап в 2015-2018 годах.

4. Перечень мероприятий программы.
Основными мероприятиями Программы являются ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов,  в том числе разработка сметной документации и дефектных ведомостей с получением заключения аккредитованной организации о проверке правильности составления смет. В целях профессионального подхода к решению вышеуказанных задач, местной администрацией МО «Первомайское сельское  поселение» будут  заключены договорные отношения со специализированными организациями.
 Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к Программе.

5. Механизм реализации программы.
Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей  эффективности реализации программы.
Реализация программы осуществляется  за счет организации  и осуществления ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям  и дворовых территорий многоквартирных домов.

6. Ресурсное обеспечение программы.
Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.
Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2015-2018 годы составляют 77 763,4  тыс. руб., в том числе:

Источники финансирования на 2015 г.:
-областной бюджет 873,0  тыс. руб.
-местный бюджет 32 974,2  тыс. руб.

Источники финансирования на 2016 г.:
-областной бюджет 2 216,2 тыс. руб.
-местный бюджет 13 900,0  тыс. руб.

Источники финансирования на 2017 г.:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 13 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 13 900,0   тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2018  годы.
Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

7. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее реализации.
Реализация и финансирование Программы  осуществляются в  соответствии  с  планом  мероприятий   Программы   на основании контрактов, заключаемых в  соответствии  с  Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в которых  определяются  условия  и   ответственность   за выполнение мероприятий Программы, целевое  использование средств и порядок представления отчетности. 
Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.
Текущий контроль  за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское  поселение».
Отчеты  о  ходе   выполнения  (об  итогах выполнения)    Программы  представляет начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и  в установленные сроки.

8. Оценка эффективности реализации программы.
Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.
Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности движения.
Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети МО «Первомайское сельское  поселение», возможному росту экономической активности, улучшению условий жизни населения на территории МО «Первомайское сельское  поселение»  и позволит сократить протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадь проездов к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям.

 Приложение №1.1.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015 год»
	Мероприятие
	Год
финансирования

	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи
расходов

	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское  поселение»
	2015
	5 150,00
	0,0
	5 150,00
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2015
	100,00
	0,0
	100,00
	100 кв. м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2015
	50,00
	0,0
	50,0
	50,0 кв. м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2015
	600,00
	0,0
	600,00
	
	

	Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной
	2015
	200,00
	0,0
	200,00
	
	

	Итого по подпрограмме №1 по 2015 г.
	
	6  100,00
	0,0
	6 100,00
	
	

	Подпрограмма №2«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»

	Развитие автомобильных дорог

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная
	2015
	0,0
	0,0
	0,0
	0,525 км
	

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63)
	2015
	0,0
	0,0
	0,0
	0,36 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2015
	1 859,73
	0,0
	1 859,73
	0,405 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская
	2015
	4 993,47
	0,0
	4 993,47
	2,00 км
	

	поселок Ильичево

	Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
	2015
	2 856,5
	0,0
	2 856,5
	1 226,2 кв. м. 
0,31 км.
	

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 
	2015
	702,45
	0,0
	702,45
	0,45 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Лесная
	2015
	510,00
	0,0
	510,0
	0,50 км
	

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3
	2015
	1 124,4
	0,0
	1 124,4
	197 кв.м.
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Цветочная
	2015
	1 842,91
	0,0
	1 842,91
	
	

	поселок Ленинское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная
	2015
	0,0
	0,0
	0,0
	0,5 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая
	2015
	0,0
	0,0
	0,0
	1,00 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сосновая
	2015
	3 670,8
	0,0
	3 670,8
	3 867,00 кв.м.
/0,75 км
	

	поселок Ольшаники

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская
	2015
	2 778,23
	873,00
	1905,23
	1,20 км
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская, с ремонтом водопропускной трубы
	2015
	200,0
	0,0
	200,0
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Дачная, Майская
	2015
	6 508,71
	0,0
	6 508,71
	
	

	поселок Огоньки

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья
	2015
	0,0
	0,0
	0,0
	0,33 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2015
	200,00
	0,0
	200,00
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2015
	500,00
	0,0
	500,00
	
	

	Итого по подпрограмме №2 на 2015 г.
	
	27 747,2
	873,00
	26 874,20
	7,58 км.
	




























Приложение №1.2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2016 год»
	Мероприятие
	Год
финансирования

	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи
расходов

	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2016
	5 150,0
	0,0
	5 150,0
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2016
	100,0
	0,0
	100,0
	100 кв.м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2016
	50,0
	0,0
	50,0
	50,0 кв.м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2016
	600,0
	0,0
	600,0
	
	

	Итого по подпрограмме №1 за 2016 г.
	
	5 900,0
	0,0
	5 900,0
	
	

	Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»

	Развитие автомобильных дорог

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая, Черничная, Вишневая
	2016
	850,00
	0,0
	850,00
	0,50 км
	

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63)
	2016
	100,00
	0,0
	100,00
	0,36 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2016
	1 370,0
	0,0
	1370,0
	0,705 км
0,402 км
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла)
	2016
	1 600,0
	0,0
	1600,0
	1,10 км
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Лесная
	2016
	50,0
	0,0
	733,4
	0,50 км
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  (Ялкала)
	2016
	800,0
	2 216,2
	116,6
	
	

	поселок Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги
	2016
	1 750,0
	0,0
	1 750,0
	0,8  км
	

	поселок Ольшаники

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная
	2016
	600,0
	0,0
	600,0
	0,40 км
	

	поселок Огоньки

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья
	2016
	580,0
	0,0
	580,0
	1,22 км
0,7 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2016
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2016
	200,0
	0,0
	200,0
	
	

	Итого по подпрограмме №2 за 2016 г.
	
	10 216,2
	2 216,2
	8 000,0
	7,187 км
	


















Приложение №1.3
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2017 год»
	Мероприятие
	Год
финансирования

	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код вида
расходов

	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2017
	5 150,0
	0,0
	5 150,0
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2017
	100,0
	0,0
	100,0
	100 кв.м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2017
	50,0
	0,0
	50,0
	50,0 кв.м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2017
	600,0
	0,0
	600,0
	
	

	Итого по подпрограмме №1 за 2017 г.
	
	5900,0
	0,0
	5900,0
	
	

	Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»

	Развитие автомобильных дорог

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина
	2017
	2 000,0
	0,0
	2 000,0
	1,00 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2017
	690,0
	0,0
	690,0
	0,69 км
0,155 км
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. (Ялкала)
	2017
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	1,00 км
	

	поселок Ленинское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская
	2017
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,50 км
	

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2017
	2 310,0
	0,0
	2 310,0
	0,70 км
	

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Березовая, Садовая
	2017
	800,0
	0,0
	800,0
	1,00 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2017
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2017
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Итого по подпрограмме №2 за 2017 г.
	
	8 000,0
	0,0
	8 000,0
	5,045 км
	


























Приложение №1.4
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2018 год»
	Мероприятие
	Год
финансирования

	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов


	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2018
	5 150,00
	0,0
	5 150,00
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2018
	100,00
	0,0
	100,00
	100 кв.м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2018
	50,00
	0,0
	50,0
	50,0 кв.м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2018
	600,00
	0,0
	600,00
	
	

	Итого по подпрограмме №1 за 2018 г.
	
	5900,00
	0,0
	5900,00
	
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

	Развитие автомобильных дорог

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Пионерская
	2018
	2000,0
	0,0
	2000,0
	1,00 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная
	2018
	690,0
	0,0
	690,0
	0,69 км
0,155 км
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. (Ялкала)
	2018
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	1,00 км
	

	поселок Ленинское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная
	2018
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,50 км
	

	поселок  Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная
	2018
	2 310,0
	0,0
	2 310,0
	0,70 км
	

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Разъезжая, Торфяная
	2018
	800,0
	0,0
	800,0
	1,00 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2018
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2018
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Итого по подпрограмме №2 за 2018 г.
	
	8 000,0
	0,0
	8 000,0
	5,045 км
	

























                           Приложение №2
[bookmark: Par721]ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ
 «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015-2018 годы»
	
Наименование и
местонахождение стройки (объекта), проектная мощность
	Год финансирования
	Реквизиты
утверждения проектно-
сметной
докумен-
тации
(ПСД)
	Форма
собственности
	Сметная стоимость (тыс. руб.)

	
	
	
	
	в ценах,
утвержденных в ПСД
	в ценах
года начала реализации
программы

	Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2015
	
	муниципальная
	
	5 150,00

	
	2016
	
	муниципальная
	
	5 150,00

	
	2017
	
	муниципальная
	
	5 150,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	5 150,00

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2015
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2016
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2017
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	100,00

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2015
	
	муниципальная
	
	50,00

	
	2016
	
	муниципальная
	
	50,00

	
	2017
	
	муниципальная
	
	50,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	50,00

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2015
	
	муниципальная
	
	600,00

	
	2016
	
	муниципальная
	
	600,00

	
	2017
	
	муниципальная
	
	600,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	600,00

	Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной	
	2015
	
	муниципальная
	
	200,0

	Итого по подпрограмме №1
	
	
	
	
	23 800,0

	Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»

	Развитие автомобильных дорог

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая
	2015
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2016
	
	муниципальная
	
	850,0

	
	2017
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63)
	2015
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2016
	
	муниципальная
	
	100,0

	
	2017
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина 
	2015
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2016
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2017
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2015
	
	муниципальная
	
	1 859,73

	
	2016
	
	муниципальная
	
	1 370,0

	
	2017
	
	муниципальная
	
	690,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская
	2015
	
	муниципальная
	
	4 993,47

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла)
	2016
	
	муниципальная
	
	1 600,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия проездов  на ул. Пионерская
	2018
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Цветочная
	2018
	
	муниципальная
	
	690,0

	Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
	2015
	
	муниципальная
	
	2 856,5

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 
	2015
	
	муниципальная
	
	702,45

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Лесная
	2015
	
	муниципальная
	
	510,0

	
	2016
	
	муниципальная
	
	733,4

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3
	2015
	
	муниципальная
	
	1 124,4

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Цветочная
	2015
	
	муниципальная
	
	1 842,91

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  (Ялкала)
	2016
	
	муниципальная
	
	2 332,8

	
	2017
	
	муниципальная
	
	1000,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сосновая
	2015
	
	муниципальная
	
	3 670,8

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская, Новая
	2017
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Хвойная
	2018
	
	муниципальная
	
	1 000,

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская
	2015
	
	муниципальная
	
	2 778,23

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанской с ремонтом водопропускной трубы
	2015
	
	муниципальная
	
	200,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная, Майская
	2015
	
	муниципальная
	
	6 508,71

	
	2016
	
	муниципальная
	
	600,0

	поселок Огоньки

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, 
	2015
	
	муниципальная
	
	0,00

	
	2016
	
	муниципальная
	
	580,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная
	2018
	
	
	
	2 310,00

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги
	2016
	
	муниципальная
	
	1 750,00

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2017
	
	муниципальная
	
	2 310,00

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Березовая, Садовая
	2017
	
	муниципальная
	
	800,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Разъезжая, Торфяная 
	2018
	
	муниципальная
	
	800,00

	Технический надзор за исполнением работ
	2015
	
	
	
	200,00

	
	2016
	
	
	
	100,00

	
	2017
	
	
	
	100,00

	
	2018
	
	
	
	100,00

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2015
	
	
	
	500,00

	
	2016
	
	
	
	200,00

	
	2017
	
	
	
	100,00

	
	2018
	
	
	
	100,00

	Итого по подпрограмме №2
	53 963,4

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
	77 763,4





Приложение №3

Отчет
о реализации мероприятий программы
«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015-2018 годы».
по итогам 
_____________________________________________
(отчетный период (год)

	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)
	План по программе на 201_ г., 
тыс. руб.
	Фактическое исполнение,
тыс. руб.
	Процент освоения от программных расходов, %

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	










ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1
«Содержание  и  текущий  ремонт  муниципальных автомобильных  дорог»  
	Цели подпрограммы
	1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;
2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;
3. Создание условий для устойчивого развития  МО «Первомайское сельское  поселение»;
4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское  поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

	Задачи подпрограммы
	1. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Содержание улично-дорожной сети на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»;
3. Организация ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий улиц 
и проездов на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»;
4. Ежегодное нанесение дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»

	Мероприятия  подпрограммы
	Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к подпрограмме.

	Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы
	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2015-2018 годы составляют 23 800,0 тыс. руб., в том числе:
Источники финансирования на 2015 г.:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 6 100,0  тыс. руб.

Источники финансирования на 2016 г.:
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местный бюджет 5 900,0  тыс. руб.

Источники финансирования на 2017 г.:
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местный бюджет 5 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местный бюджет 5 900,0   тыс. руб.

	Показатели эффективности подпрограммы
	Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения.
Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов.

	Основные целевые индикаторы реализации подпрограммы
	1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети за счет:
- механизированной уборки 52 584,70 км протяженности  дорог, проездов в зимнее время на территории МО «Первомайское сельское поселение» (в т. ч. 27 936,7 км асфальтированные, 24 648,00 км грунтовые);
- механизированной уборки 27 936,7 км дорог, проездов в летнее время на территории МО «Первомайское сельское поселение»;
- ежегодного ямочного ремонта в объеме 100,0 кв. м ремонтируемой площади автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
- Ежегодного нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением в объеме 50,00 кв. м.
- Ежегодной закупки песка из отсевов дробления для посыпки дорог.


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
Перед органами местного самоуправления МО «Первомайское сельское  поселение»  стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации и росту благосостояния населения МО.
Рост интенсивности движения на дорогах и проездах населенных пунктов                                МО «Первомайское сельское поселение» ведет к возрастанию изнашивающего                                  и разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция с каждым годом будет неизменно возрастать.
Для поддержания улично-дорожной сети МО в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходимо обеспечить содержание и текущий ремонт покрытия проезжей части.
Протяженность улично-дорожной сети МО «Первомайское сельское поселение» составляет 52 584,7 км.
Площадь усовершенствованных покрытий, требующих текущего содержания,  составляет 27 936,7 км . 
Площадь покрытий дорог, проездов и тротуаров, требующая ремонта, составляет 
50 % от общей площади покрытий.
Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных покрытий, предписывают следующие сроки проведения 
- текущий (ямочный) ремонт, который проводится по мере необходимости 
и обеспечивает восстановление сцепных свойств покрытия проезжей части.
Повышение уровня жизни населения МО «Первомайское сельское поселение» требует повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию 
и своевременной санитарной уборке дорог, проездов, пешеходных зон объектов благоустройства и озеленения, расположенных на территории населенных пунктов 
МО «Первомайское сельское поселение».
В рамках работ по санитарному содержанию и механизированной уборке территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» осуществляются работы по уборке дорог и проездов в зимнее и летнее время.
Летом выполняются работы, обеспечивающие  чистоту.
Основная задача уборки дорог и проездов в летнее время заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог. 
Эти загрязнения ухудшают эстетический вид улиц, являются источником повышенной запыленности воздуха. 
Основными операциями по летней уборке улично-дорожной сети города является подметание, мойка покрытий дорог и проездов,  ручная очистка прибордюрной зоны, уборка и вывоз мусора.
Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы.
При уборке дорог и проездов в зимнее время обеспечивается три основных вида работ:
- борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего и уплотненного снега;
- погрузка и вывоз снега и скола;
- посыпка дорог пескосоляной смесью (песком из отсевов дробления).
	Важнейшим условием качественного выполнения работ при  уборке дорог 
и проездов в зимнее   время является ее своевременность. 
При несвоевременной уборке под воздействием колес автомобилей снег уплотняется и образуются накаты, что значительно ухудшает условия проезда и осложняет обстановку на дорогах и проездах города, создает  условия для возникновения ДТП.
	Механизированная уборка дорог и проездов позволяет поддерживать покрытие дорог, проездов в состоянии, отвечающем требованиям санитарных норм и правилам  безопасности дорожного движения. Увеличение количества автотранспорта, строительство индивидуального жилья и новых объектов, изменение нормативных требований вкупе с незавершенным ремонтом прошлых лет, вследствие недостаточного финансирования, приводит к тому, что необходимо строить новые, реконструировать, ремонтировать и обеспечивать надлежащее состояние существующих дорог. 
Учитывая характер местного бюджета, целесообразность решения проблемы программно-целевым методом для МО «Первомайское сельское  поселение»  заключается в планировании деятельности по обеспечению комплекса работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, что обеспечит безопасность дорожного движения и поддержание существующих дорог в нормативном состоянии. Утверждение данной программы позволит проводить целенаправленную политику по развитию и совершенствованию улично-дорожной сети МО «Первомайское сельское  поселение». 
 	
2. Цели и задачи подпрограммы.
Цели муниципальной  подпрограммы:
1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;
2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;
3. Создание условий для устойчивого развития  МО «Первомайское сельское  поселение»;
4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское  поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения.
Задачи подпрограммы

1. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения;
1. Содержание улично-дорожной сети на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»;
1. Организация ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий улиц 
и проездов на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»;
1. Ежегодное нанесение дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2015-2018 годах.
4. Перечень мероприятий подпрограммы.
Основными мероприятиями Подпрограммы являются обеспечение содержания и текущего ремонта дорог, нанесение дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение». В целях профессионального подхода к решению вышеуказанных задач, местной администрацией МО «Первомайское сельское  поселение» будут  заключены договорные отношения со специализированными организациями.
 Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к Подпрограмме.
5. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей  эффективности реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется  за счет организации  и осуществления содержания, механизированной уборки дорог и текущего ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям  и дворовых территорий многоквартирных домов.

6. Ресурсное обеспечение программы.
Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства местного бюджета. Расчет потребности произведен на основании действующих нормативов и сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.
Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую подпрограмму дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств бюджета.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2015-2018 годы составляют 23 800,0 тыс. руб., в том числе:

Источники финансирования на 2015 г.:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 6 100,0  тыс. руб.

Источники финансирования на 2016 г.:
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местный бюджет 5 900,0  тыс. руб.

Источники финансирования на 2017 г.:
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местный бюджет 5 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местный бюджет 5 900,0   тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий подпрограммы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2017  годы.
Объем финансирования подпрограммы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

Приложение №1.1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ №1
«СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2015 ГОД»
	Мероприятие
	Срок
финансирования
мероприятия
	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов

	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО "Первомайское сельское  поселение"
	2015
	5 150,0
	0,0
	5 150,0
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2015
	100,0
	0,0
	100,0
	100 кв.м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2015
	50,0
	0,0
	50,0
	50,0 кв.м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2015
	600,0
	0,0
	600,0
	
	

	Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной
	2015
	200,0
	0,0
	200,0
	1 к-т
	

	Итого
	
	6 100,0
	0,0
	6100,00
	
	














Приложение №1.2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ №1 
СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2016 ГОД»
	Мероприятие
	Год
финансирования

	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов

	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	Развитие автомобильных дорог

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское  поселение»
	2016
	5 150,0
	0,0
	5 150,0
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2016
	100,0
	0,0
	100,0
	100 кв.м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2016
	50,0
	0,0
	50,0
	50,0 кв.м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2016
	600,0
	0,0
	600,0
	
	

	Итого
	
	5 900,0
	0,0
	5 900,0
	
	


















Приложение №1.3
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДРОГРАММЫ №1
«СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2017 ГОД»
	Мероприятие
	Год
финансирования

	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов

	
	
	всего
	областной
бюджет
	местные
бюджеты
	
	

	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2017
	5 150,0
	0,0
	5 150,0
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2017
	100,0
	0,0
	100,0
	100 кв.м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2017
	50,0
	0,0
	50,0
	50,0 кв.м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2017
	600,0
	0,0
	600,0
	
	

	Итого
	
	5 900,0
	0,0
	5900,0
	
	


















Приложение №1.4
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДРОГРАММЫ №1
«СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2018 ГОД»
	Мероприятие
	Срок
финансирования
мероприятия
	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов

	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2018
	5 150,0
	0,0
	5 150,0
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2018
	100,0
	0,0
	100,0
	100 кв.м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2018
	50,0
	0,0
	50,00
	50,0 кв.м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2018
	600,0
	0,0
	600,0
	
	

	Итого
	
	5 900,0
	0,0
	5900,0
	
	


















Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ №1
«Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015-2018 годы»
	
Наименование и
местонахождение стройки (объекта), проектная мощность
	Годы
строительства

	Реквизиты
утверждения проектно-
сметной
документации
(ПСД)
	Форма
собственности
	Сметная стоимость 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	в ценах,
утвержденных в ПСД
	в ценах
года начала реализации
подпрограммы

	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2015
	
	муниципальная
	
	5 150,0

	
	2016
	
	муниципальная
	
	5 150,0

	
	2017
	
	муниципальная
	
	5 150,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	5 150,0

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2015
	
	муниципальная
	
	100,0

	
	2016
	
	муниципальная
	
	100,0

	
	2017
	
	муниципальная
	
	100,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	100,0

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2015
	
	муниципальная
	
	50,0

	
	2016
	
	муниципальная
	
	50,0

	
	2017
	
	муниципальная
	
	50,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	50,0

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2015
	
	муниципальная
	
	600,0

	
	2016
	
	муниципальная
	
	600,0

	
	2017
	
	муниципальная
	
	600,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	600,0

	Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной
	2015
	
	муниципальная
	
	200,0

	Итого по подпрограмме №1 
	
	
	
	
	23 800,0









Приложение №3

Отчет
о реализации мероприятий подпрограммы №1
«Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015 – 2018 годы».
по итогам 
_____________________________________________
(отчетный период (год)

	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)
	План по программе на 201_ г., 
тыс. руб.
	Фактическое исполнение,
тыс. руб.
	Процент освоения от программных расходов, %

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	











ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»
	Цели подпрограммы
	1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;
2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;
3. Создание условий для устойчивого развития  МО «Первомайское сельское  поселение»;
4. Улучшение условий жизни населения на территории МО «Первомайское сельское  поселение».

	Задачи подпрограммы
	1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  существующей    сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;
2 . Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
3. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Мероприятия  подпрограммы
	Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе.

	Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2018 годы составляет 53 963,4 тыс. руб., в т.ч.:

Источники финансирования на 2015 г.:
-областной бюджет 873,00 тыс. руб.
-местный бюджет 26 874,20  тыс. руб.

Источники финансирования на 2016 г.:
-областной бюджет 2 216,20 тыс. руб.
-местный бюджет 8 000,00  тыс. руб.

Источники финансирования на 2017 г.:
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 8 000,00   тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местный бюджет 8 000,00   тыс. руб.

	Показатели эффективности подпрограммы
	Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения.
Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов.



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
 Перед органами местного самоуправления МО «Первомайское сельское  поселение»  стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации и росту благосостояния населения МО.
В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.
Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:
1. автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;
1. в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам поселения, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
помимо высокой первоначальной стоимости строительства –  реконструкция, капитальный ремонт и ремонт  также требуют больших затрат. 
Площадь покрытий дорог, проездов и тротуаров, требующая ремонта, составляет 
50 % от общей площади покрытий.
Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных покрытий, предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ:
- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности  и уровня  надежности – через 10 лет;
- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств покрытия проезжей части дороги – рекомендуется через 2-5 лет;
- текущий (ямочный) ремонт, который проводится по мере необходимости 
и обеспечивает восстановление сцепных свойств покрытия проезжей части.
Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:
1. скорость движения;
1. пропускная способность;
1. безопасность движения;
1. долговечность;
1. стоимость содержания;
1. экологическая безопасность.
Увеличение количества автотранспорта, строительство индивидуального жилья и новых объектов (предприятия торговли), изменение нормативных требований вкупе с незавершенным ремонтом прошлых лет, вследствие недостаточного финансирования, приводит к тому, что необходимо строить новые, реконструировать и ремонтировать существующие дороги. 
Учитывая характер местного бюджета, целесообразность решения проблемы программно-целевым методом для МО «Первомайское сельское  поселение»  заключается в планировании деятельности по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, путем привлечения субсидий из бюджета Ленинградской области. Утверждение данной подпрограммы позволит проводить целенаправленную политику по развитию и совершенствованию улично-дорожной сети МО «Первомайское сельское  поселение».

2. Цели и задачи подпрограммы.

Цели муниципальной  подпрограммы:

1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;
2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;
3. Создание условий для устойчивого развития  МО «Первомайское сельское  поселение»;
4. Улучшение условий жизни населения на территории МО «Первомайское сельское  поселение».

Задачи муниципальной подпрограммы:

1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  существующей    сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;
2 . Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
3. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2018 годах.

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

Основными мероприятиями Подпрограммы являются ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов,  в том числе разработка сметной документации и дефектных ведомостей с получением заключения аккредитованной организации о проверке правильности составления смет. В целях профессионального подхода к решению вышеуказанных задач, местной администрацией МО «Первомайское сельское  поселение» будут  заключены договорные отношения со специализированными организациями.
 Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к Программе.
 
5. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей  эффективности реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется  за счет организации  и осуществления ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям  и дворовых территорий многоквартирных домов.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Источниками финансирования муниципальной целевой подпрограммы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.
Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2018 годы составляет  53 963,4 тыс. руб., в т.ч.:
Объем финансирования программы на  2015 год  составит 27 747,2 тыс. рублей.
-областной бюджет 873,00  тыс. руб.
-местные бюджеты  26 874,20   тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2016 год  составит 10 216,2 тыс. рублей.
-областной бюджет 2 216,2 тыс. руб.
-местные бюджеты  8 000,00   тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2017 год  составит 8 000,00 тыс. рублей.
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местные бюджеты  8 000,00  тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2018 год  составит 8 000,00 тыс. рублей.
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местные бюджеты  8 000,00   тыс. руб.
Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2017  годы.
Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.


Приложение №1.1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ №2
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям на 2015 год»
	Мероприятие
	Год финансирования
	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи
расходов

	
	
	всего
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	прочие  источники
	
	

	

	Развитие автомобильных дорог

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная
	2015
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,525 км
	

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63)
	2015
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0
	0,36 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2015
	1 859,73
	0,0
	0,0
	1 859,73
	0,0
	0,405 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская
	2015
	4 993,47
	0,0
	0,0
	4 993,47
	0,0
	2,00 км
	

	поселок Ильичево

	Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
	2015
	2 856,5
	0,0
	0,0
	2 856,5
	
	1 226,2 кв. м. 
0,31 км.
	

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 
	2015
	702,45
	0,0
	0,0
	702,45
	
	0,45 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Лесная
	2015
	510,00
	0,0
	0,0
	510,00
	
	0,50 км
	

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3
	2015
	1 124,4
	0,0
	0,0
	1 124,4
	
	197 кв.м.
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Цветочная
	2015
	1 842,91
	0,0
	0,0
	1 842,91
	
	
	

	поселок Ленинское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная
	2015
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00
	
	0,5 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая
	2015
	0,00
	0,0
	0,0
	0,00
	
	1,00 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сосновая
	2015
	3 670,8
	0,0
	0,0
	3 670,8
	
	3 867,00 кв.м.
/0,75 км
	

	поселок Ольшаники

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская
	2015
	2 778,23
	0
	873,00
	1905,23
	
	1,20 км
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская, с ремонтом водопропускной трубы
	2015
	200,00
	0,0
	0,0
	200,00
	
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Дачная, Майская
	2015
	6 508,71
	0,0
	0,0
	6 508,71
	
	
	

	поселок Огоньки

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, 
	2015
	0,00
	
	
	0,00
	
	0,33 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2015
	200,00
	
	
	200,00
	
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2015
	500,00
	
	
	500,00
	
	
	

	Итого
	
	27 747,2
	
	873,00
	26 874,20
	
	7,58 км.
	







Приложение №1.2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям на 2016 год»
	Мероприятие
	Год финансирования
	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов

	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	

	Развитие автомобильных дорог

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая, Черничная, Вишневая
	2016
	850,0
	0,0
	850,00
	0,50 км
	

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63)
	2016
	100,0
	0,0
	100,00
	0,36 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2016
	1 370,0
	0,0
	1 370,00
	0,705 км
0,402 км
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла)
	2016
	1 600,0
	0,0
	1 600,00
	1,10 км
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Лесная
	2016
	733,4
	0,0
	733,4
	0,50 км
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  (Ялкала)
	2016
	2 332,8
	2 216,2
	116,6
	
	

	поселок Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги
	2016
	1 750,0
	0,0
	1 750,0
	 0,8  км
	

	поселок Ольшаники

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная
	2016
	600,0
	0,0
	600,0
	0,40 км
	

	поселок Огоньки

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья
	2016
	580,0
	0,0
	580,0
	1,22 км
0,7 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2016
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2016
	200,0
	0,0
	200,0
	
	

	Итого
	10 216,2
	2 216,2
	8 000,00
	7,187 км
	


Приложение №1.3
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям на 2017 год»
	Мероприятие
	Год финансирования
	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов


	
	
	всего
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	местные
бюджеты
	прочие  источники
	
	

	Развитие автомобильных дорог

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина
	2017
	2000,00
	0,0
	0,0
	2000,00
	0,0
	1,00 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2017
	690,00
	0,0
	0,0
	690,00
	0,0
	0,69 км
0,155 км
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. (Ялкала)
	2017
	1 000,00
	
	
	1 000,00
	
	1,00 км
	

	поселок Ленинское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская
	2017
	1 000,00
	
	
	1 000,00
	
	0,50 км
	

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2017
	2 310,00
	
	
	2 310,00
	
	0,70 км
	

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Березовая, Садовая
	2017
	800,00
	
	
	800,00
	
	1,00 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2017
	100,00
	0,0
	0,0
	100,00
	0,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2017
	100,00
	0,0
	0,0
	100,00
	0,0
	
	

	Итого по подпрограмме
	
	8 000,00
	0,0
	0,0
	8 000,00
	0,0
	5,045 км
	



Приложение №1.4
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ №2
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям на 2018 год»
	Мероприятие
	Год финансирования
	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи
расходов

	
	
	всего
	областной
бюджет
	местные
бюджеты
	
	

	Развитие автомобильных дорог

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Пионерская
	2018
	2 000,0
	0,0
	2 000,0
	1,00 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная
	2018
	690,0
	0,0
	690,0
	0,69 км
0,155 км
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. (Ялкала)
	2018
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	1,00 км
	

	поселок Ленинское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная
	2018
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,50 км
	

	поселок  Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная
	2018
	2 310,0
	
	2 310,0
	0,70 км
	

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Разъезжая, Торфяная
	2018
	800,0
	
	800,0
	1,00 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2018
	100,0
	
	100,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2018
	100,0
	
	100,0
	
	

	Итого
	8 000,0
	
	8 000,0
	5,045 км
	




      
 Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ №2
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям на 2015-2018 годы»
	
Наименование и
местонахождение стройки (объекта), проектная
мощность
	Годы
строительства

	Реквизиты
утверждения проектно-
сметной
документации
(ПСД)
	Форма
собственности
	Сметная стоимость 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	в ценах,
утвержденных в ПСД
	в ценах
года начала реализации
программы

	Развитие автомобильных дорог

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая
	2015
	
	муниципальная
	
	0,00

	
	2016
	
	муниципальная
	
	850,00

	
	2017
	
	муниципальная
	
	0,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	0,00

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63)
	2015
	
	муниципальная
	
	0,00

	
	2016
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2017
	
	муниципальная
	
	0,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	0,00

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина 
	2015
	
	муниципальная
	
	0,00

	
	2016
	
	муниципальная
	
	0,00

	
	2017
	
	муниципальная
	
	2 000,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2015
	
	муниципальная
	
	1 859,73

	
	2016
	
	муниципальная
	
	1 370,00

	
	2017
	
	муниципальная
	
	690,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	0,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская
	2015
	
	муниципальная
	
	4 993,47

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла)
	2016
	
	муниципальная
	
	1 600,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия проездов  на ул. Пионерская
	2018
	
	муниципальная
	
	2 000,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Цветочная
	2018
	
	муниципальная
	
	690,00

	поселок Ильичево

	Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
	2015
	
	муниципальная
	
	2 856,5

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 
	2015
	
	муниципальная
	
	702,45

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Лесная
	2015
	
	муниципальная
	
	510,00

	
	2016
	
	муниципальная
	
	733,40

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3
	2015
	
	муниципальная
	
	1 124,4

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Цветочная
	2015
	
	муниципальная
	
	1 842,91

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  (Ялкала)
	2016
	
	муниципальная
	
	2 332,8

	
	2017
	
	муниципальная
	
	1 000,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	1 000,00

	поселок Ленинское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сосновая
	2015
	
	муниципальная
	
	3 670,8

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская, Новая
	2017
	
	муниципальная
	
	1 000,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Хвойная
	2018
	
	муниципальная
	
	1 000,00

	поселок Ольшаники

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская
	2015
	
	муниципальная
	
	2 778,23

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанской с ремонтом водопропускной трубы
	2015
	
	муниципальная
	
	200,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная, Майская
	2015
	
	муниципальная
	
	6 508,71

	
	2016
	
	муниципальная
	
	600,00

	поселок Огоньки

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, 
	2015
	
	муниципальная
	
	0,00

	
	2016
	
	муниципальная
	
	580,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная
	2018
	
	
	
	2 310,00

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги
	2016
	
	муниципальная
	
	1 750,00

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2017
	
	муниципальная
	
	2 310,00

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Березовая, Садовая
	2017
	
	муниципальная
	
		8	00,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Разъезжая, Торфяная 
	2018
	
	муниципальная
	
	800,00

	Технический надзор за исполнением работ

	Технический надзор за исполнением работ
	2015
	
	
	
	200,0

	
	2016
	
	
	
	100,0

	
	2017
	
	
	
	100,0

	
	2018
	
	
	
	100,0

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2015
	
	
	
	500,0

	
	2016
	
	
	
	200,0

	
	2017
	
	
	
	100,0

	
	2018
	
	
	
	100,0

	Итого по подпрограмме №2
	
	
	
	
	53 963,4




Приложение №3

Отчет
о реализации мероприятий подпрограммы №2
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
по итогам 
_____________________________________________
(отчетный период (год)

	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)
	План по программе на 201_ г., 
тыс. руб.
	Фактическое исполнение,
тыс. руб.
	Процент освоения от программных расходов, %

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




