АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2015 г.                                                                                                                           № 393

В соответствии с  Федеральным Законом № 131–ФЗ  от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 9 областного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 г. № 218 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 - 2043 годы,  администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества на 2016 год многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 - 2043 годы, согласно Приложения 1, 2.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Выборг» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Первомайское сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации Белокурову С.В. 

Глава администрации                                                                                         Ф.Н. Марданов
Согласовано: Белокурова, Тищенков
Разослано:  дело-2, прокуратура, НО «Фонд кап.ремонта», комитет по ЖКХ и Т ЛО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДЕН
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	постановлением
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	от 27.10.2015 года № 393
	

	
	Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в 2016 году многоквартирных домов, расположенных на территории МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году
	

	№ п/п
	Адрес МКД
	Год
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД
	Количество жителей,     зарегистрированных в МКД
	Стоимость капитального ремонта
	Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
	Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
	Плановая дата завершения работ
	способ формирования фонда капитального ремонта

	
	
	ввода в эксплуатацию
	завершение последнего капитального ремонта
	
	
	
	
	всего:
	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
	
	всего:
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств собственников помещений в МКД
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	чел.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб./кв.м
	руб./кв.м
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	3
	п. Первомайское, ул. Ленина, д.44
	1960
	 
	кирп.
	2
	2
	573,3
	513,3
	330,34
	16
	4 318 951,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 318 951,00
	7533,49
	14 593,70
	30.12.2017
	РО

	2
	п. Первомайское, ул. Ленина, д. 61
	1971
	 
	панель.
	5
	4
	3503,2
	3503,22
	2201,53
	178
	360 002,00
	0,00
	0,00
	0,00
	360 002,00
	102,76
	14 593,70
	30.12.2017
	РО

	Итого по муниципальному образованию "Первомайское сельское поселение"
	х
	х
	х
	х
	4076,5
	4016,52
	2531,87
	194
	4678953,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 678 953,00
	1 147, 79
	х
	х
	х

	Итого по муниципальному образованию со строительным контролем
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	4 767 635,00
	х
	х
	х
	4 767 635,00
	х
	х
	х
	х


	Приложение № 2
Утверждено 
постановлением № 393 от 27.10.2015 г.


	Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году

	
	Краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в 2016 году многоквартирных домов , расположенных на территории МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес МКД
	Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО
	виды работ
	 
	 

	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	ремонт или замена лифтового оборудования
	ремонт крыши
	ремонт подвальных помещений
	ремонт фасада
	ремонт фундамента
	утепление фасадов
	Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
	проектные работы
	Работы по предпроектной подготовки

	
	
	руб.
	руб.
	ед.
	руб.
	кв.м
	руб.
	пог.м
	руб.
	кв.м
	руб.
	куб.м
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	2
	п.Первомайское, ул.Ленина, д.44
	4 318 951,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	592,00
	4 144 000,00
	 
	 
	 
	 
	155 736,00
	19 215,00

	3
	п. Первомайское, ул. Ленина, д. 61
	360 002,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	360 002,00
	 

	Итого по муниципальному образованию со строительным контролем
	4 678 953,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	592,00
	4 144 000,00
	 
	 
	 
	 
	515 738,00
	19 215,00

	Осуществление строительного контроля
	88 682,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по муниципальному образованию со строительным контролем
	4 767 635,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Об утверждении Краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества на 2016 год многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области











