АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
17.02.2015 г.                                                                                                                             №  40
О внесении  изменений в муниципальную  программу «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»

  В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 26.03.2014 года № 9, Решением совета депутатов от 24.04.2013 года № 168,  администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменения в Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»,  в раздел 6. «Ресурсное обеспечение программы», в приложение  1  «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015 год», в приложение 2  «Перечень объектов программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы» в части объемов финансирования в течение  2015 г.
2. Внести  изменения в Паспорт подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог», в раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы», в приложение  1.1. «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015 год», в приложение 2  «Перечень объектов подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015-2017 годы» в части объемов финансирования в течение  2015 г. 
3. Внести  изменения в Паспорт муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям», в раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы», в приложение  1.1. . «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям на 2015 год», в приложение 2  «Перечень объектов подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» в части объемов финансирования в течение 2015 года.
4. Утвердить Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»,   раздел 6. «Ресурсное обеспечение программы», приложение  1  «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015 год», приложение 2  «Перечень объектов программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы» в новой редакции.
5. Утвердить Паспорт подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог», раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы», приложение  1.1. «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015 год», приложение 2  «Перечень объектов подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015-2017 годы» в новой редакции.
6. Утвердить Паспорт муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям», раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы», приложение  1.1. . «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям на 2015 год», приложение 2  «Перечень объектов подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» в новой редакции.
7. Разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет, опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Выборг».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



Глава администрации                                                                                          Ф.Н. Марданов







Согласовано: Тищенков, Трещикова, Белокурова

Разослано: дело-2, отдел бюджетной политики и учета, прокуратура, газета Выборг, официальный информационный портал МО «СБП» ВР ЛО
















ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  
на 2015-2017 годы».

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация МО «Первомайское сельское  поселение»

	Разработчики программы
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»

	Сроки разработки программы
	2014 г.

	Стоимость разработки программы 
(тыс. руб.)
	Не требует финансовых затрат.                         

	Представитель заказчика программы, координатор программы
	Не предусмотрено

	Участники программы
	Администрация МО «Первомайское сельское  поселение»

	Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя программы
	Белокурова Светлана Владимировна, заместитель главы администрации МО «Первомайское сельское  поселение»

	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Постановление Правительства Ленинградской области  от 18  июля  2008  года  N  209  "О   Порядке   разработки, утверждения  и  контроля  за  реализацией   долгосрочных целевых программ в Ленинградской области".
Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение»   от 22 августа  2014  года  N  212  "Об утверждении   Порядка   разработки, утверждения, реализации и  оценки эффективности муниципальных   целевых программ МО «Первомайское сельское поселение  ".
Постановление администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

	Подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма 1. Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог
Подпрограмма 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

	Цели программы
	1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;
2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;
3. Создание условий для устойчивого развития  МО «Первомайское сельское  поселение»;
4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское  поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

	Задачи программы
	1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. 
2 . Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  существующей    сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;
3. Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.


	Мероприятия  программы
	Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе.

	Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования программы
	Источники финансирования на 2015 г.:
-областной бюджет__________  тыс. руб.
-местный бюджет 23 856,40  тыс. руб.

Источники финансирования на 2016 г.:
-областной бюджет__________  тыс. руб.
-местный бюджет 17 900,0  тыс. руб.

Источники финансирования на 2017 г.:
-областной бюджет__________  тыс. руб.
-местный бюджет 17 900,0   тыс. руб.

	Показатели эффективности программы
	Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения.
Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов.

	Основные целевые индикаторы реализации программы
	Протяженность улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов.

	Система управления и контроль за выполнением программы
	Реализация и финансирование  Программы  осуществляются в  соответствии  с  планом  мероприятий   Программы   на основании контрактов, заключаемых в  соответствии  с  Федеральным законом  Российской  Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в которых  определяются  условия  и   ответственность   за выполнение  мероприятий Программы, целевое  использование средств и порядок представления отчетности. 
Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.
Текущий контроль  за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское  поселение».
Отчеты  о  ходе   выполнения  (об  итогах выполнения)    Программы  представляет начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и  в установленные сроки.



6. Ресурсное обеспечение программы.
Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.
Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).
Объем финансирования программы на  2015 год  составит 23 856,4 тыс. рублей.
-областной бюджет__________  тыс. руб.
-местные бюджеты  23 856,4   тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2016 год  составит 17 900,00 тыс. рублей.
-областной бюджет__________  тыс. руб.
-местные бюджеты  17 900,00 тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2017 год  составит 17 900,00 тыс. рублей.
-областной бюджет__________  тыс. руб.
-местные бюджеты  17 900,00 тыс. руб.
Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2017  годы.
Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Приложение №1.1.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015 год»
	Полное   наименование
программы,  мероприятия  (пункты)
	Срок
Финанси-рования
мероприятия
	Планируемые объемы финансирования
(тыс. рублей в ценах года реализации  мероприятия)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код вида
расходов

	
	
	всего
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	прочие  источники
	
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2015
	5 150,00
	0
	0
	5 150,00
	0
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2015
	100,00
	0
	0
	100,00
	0
	100 кв. м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2015
	50,00
	0
	0
	50,0
	0
	50,0 кв. м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2015
	600,00
	0
	0
	600,00
	0
	
	

	Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной
	2015
	200,00
	
	
	200,00
	
	1 к-т
	

	Итого по подпрограмме
	
	6 100,00
	
	
	6 100,00
	
	
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная
	2015
	800,00
	
	
	800,00
	
	0,525 км
	

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63)
	2015
	1200,00
	
	
	1200,00
	
	0,36 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2015
	1 700,00
	
	
	1 700,00
	
	0,405 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская, ул.  Спичечная
	2015
	4 599,9
	
	
	4 599,9
	
	2,00 км
	

	поселок Ильичево

	Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
	2015
	2 856,5
	
	
	2 856,5
	
	1 226,2 кв.м. 
0,31 км.
	

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 и у дома № 3
	2015
	720,00
	
	
	800,00
	
	0,45 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Лесная
	2015
	800,00
	
	
	720,00
	
	0,50 км
	

	поселок Ленинское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная
	2015
	800,00
	
	
	800,00
	
	0,5 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая
	2015
	1500,00
	
	
	1500,00
	
	1,00 км
	

	поселок Ольшаники

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская
	2015
	1710,00
	
	
	1710,00
	
	1,20 км
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	поселок Огоньки

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, 
	2015
	370,00
	
	
	370,00
	
	0,33 км
	

	Технический надзор за исполнением работ
	2015
	200,00
	
	
	200,00
	
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов
	2015
	500,00
	
	
	500,00
	
	
	

	Итого по подпрограмме
	
	17 756,4
	
	
	17 756,4
	
	7,58 км.
	






















                           Приложение №2
[bookmark: Par721]ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ
 «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015-2017 годы»

	
Наименование и
местонахождение стройки (объекта), проектная
мощность
	Сроки
строительства
(годы)
	Реквизиты
утверждения проектно-
сметной
докумен-
тации
(ПСД)
	Форма
собственности
	Сметная стоимость (тыс. руб.)
	Остаток на 1 января года начала реализации
программы

	
	
	
	
	в ценах,
утвержденных в ПСД
	в ценах
года начала реа-
лизации
программы
	в ценах,
утвержденных в
ПСД
	в ценах года начала реа-
лизации
программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Перечень объектов подпрограммы: Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2015
	
	муниципальная
	
	5 150,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	5 150,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	5 150,00
	
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2015
	
	муниципальная
	
	100,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	100,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	100,00
	
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2015
	
	муниципальная
	
	50,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	50,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	50,00
	
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2015
	
	муниципальная
	
	600,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	600,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	600,00
	
	

	Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной
	2015
	
	муниципальная
	
	200,00
	
	

	Итого по подпрограмме за период 2015 – 2017 гг.
	
	
	
	
	17 900,00
	
	

	Перечень объектов подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная
	2015
	
	муниципальная
	
	800,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	850,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	1000,00
	
	

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. №63)
	2015
	
	муниципальная
	
	1200,00
	
	

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за домами 57,58,59,60)
	2016
	
	муниципальная
	
	700,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2015
	
	муниципальная
	
	1 700,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	1770,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	1690,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская, ул.  Спичечная
	2015
	
	муниципальная
	
	4 599,9
	
	

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла)
	2016
	
	муниципальная
	
	1750,00
	
	

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина
	2017
	
	муниципальная
	
	2000,00
	
	

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Вишневая
	2017
	
	муниципальная
	
	700,00
	
	

	поселок Ильичево

	Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
	2015
	
	муниципальная
	
	2 856,5
	
	

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 у дома № 3
	2015
	
	муниципальная
	
	800,00

	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Лесная
	2015
	
	муниципальная
	
	720,00
	
	

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3Б
	2016
	
	муниципальная
	
	850,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  (Ялкала)
	2016
	
	муниципальная
	
	850,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	2000,00
	
	

	поселок Ленинское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная
	2015
	
	муниципальная
	
	800,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая
	2015
	
	муниципальная
	
	1 500,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная
	2016
	
	муниципальная
	
	850,00
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная
	2016
	
	муниципальная
	
	900,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская
	2017
	
	муниципальная
	
	1000,00
	
	

	поселок Ольшаники

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская
	2015
	
	муниципальная
	
	1 710,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная
	2016
	
	муниципальная
	
	600,00
	
	

	поселок Огоньки

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, 
	2015
	
	муниципальная
	
	370,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная
	2016
	
	
	
	2580,00
	
	

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги
	2017
	
	муниципальная
	
	2610,00
	
	

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Березовая, Садовая
	2017
	
	муниципальная
	
		8	00,00
	
	

	Технический надзор за исполнением работ

	Технический надзор за исполнением работ
	2015
	
	
	
	200,00
	
	

	
	2016
	
	
	
	300,00
	
	

	
	2017
	
	
	
	200,00
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов
	2015
	
	
	
	500,00
	
	

	

	Итого по подпрограмме за период 2015 – 2017 гг.
	
	
	
	
	41 756,40
	
	

	

	ВСЕГО по программе за период 2015-2017 г.
	
	
	
	
	59 856,40
	
	



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ  И  ТЕКУЩИЙ  РЕМОНТ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ  

	Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы
	Администрация МО «Первомайское сельское  поселение»

	Разработчики подпрограммы
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»

	Сроки разработки подпрограммы
	2014 г.

	Стоимость разработки подпрограммы 
(тыс. руб.)
	Не требует финансовых затрат.                         

	Представитель заказчика подпрограммы, координатор подпрограммы
	Не предусмотрено

	Участники подпрограммы
	Администрация МО «Первомайское сельское  поселение»

	Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя подпрограммы
	

	Основание для разработки подпрограммы
	Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение»   от 22 августа  2014  года  N  212  "Об утверждении   Порядка   разработки, утверждения, реализации и  оценки эффективности муниципальных   целевых программ МО «Первомайское сельское поселение  ".
Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение   от 04 августа  2014  года  N  192  «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Первомайское сельское поселение »

	Цели подпрограммы
	1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;
2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;
3. Создание условий для устойчивого развития  МО «Первомайское сельское  поселение»;
4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское  поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

	Задачи подпрограммы
	1. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Содержание улично-дорожной сети на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»;
3. Организация ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий улиц 
и проездов на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»;
4. Ежегодное нанесение дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»

	Мероприятия  подпрограммы
	Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к подпрограмме.

	Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы
	Источники финансирования на 2015 г.:
-областной бюджет__________  тыс. руб.
-местный бюджет 6 100,0  тыс. руб.
Источники финансирования на 2016 г.:
-областной бюджет__________  тыс. руб.
-местный бюджет 5 900,0  тыс. руб.
Источники финансирования на 2017 г.:
-областной бюджет__________  тыс. руб.
-местный бюджет 5 900,0   тыс. руб.

	Показатели эффективности подпрограммы
	Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения.
Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов.

	Основные целевые индикаторы реализации подпрограммы
	1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети за счет:
- механизированной уборки 52 584,70 км протяженности  дорог, проездов в зимнее время на территории МО «Первомайское сельское поселение» (в т. ч. 27 936,7 км асфальтированные, 24 648,00 км грунтовые);
- механизированной уборки 27 936,7 км дорог, проездов в летнее время на территории МО «Первомайское сельское поселение»;
- ежегодного ямочного ремонта в объеме 100,0 кв. м ремонтируемой площади автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
- Ежегодного нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением в объеме 50,00 кв. м.
- Ежегодной закупки песка из отсевов дробления для посыпки дорог.

	Система управления и контроль за выполнением подпрограммы
	Реализация и финансирование  Подпрограммы  осуществляются в  соответствии  с  планом  мероприятий   Подпрограммы   на основании контрактов, заключаемых в  соответствии  с  Федеральным законом  Российской  Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в которых  определяются  условия  и   ответственность   за выполнение  мероприятий Подпрограммы, целевое  использование средств и порядок представления отчетности. 
Общий и текущий контроль  за выполнением Подпрограммы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское  поселение».




6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства местного бюджета. Расчет потребности произведен на основании действующих нормативов и сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.
Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую подпрограмму дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств бюджета.
Объем финансирования подпрограммы на  2015 год  составит 6 100,00 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы на  2016 год  составит 5 900,00 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы на  2017 год  составит 5 900,00 тыс. рублей.
Объем расходов на осуществление мероприятий подпрограммы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2017  годы.
Объем финансирования подпрограммы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
















Приложение №1.1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 
ПОДПРОГРАММЫ: «СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2015 ГОД»

	Полное   наименование
подпрограммы,  мероприятия  (пункты)
	Срок
финансирования
мероприятия
	Планируемые объемы финансирования
(тыс. рублей в ценах года реализации  мероприятия)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код вида
расходов

	
	
	всего
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	прочие  источники
	
	

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2015
	5 150,00
	0
	0
	5 150,00
	0
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2015
	100,00
	0
	0
	100,00
	0
	100 кв.м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2015
	50,00
	0
	0
	50,00
	0
	50,0 кв.м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2015
	600,00
	0
	0
	600,00
	0
	
	

	Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной
	2015
	200,00
	
	
	200,00
	
	1 к-т
	

	Итого по подпрограмме
	
	6 100,00
	
	
	6100,00
	
	
	









                           Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ
«Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015-2017 годы»

	
Наименование и
местонахождение стройки (объекта), проектная
мощность
	Сроки
строительства
(годы)
	Реквизиты
утверждения проектно-
сметной
докумен-
тации
(ПСД)
	Форма
собственности
	Сметная стоимость (тыс. руб.)
	Остаток на 1 января года начала реализации
программы

	
	
	
	
	в ценах,
утвержденных в ПСД
	в ценах
года начала реа-
лизации
программы
	в ценах,
утвержденных в
ПСД
	в ценах года начала реа-
лизации
программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Перечень объектов подпрограммы: «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2015
	
	муниципальная
	
	5 150,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	5 150,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	5 150,00
	
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2015
	
	муниципальная
	
	100,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	100,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	100,00
	
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2015
	
	муниципальная
	
	50,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	50,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	50,00
	
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2015
	
	муниципальная
	
	600,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	600,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	600,00
	
	

	Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной
	2015
	
	муниципальная
	
	200,00
	
	

	Итого по подпрограмме за период 2015 – 2017 гг.
	
	
	
	
	17 900,00
	
	



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»

	Цели подпрограммы
	1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;
2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;
3. Создание условий для устойчивого развития  МО «Первомайское сельское  поселение»;
4. Улучшение условий жизни населения на территории МО «Первомайское сельское  поселение».

	Задачи подпрограммы
	1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  существующей    сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;
2 . Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
3. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Мероприятия  подпрограммы
	Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе.

	Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы
	Источники финансирования на 2015 г.:
-областной бюджет__________  тыс. руб.
-местный бюджет 17 756,4  тыс. руб.

Источники финансирования на 2016 г.:
-областной бюджет__________  тыс. руб.
-местный бюджет 12 000,0  тыс. руб.

Источники финансирования на 2017 г.:
-областной бюджет__________  тыс. руб.
-местный бюджет 12 000,0   тыс. руб.

	Показатели эффективности подпрограммы
	Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения.
Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов.

	Основные целевые индикаторы реализации подпрограммы
	Протяженность улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов.

	Основание для разработки подпрограммы
	Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Постановление Правительства Ленинградской области  от 18  июля  2008  года  N  209  "О   Порядке   разработки, утверждения  и  контроля  за  реализацией   долгосрочных целевых программ в Ленинградской области".
Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение»   от 22 августа  2014  года  N  212  "Об утверждении   Порядка   разработки, утверждения, реализации и  оценки эффективности муниципальных   целевых программ МО «Первомайское сельское поселение  ".
Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение   от 04 августа  2014  года  N  192  «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Первомайское сельское поселение »

	Разработчики подпрограммы
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»

	Сроки разработки подпрограммы
	2014 г.

	Стоимость разработки подпрограммы (тыс. руб.)
	Не требует финансовых затрат.                         

	Участники подпрограммы
	Администрация МО «Первомайское сельское  поселение».

	Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя подпрограммы
	

	Система управления и контроль за выполнением подпрограммы
	Реализация и финансирование  Подпрограммы  осуществляются в  соответствии  с  планом  мероприятий   Подпрограммы   на основании контрактов, заключаемых в  соответствии  с  Федеральным законом  Российской  Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в которых  определяются  условия  и   ответственность   за выполнение  мероприятий Подпрограммы, целевое  использование средств и порядок представления отчетности. 
 Общий контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.
Текущий контроль  за выполнением Подпрограммы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское  поселение».
Отчеты  о  ходе   выполнения  (об  итогах выполнения)    Подпрограммы  представляет начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и  в установленные сроки.



















6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Источниками финансирования муниципальной целевой подпрограммы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.
Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).
Объем финансирования подпрограммы 
- областной бюджет__________  тыс. руб.
- местные бюджеты – 41 756,40 тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2015 год  составит  17 756,40 тыс. рублей.
-областной бюджет__________  тыс. руб.
-местные бюджеты  17 756,40   тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2016 год  составит 12 000,00 тыс. рублей.
-областной бюджет__________  тыс. руб.
-местные бюджеты  12 000,00   тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2017 год  составит 12 000,00 тыс. рублей.
-областной бюджет__________  тыс. руб.
-местные бюджеты  12 000,00  тыс. руб.
Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2017  годы.
Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.



Приложение № 1.1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям на 2015 год»
	Полное   наименование
подпрограммы,  мероприятия  (пункты)
	Срок
Финанси-рования
мероприятия
	Планируемые объемы финансирования
(тыс. рублей в ценах года реализации  мероприятия)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код вида
расходов

	
	
	всего
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	прочие  источники
	
	

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная
	2015
	800,00
	
	
	800,00
	
	0,525 км
	

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. №63)
	2015
	1200,00
	
	
	1200,00
	
	0,36 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2015
	1 700,00
	
	
	1 700,00
	
	0,405 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская, ул.  Спичечная
	2015
	4 599,90
	
	
	4 599,90
	
	2,00 км
	

	поселок Ильичево

	Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
	2015
	2 856,5
	
	
	2 856,5
	
	1 226,2 кв. м. 
0,31 км.
	

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №14,13, у дома № 3
	2015
	720,00
	
	
	800,00

	
	0,45 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Лесная
	2015
	800,00
	
	
	720,00
	
	0,50 км
	

	поселок Ленинское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная
	2015
	800,00
	
	
	800,00
	
	0,5 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая
	2015
	1500,00
	
	
	1500,00
	
	1,00 км
	

	поселок Ольшаники

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская
	2015
	1710,00
	
	
	1710,00
	
	1,20 км
	

	поселок Огоньки

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, 
	2015
	370,00
	
	
	370,00
	
	0,33 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2015
	200,00
	
	
	200,00
	
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов
	2015
	500,00
	
	
	500,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме
	
	17 756,4
	
	
	17 756,40
	
	7,58 км.
	










       Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям на 2015-2017 годы»
	
Наименование и
местонахождение стройки (объекта), проектная
мощность
	Сроки
строительства
(годы)
	Реквизиты
утверждения проектно-
сметной
докумен-
тации
(ПСД)
	Форма
собственности
	Сметная стоимость (тыс. руб.)
	Остаток на 1 января года начала реализации
подпрограммы

	
	
	
	
	в ценах,
утвержденных в ПСД
	в ценах
года начала реа-
лизации
подпрограммы
	в ценах,
утвержденных в
ПСД
	в ценах года начала реа-
лизации
подпрограммы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Перечень объектов подподпрограммы: 

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная
	2015
	
	муниципальная
	
	800,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	850,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	1 000,00
	
	

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. №63)
	2015
	
	муниципальная
	
	1 200,00
	
	

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за домами 57,58,59,60)
	2016
	
	муниципальная
	
	700,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2015
	
	муниципальная
	
	1 700,00
	
	

	
	2016
	
	муниципальная
	
	1770,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	1 690,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская, ул.  Спичечная
	2015
	
	муниципальная
	
	4 599,9
	
	

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла)
	2016
	
	муниципальная
	
	1 750,00
	
	

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина
	2017
	
	муниципальная
	
	2 000,00
	
	

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Вишневая
	2017
	
	муниципальная
	
	700,00
	
	

	поселок Ильичево

	[bookmark: _GoBack]Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
	2015
	
	муниципальная
	
	2 856,5
	
	

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №14,13, у дома №3
	2015
	
	муниципальная
	
	800,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Лесная
	2015
	
	муниципальная
	
	720,00
	
	

	Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3Б
	2016
	
	муниципальная
	
	850,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  (Ялкала)
	2016
	
	муниципальная
	
	850,00
	
	

	
	2017
	
	муниципальная
	
	2 000,00
	
	

	поселок Ленинское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная
	2015
	
	муниципальная
	
	800,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая
	2015
	
	муниципальная
	
	1 500,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная
	2016
	
	муниципальная
	
	850,00
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная
	2016
	
	муниципальная
	
	900,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская
	2017
	
	муниципальная
	
	1 000,00
	
	

	поселок Ольшаники

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская
	2015
	
	муниципальная
	
	1 710,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная
	2016
	
	муниципальная
	
	600,00
	
	

	поселок Огоньки

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, 
	2015
	
	муниципальная
	
	370,00
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная
	2016
	
	
	
	2 580,00
	
	

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги
	2017
	
	муниципальная
	
	2 610,00
	
	

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Березовая, Садовая
	2017
	
	муниципальная
	
	800,00
	
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2015
	
	
	
	200,00
	
	

	
	2016
	
	
	
	300,00
	
	

	
	2017
	
	
	
	200,00
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов
	2015
	
	
	
	500,00
	
	

	

	Итого по подпрограмме за период 2015 – 2017 гг.
	
	
	
	
	41 756,40
	
	








