АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.02.2015 г.                                                                                                                             №  40

О внесении  изменений в муниципальную  программу «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 26.03.2014 года № 9, Решением совета депутатов от 24.04.2013 года № 168,  администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести  изменения в Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»,  в раздел 6. «Ресурсное обеспечение программы», в приложение  1  «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015 год», в приложение 2  «Перечень объектов программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы» в части объемов финансирования в течение  2015 г.

- Внести  изменения в Паспорт подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог», в раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы», в приложение  1.1. «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015 год», в приложение 2  «Перечень объектов подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015-2017 годы» в части объемов финансирования в течение  2015 г.

- Внести  изменения в Паспорт муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям», в раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы», в приложение  1.1. . «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям на 2015 год», в приложение 2  «Перечень объектов подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» в части объемов финансирования в течение 2015 года.

- Утвердить Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»,   раздел 6. «Ресурсное обеспечение программы», приложение  1  «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015 год», приложение 2  «Перечень объектов программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы» в новой редакции.

- Утвердить Паспорт подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог», раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы», приложение  1.1. «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015 год», приложение 2  «Перечень объектов подпрограммы «Содержание  и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015-2017 годы» в новой редакции.

- Утвердить Паспорт муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям», раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы», приложение  1.1. . «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям на 2015 год», приложение 2  «Перечень объектов подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям» в новой редакции.

- Разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет, опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Выборг».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                          Ф.Н. Марданов

Согласовано: Тищенков, Трещикова, Белокурова

Разослано: дело-2, отдел бюджетной политики и учета, прокуратура, газета Выборг, официальный информационный портал МО «СБП» ВР ЛО

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»

на 2015-2017 годы».

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Первомайское сельское поселение» |
| --- | --- |
| Разработчики программы | Администрация МО «Первомайское сельское поселение» |
| Сроки разработки программы | 2014 г. |
| Стоимость разработки программы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Представитель заказчика программы, координатор программы | Не предусмотрено |
| Участники программы | Администрация МО «Первомайское сельское поселение» |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя программы | Белокурова Светлана Владимировна, заместитель главы администрации МО «Первомайское сельское поселение» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года N 209 "О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области". Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22 августа 2014 года N 212 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ МО «Первомайское сельское поселение ". Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22.08.2014 года № 212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ». |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог Подпрограмма 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям |
| Цели программы | 1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское поселение»; 2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское поселение»; 3. Создание условий для устойчивого развития МО «Первомайское сельское поселение»; 4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения. |
| Задачи программы | 1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. 2 . Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 3. Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов; 4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Мероприятия программы | Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе. |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования программы | Источники финансирования на 2015 г.: -областной бюджет__________ тыс. руб. -местный бюджет 23 856,40 тыс. руб. Источники финансирования на 2016 г.: -областной бюджет__________ тыс. руб. -местный бюджет 17 900,0 тыс. руб. Источники финансирования на 2017 г.: -областной бюджет__________ тыс. руб. -местный бюджет 17 900,0 тыс. руб. |
| Показатели эффективности программы | Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения. Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов. |
| Основные целевые индикаторы реализации программы | Протяженность улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов. |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Реализация и финансирование Программы осуществляются в соответствии с планом мероприятий Программы на основании контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий Программы, целевое использование средств и порядок представления отчетности. Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Текущий контроль за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское поселение». Отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы представляет начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и в установленные сроки. |

6. Ресурсное обеспечение программы.

Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.

Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).

Объем финансирования программы на  2015 год  составит 23 856,4 тыс. рублей.

-областной бюджет__________  тыс. руб.

-местные бюджеты  23 856,4   тыс. руб.

Объем финансирования программы на  2016 год  составит 17 900,00 тыс. рублей.

-областной бюджет__________  тыс. руб.

-местные бюджеты  17 900,00 тыс. руб.

Объем финансирования программы на  2017 год  составит 17 900,00 тыс. рублей.

-областной бюджет__________  тыс. руб.

-местные бюджеты  17 900,00 тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2017  годы.

Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Приложение №1.1.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015 год»

| Полное наименование программы, мероприятия (пункты) | Срок Финанси-рования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код вида расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2015 | 5 150,00 |  | 0 |  | 0 | 5 150,00 | 0 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2015 | 100,00 |  | 0 |  | 0 | 100,00 | 0 | 100 кв. м. |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2015 | 50,00 |  | 0 |  | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 кв. м. |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2015 | 600,00 |  | 0 |  | 0 | 600,00 | 0 |  |  |  |
| Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной | 2015 | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |  | 1 к-т |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 6 100,00 |  |  |  |  | 6 100,00 |  |  |  |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная | 2015 |  | 800,00 |  |  |  | 800,00 |  | 0,525 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. № 63) | 2015 |  | 1200,00 |  |  |  | 1200,00 |  | 0,36 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2015 |  | 1 700,00 |  |  |  | 1 700,00 |  | 0,405 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская, ул. Спичечная | 2015 |  | 4 599,9 |  |  |  | 4 599,9 |  | 2,00 км |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | 2015 |  | 2 856,5 |  |  |  | 2 856,5 |  | 1 226,2 кв.м. 0,31 км. |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 и у дома № 3 | 2015 |  | 720,00 |  |  |  | 800,00 |  | 0,45 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная | 2015 |  | 800,00 |  |  |  | 720,00 |  | 0,50 км |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная | 2015 |  | 800,00 |  |  |  | 800,00 |  | 0,5 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая | 2015 |  | 1500,00 |  |  |  | 1500,00 |  | 1,00 км |  |  |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская | 2015 |  | 1710,00 |  |  |  | 1710,00 |  | 1,20 км |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, | 2015 |  | 370,00 |  |  |  | 370,00 |  | 0,33 км |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2015 |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов | 2015 |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 17 756,4 |  |  |  | 17 756,4 |  | 7,58 км. |  |  |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2015-2017 годы»

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Реквизиты утверждения проектно- сметной докумен- тации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  | Остаток на 1 января года начала реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реа- лизации программы | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реа- лизации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Перечень объектов подпрограммы: Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2015 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2015 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2015 |  | муниципальная |  | 50,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 50,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 50,00 |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2015 |  | муниципальная |  | 600,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 600,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 600,00 |  |  |
| Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной | 2015 |  | муниципальная |  | 200,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме за период 2015 – 2017 гг. |  |  |  |  | 17 900,00 |  |  |
| Перечень объектов подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная | 2015 |  | муниципальная |  | 800,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 1000,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. №63) | 2015 |  | муниципальная |  | 1200,00 |  |  |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за домами 57,58,59,60) | 2016 |  | муниципальная |  | 700,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2015 |  | муниципальная |  | 1 700,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 1770,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 1690,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская, ул. Спичечная | 2015 |  | муниципальная |  | 4 599,9 |  |  |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла) | 2016 |  | муниципальная |  | 1750,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина | 2017 |  | муниципальная |  | 2000,00 |  |  |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Вишневая | 2017 |  | муниципальная |  | 700,00 |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | 2015 |  | муниципальная |  | 2 856,5 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома № 14,13 у дома № 3 | 2015 |  | муниципальная |  | 800,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная | 2015 |  | муниципальная |  | 720,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3Б | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги (Ялкала) | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 2000,00 |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная | 2015 |  | муниципальная |  | 800,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая | 2015 |  | муниципальная |  | 1 500,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная | 2016 |  | муниципальная |  | 900,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская | 2017 |  | муниципальная |  | 1000,00 |  |  |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская | 2015 |  | муниципальная |  | 1 710,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная | 2016 |  | муниципальная |  | 600,00 |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, | 2015 |  | муниципальная |  | 370,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная | 2016 |  |  |  | 2580,00 |  |  |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги | 2017 |  | муниципальная |  | 2610,00 |  |  |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Березовая, Садовая | 2017 |  | муниципальная |  | 8 00,00 |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2015 |  |  |  | 200,00 |  |  |
|  | 2016 |  |  |  | 300,00 |  |  |
|  | 2017 |  |  |  | 200,00 |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов | 2015 |  |  |  | 500,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме за период 2015 – 2017 гг. |  |  |  |  | 41 756,40 |  |  |
| ВСЕГО по программе за период 2015-2017 г. |  |  |  |  | 59 856,40 |  |  |

Паспорт подпрограммы «Содержание  и  текущий  ремонт  муниципальных автомобильных  дорог

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Администрация МО «Первомайское сельское поселение» |
| --- | --- |
| Разработчики подпрограммы | Администрация МО «Первомайское сельское поселение» |
| Сроки разработки подпрограммы | 2014 г. |
| Стоимость разработки подпрограммы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Представитель заказчика подпрограммы, координатор подпрограммы | Не предусмотрено |
| Участники подпрограммы | Администрация МО «Первомайское сельское поселение» |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя подпрограммы |  |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22 августа 2014 года N 212 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ МО «Первомайское сельское поселение ". Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение от 04 августа 2014 года N 192 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Первомайское сельское поселение » |
| Цели подпрограммы | 1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское поселение»; 2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское поселение»; 3. Создание условий для устойчивого развития МО «Первомайское сельское поселение»; 4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения. |
| Задачи подпрограммы | - Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Содержание улично-дорожной сети на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»; 3. Организация ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий улиц и проездов на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»; 4. Ежегодное нанесение дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение» |
| Мероприятия подпрограммы | Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к подпрограмме. |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы | Источники финансирования на 2015 г.: -областной бюджет__________ тыс. руб. -местный бюджет 6 100,0 тыс. руб. Источники финансирования на 2016 г.: -областной бюджет__________ тыс. руб. -местный бюджет 5 900,0 тыс. руб. Источники финансирования на 2017 г.: -областной бюджет__________ тыс. руб. -местный бюджет 5 900,0 тыс. руб. |
| Показатели эффективности подпрограммы | Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения. Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов. |
| Основные целевые индикаторы реализации подпрограммы | 1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети за счет: - механизированной уборки 52 584,70 км протяженности дорог, проездов в зимнее время на территории МО «Первомайское сельское поселение» (в т. ч. 27 936,7 км асфальтированные, 24 648,00 км грунтовые); - механизированной уборки 27 936,7 км дорог, проездов в летнее время на территории МО «Первомайское сельское поселение»; - ежегодного ямочного ремонта в объеме 100,0 кв. м ремонтируемой площади автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям - Ежегодного нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением в объеме 50,00 кв. м. - Ежегодной закупки песка из отсевов дробления для посыпки дорог. |
| Система управления и контроль за выполнением подпрограммы | Реализация и финансирование Подпрограммы осуществляются в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы на основании контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое использование средств и порядок представления отчетности. Общий и текущий контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское поселение». |

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства местного бюджета. Расчет потребности произведен на основании действующих нормативов и сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.

Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую подпрограмму дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств бюджета.

Объем финансирования подпрограммы на  2015 год  составит 6 100,00 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы на  2016 год  составит 5 900,00 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы на  2017 год  составит 5 900,00 тыс. рублей.

Объем расходов на осуществление мероприятий подпрограммы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2017  годы.

Объем финансирования подпрограммы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

Приложение №1.1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

подпрограммы: «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015 год»

| Полное наименование подпрограммы, мероприятия (пункты) | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код вида расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2015 | 5 150,00 | 0 | 0 | 5 150,00 | 0 | 27 936,7 км Асфальтированные 24 648,00 км грунтовые |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2015 | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 100 кв.м. |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2015 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 50,0 кв.м. |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2015 | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 | 0 |  |  |
| Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной | 2015 | 200,00 |  |  | 200,00 |  | 1 к-т |  |
| Итого по подпрограмме |  | 6 100,00 |  |  | 6100,00 |  |  |  |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ

«Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог на 2015-2017 годы»

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Реквизиты утверждения проектно- сметной докумен- тации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  | Остаток на 1 января года начала реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реа- лизации программы | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реа- лизации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Перечень объектов подпрограммы: «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское поселение " | 2015 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 5 150,00 |  |  |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | 2015 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 100,00 |  |  |
| Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением | 2015 |  | муниципальная |  | 50,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 50,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 50,00 |  |  |
| Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог | 2015 |  | муниципальная |  | 600,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 600,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 600,00 |  |  |
| Устройство павильона и автобусной остановки на перекрестке улиц Ольшанской и Центральной | 2015 |  | муниципальная |  | 200,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме за период 2015 – 2017 гг. |  |  |  |  | 17 900,00 |  |  |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»

| Цели подпрограммы | 1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское поселение»; 2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское поселение»; 3. Создание условий для устойчивого развития МО «Первомайское сельское поселение»; 4. Улучшение условий жизни населения на территории МО «Первомайское сельское поселение». |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2 . Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов; 3. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Мероприятия подпрограммы | Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе. |
| Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы | Источники финансирования на 2015 г.: -областной бюджет__________ тыс. руб. -местный бюджет 17 756,4 тыс. руб. Источники финансирования на 2016 г.: -областной бюджет__________ тыс. руб. -местный бюджет 12 000,0 тыс. руб. Источники финансирования на 2017 г.: -областной бюджет__________ тыс. руб. -местный бюджет 12 000,0 тыс. руб. |
| Показатели эффективности подпрограммы | Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения. Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов. |
| Основные целевые индикаторы реализации подпрограммы | Протяженность улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов. |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года N 209 "О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области". Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 22 августа 2014 года N 212 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ МО «Первомайское сельское поселение ". Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение от 04 августа 2014 года N 192 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Первомайское сельское поселение » |
| Разработчики подпрограммы | Администрация МО «Первомайское сельское поселение» |
| Сроки разработки подпрограммы | 2014 г. |
| Стоимость разработки подпрограммы (тыс. руб.) | Не требует финансовых затрат. |
| Участники подпрограммы | Администрация МО «Первомайское сельское поселение». |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя подпрограммы |  |
| Система управления и контроль за выполнением подпрограммы | Реализация и финансирование Подпрограммы осуществляются в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы на основании контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое использование средств и порядок представления отчетности. Общий контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Текущий контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское поселение». Отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) Подпрограммы представляет начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и в установленные сроки. |

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Источниками финансирования муниципальной целевой подпрограммы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.

Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).

Объем финансирования подпрограммы

- областной бюджет__________  тыс. руб.

- местные бюджеты – 41 756,40 тыс. руб.

Объем финансирования программы на  2015 год  составит  17 756,40 тыс. рублей.

-областной бюджет__________  тыс. руб.

-местные бюджеты  17 756,40   тыс. руб.

Объем финансирования программы на  2016 год  составит 12 000,00 тыс. рублей.

-областной бюджет__________  тыс. руб.

-местные бюджеты  12 000,00   тыс. руб.

Объем финансирования программы на  2017 год  составит 12 000,00 тыс. рублей.

-областной бюджет__________  тыс. руб.

-местные бюджеты  12 000,00  тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2017  годы.

Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Приложение № 1.1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям на 2015 год»

| Полное наименование подпрограммы, мероприятия (пункты) | Срок Финанси-рования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Код вида расходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная | 2015 | 800,00 |  |  |  |  |  | 800,00 |  | 0,525 км |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. №63) | 2015 | 1200,00 |  |  |  |  |  | 1200,00 |  | 0,36 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2015 | 1 700,00 |  |  |  |  |  | 1 700,00 |  | 0,405 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская, ул. Спичечная | 2015 | 4 599,90 |  |  |  |  |  | 4 599,90 |  | 2,00 км |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | 2015 |  | 2 856,5 |  |  |  |  | 2 856,5 |  | 1 226,2 кв. м. 0,31 км. |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №14,13, у дома № 3 | 2015 | 720,00 |  |  |  |  |  | 800,00 |  | 0,45 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная | 2015 | 800,00 |  |  |  |  |  | 720,00 |  | 0,50 км |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная | 2015 | 800,00 |  |  |  |  |  | 800,00 |  | 0,5 км |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая | 2015 | 1500,00 |  |  |  |  |  | 1500,00 |  | 1,00 км |  |  |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская | 2015 | 1710,00 |  |  |  |  |  | 1710,00 |  | 1,20 км |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, | 2015 | 370,00 |  |  |  |  |  | 370,00 |  | 0,33 км |  |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2015 | 200,00 |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов | 2015 | 500,00 |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 17 756,4 |  |  |  |  |  | 17 756,40 |  | 7,58 км. |  |  |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям на 2015-2017 годы»

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Реквизиты утверждения проектно- сметной докумен- тации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  | Остаток на 1 января года начала реализации подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реа- лизации подпрограммы | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реа- лизации подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Перечень объектов подподпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Первомайское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Семейная | 2015 |  | муниципальная |  | 800,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 1 000,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за Школой от д.№ 67 к д. №63) | 2015 |  | муниципальная |  | 1 200,00 |  |  |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд за домами 57,58,59,60) | 2016 |  | муниципальная |  | 700,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая | 2015 |  | муниципальная |  | 1 700,00 |  |  |
|  | 2016 |  | муниципальная |  | 1770,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 1 690,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская, ул. Спичечная | 2015 |  | муниципальная |  | 4 599,9 |  |  |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская, (дороги у водораспределительного узла) | 2016 |  | муниципальная |  | 1 750,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина | 2017 |  | муниципальная |  | 2 000,00 |  |  |
| Ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Вишневая | 2017 |  | муниципальная |  | 700,00 |  |  |
| поселок Ильичево |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия в пос. Ильичево МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в 2014 году (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) | 2015 |  | муниципальная |  | 2 856,5 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №14,13, у дома №3 | 2015 |  | муниципальная |  | 800,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная | 2015 |  | муниципальная |  | 720,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий на ул. Парковая у дома №3Б | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги (Ялкала) | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
|  | 2017 |  | муниципальная |  | 2 000,00 |  |  |
| поселок Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная | 2015 |  | муниципальная |  | 800,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая | 2015 |  | муниципальная |  | 1 500,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная | 2016 |  | муниципальная |  | 850,00 |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная | 2016 |  | муниципальная |  | 900,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская | 2017 |  | муниципальная |  | 1 000,00 |  |  |
| поселок Ольшаники |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Ольшанская | 2015 |  | муниципальная |  | 1 710,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная | 2016 |  | муниципальная |  | 600,00 |  |  |
| поселок Огоньки |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, | 2015 |  | муниципальная |  | 370,00 |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная | 2016 |  |  |  | 2 580,00 |  |  |
| поселок Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия участка дороги | 2017 |  | муниципальная |  | 2 610,00 |  |  |
| Поселок Решетниково |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Березовая, Садовая | 2017 |  | муниципальная |  | 800,00 |  |  |
| Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |
| Технический надзор за исполнением работ | 2015 |  |  |  | 200,00 |  |  |
|  | 2016 |  |  |  | 300,00 |  |  |
|  | 2017 |  |  |  | 200,00 |  |  |
| Экспертиза СД и исполнения контрактов | 2015 |  |  |  | 500,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме за период 2015 – 2017 гг. |  |  |  |  | 41 756,40 |  |  |