АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2016 г.                                                                                                                       № 526                                                                                                                       


Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2015-2020 годы.  

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом №261 от 23.11.2009 г. «Об энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 1225 от 31.12.2009 года «О требованиях к региональным и муниципальным программ в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Первомайское сельское поселение» от 12.08.2009 №129 «Порядком разработки и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в муниципальном образовании «Первомайское сельское поселение».  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2015-2020  годы». 
1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Выборг». 
1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В. Белокурову.


Врио Главы администрации                                                                        С.И. Тищенков  





Согласовано: Трещикова, Белокурова 
Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета, прокуратура,  газета Выборг
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1 [bookmark: _Toc451520192][bookmark: _Toc513514092][bookmark: _Toc536594362][bookmark: _Ref26988096][bookmark: _Ref26988206][bookmark: _Ref26988208][bookmark: _Ref26992013][bookmark: _Ref27188853]Паспорт программы
	Наименование Программы
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

	Подпрограммы 
	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Первомайское сельское поселение» в сфере теплоснабжения
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Первомайское сельское поселение» в сфере водоснабжения и водоотведения
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Первомайское сельское поселение» в бюджетной сфере, жилищном фонде и уличном освещении

	Основание для разработки Программы
	· Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

	Заказчики Программы
	Администрация Муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	Координатор Программы
	Администрация Муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	Основные разработчики Программы 
	ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»

	Основные цели и задачи Программы
	Цели Программы:
· Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения и организаций. 
· Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
· Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.
· Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и централизованными услугами водоотведения.
· Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов;
· Повышение энергетической эффективности систем освещения территорий, зданий и сооружений;
· Повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов;

	
	Задачи Программы:
· Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения  с целью экономии тепловой энергии.
· Снижение аварийности объектов теплоснабжения
· Снижение аварийности объектов водоснабжения и водоотведения
· Повышение качества  водоснабжения и водоотведения
· Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;
· Организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;
· Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и установка датчиков движения в местах общего пользования;
· Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
· Упорядочивание расчетов за коммунальные ресурсы в соответствии с  их реальными объемами потребления;
· Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов.

	Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы
	· Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах
· Количество установленных общедомовых узлов учета воды  в многоквартирных домах
· Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
· Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета
· Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта
· Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения
· Количество установленных узлов учета  тепловой энергии в муниципальных учреждениях
· Количество установленных узлов учета  воды в муниципальных учреждениях
· Доля расчетов потребителей бюджетной сферы за тепловую энергию по показателям приборов учета
· Доля расчетов потребителей бюджетной сферы за холодную воду по показателям приборов учета
· Объем экономии топливно-энергетических ресурсов;
· Уровень энергетической паспортизации зданий и сооружений предприятия.

	Сроки и этапы реализации Программы
	· 2015 - 2020 годы.

	Объемы и источники финансирования Программы
	Объемы бюджетных ассигнований программы на 2015-2020 годы составляют 77359,3 тыс. руб., в том числе:

2015 год  всего  24470,15  тыс. руб., 
2016 год  всего  17949,19  тыс. руб., 
2017 год  всего  15084,99  тыс. руб., 
2018 год  всего  15084,99 тыс. руб
2019 год  всего  2384,99 тыс. руб.,
2020 год  всего  2384,99 тыс. руб., 


	Ожидаемые (планируемые) результаты реализации Программы
	Реализация Программы позволит достигнуть:
· Снижения аварийности на объектах теплоснабжения 
· Увеличения доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в объеме потребляемых энергоресурсов
· Экономии энергетических ресурсов;
· Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.
· Повышение обеспеченности централизованными услугами водоснабжения;
· Повышение обеспеченности централизованными услугами водоотведения;
· Снижение уровня аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения

	Организация управления, исполнения  и контроля Программы
	Администрация муниципального образования   «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области:
· осуществляет текущее управление и контроль над выполнением Программы;
· осуществляет контроль по выполнению работ;
· предоставляет в Совет депутатов МО  «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области годовую информацию о ходе реализации Программы за истекший период.
Совет депутатов МО «Первомайское сельское поселение»  Выборгского района Ленинградской области:
· осуществляет текущее управление и контроль над выполнением Программы.
Финансовый отдел  администрации МО «Первомайское сельское поселение»:
· осуществляет контроль за целевым использованием финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы из бюджета поселения.
МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области:
· разрабатывает планы проведения работ, обеспечивает заключение договоров на проведение работ (в пределах своей компетенции), осуществляет контроль по выполнению работ;
· предоставляет полугодовой и годовой отчет о выполнении программы в Совет депутатов и администрацию МО   «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

	Ответственные лица для контактов
	Ф.Н. Марданов



2 [bookmark: _Toc451520193]Общие положения
2.1 [bookmark: _Toc268310314][bookmark: _Toc451520194]Основания для разработки программы
Настоящая «Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области» (далее – Программа) разработана на основании:
· Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
· Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями:
· распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 1830‑р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона № 261-ФЗ»;
· приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
· распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.11.2009г. № 1715‑р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;
· распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. года № 1662‑р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
· указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».
2.2 [bookmark: _Toc268310315][bookmark: _Toc451520195]Цели и задачи Программы
2.2.1 Целями реализации Программы являются:
· оптимизация структуры и повышение эффективности использования энергоресурсов, определение очерёдности и проведение мероприятий по энергосбережению;
· установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, бюджетном и коммунальном секторе;
· повышение качества и надежности предоставления энергоснабжающими организациями услуг потребителям;
· организация работы и контроль заключения энергосервисных договоров;
· реализация мер по повышению энергетической эффективности электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов;
· использование повышение энергетической эффективности систем освещения территорий, зданий и сооружений;
· обеспечение контроля расходов энергетических ресурсов (тепло, вода, газ) с использованием приборов учета;
· снижение потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции в жилом фонде.
2.2.2 Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи Программы:
· организация проведения энергетических обследований, ведения энергетических паспортов;
· сбор и анализ информации по годовому расходу тепловой и электрической энергии, и об энергопотреблении жилых домов, зданий, сооружений;
· оценка аварийности и снижение потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях.
· контроль мониторинга выполнения Программы (в ходе реализации программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы);
· анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности;
· внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;
· замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и установка датчиков движения в местах общего пользования;
· оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (тепло, вода, газ);
· утепление мест общего пользования в многоквартирных домах: замена окон в подъездах жилых домов, установка доводчиков дверей;
· замена трубопроводов тепловых и водопроводных сетей с применением эффективных технологий по тепловой изоляции и применением современных энергоэффективных материалов, снижение аварийности в тепловых сетях и сетях водоснабжения и уменьшение затрат на ремонтные работы.
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3.1 [bookmark: _Toc261343549][bookmark: _Toc268310317][bookmark: _Toc451520197]Экономико-географическое положение
Территория, на которой расположено МО «Первомайское сельское поселение», граничит с Приозерским и Всеволожским районами Ленинградской области, Курортным районом Санкт-Петербурга, Рощинским городским и Красносельским сельским поселениями. Статус территории обуславливает большое количество садоводств, дачных поселков, элитной коттеджной застройки.
Общая площадь муниципального образования «Первомайское сельское поселение» - 57 905,58 га.
Земли под населёнными пунктами – 1 189,63 га.
Межпоселенческие земли – 39 902,35 га. 
Земли сельскохозяйственного назначения – 15 559,82 га. 
Муниципальное образование «Первомайское сельское поселение» включает в себя 15 населённых пунктов:
· п. Первомайское;
· п. Ленинское;
· п. Ильичёво;
· п. Решетниково;
· п. Ольшаники;
· п. Подгорное;
· п. Огоньки;
· п. Чайка;
· п. Озерки;
· п. Горки;
· п. Симагино;
· п. Чернявское;
· п. Кировское;
· п. Краснознаменка;
· п. Майнило.
[image: http://www.pervomayskoe-sp.ru/images/map-ps.gif]
В соответствии с ФЗ №131 от 1 января 2006 года органы местного самоуправления представлены двумя ветвями власти: исполнительная – Глава администрации Марданов Фанис Назирович и представительная – 10 депутатов Совета депутатов муниципального образования «Первомайское сельское поселение» под руководством Главы муниципального образования Курносова Владимира Михайловича
Население по состоянию на 2015 г. составляет 9 тыс. 311 человек (официально зарегистрированных по месту жительства).
Поселки с численностью жителей более 1000 человек: Первомайское, Ленинское, Ильичево.
3.2 [bookmark: _Toc268310318][bookmark: _Toc451520198]Официальные символы
[image: Герб сельского поселения Первомайское]Герб
Дата принятия: 26.10.2006
Автор/авторы герба: К.С. Башкиров, В.В. Карпунина, С.Ю. Штейнбах
Номер в Геральдическом регистре РФ: 2698.
В серебряном поле с червленой стенозубчатой мурованной серебром о трех видимых зубцах и двумя просветами, пониженной оконечностью, поющий петух, сидящий на среднем зубце стены, держащий в лапе ключ в столб двухсторонней бородкой с крестообразными сквозными прорезями - вниз, с ушком наподобие квадратного ромба с шарами на свободных концах и сквозным отверстием в виде четырехлистника. Все фигуры - червленые.
Обоснование символики:
Центром муниципального образования «Первомайское сельское поселение» является поселок Первомайское, до 1948 года, носивший название Кивеннапа.
Геральдическое описание (блазон) герба финской общины Кивеннапа - "В червленом (красном) поле мурованным серебром серебряная правая перевязь, обремененная червленым ключом, положенным сообразно перевязи, бородкой вверх". 
Автор герба финской общины Кивеннапа Марти Пааволайнен - учитель по профессии. Посередине геральдического щита серебряной лентой проходящая через Кивеннапу торговая дорога на Выборг. Поверх этой ленты - ключ ручной работы от церкви. Этот символ можно рассматривать как и ключ от ворот Карельского перешейка. Красные кирпичные стены символизировали Кивеннапу как форпост Карельского перешейка. Вымпел по рисунку сходен с символами герба общины. Флаг Кивеннапы был освящен в Хяменлинна 31 июля 1976 г. во время проведения годового собрания общины бывших жителей Кивеннапы. 
Мурованные стены на гербе общины Кивеннапа - символ неприступной крепости, охранявшей территорию Швеции - олицетворяют одну из версий происхождения топонима Кивеннапа - уже в первой половине XV века на старой Выборгской дороге к северу от Сестры реки находилось шведское укрепление. Шведское слово "Kifvanebbet" (что означает - "передовые укрепления"), финнизировавшись, стало звучать как Кивеннапа. Упоминание о шведской крепости Кивеннебб относится к 1452 году. 
В основу современного герба МО «Первомайское сельское поселение» положены элементы символики финской общины Кивеннапа - ключ и крепостная стена. 
Эмблема ключа - символ власти и могущества. Со времен средневековья символ ключа означал безопасность - пока ключи находятся у их владельцев, он чувствует себя в безопасности. Эмблема ключей вносилась в гербы почти всех городов и крепостей, а также ключевых в стратегическом отношении населенных пунктов. 
Петух в геральдике - символ бдительности и отваги, вестник дня.
Древнейшая эмблема рассвета, бдительности, призыва к возрождению. 
Червленый (красный) цвет олицетворяет название поселка Первомайское. В геральдике - цвет, символизирующий мужество, смелость, любовь, великодушие, храбрость, неустрашимость. 
Серебро - чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда. 
Утвержден решением Совета депутатов муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области (№67) от 26 октября 2006 года.
3.3 [bookmark: _Toc268310319][bookmark: _Toc451520199]Природные условия и ресурсы
Климат морской с переходом к континентальному. Зима умеренно мягкая. Средние температуры февраля −8 °C. Лето умеренно теплое. Средняя температура июля +17 °C. С.п. находится в зоне избыточного увлажнения. Осадки выпадают до 700 мм в год. В июне наблюдаются белые ночи. Число часов солнечного сияния 1530 в год. Купальный сезон с середины июня до конца августа.
На территории преобладают подзолистые почвы, бедные перегноем и отличающиеся значительной кислотностью. Основными почвообразующими породами являются пески и супеси. Сельскохозяйственное использование этих почв требует искусственного улучшения.
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3.4.1 Полное название муниципального образования: «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области.
3.4.2 Сокращенное название муниципального образования: МО «Первомайское сельское поселение».
3.4.3 Организационно-правовая форма: Муниципальное образование.
3.4.4 Форма собственности: Муниципальная.
3.4.5 Юридический и почтовый адрес администрации МО «Первомайское сельское поселение»: 188855, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Первомайское  пос., ул. Советская, д. 22
3.4.6 Глава муниципального образования «Первомайское сельское поселение», председатель Совета депутатов: Курносов Владимир Михайлович
3.4.7 Глава администрации – Марданов Фанис Назирович.
3.5 [bookmark: _Toc268310321][bookmark: _Toc451520201]Правовые и законодательные акты, регламентирующие деятельность муниципального образования
МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области осуществляет функции по предоставлению услуг в соответствии с Уставом МО, определяющим предмет и цели деятельности МО, Решениями Совета депутатов МО «Первомайское сельское поселение», Постановлениями Главы администрации, Распоряжениями администрации МО «Первомайского сельского поселения».
МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области обязано оказывать услуги в соответствии с требованиями федеральных, региональных и местных нормативных правовых актов.
3.5.1 Роль муниципальных властей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  Администрация муниципального образования организует в границах поселения электро-, тепло - и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом, регулирует тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.
3.5.2 Основные законодательные акты РФ и Ленинградской области, регулирующие сферу деятельности МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области:
· "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998г. № 146-ФЗ;
· "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000г. № 117-ФЗ;
· Федеральный закон РФ от 14.04.1995г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»
регулируют властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.
· Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
· Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;
· Приказ Федеральной службы по тарифам РФ от 06.08.2004г. № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию тарифов и цен на электрическую (тепловую энергию на розничном (потребительском) рынке»
устанавливают основы регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.
4 [bookmark: _Toc268310325][bookmark: _Toc451520202]Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
4.1 [bookmark: _Toc268310326][bookmark: _Toc451520203]Основание для расчета целевых показателей
4.1.1 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями:
· Федерального закона РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
· Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
4.1.2 Перечень целевых показателей сформирован в соответствии с Приказом Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 07.06.2010г. № 273 (зарегистрирован в Минюсте РФ 21.07.2010г. за № 17927) «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».
4.1.3 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  рассчитываются по исходным данным.
4.1.4 [bookmark: _GoBack]Начиная с 2011г. значения целевых показателей рассчитываются по индикаторам, перечень которых приведен в полный набор значений которых с 2007г. должен быть сформирован к 01.03.2011г. и далее заполняться по итогам каждого последующего отчетного года.


4.2 [bookmark: _Toc451520204]Значения целевых показателей
	№пп
	Целевые показатели
	Ед.изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Примечание

	Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	А.1.
	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	кг у.т./ тыс. руб.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	Снижение  энергоемкости  на 40%  к 2020г. относительно уровня  2007г. согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008. № 889 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 23,     ст. 2672)

	А.2.
	Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее – МО)
	%
	0,82
	20,66
	40,49
	60,33
	80,16
	100
	 

	А.3.
	Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО
	%
	24,59
	39,67
	54,75
	69,84
	84,92
	100
	 

	А.4.
	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
	%
	0,82
	20,66
	40,49
	60,33
	80,16
	100
	 

	А.5.
	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО
	%
	0,82
	20,66
	40,49
	60,33
	80,16
	100
	 

	А.6.
	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	 

	А.7.
	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
	т у.т.
	  -
	  -
	  -
	  -
	  -
	  -
	Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. Изменение (динамика) рассчитывается до 2020г.

	А.8.
	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО
	%
	0
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	 

	Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов 

	В.1.
	Экономия ЭЭ в натуральном выражении
	тыс. кВт×ч
	 -
	14,96
	29,93
	44,47
	59,02
	73,56
	 

	В.2.
	Экономия ЭЭ  в стоимостном выражении
	тыс. руб.
	 -
	55,50
	111,04
	164,98
	218,96
	272,91
	 

	В.3.
	Экономия ТЭ в натуральном выражении
	тыс. Гкал
	 -
	0,2416
	0,3349
	0,6268
	0,7844
	0,8572
	 

	В.4.
	Экономия ТЭ  в стоимостном выражении
	 тыс. руб.
	 -
	393,97
	1002,07
	1276,17
	1378,86
	1481,54
	 

	В.5.
	Экономия воды в натуральном выражении
	тыс. куб. м
	 -
	2,4696
	4,6406
	6,8116
	9,1346
	11,3046
	 

	В.6.
	Экономия воды в стоимостном выражении
	тыс. руб.
	 - 
	86,81
	163,12
	239,43
	321,08
	397,36
	 

	В.7.
	Экономия природного газа в натуральном выражении
	тыс. куб. м
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	В.8.
	Экономия природного газа  в стоимостном выражении
	руб.
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

	С.1.
	Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее – БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	Гкал/кв. м
	0,00
	0,00
	0,00
	2,57
	5,14
	7,71
	 

	С.2.
	Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов 
	Гкал/кв. м
	0,00
	12,85
	12,84
	10,27
	7,70
	5,13
	 

	С.3
	Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.
	Гкал/кв. м
	 -
	-0,02
	0,00
	2,57
	2,57
	2,57
	До 2020г.

	С.4.
	Изменение удельного расхода ТЭ БУ  общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м.
	Гкал/кв. м
	-
	0,00
	-0,01
	-2,57
	-2,57
	-2,57
	До 2020г.

	С.6.
	Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	-
	-
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	1,00
	 

	С.7.
	Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
	куб. м/чел.
	 -
	0,00
	138,36
	276,73
	415,09
	553,45
	 

	С.8.
	Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
	куб. м/чел.
	-
	691,82
	553,45
	415,09
	276,73
	138,36
	 

	С.9.
	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
	куб. м/чел.
	 -
	 -
	138,36
	138,36
	138,36
	138,36
	До 2020г.

	С.10.
	Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
	куб. м/чел.
	-
	 -
	-138,36
	-138,36
	-138,36
	-138,36
	До 2020г.

	С.11.
	Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	-
	-
	 -
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	 

	С.12.
	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
	кВт×ч/чел
	 
	10470,00
	10470,00
	10470,00
	10470,00
	10470,00
	 

	С.13.
	Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
	кВт×ч/чел
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	С.14.
	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
	кВт×ч/чел
	 -
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	До 2020г.

	С.15.
	Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
	кВт×ч/чел
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	До 2020г.

	С.16.
	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	С.17.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО
	%
	0,00
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90
	 

	С.18.
	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	40,00
	60,00
	 

	С.19.
	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО
	%
	0,00
	20,00
	40,00
	60,00
	80,00
	100,00
	 

	С.20.
	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	С.21.
	Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	С.21.1.
	для фактических условий
	%
	 -
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	С.21.1.
	для сопоставимых условий
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	С.22.
	Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий)
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	С.22.1.
	для фактических условий
	тыс. руб.
	 -
	-
	-
	-
	-
	-
	До 2020г.

	С.22.2.
	для сопоставимых условий
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	--
	До 2020г.

	С.23.
	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	С.24.
	Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	До 2020г.

	С.25.
	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
	%
	-
	50,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	 

	С.26.
	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками
	шт.
	-
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	1,00
	 

	С.27.
	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры
	%
	-
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	1,00
	 

	С.28.
	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для  муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	100,00
	 

	С.29.
	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.
	тыс. руб./ чел.
	-
	- 
	 -
	-
	- 
	- 
	 

	Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

	D.1.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	D.2.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО
	%
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	D.3.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
	%
	95
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	D.4.
	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)
	%
	58,23
	86,58
	100,00
	100,00
	100,00
	100
	 

	D.5.
	Доля объемов ТЭ, потребляемой в  многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО
	%
	3,23
	22,58
	41,94
	61,29
	80,65
	100
	 

	D.6.
	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО
	%
	58,23
	86,58
	100,00
	100,00
	100,00
	100
	 

	D.7.
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО
	%
	3,23
	22,58
	41,94
	61,29
	80,65
	100
	 

	D.8.
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО
	%
	55
	64
	73
	82
	91
	100
	 

	D.9.
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных доов) на территории МО
	%
	42,3
	53,8
	65,3
	76,9
	88,4
	100
	 

	D.10.
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО
	%
	42,3
	53,8
	65,3
	76,9
	88,4
	100
	 

	D.11.
	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО)
	шт.
	0
	10
	30
	60
	65
	72
	 

	D.12.
	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
	%
	0
	0
	41,7
	83,3
	90,3
	100
	 

	D.13.
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв. м
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,58
	0,59
	 

	D.14.
	Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв. м
	0,04
	0,04
	0,04
	0,03
	0,02
	0
	 

	D.15.
	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	 -
	 - 
	 -
	0,03
	0,02
	0,01
	 

	D.15.1
	для фактических условий
	Гкал/кв. м
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.15.2.
	для сопоставимых условий
	Гкал/кв. м
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.16.
	Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	 -
	0
	-0,1
	-0,01
	-0,02
	-0,02
	 

	D.16.1.
	для фактических условий
	Гкал/кв. м
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.16.2.
	для сопоставимых условий
	Гкал/кв. м
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.17.
	Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	 
	 -
	0,00
	0,01
	0,01
	0,002
	0
	 

	D.17.1.
	для фактических условий
	-
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.17.2.
	для сопоставимых условий
	-
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.18.
	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	куб. м/кв. м
	7,88
	7,9
	7,98
	8,02
	8,07
	8,12
	 

	D.19.
	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
	куб. м/кв. м
	0,23
	2
	0,14
	0,1
	0,05
	0
	 

	D.20.
	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
	 
	 
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	 

	D.20.1.
	для фактических условий
	куб. м/кв. м
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.20.2.
	для сопоставимых условий
	куб. м/кв. м
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.21.
	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
	 
	 
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	-0,05
	 

	D.21.1.
	для фактических условий
	куб. м/кв. м
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.21.2.
	для сопоставимых условий
	куб. м/кв. м
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.22.
	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	D.22.1.
	для фактических условий
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.22.2.
	для сопоставимых условий
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D.23.
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
	кВт×ч/кв. м
	76,55
	77,23
	77,23
	77,23
	77,23
	77,23
	 

	D.24.
	Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
	кВт×ч/кв. м
	0,77
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	D.25.
	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
	 
	 -
	 -
	0
	0
	0
	0
	 

	D.25.1.
	для фактических условий
	кВт×ч/кв. м
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.25.2.
	для сопоставимых условий
	кВт×ч/кв. м
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.26.
	Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	D.26.1.
	для фактических условий
	кВт×ч/кв. м
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.26.2.
	для сопоставимых условий
	кВт×ч/кв. м
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.27.
	Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических  и сопоставимых условий)
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	D.27.1.
	для фактических условий
	-
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.27.2.
	для сопоставимых условий
	-
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.28.
	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	тыс. куб. м/кв. м
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	 

	D.29.
	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	тыс. куб. м/кв. м
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.30.
	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади )
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.30.1.
	для фактических условий
	тыс. куб. м/кв. м
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.30.2.
	для сопоставимых условий
	тыс. куб. м/кв. м
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.31.
	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.31.1.
	для фактических условий
	тыс. куб. м/кв. м
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.31.2.
	для сопоставимых условий
	тыс. куб. м/кв. м
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.32.
	Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета 
	 
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.32.1.
	для фактических условий
	-
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	D.32.2.
	для сопоставимых условий
	-
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

	Е.1.
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
	кг у.т./кВт×ч
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. 

	Е.2.
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ
	кг у.т./Гкал
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	Изменение (динамика) рассчитывается до 2020г.

	Е.3.
	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
	кВт×ч
	 -
	-0,386
	-0,386
	-0,386
	-0,386
	-0,386
	 

	Е.4.
	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
	Гкал
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 

	Е.5.
	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
	куб. м
	 -
	0,5
	-6,3
	-1,5
	-1,5
	-1,5
	 

	Е.6.
	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
	кВт×ч
	-
	0,03
	-0,04
	-0,04
	-0,04
	-0,04
	 

	Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

	F.1.
	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО;
	%
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	Динамика рассчитывается до 2020г.

	F.2.
	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
	%
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 




Примечание: знак « — » означает отсутствие значения целевого показателя.


 Муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

5 [bookmark: _Toc451520205]Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.1 [bookmark: _Toc268238749][bookmark: _Toc268310329][bookmark: _Toc451520206]Основание для разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сформирован в соответствии с:
· Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
· Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009г. № 1830‑р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
· Приказом Министерства экономического развития российской федерации от 17 Февраля 2010г. № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
5.2 [bookmark: _Toc268238750][bookmark: _Toc268310331][bookmark: _Toc451520207]Организационные мероприятия
5.2.1 [bookmark: _Ref269289638]Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности органов государственной власти по МО «Первомайское сельское поселение»:
· проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;
· разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;
· мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням.
· мероприятия, направленные на содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) государственными и муниципальными бюджетными учреждениями.
· предоставление поддержки организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
· содействие разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии.
· стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к снижению температуры возвращаемого теплоносителя.
· информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
· составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.
· мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
· информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения.
· разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
5.2.2 [bookmark: _Ref269289811]Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере МО «Первомайское сельское поселение»:
· проведение энергетических обследований зданий бюджетного сектора, сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетного сектора, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;
· содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;
· создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов;
· разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.
5.2.3 [bookmark: _Ref269289731]Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда МО «Первомайское  сельское поселение»:
· мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов;
· ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне);
· мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
· мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов;
· мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением;
· мероприятия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
· разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий;
· проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;
5.2.4 [bookmark: _Ref269289846]Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры МО «Первомайское сельское поселение»:
· проведение энергетического аудита;
· оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;
· оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива.
5.3 [bookmark: _Toc268310332][bookmark: _Toc451520208]Технические мероприятия
Полный перечень технических мероприятий представлен в подпрограммах №1, №2 и №3.





6 [bookmark: _Ref277325694][bookmark: _Toc451520209]	Паспорт подпрограммы №1
	Наименование Программы
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области в сфере теплоснабжения.

	Основание для разработки Программы
	· Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

	Заказчики Программы
	Администрация Муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	Координатор Программы
	Администрация Муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	Основные разработчики Программы 
	ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»

	Основные цели и задачи Программы
	Цели Программы:
· Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения и организаций. 
· Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
· Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.

	
	Задачи Программы:
· Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения  с целью экономии тепловой энергии.
· Снижение аварийности объектов теплоснабжения

	Сроки и этапы реализации Программы
	· 2015 - 2018 годы.

	Объемы и источники финансирования Программы
	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы на 2015-2018 годы составляют 49 808,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год  всего 16 708,0 тыс. руб., в том числе:
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
Местный бюджет –16 708,0тыс. руб.;

2016 год  всего  10 700,00 тыс. руб., в том числе:
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
Местный бюджет – 10 700,00 тыс. руб.;

2017 год  всего  11 200,00 тыс. руб., в том числе:
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
Местный бюджет –  11 200,00 тыс. руб.;

2018 год  всего  11 200,00 тыс. руб., в том числе:
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
Местный бюджет –  11 200,00 тыс. руб.

	Ожидаемые (планируемые) результаты реализации Программы
	Реализация Программы позволит достигнуть:
· Снижения аварийности на объектах теплоснабжения 
· Увеличения доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в объеме потребляемых энергоресурсов

	Организация управления, исполнения  и контроля Программы
	Администрация муниципального образования   «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области:
· осуществляет текущее управление и контроль над выполнением Программы;
· осуществляет контроль по выполнению работ;
· предоставляет в Совет депутатов МО  «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области годовую информацию о ходе реализации Программы за истекший период.
Совет депутатов МО «Первомайское сельское поселение»  Выборгского района Ленинградской области:
· осуществляет текущее управление и контроль над выполнением Программы.
Финансовый отдел  администрации МО «Первомайское сельское поселение»:
· осуществляет контроль за целевым использованием финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы из бюджета поселения.
МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области:
· разрабатывает планы проведения работ, обеспечивает заключение договоров на проведение работ (в пределах своей компетенции), осуществляет контроль по выполнению работ;
· предоставляет полугодовой и годовой отчет о выполнении программы в Совет депутатов и администрацию МО   «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

	Ответственные лица для контактов
	Ф.Н. Марданов
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7.1 [bookmark: _Toc268238753][bookmark: _Toc268310335][bookmark: _Toc451520211]Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере теплоснабжения
1. Котельная в п.Ильичево. Ремонт торкретов на котлах №1 и №3
	Данное мероприятие необходимо выполнить для обеспечения безопасности работы оборудования. Энергетической эффективности не несет.
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	269,73
	400
	 0
	400
	0 
	 0
	1069,73

	ТЭ
	тыс. Гкал
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 



2. Котельная поселка Ильичево Косметический ремонт помещений
Согласно методике расчета потерь теплоты через ограждающие конструкции: 
Основные и добавочные потери теплоты следует определять суммируя потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Q, Вт, с округлением до 10 Вт для помещений по формуле
Q=A(tp-text )(1+Sb )n/R
где А — расчетная площадь ограждающей конструкции, м2;
R — сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м2С/Вт. Сопротивление теплопередаче конструкции следует определять по СНиП 11-3-79** (кроме полов на грунте); для полов на грунте — в соответствии с п. 3 настоящего приложения, принимая R = Rc для неутепленных полов и R = Rh, для утепленных;
tp — расчетная температура воздуха, °С, в помещении с учетом повышения ее в зависимости от высоты для помещений высотой более 4 м;
texp ~ расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года при расчете потерь теплоты через наружные ограждения или температура воздуха более холодного помещения—при расчете потерь теплоты через внутренние ограждения;
b — добавочные потери теплоты в долях от основных потерь, определяемые в соответствии с п. 2 настоящего приложения;
п — коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по СНиП 11-3-79**.
	В связи с отсутствием данных о площади, материале ограждающей конструкций невозможно рассчитать сокращение потерь теплоты за счет проведения мероприятия.
3. Содержание и текущий ремонт объектов теплоснабжения
	Содержание и текущий ремонт объектов теплоснабжения не несет конкретной экономии энергоресурсов.  Данные мероприятия необходимы для осуществления качественного и бесперебойного теплоснабжения населения, а также для уменьшения количества аварий в системе теплоснабжения.
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	685,35
	5400
	5200
	5200
	0
	0
	16485,35

	ТЭ
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



4. Поселок Ильичево. Проектирование автоматики безопасности котлов, 2 ед.
	
	Согласно «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» от 01.01.2013» для контроля за безопасной работой оборудования необходимо проектирование и установка автоматики безопасности, которая обеспечивает прекращение подачи топлива при неисправностях. Данное мероприятие не несет экономической выгоды. Его проведение необходимо для исполнения Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"

5. Поселок Первомайское. Устройство ограждения котельной
	Проведение данного мероприятия не несет экономической и энергетической выгоды.
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	ТЭ
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


6. Котельная поселка Первомайское работы по орг. каскадного управления тремя котлами ТТ-100 – 500, установка деаэраторов
Основные преимущества каскадных котельных из котлов 
• экономичность эксплуатации 
• полностью автоматизированная эксплуатация 
• бережное отношение к окружающей среде 
• высокая эксплуатационная надежность 
• простота монтажа и пуска в эксплуатацию 
• несложное и понятное управление 
• небольшая площадь занимаемого помещения 
• удобное присоединение наружного резервуара ГВС
При эксплуатации данного оборудования возможно снижение затрат на перспективную модернизацию, так же снижение затрат на эксплуатацию. Конкретной экономии энергетических ресурсов данное мероприятия не имеет

7. Котельная поселка Первомайское, устройство аккумуляторных баков	

	Для выполнения нормативных требований к системам теплоснабжения необходима установка аккумуляторных баков. Экономическую и энергетическую эффективность проведения мероприятия рассчитать невозможно в связи с отсутствием более детальной информации и технически характеристик оборудования.

Замена тепловых сетей
Замена тепловых сетей необходима для осуществления качественного и бесперебойного теплоснабжения населения, а также для уменьшения количества аварий в тепловых сетях и экономии теплоносителя.
	В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей МО «Первомайское сельское поселение» большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети проложенные до 2005 года нуждаются в замене до 2030 года. Тепловые сети, подлежащие замене до 2020 года в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, отображены ниже.
1. Поселок Ильичево Замена участка сетей ( от ТК №21П до ТК №25П) от ТК у д. № 14 ул. Парковая до ТК у д. № 11 в 4-х трубном исполнении, диаметр труб 100 мм и 76 мм L – 200 м.п
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	2100
	0
	0
	0
	0
	0
	2100

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,214

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	82,4
	82,4
	82,4
	82,4
	82,4
	82,4
	494,3


2. Замена участка теплотрассы от д. 55 через дорогу до тракторного парка в 2-х трубном исполнении диаметр трубы 100 мм – 50 м.п
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	584,41
	0
	0
	0
	0
	0
	584,41

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,027

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	10,29
	10,29
	10,29
	10,29
	10,29
	10,29
	61,770


3. Поселок Ленинское замена участка сетей от дома № 5 до дома № 11 по ул. Заречная, 339,42 метра
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	8471,96
	0
	0
	0
	0
	0
	8471,96

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,0303
	0,0303
	0,0303
	0,0303
	0,0303
	0,0303
	0,1818

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	69,89
	69,89
	69,89
	69,89
	69,89
	69,89
	419,32


4. Поселок Ленинское. Гидротеплоизоляция стыков участка наружной тепловой сети от котельной до д.№5 по ул. Заречная
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	636,1
	0
	0
	0
	0
	0
	636,1

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,039

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	14,9955
	14,9955
	14,9955
	14,9955
	14,9955
	14,9955
	89,973



5. Поселок Первомайское Замена участка тепловой сети от моста на ул. Ленина в сторону тракторного парка
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	179,6
	0
	0
	0
	0
	0
	179,6

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,007
	0,045

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	17,17
	17,17
	17,17
	17,17
	17,17
	17,17
	102,995


6. Замена участка теплотрассы от стадиона, до выхода в ж/б лотки за домом № 3 по ул. Парковая
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	1916,35
	0
	0
	0
	0
	0
	1916,35

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,0165
	0,0165
	0,0165
	0,0165
	0,0165
	0,0165
	0,0991

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	38,09
	38,09
	38,09
	38,09
	38,09
	38,09
	228,55


7. Поселок Первомайское Замена участка теплотрассы от д. 55 ул. Ленина до д. 58 диаметр трубы 150 мм  L - 70 м.п
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	0
	800
	0
	0
	0
	0
	800

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0
	0,0062
	0,0062
	0,0062
	0,0062
	0,0062
	0,0312

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	0
	14,41
	14,41
	14,41
	14,41
	14,41
	72,07


8. Поселок Ильичево Замена участка сетей вдоль стадиона в 2-х трубном исполнении диаметр трубы 100 мм L – 100 м.п
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	0
	1500
	0
	0
	0
	0
	1500

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0
	0,0089
	0,0089
	0,0089
	0,0089
	0,0089
	0,0446

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	0
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6
	102,9


9. Поселок Ленинское замена участка сетей от дома № 11 по ул. Заречная до здания школы   254 метра
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	0
	0
	2800
	0
	0
	0
	2800

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0
	0
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023
	0,091

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	0
	0
	52,3
	52,3
	52,3
	52,3
	209,2


10. Поселок Ильичево Замена участка теплотрассы от теплокамеры № 2 ул.Садовая до врезки в д.№ 15 ул.Парковая   80 м.п. в 4-х трубном исполнении  
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	1360
	0
	3000
	0
	0
	0
	4360

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,009
	0,009
	0,205
	0,205
	0,205
	0,205
	0,837

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	19,6
	19,6
	472,7
	472,7
	472,7
	472,7
	1930,0


11. Замена участка теплотрассы у здания котельной протяж. 70 м. в 4-х трубном исполнении Ǿ273
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	2000
	0
	0
	2000

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0,035
	0,035
	0,035
	0,104

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	79,80
	79,80
	79,80
	239,39


12. Поселок Ленинское замена участка сетей от дома № 11 по ул.Заречная к дому № 9, 13
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	1200
	0
	0
	1200

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0,022
	0,022
	0,022
	0,066

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	50,445
	50,445
	50,445
	151,336


13. Замена участка теплотрассы от ТК 9 до ТК ул.Парковая д.4  в 4-х трубном исполнении 50 м.п.
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	1000
	0
	0
	1000

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0
	0
	0
	0,0179
	0,0179
	0,0179
	0,0536

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	41,18
	41,18
	41,18
	123,54


Общий экономический эффект замены тепловых сетей МО Первомайское сельское поселение.
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	15248,42
	2300
	5800
	4200
	0
	0
	27548,42

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,109
	0,125
	0,344
	0,418
	0,418
	0,418
	1,832

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	252,428
	287,431
	792,824
	964,244
	964,244
	964,244
	4225,415


	Средний срок окупаемости замены тепловых сетей составляет 10-20 лет, в связи с чем за первую пятилетку (до 2020 года) данные мероприятия не окупятся.
[image: ]
14. Технический надзор за исполнением работ
	Задачей технического надзора за исполнением работ является реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения.
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	404,5
	200
	200
	200
	0
	0
	1004,5

	ТЭ
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


		Цели технического надзора:
· Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения и организаций.  
· Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
· Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.
· Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и централизованными услугами водоотведения.

Общий экономический эффект мероприятий в сфере теплоснабжения МО «Первомайское сельское поселение».
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Муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

[bookmark: _Toc267571007][bookmark: _Ref277325134][bookmark: _Toc451520212]Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области в сфере теплоснабжения
Планируемые мероприятия Подпрограммы №1 

	№  п/п 
	Мероприятие
	Источники финансирования    
	Год      исполнения мероприятия  
	Всего   (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Котельная поселка Ильичево. Ремонт торкретов на котлах № 1 и 3
	Итого
	2015, 2016, 2018
	1 069,73
	269,73
	400
	0
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	1 069,73
	269,73
	400
	0
	400

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная поселка Ильичево Косметический ремонт помещений
	Итого
	2015
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Содержание и текущий ремонт объектов теплоснабжения
	Итого
	2015-2018
	16 485,35
	685,35
	5 400,00
	5 200,00
	5 200,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	16 485,35
	685,35
	5 400,00
	5 200,00
	5 200,00

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Поселок Ильичево. Проектирование автоматики безопасности котлов, 2 ед.
	Итого
	2015
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Поселок Первомайское. Устройство ограждения в котельной
	Итого
	2015
	100
	100
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	100
	100
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Котельная поселка Первомайское работы по орг. каскадного управления тремя котлами ТТ-100 – 500, установка деаэраторов
	Итого
	2016
	1 200,00
	0
	1 200,00
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	1 200,00
	0
	1 200,00
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Котельная поселка Первомайское, устройство аккумуляторных баков
	Итого
	2016
	1 200,00
	0
	1 200,00
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	1 200,00
	0
	1 200,00
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Проектирование, Приобретение и установка водогрейного котла отдельно на ГВС в летний период
	Итого
	2018
	1 200,00
	0
	0
	0
	1 200,00

	
	
	Местный бюджет
	
	1 200,00
	0
	0
	0
	1 200,00

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Поселок Ильичево. Замена участка сетей ( от ТК №21П до ТК №25П) от ТК у д. № 14 ул. Парковая до ТК у д. № 11 в 4-х трубном исполнении, диаметр труб 100 мм и 76 мм L – 200 м.п
	Итого
	2015
	2 100,00
	2 100,00
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	2 100,00
	2 100,00
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Замена участка теплотрассы от д. 55 через дорогу до тракторного парка в 2-х трубном исполнении диаметр трубы 100 мм – 50 м.п
	Итого
	2015
	584,41
	584,41
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	584,41
	584,41
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Поселок Ленинское замена участка сетей от дома № 5 до дома № 11 по ул. Заречная
	Итого
	2015
	8471,96
	8471,96
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	 
	 
	0
	0
	0

	
	
	
	
	8471,96
	8471,96
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Поселок Ленинское Гидротеплоизоляция стыков участка наружной тепловой сети от котельной до д.№5 по ул. Заречная
	Итого
	2015
	636,1
	636,1
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	636,1
	636,1
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Поселок Первомайское. Замена участка тепловой сети от моста на ул. Ленина в сторону тракторного парка
	Итого
	2015
	179,6
	179,6
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	179,6
	179,6
	0
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Замена участка теплотрассы от стадиона, до выхода в ж/б лотки за домом № 3 по ул. Парковая 
	Итого
	2015
	1916,35
	1916,35
	0
	 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	1916,35
	1916,35
	0
	 
	0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	 
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Поселок Первомайское Замена участка теплотрассы от д. 55 ул. Ленина до д. 58 диаметр трубы 150 мм  L - 70 м.п
	Итого
	2016
	800
	0
	800
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	800
	0
	800
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	Поселок Ильичево. Замена участка сетей вдоль стадиона в 2-х трубном исполнении диаметр трубы 100 мм L – 100 м.п
	Итого
	2016
	1 500,00
	0
	1 500,00
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	1 500,00
	0
	1 500,00
	0
	0

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Поселок Ленинское замена участка сетей от дома № 11 по ул. Заречная до здания школы
	Итого
	 
	2 800,00
	0
	0
	2 800,00
	0

	
	
	Местный бюджет
	 
	2 800,00
	0
	0
	2 800,00
	0

	
	
	Областной бюджет
	2017
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Поселок Ильичево.. Замена участка теплотрассы от теплокамеры № 2 ул.Садовая до врезки в д.№ 15 ул.Парковая   80 м.п. в 4-х трубном исполнении  
	Итого
	2015,2017
	4 360,0
	1 360,00
	0
	3 000,00
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	4 360,0
	1 360,0
	0
	3 000,00
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	Замена участка теплотрассы у здания котельной протяж. 70 м. в 4-х трубном исполнении Ǿ273 
	Итого
	2018
	2 000,00
	0
	0
	0
	2 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	2 000,00
	0
	0
	0
	2 000,00

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Поселок Ленинское замена участка сетей от дома № 11 по ул. Заречная к дому № 9, 13
	Итого
	2018
	1 200,00
	0
	0
	0
	1 200,00

	
	
	Местный бюджет
	
	1 200,00
	0
	0
	0
	1 200,00

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Замена участка теплотрассы от ТК 9 до ТК ул.Парковая д.4  в 4-х трубном исполнении 50 м.п. 
	Итого
	2018
	1 000,00
	0
	0
	0
	1 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	1 000,00
	0
	0
	0
	1 000,00

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Технический надзор за исполнением работ
	Итого
	2015-2018
	1004,5
	404,5
	200
	200
	200

	
	
	Местный бюджет
	
	1004,5
	404,5
	200
	200
	200

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	Выполнение ПИР по объекту «Реконструкция банного комплекса расположенного по адресу: Ленинградская обл., Выборгский район, п. Первомайское  
	Итого
	2015
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	49808
	16708
	10 700,00
	11 200,00
	11 200,00
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8 [bookmark: _Toc451520213][bookmark: _Ref263019595]Паспорт Подпрограммы №2
	Цели Подпрограммы
	Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и централизованными услугами водоотведения.

	Задачи Подпрограммы
	Снижение аварийности объектов водоснабжения и водоотведения
Повышение качества  водоснабжения и водоотведения

	Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы
	Обеспеченность централизованными услугами водоснабжения;
Обеспеченность централизованными услугами водоотведения;
Уровень снижения аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы на 2015-2018 годы составляют 15 611,35 тыс. руб., в том числе:

2015 год  7762,15 тыс. руб., в том числе:
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
Бюджет поселения –7762,15 тыс. руб.;
Иные источники – 0 тыс. руб.

2016 год  всего  4 849,20 тыс. руб., в том числе:
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
Бюджет поселения – 4 849,20 тыс. руб.;

2017 год  всего  1 500,00 тыс. руб., в том числе:
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
Бюджет поселения – 1 500,00 тыс. руб.;

2018 год  всего  1 500,00 тыс. руб., в том числе:
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
Бюджет поселения – 1 500,00 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Повышение обеспеченности централизованными услугами водоснабжения;
Повышение обеспеченности централизованными услугами водоотведения;
Снижение уровня аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения



9 [bookmark: _Toc451520214]Оценка эффективности подпрограммы №2
9.1 [bookmark: _Toc451520215]Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения
Сети водоснабжения
1. Замена участка водопровода за домом № 67 по ул. Ленина в поселке Первомайское
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	615
	0
	0
	0
	0
	0
	615

	ТЭ
	тыс. куб. м
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	1,74

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	10,19
	10,19
	10,19
	10,19
	10,19
	10,19
	61,16


2. Капитальный ремонт водопровода у д. 56 по ул. Ленина
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	 0
	 0
	0 
	500
	0 
	 0
	500

	ТЭ
	тыс. куб. м
	0
	0
	0
	0,152
	0,152
	0,152
	0,456

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	5,34
	5,34
	5,34
	16,03


3. Вынос трубы водовода из под фундамента д.19 ул. Советская диаметр трубы 100 мм L – 70 м.п
Проведение данного мероприятия не несет экономической и энергетической выгоды.
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	0
	500
	0
	0
	0
	0
	500

	ТЭ
	тыс. куб. м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Водопроводные очистные сооружения
В связи с отсутствием информации о ремонтируемом оборудовании невозможно провести оценку экономии энергетических ресурсов.
4. Ремонт станции водоочистки поселок Ольшаники
5. Ремонт станции водоочистки поселок Первомайское (замена наполнителя в фильтрах)
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	150
	0
	500
	200
	0
	0
	850

	ТЭ
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	0

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -



Сооружения водозабора

6. Ремонт водозаборных скважин
В связи с отсутствием информации о ремонтируемом оборудовании невозможно провести оценку экономии энергетических ресурсов.
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	  -
	300
	500
	0
	0
	0
	800

	ТЭ
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -



Сети канализации
Замена сетей канализации не несет прямой энергетической выгоды. Мероприятие является необходимым для снижения количества осадков сточных вод.
7. Замена участка напорной трубы от КНС по ул. Советская до ДК диаметр стальной трубы 200 мм,    L – 200 м. п
8. Замена участка канализации на ул. Полевая в п. Первомайское
9. Замена участка сети у д. № 19 по ул. Советская диаметр трубы 250 мм, L – 100 м.
10. Замена участка сети  у д.63 ул. Ленина диаметр трубы 200 мм,    L – 80 м. п
11. Замена участка сети за д.38 ул. Ленина ч/з д/сад  диаметр трубы 200 мм L – 80 м.
12. Замена участка сети водопровода на ул. Новая в п. Ленинское
13. Ремонт ливневой канализации в п. Первомайское
14. п. Первомайское Замена участка трубопровода от КНС до здания КОС диаметр трубы 125 мм,    L – 150 м. п

	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	2497,43
	1400
	0
	0
	0
	0
	3897,43

	ТЭ
	 -
	-
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	0

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -



Канализационные очистные сооружения

15. ПИР по объекту реконструкция КОС в поселке Первомайское
В связи с повышенным моральным и физическим износом оборудования КОС в п. Первомайское технологической зоне ВС 1 (ввод на 1982) снижается надёжность системы водоотведения в целом. На сегодняшний день на КОС уже не достигается требуемый уровень очистки сточных ввод. Следует сказать, что при повышенных нагрузках возможны возникновение аварийных ситуации и еще более низкому качеству очистки стоков. Всё это может пагубно может сказаться на экологической обстановке территорий.  В связи с этим рекомендуется реконструкция существующих или строительство новых очистных сооружений. Затраты и решение по строительству или реконструкции сооружений возможно дать только в ходе проведения проектных работ. Данное мероприятие не несет энергетической экономии.
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	3047,3
	0
	0
	0
	0
	0
	3047,3

	ТЭ
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	0

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -



16. Замена сплинкерных головок на биофильтрах — 30 шт. 
Замена труб промывки биофильтров –
L = 30 м.п
Замена труб после первичных отстойников диаметр трубы 162 мм
L – 70 м.п
Замена бака гашения
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	0
	1000
	0
	0
	0
	0
	1000

	ТЭ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



17. Чистка иловых карт с вывозом на санкционированный полигон г. Выборг, 
450,0 м3
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	499,82
	700
	0
	600
	0
	0
	1799,82

	ТЭ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



18. КОС п. Ильичево
Планируется замена  дверных блоков -- 3 шт, замена оконных рам – 10 шт.  Косметический ремонт подсобных помещений

	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	0
	749,2
	0
	0
	0
	0
	749,2

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,015

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	0
	8,58
	8,58
	8,58
	8,58
	8,58
	42,89



19.  КОС п. Ильичево, восстановление отопления на 2–м этаже
	Проведение данного мероприятия не несет экономической и энергетической выгоды.
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	0
	0
	300
	0
	0
	0
	300

	ТЭ
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00


20.  Технический надзор за исполнением работ
	Задачей технического надзора за исполнением работ является реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения.
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	200
	200
	200
	200
	0
	0
	800

	ТЭ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


		Цели технического надзора:
· Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения и организаций.  
· Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
· Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.
· Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и централизованными услугами водоотведения.

21. Текущий ремонт водопровода и канализации

22. Экспертиза проектной документации по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках для индивидуального жилищного строительства в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	752,6
	0
	0
	0
	0
	0
	752,6

	ТЭ
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	0

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -



Общий экономический эффект мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения МО «Первомайское сельское поселение».
	ЭР
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	Затраты
	тыс. руб.
	7762,15
	4849,2
	1500
	1500
	0
	0
	15611,4

	ТЭ
	тыс.куб.м
	0,29
	0,29
	0,29
	0,442
	0,442
	0,442
	2,196

	
	тыс.Гкал
	0
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,015

	ВСЕГО:
	тыс. руб.
	10,19
	18,77
	18,77
	24,11
	24,11
	24,11
	120,08
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Муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области
Приложение 1 
[bookmark: _Toc451520216] Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области в сфере водоснабжения и водоотведения
Планируемые мероприятия Подпрограммы №2 
	№  п/п 
	Мероприятие
	Источники финансирования    
	Год
 исполнения 
мероприятия  
	Всего             (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018

	Сети водоснабжения

	1
	Замена участка водопровода за домом № 67 по ул. Ленина в поселке Первомайское
	Итого
	2015
	615
	615
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	615
	615
	 
	 
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	2
	Капитальный ремонт водопровода у д. 56 по ул. Ленина
	Итого
	2015
	500
	0
	0
	0
	500

	
	
	Местный бюджет
	
	500
	 
	 
	 
	500

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	3
	Вынос трубы водовода из под фундамента д.19 ул. Советская диаметр трубы 100 мм L – 70 м.п
	Итого
	2016
	500
	0
	500
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	500
	 
	500
	 
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	Водопроводные очистные сооружения

	4
	Ремонт станции водоочистки поселок Ольшаники
	Итого
	2015
	350
	150
	0
	0
	200

	
	
	Местный бюджет
	
	350
	150
	 
	 
	200

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	5
	Ремонт станции водоочистки поселок Первомайское (замена наполнителя в фильтрах)
	Итого
	2017
	500
	0
	0
	500
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	500
	 
	 
	500
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	Сооружения водозабора

	6
	Ремонт водозаборных скважин
	Итого
	2015-2017
	800
	0
	300
	500
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	800
	 
	300
	500
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	Сети канализации

	7
	Замена участка напорной трубы от КНС по ул. Советская до ДК диаметр стальной трубы 200 мм,    L – 200 м. п
	Итого
	2015
	557
	557
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	557
	557
	 
	 
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	8
	Замена участка канализации на ул. Полевая в п. Первомайское
	Итого
	2015
	249,87
	249,87
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	249,87
	249,87
	 
	 
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	9
	Замена участка сети у
 д. № 19 по ул. Советская диаметр трубы 250 мм, L – 100 м. 
	Итого
	2016
	400
	0
	400
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	400
	 
	400
	 
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	10
	Замена участка сети  у д.63 ул. Ленина диаметр трубы 200 мм,    L – 80 м. п
	Итого
	2016
	350
	0
	350
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	350
	 
	350
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	11
	Замена участка сети за д.38 ул. Ленина ч/з д/сад  диаметр трубы 200 мм L – 80 м. 
	Итого
	2016
	600
	0
	600
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	600
	 
	600
	 
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	12
	Замена участка сети водопровода на ул. Новая в п. Ленинское
	Итого
	2015
	50
	0
	50
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	50
	 
	50
	 
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	13
	Ремонт ливневой канализации в п. Первомайское
	Итого
	2015
	937,24
	937,24
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	937,24
	937,24
	 
	 
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	Канализационные очистные сооружения

	14
	ПИР по объекту реконструкция КОС в поселке Первомайское
	Итого
	2015
	3047,3
	3047,3
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	3047,3
	3047,3
	 
	 
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	15
	п. Первомайское Замена участка трубопровода от КНС до здания ОС диаметр трубы 125 мм,    L – 150 м. п
	Итого
	2015
	753,32
	753,32
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	753,32
	753,32
	 
	 
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	16
	Замена сплинкерных головок на биофильтрах — 30 шт.
Замена труб промывки биофильтров –
 L = 30 м.п
Замена труб после первичных отстойников диаметр трубы 162 мм
L – 70 м.п 
Замена бака гашения
	Итого
	2015
	1000
	0
	1000
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	1000
	 
	1000
	 
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	17
	Чистка иловых карт с вывозом на санкционированный полигон г. Выборг,  450,0 м3
	Итого
	2015
	1799,82
	499,82
	700
	0
	600

	
	
	Местный бюджет
	
	1799,82
	499,82
	700
	 
	600

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	18
	КОС п. Ильичево
Замена дверных блоков -- 3 шт.  
Замена оконных рам – 10 шт. 
Косметический ремонт подсобных помещений
	Итого
	2016
	749,2
	0
	749,2
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	749,2
	 
	749,2
	 
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	19
	 КОС п. Ильичево
Восстановление отопления на 2–м этаже
	Итого
	2017
	300
	0
	0
	300
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	300
	 
	 
	300
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	20
	Технический надзор за исполнением работ
	Итого
	2015-2018
	800
	200
	200
	200
	200

	
	
	Местный бюджет
	
	800
	200
	200
	200
	200

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	21
	Текущий ремонт водопровода и канализации 
	Итого
	2015
	159
	159
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	159
	159
	 
	 
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	22
	Экспертиза проектной документации по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках для индивидуального жилищного строительства в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ
	Итого
	2015
	593,6
	593,6
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	593,6
	593,6
	 
	 
	 

	
	
	Областной бюджет
	
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники
	
	0
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	15611,35
	7762,15
	4849,2
	1500
	1500




10 [bookmark: _Toc451520217]Паспорт  подпрограммы № 3
	Наименование Программы
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области в бюджетной сфере, жилищном фонде и уличном освещении

	Основание для разработки Программы
	· Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

	Заказчики Программы
	Администрация Муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	Координатор Программы
	Администрация Муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	Основные разработчики Программы 
	ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ»

	Основные цели и задачи Программы
	Цели Программы:
· установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов;
· повышение энергетической эффективности систем освещения территорий, зданий и сооружений;
· повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов;

	
	Задачи Программы:
· внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;
· организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;
· замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и установка датчиков движения в местах общего пользования;
· оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
· упорядочивание расчетов за коммунальные ресурсы в соответствии с  их реальными объемами потребления;
· переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов.

	Сроки и этапы реализации Программы
	· 2015 - 2020 годы.

	Объемы и источники финансирования Программы
	Объемы ассигнований подпрограммы на 2015-2020 годы составляют 11939,95 тыс. руб., в том числе:

2016 год  всего  2399,99 тыс. руб., 
2017 год  всего  2384,99 тыс. руб., 
2018 год  всего  2384,99 тыс. руб., 
2019 год  всего  2384,99 тыс. руб., 
2020 год  всего  2384,99 тыс. руб., 


	Организация управления, исполнения  и контроля Программы
	Администрация муниципального образования   «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области:
· осуществляет текущее управление и контроль над выполнением Программы;
· осуществляет контроль по выполнению работ;
· предоставляет в Совет депутатов МО  «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области годовую информацию о ходе реализации Программы за истекший период.
Совет депутатов МО «Первомайское сельское поселение»  Выборгского района Ленинградской области:
· осуществляет текущее управление и контроль над выполнением Программы.
Финансовый отдел  администрации МО «Первомайское сельское поселение»:
· осуществляет контроль за целевым использованием финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы из бюджета поселения.
МО «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области:
· разрабатывает планы проведения работ, обеспечивает заключение договоров на проведение работ (в пределах своей компетенции), осуществляет контроль по выполнению работ;
· предоставляет полугодовой и годовой отчет о выполнении программы в Совет депутатов и администрацию МО   «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области.



11 [bookmark: _Toc451520218] Оценка эффективности подпрограммы № 3
11.1 [bookmark: _Toc451520219]Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищном фонде и уличном освещении 
11.1.1 Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
10.1.1.1  Мероприятия по установке приборов учета энергетических ресурсов
10.1.1.1.1 Установка Приборов учета тепловой энергии.
Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261 предписывает завершить полное оснащение приборами учета коммунальных ресурсов всех объектов до 1 января 2011 года. По оценкам специалистов экономический эффект от установки узла учета достигается уже в течение 1 года эксплуатации и достигает 25 % в год от потребления энергоресурсов.
Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, а также дает реальные возможности для ресурсосбережения. 
Экономия при установке общедомовых (коллективных) приборов учёта по данным различных источников составляет до 25 % от потенциала энергосбережения. 
 Принимая среднее значение 12 %, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов: 

	ЭР
	Ед. изм.
	2016г
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	Всего

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,0143
	0,0285
	0,0428
	0,0570
	0,0713
	0,2138

	ТЭ
	тыс. руб.
	31,25
	62,50
	93,75
	125,00
	156,25
	468,74


 Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом: 



10.1.1.1.2  Установка приборов учета воды
 	Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261 предписывает завершить полное оснащение приборами учета коммунальных ресурсов всех объектов до 1 января 2012 года. Данное мероприятие не несет в себе прямого энергосберегающего эффекта, но способствует привлечению финансирования и, как следствие, внедрению энергосберегающих технологий.
По оценкам специалистов, экономический эффект от установки общедомового узла учета воды достигает 15 % в год от потребляемого ресурса.
Кроме того, установка домовых приборов учета позволяет определить потери воды от источника до дома при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения жилого дома, а также дает реальные возможности для ресурсосбережения.
[bookmark: OLE_LINK1]На начало 2015 года в Первомайском сельском поселении общедомовыми приборами учета воды не оборудованы 90 многоквартирных домов. Предлагается установка ПУ воды  в течение срока реализации Программы – с 2016 по 2020 год по 18 штук ежегодно. Средняя стоимость установки одного прибора учета воды составляет 50,0 тыс. руб
Принимая среднее значение 10 %, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов: 
	ЭР
	Ед. изм.
	2016г
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	Всего

	ТЭ
	тыс. м3
	2,1186
	4,2286
	6,3386
	8,4486
	10,5586
	31,69

	ТЭ
	тыс. руб.
	71,4
	142,5
	213,6
	284,7
	355,8
	1068,05


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:


6.1.1.2  Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий
6.1.1.2.1 Установка доводчиков  в подъездах многоквартирных домов.
Доводчики наружных дверей предназначены  для автоматического их закрывания, что исключает неограниченную инфильтрацию через дверной проем. Установка дверного доводчика производится с целью сокращения времени поступления холодного воздуха при открытии входных дверей или ворот и как следствие, сокращения падения температуры на рабочих местах. Дверной доводчик существенно уменьшает количество проникающего в помещение холодного наружного воздуха, что приводит к значительной экономии энергии на отопление. Отсутствие доводчиков приводит к перерасходу тепловой энергии на отопление здания.
Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом: 
	ЭР
	Ед. изм.
	2016г
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	Всего

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,0375
	0,075
	0,1125
	0,15
	0,1875
	0,5625

	ТЭ
	тыс. руб.
	15,41
	30,83
	46,24
	61,65
	77,06
	231,19




11.1.2  Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетной сфере МО Первомайское сельское поселение.

6.1.2.1  Мероприятия по установке приборов учета энергетических ресурсов
6.1.2.1.1  Установка ПУ тепловой энергии.
Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261 предписывает завершить полное оснащение приборами учета коммунальных ресурсов всех объектов до 1 января 2011 года. По оценкам специалистов Комиэнерго, экономический эффект от установки узла учета достигается уже в течение 1 года эксплуатации и достигает 25 % в год от потребления энергоресурсов.
Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, а также дает реальные возможности для ресурсосбережения.
Принимая среднее значение 12 %, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов:
	ЭР
	Ед. изм.
	2016г
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	Всего

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,0110
	0,0220
	0,0331
	0,0441
	0,0551
	0,1653

	ТЭ
	тыс. руб.
	24,15
	48,31
	72,46
	96,62
	120,77
	362,31


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:


6.1.2.1.2   Установка приборов учета воды
Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также дает реальные возможности для ресурсосбережения.
На начало 2015 года в Первомайском сельском поселении общедомовыми приборами учета воды не оборудованы 4 объекта бюджетной сферы. Предлагается установка ПУ воды  в 2017 году. 
Принимая среднее значение 10 %, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов:  
	ЭР
	Ед. изм.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	Всего

	вода
	тыс. м3
	0,061
	0,122
	0,183
	0,244
	0,304
	0,9132

	вода
	тыс. руб.
	2,239
	4,477
	6,716
	8,954
	11,193
	33,58


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:  



6.1.2.2   Мероприятия по модернизации оборудования, применяемого для выработки и использования энергетических ресурсов
6.1.2.2.1  Установка термостатических регуляторов на радиаторах
Установка термостатических регуляторов радиаторов отопления — один из способов сократить расходы на обогрев помещений. Тепла потребляется ровно столько, сколько необходимо для поддержания комфортной температуры дома. В таблице представлено возможное сокращение расхода теплоносителя, а так же экономическая выгода.
Установим 60 датчиков с газонаполненным регулятором стоимостью 1520 руб. каждый.
Согласно различным методикам расчета средний экономический эффект составляет 19%:
	ЭР
	Ед. изм.
	2016г
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	Всего

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,0145
	0,03
	0,04
	0,06
	0,07
	0,22

	ТЭ
	тыс. руб.
	31,87
	63,74
	95,61
	127,48
	159,35
	478,05





Приведенные расчеты являются оценочными. Более точные результаты можно получить только на стадии ТЭО (технико-экономического обоснования) или на стадии разработки рабочего проекта и сметы.

6.1.2.2.2  Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления
Теплоотражающий экран за радиатором отопления полностью изолирует стены от нагрева, тем самым, понижая потери тепла. До 15 % повышается эффективность работы отопительной системы. Температура в помещении повышается на 3-4 градуса.
Закупим и 8 рулонов стизола НПЭ фольгированного самоклеющегося, толщиной 0,3 мм, шириной 0,6 метра и длиной 30 метров. Установим 60 экранов.

	ЭР
	Ед. изм.
	2016г
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	Всего

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,096

	ТЭ
	тыс. руб.
	41,93
	41,93
	41,93
	41,93
	41,93
	209,67



Приведенные расчеты являются оценочными. Более точные результаты можно получить только на стадии ТЭО (технико-экономического обоснования) или на стадии разработки рабочего проекта и сметы
6.1.2.2.3  Применение офисной и бытовой техники с классом энергоэффективности А+ или А++
Согласно Директивам Комиссии Евросоюза по энергетике и транспорту ЕС у большинства бытовых товаров (компьютеры, телевизоры, кондиционеры),упаковки лампочки и автомобилей должна  быть этикетка энергоэффективности, ясно показывающая основные потребительские свойства товара. Эффективность использования энергии обозначается классами — от A до G. Класс A имеет самое низкое энергопотребление, G наименее эффективен. 
На данный момент большинство используемых приборов имеет класс энергоэффективности G. 
В таблице ниже представлено ежегодное потребление энергии в кВт.час в зависимости от класса энергоэффективности.
	A+++
	A++
	A+
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	< 10
	< 16
	< 23
	< 30
	< 42
	< 60
	< 80
	< 90
	< 100
	> 100


Принимая ежегодное потребление энергии 16 кВт.час, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов:
	ЭР
	Ед. изм.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	Всего

	ЭЭ
	тыс. кВтчас
	0,84
	1,68
	2,1
	2,52
	2,94
	10,08

	ЭЭ
	тыс. руб.
	2,9736
	5,9472
	7,434
	8,9208
	10,4076
	35,6832


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом: 
 

Приведенные расчеты являются оценочными. Более точные результаты можно получить только на стадии ТЭО (технико-экономического обоснования) или на стадии разработки рабочего проекта и сметы
11.1.3 Оценка эффективности мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности уличного освещения.

6.1.3.1   Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий
6.1.3.2.1  Установка автономных систем освещения на основе фотоэлектрических батарей
[bookmark: _Toc437941122][bookmark: _Toc446074070][bookmark: _Toc269987147]	Автономные системы освещения на основе фотоэлектрических батарей позволяют освещать автомобильные дороги и улицы. Солнечные фонари устанавливают на автомагистралях, где требуется повышенное внимание от автомобилистов и пешеходов. Качественное освещение нерегулируемых пешеходных переходов и автобусных остановок снижает аварийность и повышает безопасность дорог с ограниченной видимостью.
Отличительной особенностью автономных уличных фонарей на солнечных батареях является удобство их применения, так как для их работы не требуется прокладки кабелей электропитания, благодаря чему снижаются затраты на их установку и эксплуатацию. Согласно коммерческим предложениям различных организаций, занимающихся установкой автономного уличного освещения, средняя стоимость установки 4 осветительных комплексов составляет 312 тыс.руб.  Предлагается установка четырех осветительных комплектов в год.
При ежегодной установке оборудования, получим ожидаемую экономию по энергоресурсам с учетом действующих тарифов:
	ЭР
	Ед. изм.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	Всего

	ЭЭ
	тыс. кВтчас
	14,12
	28,25
	42,37
	56,50
	70,62
	165,56

	ЭЭ
	тыс. руб.
	49,999
	99,998
	149,997
	199,996
	249,994
	586,1


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам реализации мероприятия пропорционально динамике затрат в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом:

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

6.2.1  Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере МО Первомайское сельское поселение:
· проведение энергетического аудита бюджетных учреждений Первомайского сельского поселения.
· разработка Положения о порядке стимулирования работников за экономию энергии и энергоресурсов
6.2.2  Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда МО Первомайское сельское поселение:
· проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов МО Первомайское сельское поселение.
· разработка Положения о порядке стимулирования работников за экономию энергии и энергоресурсов



6.3  Оценка эффективности программы
Реализация мероприятий, планируемых в рамках настоящей программы, позволит обеспечить экономию энергетических ресурсов с учетом социального экономического эффекта (предотвращение потери прибыли от нарушения поставки услуг потребителям), гарантирования требуемого качества поставляемых услуг:
	ЭР
	Ед. изм.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	Всего

	ЭЭ
	тыс. кВт*ч
	17,14
	34,27
	49,92
	65,57
	81,22
	201,81

	ТЭ
	тыс. Гкал
	0,0589
	0,0988
	0,1386
	0,1784
	0,2182
	0,6929

	вода
	тыс. м3
	2,179
	4,350
	6,521
	8,692
	10,863
	32,603

	Экономический эффект
	тыс. руб.
	318,258
	544,282
	770,306
	996,329
	1222,353
	3687,695


Динамика прогнозируемого экономического эффекта по годам в сравнении с произведенными затратами нарастающим итогом нарастающим итогом относительно базового года (без учета выполнения мероприятий схем водо- и теплоснабжения):


Прогнозируемая динамика экономии электрической энергии по годам выполнения программы за 2016-2020 г.г. нарастающим итогом относительно базового года:


Прогнозируемая динамика экономии тепловой энергии по годам выполнения программы за 2016-2020 г.г. нарастающим итогом относительно базового года:


Прогнозируемая динамика экономии воды по годам выполнения программы за 2016-2020 г.г. нарастающим итогом относительно базового года:



После проведения энергетических обследований с составлением энергетических паспортов, должны быть разработаны мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с расчетом экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении на годы их реализации.



[bookmark: _Toc451520220]Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области в бюджетной сфере, жилищном фонде и уличном освещении
Планируемые мероприятия Подпрограммы №3 
	Наименование мероприятия по энергосбережению
	Затраты, тыс.руб
	Источники финансирования
	Экономия ТЭР/Натуральная величина, тыс.руб
	ед. измер.

	
	Всего
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	Всего (за период реализации программы)
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Организационные мероприятия

	Проведение энергетического аудита бюджетных учреждений
	400
	0
	100
	100
	100
	100
	бюджетные средства
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	
	
	
	
	
	
	
	
	1119,2722
	103,1626
	164,4042
	224,15
	283,9048
	343,6506
	тыс. руб.

	Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов
	600
	0
	150
	150
	150
	150
	внебюджетные средства
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_

	
	
	
	
	
	
	
	
	1767,94
	118,06
	235,83
	353,59
	471,35
	589,11
	тыс. руб.

	Технические мероприятия

	Жилищный фонд

	Установка ПУ тепловой энергии 
	4080
	816
	816
	816
	816
	816
	внебюджетные средства
	0,2
	0,0143
	0,0285
	0,0428
	0,057
	0,0713
	тыс. Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	
	468,8
	31,25
	62,5
	93,75
	125
	156,25
	тыс. руб.

	Установка приборов учета воды 
	4500
	900
	900
	900
	900
	900
	внебюджетные средства
	31,7
	2,12
	4,23
	6,34
	8,45
	10,56
	тыс. м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	1068,0
	71,40
	142,50
	213,60
	284,70
	355,80
	тыс. руб.

	Установка доводчиков нв подъездах многоквартирных домов
	328,75
	65,75
	65,75
	65,75
	65,75
	65,75
	внебюджетные средства
	0,6
	0,0375
	0,075
	0,1125
	0,15
	0,1875
	тыс. Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	
	231,2
	15,41
	30,83
	46,24
	61,65
	77,06
	тыс. руб.

	Бюджетная сфера

	Установка ПУ тепловой энергии 
	710
	142
	142
	142
	142
	142
	бюджетные средства
	0,1653
	0,011
	0,022
	0,0331
	0,0441
	0,0551
	тыс. Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	
	362,31
	24,15
	48,31
	72,46
	96,62
	120,77
	тыс. руб.

	Установка приборов учета воды 
	405
	81
	81
	81
	81
	81
	бюджетные средства
	0,914
	0,061
	0,122
	0,183
	0,244
	0,304
	тыс. м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	33,579
	2,239
	4,477
	6,716
	8,954
	11,193
	тыс. руб.

	Установка термостатических регуляторов на радиаторах
	91,2
	18,24
	18,24
	18,24
	18,24
	18,24
	бюджетные средства
	0,2145
	0,0145
	0,03
	0,04
	0,06
	0,07
	тыс. Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	
	478,05
	31,87
	63,74
	95,61
	127,48
	159,35
	тыс. руб.

	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	бюджетные средства
	0,095
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019
	тыс. Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	
	209,7
	41,93
	41,93
	41,93
	41,93
	41,93
	тыс. руб.

	Применение офисной и бытовой техники с классом энерго-эффективности А+ или А++
	250
	50
	50
	50
	50
	50
	бюджетные средства
	10,08
	0,84
	1,68
	2,10
	2,52
	2,94
	тыс.кВт*час

	
	
	
	
	
	
	
	
	35,68
	2,97
	5,95
	7,43
	8,92
	10,41
	тыс. руб.

	Уличное освещение

	Установка автономных систем освещения на основе фотоэлектрических батарей
	1560
	312
	312
	312
	312
	312
	бюджетные средства
	211,86
	14,12
	28,25
	42,37
	56,5
	70,62
	тыс.кВт*час

	
	
	
	
	
	
	
	
	749,984
	49,999
	99,998
	149,997
	199,996
	249,994
	тыс. руб.

	ИТОГО по жилищному фонду
	8908,75
	1781,75
	1781,75
	1781,75
	1781,75
	1781,75
	внебюджетные средства
	0,7764
	0,0518
	0,1035
	0,1553
	0,2070
	0,2588
	тыс. Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	
	31,693
	2,12
	4,23
	6,34
	8,45
	10,56
	тыс. м3 воды

	
	
	
	
	
	
	
	
	1767,94
	118,06
	235,83
	353,59
	471,35
	589,11
	тыс. руб.

	ИТОГО по бюджетной сфере
	1471,2
	306,24
	291,24
	291,24
	291,24
	291,24
	бюджетные средства
	0,4748
	0,045
	0,071
	0,092
	0,123
	0,144
	тыс. Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,914
	0,06
	0,12
	0,18
	0,24
	0,30
	тыс. м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	10,08
	0,84
	1,68
	2,10
	2,52
	2,94
	тыс.кВт*час

	
	
	
	
	
	
	
	
	1119,2722
	103,16
	164,40
	224,15
	283,90
	343,65
	тыс. руб.

	ИТОГО с сфере уличного освещения
	1560
	312
	312
	312
	312
	312
	бюджет различных уровней
	211,86
	14,12
	28,25
	42,37
	56,5
	70,62
	тыс.кВт*час

	
	
	
	
	
	
	
	
	749,984
	49,999
	99,998
	149,997
	199,996
	249,994
	тыс. руб.

	ИТОГО по МО
	11939,95
	2399,99
	2384,99
	2384,99
	2384,99
	2384,99
	бюджет различных уровней
	1,3
	0,096
	0,175
	0,247
	0,330
	0,403
	тыс. Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	
	32,6
	2,18
	4,35
	6,52
	8,69
	10,86
	тыс. м3 воды

	
	
	
	
	
	
	
	
	221,9
	14,96
	29,93
	44,47
	59,02
	73,56
	тыс.кВт*час

	
	
	
	
	
	
	
	
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	кг.усл.т. /Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	
	3637,2
	271,22
	500,23
	727,74
	955,25
	1182,75
	тыс. руб.



12 [bookmark: _Toc268310338][bookmark: _Toc451520221]Контроль за выполнением Программы
12.1 Контроль за выполнением программы осуществляется лицом, назначенным приказом по муниципальному образованию.
12.2 По результатам реализации мероприятий (0, стр. 60) ежегодно анализируются и корректируются значения целевых показателей (Ошибка! Источник ссылки не найден., стр. Ошибка! Закладка не определена.) путем утверждения дополнений к настоящей программе.
12.3 По результатам проведения энергетических обследований с оформлением энергетических паспортов и разработкой конкретных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности данные по целевым показателям и эффективности планируемых мероприятий подлежат корректировке путем утверждения дополнений к настоящей программе.
12.4 Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы.
12.5 В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" необходимо проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программы на следующий за отчетным год с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы и изменения социально-экономической ситуации.
Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.



Перечень сокращений
ВБС	—	внебюджетные средства;
ВИЭ	—	возобновляемы источники энергии;
ВЭР	—	вторичные энергетические ресурсы;
кв. м	—	метр квадратный (м2);
КОС		канализационные очистные сооружения;
куб. м	—	метр кубический (м3);
МО	—	муниципальное образование;
МУП	—	муниципальное унитарное предприятие;
ПУ	—	приборы учета;
РС	—	расчетный способ;
т у.т.	—	тонна условного топлива;
ТК	—	транспортный комплекс;
ТЭ	—	тепловая энергия;
ТЭО	—	технико-экономическое обоснование;
ТЭР	—	топливно-энергетические ресурсы;
ЭО	—	энергетическое обследование;
ЭСД	—	энергосервисный договор;
ЭЭ	—	электрическая энергия.
Приложение 2 [bookmark: _Toc266013532][bookmark: _Toc268310342][bookmark: _Toc451520222]Список литературы
1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ);
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 1830‑р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона № 261-ФЗ»;
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009г. № 1715‑р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. года № 1662‑р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
6. Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
7. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
8. Приказ Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 07.06.2010г. № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».


Экономический эффект Затраты	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	31.25	62.5	93.75	125	156.25	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	816	816	816	816	816	Экономический эффект	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	71.396820000000005	142.50382000000002	213.61081999999999	284.71782000000002	355.82481999999999	Затраты	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	900	900	900	900	900	Тыс.руб
Экономический эффект	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	15.41	30.83	46.24	61.65	77.06	Затраты	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	65.75	65.75	65.75	65.75	65.75	Экономический эффект	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	24.15	48.31	72.459999999999994	96.62	120.77	Затраты	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	142	142	142	142	142	Экономический эффект	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2.23	4.47	6.71	8.9499999999999993	11.19	Затраты	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	81	81	81	81	81	Экономический эффект	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	31.87	63.74	95.61	127.48	159.35	Затраты	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	18.239999999999998	18.239999999999998	18.239999999999998	18.239999999999998	18.239999999999998	Экономический эффект	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	41.93	41.93	41.93	41.93	41.93	Затраты	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	15	0	0	0	0	Экономический эффект	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2.9	5.9	7.4	8.9	10.4	Затраты	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	50	50	50	50	50	Экономический эффект	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	49.9	99.9	149.9	199.9	249.9	Затраты	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	312	312	312	312	312	Экономический эффект	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	318	544	770	996	1222	Затраты	
2016г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2400	2385	2385	2385	2385	Экономия электрической энергии	2016	2017	2018	2019	2020	17.135080000000002	34.270160000000004	49.91843999999999	65.566720000000004	81.215000000000003	Тыс.кВт*час
Экономия тепловой энергии 
2016	2017	2018	2019	2020	5.8945348400000007E-2	9.8760046800000015E-2	0.13857474519999999	0.1783894436	0.21820414199999999	тыс.Гкал
Экономия воды
2016	2017	2018	2019	2020	2.1794799999999999	4.3503600000000002	6.5212399999999997	8.692120000000001	10.863	тыс.м3
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