                                        АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

     ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
30.01.2019                                                                                                                                                  № 60
О внесении  изменений в Постановление от 14.10.2014 г.  № 279 «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»
  В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 26.03.2014 года № 9 администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление от 14.10.2014 г.  № 279 «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы», с изменениями от 17.02.2015 года  №40, от 17.05.2015 года  №79, от 30.06.2015 года  №199, от  25.09.2015 года №347, от 14.10.2015 года  №385, от 17.02.2016 года № 57, от 30.03.2016 года № 110, от 27.04.2016  года  № 173, от 23.08.2016 года  № 413 от 22.11.2016 года  №631, от 20.12.2016 года  № 682, от 03.02.2017 года  № 64, от 20.02.2017 года № 83, от 20.04.2017 года  № 184,от 22.06.2017 года  № 285, от 19.09.2017 года  № 448, от 21.12.2017  года № 655/1, от 24.04.2018 года № 225, от 26.06.2018 года № 364, от 27.09.2018 года № 607, от 27.11.2018 года №823, от 27.12.2018 года № 916. 

2. Внести  изменения в  Паспорт муниципальной программы «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение», в раздел  «Ресурсное обеспечение программы», в Приложение № 1.5, и Приложение №2,  в части объемов бюджетных ассигнований на 2019 год. 

3.  Внести  изменения в  Паспорт подпрограммы № 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям», в раздел  «Ресурсное обеспечение программы», в Приложение № 1.5, и Приложение №2, ,  в части объемов бюджетных ассигнований на 2019 г.
4. Настоящее постановление с приложениями  опубликовать на официальном сайте администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет и средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Белокурову С.В..
Глава администрации                                                                            С.И. Тищенков
Согласовано: Белокурова, Трещикова

Разослано: дело,  официальный информационный портал МО «СБП» ВР ЛО, СМИ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

МО «Первомайское сельское поселение»

от 14.10.2014 г.  № 279 с изменениями от 17.02.2015 № 40, от 17.05.2015 №79, от 30.06.2015 №199, от 25.09.2015 № 347, от 14.10.2015 № 385, от 17.02.2016 № 57, от 30.03.2016 № 110, от 27.04.2016 № 173, от 23.08.2016 № 413 от 22.11.2016 № 631, от 20.12.2016 № 682, от 03.02.2017 № 64, от 20.02.2017 № 83, от 20.04.2017 № 184,от 22.06.2017 № 285, от 19.09.2017 № 448 , от 21.12.2017 № 655/1,от 24.04.2018 № 225, от 26.06.2018 № 364, от 27.09.2018 № 607, от 27.11.2018 №823, от 27.12. 2018.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 «Развитие автомобильных дорог МО 
«Первомайское сельское  поселение»  
Выборгского района
ленинградской области

2018 год
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  
	Ф.И.О., должность, телефон руководителя программы
	Белокурова Светлана Владимировна, заместитель главы администрации МО «Первомайское сельское  поселение»

	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Постановление Правительства Ленинградской области  от 18  июля  2008  года  N  209  "О   Порядке   разработки, утверждения  и  контроля  за  реализацией   долгосрочных целевых программ в Ленинградской области".

Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение»   от 22 августа  2014  года  N  212  "Об утверждении   Порядка   разработки, утверждения, реализации и  оценки эффективности муниципальных   целевых программ МО «Первомайское сельское поселение  ".

Постановление администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

	Подпрограммы муниципальной программы
	1. Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог
2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

	Цели программы
	1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;

2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;

3. Создание условий для устойчивого развития  МО «Первомайское сельское  поселение»;

4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское  поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

	Задачи программы
	1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. 

2 . Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  существующей    сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;

3. Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;

4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Мероприятия  программы
	Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе.

	Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования программы
	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2017-2021 годы составляют  190 744,68  тыс. руб., в том числе:

Источники финансирования на 2017 г.: 

В общей сумме  56 272,68 тыс. руб.

-областной бюджет 20 697,38 тыс. руб.

-местный бюджет  35 575,3 тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:

В общей сумме  62 384,7 тыс. руб.

-областной бюджет 20 614,4 тыс. руб.

-местный бюджет  41 770,3 тыс. руб.
Источники финансирования на 2019 г.:

 В общей сумме 24 287,3 тыс. руб.

-областной бюджет 2 762,3 тыс. руб.

-местный бюджет 21 525,0   тыс. руб. 

Источники финансирования на 2020 г.:

В общей сумме 23 900,0 тыс. руб.

-областной бюджет 0,0 тыс. руб.

-местный бюджет 23 900,0   тыс. руб.
Источники финансирования на 2021 г.:

В общей сумме 23 900,0 тыс. руб.

-областной бюджет 0,0 тыс. руб.

-местный бюджет 23 900,0  тыс. руб.


	Показатели эффективности программы
	Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения.

Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов.

	Основные целевые индикаторы реализации программы
	Протяженность улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов.

	Система управления и контроль за выполнением программы
	Реализация и финансирование  Программы  осуществляются в  соответствии  с  планом  мероприятий   Программы   на основании контрактов, заключаемых в  соответствии  с  Федеральным законом  Российской  Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в которых  определяются  условия  и   ответственность   за выполнение  мероприятий Программы, целевое  использование средств и порядок представления отчетности. 

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Текущий контроль  за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское  поселение».

Отчеты  о  ходе   выполнения  (об  итогах выполнения)    Программы  представляет начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и  в установленные сроки.


6. Ресурсное обеспечение программы
Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.

Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2017-2020 годы составляют  190 744,68   тыс. руб., в том числе:
Источники финансирования на 2017 г.:
 В общей сумме 56 272,68 тыс. руб.
-областной бюджет 20 697,38 тыс. руб.

-местный бюджет 35 575,3 тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:

В общей сумме  62 384,7 тыс. руб.

-областной бюджет 20 614,4 тыс. руб.

-местный бюджет  41 770,3 тыс. руб.
Источники финансирования на 2019 г.:

 В общей сумме 24 287,3 тыс. руб.

-областной бюджет 2 762,3 тыс. руб.

-местный бюджет 21 525,0   тыс. руб. 

Источники финансирования на 2020 г.:

В общей сумме 23 900,0 тыс. руб.

-областной бюджет 0,0 тыс. руб.

-местный бюджет 23 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2021 г.:

В общей сумме 23 900,0 тыс. руб.

-областной бюджет 0,0 тыс. руб.

-местный бюджет 23 900,0  тыс. руб.
Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 2021  года.

Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.
Приложение №1.5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2019 год»
	Мероприятие
	Год

финансирования


	Планируемые объемы финансирования

(тыс. руб.)
	Индикаторы

реализации

(целевые

задания)
	Код целевой статьи расходов



	
	
	всего
	областной

бюджет
	местный

бюджет
	
	

	Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

	Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО     "Первомайское сельское  поселение"
	2019
	5 150,00
	0,0
	5 150,00
	27 936,7 км

Асфальтированные

24 648,00 км

грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2019
	100,00
	0,0
	100,00
	100 кв. м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2019
	50,00
	0,0
	50,0
	50,0 кв. м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2019
	600,00
	0,0
	600,00
	
	

	Итого по подпрограмме №1 за 2018 г.
	
	5 900,00
	0,0
	5 900,00
	
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Цветочная, Благодатная
	2019
	2 000,00
	0,0
	2 000,00
	1,00 км
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги   на ул. Полевая
	2019
	5 000,00
	0,0
	5 000,00
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Моховая
	2019
	1 000,00
	0,0
	1 000,00
	
	

	Ленинградская область, Выборгский район, пос.Первомайское, ул. Ленина (проезд к д.54 от д.46, вдоль д.62 проезд вдоль дома № 61))
	2019
	2 300,0
	1028,8
	1 271,2
	0,285 км.
	

	Ленинградская область, Выборгский район, пос.Первомайское, ул. Ленина (проезд к д.55 до д.56)
	2019
	1 028,8
	0,0
	1 028,8
	180,0 км.
	

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, 

в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ
	2019
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	
	

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2019
	200,0
	0,0
	200,0
	0,70 км
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Луговая (Ялкала)
	2019
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	1,00 км
	

	поселок Ленинское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая
	2019
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,50 км
	

	поселок  Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Монастырская, Птичья
	2019
	1 125,0
	0,0
	1 125,0
	0,70 км
	

	Поселок Ольшаники

	Государственная программа "Разви-тие автомобильных дорог Ленинград-ской области"
Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная (участок от региональной дороги  41А-025 до перекрестка с ул. Ольшанская на км.0+000 до км.418.85)
	2019
	2 533,5
	1 733,50
	800,0
	0,419 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2019
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2019
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Итого по подпрограмме №2 
	2019 
	18 387,3
	2 762,3
	15 625,0
	4,784 км
	

	Всего по программе
	2019 
	24 287,3
	2 762,3
	21 525,0
	
	


  Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ

 «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» 

	Наименование и

местонахождение стройки (объекта), 

проектная мощность
	Год финансирования
	Реквизиты

утверждения проектно-

сметной

документации

(ПСД)
	Форма

собственности
	Сметная стоимость (тыс. руб.)

	
	
	
	
	в ценах,

утвержденных в ПСД
	в ценах

года начала реализации

программы

	Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

	Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2017
	
	муниципальная
	
	5 189,028

	
	2018
	
	муниципальная
	
	5 150,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	5 150,00

	
	2020
	
	муниципальная
	
	5 150,00

	
	2021
	
	муниципальная
	
	5 150,00

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2017
	
	муниципальная
	
	660,972

	
	2018
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2020
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2021
	
	муниципальная
	
	100,00

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2017
	
	муниципальная
	
	50,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	50,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	50,00

	
	2020
	
	муниципальная
	
	50,00

	
	2021
	
	муниципальная
	
	50,00

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2017
	
	муниципальная
	
	600,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	600,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	600,00

	
	2020
	
	муниципальная
	
	600,00

	
	2021
	
	муниципальная
	
	600,00

	Итого по подпрограмме №1
	
	
	
	
	  30 100,00

	Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая
	2017
	
	муниципальная
	
	5 500,00

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (участок проезда к д.67 до д.46)
	2017
	
	муниципальная
	
	857,207

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина д.62 и школы и ул. Полевая
	2017
	
	муниципальная
	
	 1 014,093

	Государственная программа "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области". 

Ремонт дорожного покрытия улица Ленина (проезд к д.72 от д.38) п. Первомайское Выборгского района Ленинградской области
	2018
	
	муниципальная
	
	4 371,20
В том числе

ОБ 1 747,80 / 
МБ 2 623,40

	Ремонт дорожного покрытия улица Ленина (проезд к д. 72 от д. 38), п. Первомайское Выборгского района Ленинградской области, участок вдоль ДК
	2018
	
	муниципальная
	
	2 171,80

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2017
	
	муниципальная
	
	2 300,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	1 792,80

	
	2019
	
	муниципальная
	
	5 000,00

	
	2020
	
	муниципальная
	
	3 000,00

	Ремонт дорожного покрытия дороги на ул. Полевая (к домам 2-7)
	2017
	
	муниципальная
	
	1 815,193

	Ремонт дорожного покрытия дороги на ул. Полевая (от съезда с региональной дороги до д.33)
	2017
	
	муниципальная
	
	579,107

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул. Полевая
	2018
	
	муниципальная
	
	99,98

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (участок от км 0+000 + км 0+166) в пос. Первомайское

В рамках выполнения государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
	2017
	
	муниципальная
	
	1 117,03284

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ

услуги технадзора
	2017
	
	муниципальная
	
	21 281,12 

в том числе

ОБ 18 189,18/ 
МБ 3 091,94

МБ 900,00

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ

Технический надзор
	2018
	
	муниципальная
	
	37 598,89
В том числе

ОБ 18 866,59 / 
МБ  17 697,40
МБ 1 034,90

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ
	2019
	
	муниципальная
	
	1 000,00

	Ремонт дорожного покрытия   на ул. Пионерская
	2018
	
	муниципальная
	
	1 926,96

	Ремонт  неусовершенствованного дорожного покрытия   на ул. Пионерская
	2018
	
	муниципальная
	
	907,49

	Ремонт дорожного покрытия по пер. Звонкий (неусовершенствованное дорожное покрытие)
	2018
	
	муниципальная
	
	411,00

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Пионерская (участок до дома 9)
	2017
	
	муниципальная
	
	2 100,00

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Спичечная (участок от км 0+000 + км 0+845) в пос. Первомайское
	2017
	
	муниципальная
	
	5 858,38416

В том числе МБ 2,27308

ОБ 989,3/ МБ 4 866,81108

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул. Благодатная п. Первомайское
	2017
	
	муниципальная
	
	99,991

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул. Строительная  п. Первомайское
	2017
	
	муниципальная
	
	99,998

	Ремонт подъезда к д.д. 2-5 по ул. Полевая
	2017
	
	муниципальная
	
	99,628

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Благодатная
	2018
	
	муниципальная
	
	199,70

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная, Майская
	2017
	
	муниципальная
	
	550,533

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Вишневая
	2018
	
	муниципальная
	
	199,56

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Цветочная, Благодатная
	2019
	
	муниципальная
	
	2 000,00

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Моховая
	2019
	
	муниципальная
	
	1 000,00

	Ленинградская область, Выборгский район, пос.Первомайское, ул. Ленина (проезд к д.54 от д.46, вдоль д.62 проезд вдоль дома № 61))
	2019
	
	муниципальная
	
	1 271,20

	Ленинградская область, Выборгский район, пос.Первомайское, ул. Ленина (проезд к д.55 до д.56)
	2019
	
	муниципальная
	
	1 028,80

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Черничная
	2020
	
	муниципальная
	
	2 000,00

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Строительная
	2021
	
	муниципальная
	
	2 000,00

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская
	2021
	
	муниципальная
	
	2 310,00

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Земляничная
	2021
	
	муниципальная
	
	3 000,00

	поселок Ильичево                    

	Ремонт и капитальный  ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Озерная
	2018
	
	муниципальная
	
	1 513,83

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Подъездная
	2018
	
	муниципальная
	
	916,00

	Ремонт асфальтобетонного покрытия на ул. Парковая, восстановление водоотвода
	2018
	
	муниципальная
	
	268,10

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Луговая (Ялкала)
	2019
	
	муниципальная
	
	1 000,00

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сиреневая (Ялкала)
	2020
	
	муниципальная
	
	1 690,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Звездная (Ялкала)
	2021
	
	муниципальная
	
	1 000,00

	поселок Ленинское    

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская (2 участка)
	2018
	
	муниципальная
	
	2 134,90

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия участка дороги  на ул. Лесная
	2018
	
	муниципальная
	
	985,20

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая
	2019
	
	муниципальная
	
	1 000,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Заречная
	2020
	
	муниципальная
	
	1 000,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Хвойная
	2021
	
	муниципальная
	
	1 000,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская (участок от автодороги Репино-Симагино до очистных сооружений)
	2021
	
	муниципальная
	
	690,00

	поселок Ольшаники 

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Балтийская
	2017
	
	муниципальная
	
	 2573,093

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Малая Балтийская Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»  областной закон № 95-ОЗ от 14 декабря 2012 года
	2017
	
	муниципальная
	
	1 600,40
В том числе

ОБ 757,90/ 
МБ 842,50

	Ремонт дорожного покрытия проездов в п. Ольшаники
	2017
	
	муниципальная
	
	128,70

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул. Свободы п. Ольшаники
	2017
	
	муниципальная
	
	198,20

	Государственная программа "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"

Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная (участок от региональной дороги  41А-025 до перекрестка с ул. Ольшанская на км.0+000 до км.418.85)
	2019
	
	муниципальная
	
	2 533,50
В том числе

ОБ 1 733,50/ 

МБ 800,00

	поселок Огоньки   

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, ул. Монастырская
	2018
	
	муниципальная
	
	210,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	1 125,00

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная
	2020
	
	муниципальная
	
	2 310,00

	поселок  Подгорное     

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2019
	
	муниципальная
	
	200,00

	
	2020
	
	муниципальная
	
	7 000,00

	
	2021
	
	муниципальная
	
	7 000,00

	Поселок Решетниково 

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Осенняя, Разъезжая, Садовая
	2018
	
	муниципальная
	
	177,28

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Осенняя, Разъезжая, Садовая
	2020
	
	муниципальная
	
	800,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Садовая, Туристическая, 9 мая
	2021
	
	муниципальная
	
	800,00

	Проектно-изыскательские работы
	2018
	
	муниципальная
	
	400,00

	Технический надзор за исполнением работ
	2017
	
	муниципальная
	
	200,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2020
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2021
	
	муниципальная
	
	100,00

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2017
	
	муниципальная
	
	900,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2020
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2021
	
	муниципальная
	
	100,00

	Итого по подпрограмме №2
	
	160 644,68

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
	
	190 744,68   


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»

	Цели подпрограммы
	1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;

2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.  

	Задачи подпрограммы
	1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  существующей    сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;

2. Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;

3. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Мероприятия  подпрограммы
	Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе.

	Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2020 годы составляет  159 615,88  тыс. руб., в т. ч.:
Источники финансирования на 2017 г.:

В общей сумме 49 772,68 тыс. руб.
- областной бюджет 20 697,38 тыс. руб.

- местный бюджет 29 075,3 тыс. руб.
Источники финансирования на 2018 г.:

В общей сумме 56 484,7 тыс. руб.
- областной бюджет 20 614,4 тыс. руб.

- местный бюджет 35 870,3   тыс. руб.
Источники финансирования на 2019 г.:

В общей сумме 18 387,3 тыс. руб.
- областной бюджет 2 762,3  тыс. руб.

- местный бюджет 15 625,0   тыс. руб.
Источники финансирования на 2020 г.:

В общей сумме 18 000,0 тыс. руб.

- областной бюджет 0,0  тыс. руб.

- местный бюджет 18 000,00   тыс. руб.
Источники финансирования на 2021 г.:

В общей сумме 18 000,0 тыс. руб.

- областной бюджет 0,0  тыс. руб.

- местный бюджет 18 000,00   тыс. руб.


	Показатели эффективности подпрограммы
	Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения.

Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов.


6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Источниками финансирования муниципальной целевой подпрограммы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.

Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2020 годы составляет
  159 615,88  тыс. руб., в т. ч.:

Объем финансирования программы на  2017 год  составит  49 772,68 тыс. руб.
-областной бюджет 20 697,38 тыс. руб.

-местные бюджеты  29 075,3 тыс. руб.

Объем финансирования программы на  2018 год  составит 56 484,7 тыс. рублей.

-областной бюджет 20 614,4 тыс. руб.

-местные бюджеты 35 870,3   тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2019 год  составит 18 387,3тыс. рублей.

-областной бюджет 2 762,3тыс. руб.

-местные бюджеты  15 625,0   тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2020 год  составит 18 000,00 тыс. рублей.

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местные бюджеты 18 000,00   тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2021 год  составит 18 000,00 тыс. рублей.

-областной бюджет 0,0  тыс. руб.

-местные бюджеты 18 000,00   тыс. руб.
Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2017 – 2021  годы.

Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Приложение №1.5

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям на 2019 год»

	Мероприятие
	Год

финансирования


	Планируемые объемы финансирования

(тыс. руб.)
	Индикаторы

реализации

(целевые

задания)
	Код целевой статьи расходов



	
	
	всего
	областной

бюджет
	местный

бюджет
	
	

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Цветочная, Благодатная
	2019
	2 000,00
	0,0
	2 000,00
	1,00 км
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги   на ул. Полевая
	2019
	5 000,00
	0,0
	5 000,00
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Моховая
	2019
	1 000,00
	0,0
	1 000,00
	
	

	Ленинградская область, Выборгский район, пос.Первомайское, ул. Ленина (проезд к д.54 от д.46, вдоль д.62 проезд вдоль дома № 61))
	2019
	2 300,0
	1 028,8
	1 271,2
	0,285 км.
	

	Ленинградская область, Выборгский район, пос.Первомайское, ул. Ленина (проезд к д.55 до д.56)
	2019
	1 028,8
	0,0
	1 028,8
	180,0 км.
	

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, 

в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ
	2019
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	
	

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2019
	200,0
	0,0
	200,0
	0,70 км
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Луговая (Ялкала)
	2019
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	1,00 км
	

	поселок Ленинское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая
	2019
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,50 км
	

	поселок  Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Монастырская, Птичья
	2019
	1 125,0
	0,0
	1 125,0
	0,70 км
	

	Поселок Ольшаники

	Государственная программа "Разви-тие автомобильных дорог Ленинград-ской области"

Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная (участок от региональной дороги  41А-025 до перекрестка с ул. Ольшанская на км.0+000 до км.418.85)
	2019
	2 533,5
	1 733,50
	800,0
	0,419 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2019
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2019
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Итого по подпрограмме №2 за 2019 г.
	
	18 387,3
	2 762,3
	15 625,0
	4,784 км
	


Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ № 2
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям»

	Наименование и

местонахождение стройки (объекта), 

проектная мощность
	Год финансирования
	Реквизиты

утверждения проектно-

сметной

документации

(ПСД)
	Форма

собственности
	Сметная стоимость (тыс. руб.)

	
	
	
	
	в ценах,

утвержденных в ПСД
	в ценах

года начала реализации

программы

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая
	2017
	
	муниципальная
	
	5 500,00

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (участок проезда к д.67 до д.46)
	2017
	
	муниципальная
	
	857,207

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина д.62 и школы и ул. Полевая
	2017
	
	муниципальная
	
	 1 014,093

	Государственная программа "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области". 

Ремонт дорожного покрытия улица Ленина (проезд к д.72 от д.38) п. Первомайское Выборгского района Ленинградской области
	2018
	
	муниципальная
	
	4 371,20

В том числе

ОБ 1 747,80 / 

МБ 2 623,40

	Ремонт дорожного покрытия улица Ленина (проезд к д. 72 от д. 38), п. Первомайское Выборгского района Ленинградской области, участок вдоль ДК
	2018
	
	муниципальная
	
	2 171,80

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2017
	
	муниципальная
	
	2 300,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	1 792,80

	
	2019
	
	муниципальная
	
	5 000,00

	
	2020
	
	муниципальная
	
	3 000,00

	Ремонт дорожного покрытия дороги на ул. Полевая (к домам 2-7)
	2017
	
	муниципальная
	
	1 815,193

	Ремонт дорожного покрытия дороги на ул. Полевая (от съезда с региональной дороги до д.33)
	2017
	
	муниципальная
	
	579,107

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул. Полевая
	2018
	
	муниципальная
	
	99,98

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (участок от км 0+000 + км 0+166) в пос. Первомайское

В рамках выполнения государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
	2017
	
	муниципальная
	
	1 117,03284

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ

услуги технадзора
	2017
	
	муниципальная
	
	21 281,12 

в том числе

ОБ 18 189,18/ 

МБ 3 091,94

МБ 900,00

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ

Технический надзор
	2018
	
	муниципальная
	
	37 598,89

В том числе

ОБ 18 866,59 / 

МБ  17 697,40

МБ 1 034,90

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ
	2019
	
	муниципальная
	
	1 000,00

	Ремонт дорожного покрытия   на ул. Пионерская
	2018
	
	муниципальная
	
	1 926,96

	Ремонт  неусовершенствованного дорожного покрытия   на ул. Пионерская
	2018
	
	муниципальная
	
	907,49

	Ремонт дорожного покрытия по пер. Звонкий (неусовершенствованное дорожное покрытие)
	2018
	
	муниципальная
	
	411,00

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Пионерская (участок до дома 9)
	2017
	
	муниципальная
	
	2 100,00

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Спичечная (участок от км 0+000 + км 0+845) в пос. Первомайское
	2017
	
	муниципальная
	
	5 858,38416

В том числе МБ 2,27308

ОБ 989,3/ МБ 4 866,81108

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул. Благодатная п. Первомайское
	2017
	
	муниципальная
	
	99,991

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул. Строительная  п. Первомайское
	2017
	
	муниципальная
	
	99,998

	Ремонт подъезда к д.д. 2-5 по ул. Полевая
	2017
	
	муниципальная
	
	99,628

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Благодатная
	2018
	
	муниципальная
	
	199,70

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная, Майская
	2017
	
	муниципальная
	
	550,533

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Вишневая
	2018
	
	муниципальная
	
	199,56

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Цветочная, Благодатная
	2019
	
	муниципальная
	
	2 000,00

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Моховая
	2019
	
	муниципальная
	
	1 000,00

	Ленинградская область, Выборгский район, пос.Первомайское, ул. Ленина (проезд к д.54 от д.46, вдоль д.62 проезд вдоль дома № 61))
	2019
	
	муниципальная
	
	2 300,0

ОБ 1 028,8/ МБ 1 271,2

	Ленинградская область, Выборгский район, пос.Первомайское, ул. Ленина (проезд к д.55 до д.56)
	2019
	
	муниципальная
	
	1 028,80

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Черничная
	2020
	
	муниципальная
	
	2 000,00

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Строительная
	2021
	
	муниципальная
	
	2 000,00

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская
	2021
	
	муниципальная
	
	2 310,00

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Земляничная
	2021
	
	муниципальная
	
	3 000,00

	поселок Ильичево                    

	Ремонт и капитальный  ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Озерная
	2018
	
	муниципальная
	
	1 513,83

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Подъездная
	2018
	
	муниципальная
	
	916,00

	Ремонт асфальтобетонного покрытия на ул. Парковая, восстановление водоотвода
	2018
	
	муниципальная
	
	268,10

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Луговая (Ялкала)
	2019
	
	муниципальная
	
	1 000,00

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сиреневая (Ялкала)
	2020
	
	муниципальная
	
	1 690,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Звездная (Ялкала)
	2021
	
	муниципальная
	
	1 000,00

	поселок Ленинское    

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская (2 участка)
	2018
	
	муниципальная
	
	2 134,90

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия участка дороги  на ул. Лесная
	2018
	
	муниципальная
	
	985,20

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Новая
	2019
	
	муниципальная
	
	1 000,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Заречная
	2020
	
	муниципальная
	
	1 000,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Хвойная
	2021
	
	муниципальная
	
	1 000,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская (участок от автодороги Репино-Симагино до очистных сооружений)
	2021
	
	муниципальная
	
	690,00

	поселок Ольшаники 

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Балтийская
	2017
	
	муниципальная
	
	 2573,093

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Малая Балтийская Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»  областной закон № 95-ОЗ от 14 декабря 2012 года
	2017
	
	муниципальная
	
	1 600,40

В том числе

ОБ 757,90/ 

МБ 842,50

	Ремонт дорожного покрытия проездов в п. Ольшаники
	2017
	
	муниципальная
	
	128,70

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул. Свободы п. Ольшаники
	2017
	
	муниципальная
	
	198,20

	Государственная программа "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"

Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная (участок от региональной дороги  41А-025 до перекрестка с ул. Ольшанская на км.0+000 до км.418.85)
	2019
	
	муниципальная
	
	2 533,50

В том числе

ОБ 1 733,50/ 

МБ 800,00

	поселок Огоньки   

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, ул. Монастырская
	2018
	
	муниципальная
	
	210,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	1 125,00

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная
	2020
	
	муниципальная
	
	2 310,00

	поселок  Подгорное     

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2019
	
	муниципальная
	
	200,00

	
	2020
	
	муниципальная
	
	7 000,00

	
	2021
	
	муниципальная
	
	7 000,00

	Поселок Решетниково 

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Осенняя, Разъезжая, Садовая
	2018
	
	муниципальная
	
	177,28

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Осенняя, Разъезжая, Садовая
	2020
	
	муниципальная
	
	800,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Садовая, Туристическая, 9 мая
	2021
	
	муниципальная
	
	800,00

	Проектно-изыскательские работы
	2018
	
	муниципальная
	
	400,00

	Технический надзор за исполнением работ
	2017
	
	муниципальная
	
	200,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2020
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2021
	
	муниципальная
	
	100,00

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2017
	
	муниципальная
	
	900,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2020
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2021
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме №2
	
	160 644,68


