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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЫБОРГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2026 г.                                                                                                                                         № 613
Об утверждении плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2026/2027
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил по подготовке и проведению отопительного сезона в Ленинградской области», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», с целью своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2025/2026
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области  от 14.05.2025 г. №455 «Об утверждении комплексного плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону  2025/2026» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области и в официальном сетевом издании – NPAVRLO.RU
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

Глава  администрации                                                                                                         С.И. Тищенков
Согласовано: Маликов, Севастьянова
Разослано: дело, сетевое издание, официальный портал ПСП, NPAVRLO.ru, АО «Выборгтеплоэнерго», МБОУ «Первомайский ЦО», ГБУЗ «Рощинская МБ», МБУК «Первомайский ЦКД», ООО «УК «Расвет», АО «Первомайское КП», ООО «УК «Горизонт»
Приложение №1  к постановлению администрации
Первомайского сельского поселения
Выборгского муниципального района Ленинградской области 

от 14.05.2026 г. № 613
ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов
Первомайского сельского поселения
Выборгского муниципального района Ленинградской области
1. Общие сведения о теплоснабжающих организациях и потребителях тепловой энергии, расположенных на территории Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области

На территории Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области функционирует 5 котельных. Основное топливо на источниках централизованного теплоснабжения: п. Первомайское, п. Ленинское, п. Ильичево - природный газ; п. Подгорное, п. Ольшаники - дизельное топливо. Протяженость сетей теплоснабжения и ГВС в двухтрубном исчислении составляет 15,51 км. Эксплуатацию источников тепловой энергии и сетей теплоснабжения осуществляет АО «Выборгтеплоэнерго».


Потребители тепловой энергии:


ООО «УК «Рассвет» 36 многоквартирных домов;


АО «Первомайское коммунальное предприятие» 32 многоквартирный дом;


ООО «УК «Горизонт» 1 многоквартирный дом;


ГБУЗ ЛО «Рощинская межрайонная больница» 2 здания;


МБОУ «Первомайский центр образования» 7 зданий;


МБУК «Первомайский центр культуры и досуга» 2 здания.
2. Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения
2.1. План подготовки к отопительному сезону АО «Выборгтеплоэнерго»

2.1.1. Перечень объектов теплоснабжения АО «Выборгтеплоэнерго»
	№ п/п
	Наименование объекта

	1. 
	Котельная по адресу: Выборгский район, Ленинградская область, пос. Ленинское, проезд Лесной, стр. 3

	2. 
	Котельная по адресу: Выборгский район, Ленинградская область, пос. Первомайское, ул. Ленина, д. 54В

	3. 
	Котельная по адресу: Выборгский район, Ленинградская область, пос. Ильичёво, ул. Садовая, д. 3В

	4. 
	Котельная п. Ольшаники

	5. 
	Котельная п. Подгорное

	6. 
	Тепловая сеть пос. Ленинское

	7. 
	Тепловая сеть пос. Первомайское

	8. 
	Тепловая сеть пос. Ильичёво

	9. 
	Тепловая сеть пос. Подгорное

	10. 
	Тепловая сеть пос. Ольшаники


2.1.2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
2.1.2.1. Режимные условия:


Оборудование котельных функционирует в штатном режиме. Отклонение параметров работы оборудования находится в рамках допустимых значений, определенных режимными картами.

	№ п/п
	Отопительный сезон
	Продолжительность отопительного периода
	Средняя температура наружного воздуха
	Схемные условия (нужное подчеркнуть)
	Режимные условия (нужное подчеркнуть)

	1
	2022-2023 гг.
	228
	-0,8˚С
	Нормальная схема (аварийная, ремонтная)
	Без отклонений в утвержденных гидравлических и температурных режимах 

	2
	2023-2024 гг.
	223
	-0,1˚С
	Нормальная схема (аварийная, ремонтная)
	Без отклонений в утвержденных гидравлических и температурных режимах 

	3
	2024-2025 гг.
	224
	+1,3˚С
	Нормальная схема (аварийная, ремонтная)
	Без отклонений в утвержденных гидравлических и температурных режимах 


2.1.2.2. Технологические отказы на тепловых сетях и сетях ГВС:

	№ п/п
	Отопительный сезон
	Количество технологических отказов на источниках (котельных)
	Количество технологических отказов на сетях теплоснабжения
	Количество технологических отказов на сетях горячего теплоснабжения
	Общее количество технологических нарушений

	1
	2022-2023 гг.
	0
	3
	1
	4

	2
	2023-2024 гг.
	0
	7
	1
	8

	3
	2024-2025 гг.
	0
	2
	2
	3


2.1.2.3. Общее количество аварийных ситуаций:

	№ п/п
	Отопительный сезон
	Количество аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии
	Количество аварийных ситуаций на тепловых сетях
	Общее количество аварийных ситуаций

	1
	2022-2023 гг.
	0
	0
	0

	2
	2023-2024 гг.
	0
	0
	0

	3
	2024-2025 гг.
	0
	0
	0


2.1.3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону АО «Выборгтеплоэнерго
	№ п/п
	Мероприятия
	Подтверждающие документы
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения

	1
	Обеспечить наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.
	- Выписка из утвержденного штатного расписания.
	Начальник отдела кадров
	01.07.2026г.

	2
	Обеспечить круглосуточное диспетчерское управление.
	- Положение о диспетчерской службе.
	Начальник участка №4
	01.10.2026г.

	3
	Обеспечить оперативно-диспетчерское управление, ведение оперативных переговоров и записей, производство переключений и ликвидации аварийных режимов с учётом специфики и структурных особенностей энергоустановок. Актуализировать список лиц, имеющих правоведения оперативных переговоров.
	- Инструкции по оперативно-диспетчерскому управлению, ведению оперативных переговоров и записей, производству переключений и ликвидации аварийных режимов;

- Список лиц, имеющих правоведения оперативных переговоров.
	Начальник участка №4
	01.07.2026г.

	4
	Провести анализ, при необходимости актуализировать эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции (инструкции пересматривать не реже 1 раза в 2 года)
	- Производственные (эксплуатационные) инструкции (пересмотр 1 раз в 2 года.)
	Начальник отдела ОТ, ПБ и ООС,

Начальники участков
	01.07.2026г.

	5
	Провести анализ соответствующей квалификационной подготовки и проверки знаний ответственных лиц
	- Выкопировка Журнала проверки знаний ПТЭ ТЭ;

- Выписки из протоколов аттестации в Ростехнадзоре.
	Начальник отдела ОТ, ПБ и ООС
	01.08.2026г.

	6
	Провести анализ обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, проведения противоаварийных тренировок в соответствующем журнале.
	- Утвержденная программа тренировок;

- График проведения противоаварийных тренировок;

- Журнал учёта противоаварийных и противопожарных тренировок.
	Заместитель начальника отдела ОТ, ПБ и ООС


	01.08.2026г.

	7
	Выполнить анализ наличия назначенных ответственных лиц: за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок; эксплуатацию сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования; за осуществление производственного контроля.
	- Приказ о назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

- Приказ об организации безопасной эксплуатации сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования;

- Приказ о назначении ответственных лиц за организацию и осуществление производственного контроля.
	Начальник отдела ОТ, ПБ и ООС, Заместитель начальника отдела ОТ, ПБ и ООС
	01.08.2026г.

	8
	Провести анализ актуальности инструкций по охране труда; порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам.
	- Приказ об утверждении инструкций по охране труда.

- Приказ об организации безопасного производства работ на тепловых энергоустановках
	Начальник отдела ОТ, ПБ и ООС
	01.08.2026г.

	9
	Провести анализ актуальности температурных графиков, системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период.
	- Утвержденные температурные графики и графики гидравлических режимов.
	Начальник ПТО
	01.07.2026г.

	10
	Выполнить анализ актуальности инструкции по ведению водно-химического режима, и контроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей.
	- Инструкция по ведению водно-химического режима;

- Инструкции по эксплуатации установок докотловой обработки воды.
	Начальник отдела ЦХЛ
	01.07.2026г.

	11
	Выполнить анализ организации коммерческого учета узлов учета и средств измерений, входящих в состав узлов учета.
	- Акты ввода в эксплуатацию и (или) Акты периодической проверки узлов учета и средств измерений.
	Начальник отдела метрологии
	01.06.2026г

	12
	Разработать нормативно-технический документ об организации ремонтного производства.
	- Производственная программа ремонтных работ
	ПТО
	01.06.2026г

	13
	Провести техническое освидетельствование тепловым энергоустановкам. Выполнить гидравлические испытания с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации – изготовителя или проектной документации срок службы провести экспертизу промышленной безопасности (для ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования. Провести проверку плотности (герметичности), настройку и регулировки предохранительных клапанов.
	- Записи в паспорта котлов о проведенных освидетельствованиях, включая данные из Отчетов;

- Записи в паспорта тепловых сетей и сетей ГВС о проведенных технических освидетельствованиях, включая данные из Отчетов;

- Отчеты спецорганизаций на тепломеханическое оборудование, отработавшее нормативный срок;

- Отчеты спецорганизаций на газовое оборудование, отработавшее нормативный срок; 

- Акты о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.
	Начальники участков

Начальники участков, Начальник ПТО,

Заместитель начальника отдела ОТ, ПБ и ООС
	01.08.2026г

	14
	Провести комплексное обследование, очередные и внеочередные осмотры зданий и сооружений объектов теплоснабжения, внести сведения в журналы, паспорта зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации.


	- Производственная инструкция по эксплуатации зданий и сооружений;

- Приказ о назначении ответственных лиц за здания и сооружения;

- Согласно утвержденного регламента внесение записей в:

- Журналы техосмотра строительных конструкций зданий и сооружений, с оставлением соответствующих Актов (Отчетов)
	Начальник отдела ОТ, ПБ и ООС, Начальники участков
	01.08.2026г

	15
	Выполнить наблюдения за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.
	- Производственная инструкция по эксплуатации металлической дымовой трубы утв. 09.01.2025г.;

- Внесение записей в Журнал осмотра дымовых труб, согласно утвержденных локальных актов (Регламентов + График), с составлением соответствующих Актов (Отчетов), в т.ч.наличие заполнение Паспортов на дымовые трубы
	Начальники участков
	01.08.2026г

	16
	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей.
	- Акты испытаний на прочность и плотность.
	Начальники участков
	01.06.2026г

	17
	Выполнить мероприятия по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке.
	- Утверждённый План шурфовок и Акты шурфовок.
	Начальники участков
	01.08.2026г(ежегодно, согласно Плану)

	18
	Обеспечить очистку и промывку тепловых сетей, основного и вспомогательного оборудования котельных.
	- Акты консервации на котлы и тепловые сети;

- Акты промывки котлов и тепловых сетей;

- Акты промывки (продувки).


	Начальники участков
	По окончанию ОЗП.

Перед началом ОЗП.

После ремонтных работ.

	19
	Провести режимно-наладочные испытания объектов теплоснабжения, согласно утвержденному перечню (графику).
	- Утвержденные режимные карты;

- Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний;

- Утверждённый график проведения режимно-наладочных испытаний 
	Начальник отдела АСУ ТП
	01.08.2026г

	20
	Обеспечить поставку основного топлива, и наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива.
	- Договора на поставку топлива;


	Начальник ПТО,

Начальник топливного отдела
	15.04.2026г

	21
	Обеспечить запас материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.
	- Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей;

- Приказ №131 от 27.12.24г. «О создании резервов материальных и финансовых ресурсов на случай  ЧС»;
	Начальники участков,

Заместитель начальника отдела ОТ, ПБ и ООС
	15.04.2026г

	22
	Заключить договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном объекте. Обеспечить наличие лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора на осуществление деятельности.


	- Копия Договора страхования ОПО от 04.03.2025г.

- Копия Лицензии на эксплуатацию ОПО.
	Заместитель начальника отдела ОТ, ПБ и ООС


	01.08.2026г

	23
	Актуализировать и утвердить планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.
	- План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО;

- План взаимодействия по ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения служб жизнеобеспечения и ведомств района
	Заместитель начальника отдела ОТ, ПБ и ООС
	01.06.2026г



В ходе подготовки к отопительному сезону 2026-2027 гг. будут выполнены следующие мероприятия, нацеленные на повышение надежности теплоснабжения:
	№ п/п
	Наименование мероприятия

	1. 
	Капитальный ремонт участков тепловой сети: 

от ТК-12 до ТК15а ; ТК-18 - ТК-23;  от ТК1 к домам №.55,57; от ТК-20 до ТК-21 в пос. Первомайское Выборгского района Ленинградской области 724 п.м. 
(Источник финансирования: бюджет Первомайского сельского поселения, бюджет Ленинградской области)

	2. 
	Текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной п. Первомайское

	3. 
	Текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной п. Ильичево

	4. 
	Текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной п. Ленинское

	5. 
	Текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной п. Первомайское


3. Мероприятия по подготовке многоквартирных домов Первомайского сельского поселения Выборгского муниципальногорайона Ленинградской области
3.1. План подготовки к отопительному сезону ООО «УК «Рассвет»
3.1.1. Общие сведения об МКД  включенных в реестр лицензии ООО «УК «Рассвет»
	№
	Адрес МКД
	Площадь помещений (кв. м)
	Год ввода в эксплуатацию МКД
	Теплоснабжающая организация
	Материалы стен МКД
	Наличиеподвала

(имеется/отсутствует)
	Наличие прибора учета тепловой энергии (есть/нет)
	Наличие ИТП
	Система отопления (зависимая/независимая)
	Система ГВС (открытая/закрытая)
	Материал трубопроводов системы отопления
	Система газоснабжения

(имеется/отсутствует)

	п. Первомайское

	1. 
	ул. Ленина д.38
	4469
	1980/81
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн.
	имеется

	2. 
	ул. Ленина д.44
	464
	1960
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн.
	имеется

	3. 
	ул. Ленина д.46
	697,4
	1966
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн.
	имеется

	4. 
	ул. Ленина д.54
	3324,1
	1987
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн.
	имеется

	5. 
	ул. Ленина д.55
	3309,7
	1986
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн.
	имеется

	6. 
	ул. Ленина д.56
	3304,8
	1986
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн.
	имеется

	7. 
	ул. Ленина д.57
	528,3
	1967
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн.
	имеется

	8. 
	ул. Ленина д.58
	579
	1967
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн.
	имеется

	9. 
	ул. Ленина д.59
	525
	1969
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн
	имеется

	10. 
	ул. Ленина д.60
	530,6
	1969
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн
	имеется

	11. 
	ул. Ленина д.61
	3513,3
	1971
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн
	имеется

	12. 
	ул. Ленина д.62
	3513,24
	1972
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн
	имеется

	13. 
	ул. Ленина д.63
	3502,96
	1973
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн
	имеется

	14. 
	ул. Ленина д.64
	3775,2
	1975
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн
	имеется

	15. 
	ул. Ленина д.65
	3780,16
	1976
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн
	имеется

	16. 
	ул. Ленина д.66
	3795,77
	1976
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн
	имеется

	17. 
	ул. Ленина д.67
	3746,7
	1978
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн
	имеется

	18. 
	ул. Ленина д.68
	2628
	1984
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн
	имеется

	19. 
	ул. Ленина д.69
	2628,2
	1984
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн
	имеется

	20. 
	ул. Ленина д.70
	2628,1
	1984
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн
	имеется

	21. 
	ул. Ленина д.40
	308,3
	1961
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	нет
	зависимая
	открытая
	стальн
	имеется

	22. 
	ул. Ленина д.42
	308,3
	1962
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	нет
	зависимая
	открытая
	стальн
	имеется

	23. 
	ул. Советская 13
	6066,7
	1991
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн
	имеется

	24. 
	ул. Советская 15
	7298,3
	1992
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн
	имеется

	25. 
	ул. Советская 19
	2443,1
	1992
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	открытая
	стальн
	имеется

	п.Ольшаники

	26. 
	ул.Балтийская д.11
	1268,3
	1984
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	п.Ильичево

	27. 
	ул. Парковая д.20
	1492,8
	2011
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	есть
	есть
	зависимая
	закрытая
	стальн.
	отсутствует

	п.Ленинское

	28. 
	ул.Заречная д.5
	3208,5
	1980
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	нет
	стальн
	имеется

	29. 
	ул.Заречная д.7
	2898,4
	1981
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	нет
	стальн
	имеется

	30. 
	ул.Заречная д.9
	2891,2
	1982
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	нет
	стальн
	имеется

	31. 
	ул.Заречная д.11
	3353,2
	1987
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	нет
	стальн
	имеется

	32. 
	ул.Заречная д.13
	3797,5
	1990
	Выборгтеплоэнерго
	керамзито-бетон
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	нет
	стальн
	имеется

	п. Подгорное

	33. 
	ул. Центральная д.1
	645,4
	1973
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	нет
	нет
	зависимая
	нет
	стальн
	отсутствует

	34. 
	ул. Центральная д.2
	641,5
	1976
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	нет
	нет
	зависимая
	нет
	стальн
	отсутствует

	35. 
	ул. Центральная д.3
	1290,4
	1978
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	нет
	стальн
	отсутствует

	36. 
	ул. Центральная д.4
	1293
	1983
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	нет
	есть
	зависимая
	нет
	стальн
	отсутствует


3.1.2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	1. Продолжительность отопительного периода 

	2022-2023 г
	238

	2023-2024 г
	223

	2024-2025 г
	224

	2. Средняя температура наружного воздуха  отопительного периода

	2022-2023 г
	- 0,8

	2023-2024 г
	- 0,1

	2024-2025 г
	+ 1,3

	3. Объем потребленной энергии в отопительный период (Гкал)

	2022-2023 г
	-

	2023-2024 г
	-

	2024-2025 г
	-

	4. Случаи размораживания внутридомовых систем отопления в МКД 

	2022-2023 г
	нет

	2023-2024 г
	нет

	2024-2025 г
	нет

	5. Случаи аварий/дефектов внутренних систем отопления

	2022-2023 г
	нет

	2023-2024 г
	нет

	2024-2025 г
	нет

	6. Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный сезон

	6.1 Случаи перерыва в поставке теплоносителя

	2022-2023 г
	нет

	2023-2024 г
	нет

	2024-2025 г
	нет


3.1.3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду
	№
	Перечень мероприятий
	Срок выполнения

	1. 
	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
	до 01.08.2026 г.

	2. 
	Проведение работ по промывке трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения МКД
	до 25.08.2026 г.

	3. 
	Проведение испытаний на прочность и плотность трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения МКД
	до 25.08.2026 г.

	4. 
	Выполнение плана ремонтных работ в системе отопления МКД и горячего водоснабжения (при необходимости)
	до 20.07.2026 г.

	5. 
	Проверка состояния утепления МКД (подвалы, лестничные клетки, двери, окна) и ИТП
	до 15.05.2026 г.

	6. 
	Проверка состояния трубопроводов, запорной арматуры и изоляции системы  отопления МКД и горячего водоснабжения
	до 15.05.2026 г.

	7. 
	Проверка работоспособности приборов учета тепловой энергии и системыавтоматической регулировки температурных режимов в системе отопления и горячего водоснабжения
	до 30.08.2026 г.

	8. 
	Осмотр тепловых энергоустановок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды
	до 29.04.2026 г.

	9. 
	Обеспечение материально-технической базы для надлежащей эксплуатации тепловых энергоустановок 
	до 30.05.2026 г.

	10. 
	Проверка документации на техническое оборудование ИТП
	до 31.05.2026 г.

	11. 
	Обследование вентиляционных каналов перед началом отопительного сезона 
	до 30.08.2026 г.

	12. 
	Изготовление и подписание актов готовности к отопительному сезону и паспорта готовности
	до 30.08.2026 г.

	13. 
	Приложение 2 (поадресный план-график проведения плановых весеннего и осеннего осмотров жилищного фонда, с указанием видов работ, согласно минимальному перечню)
	до 30.04.2026 г.


3.1.4. Перечень документов, необходимых к оформлению в ходе подготовки к отопительному периоду
	№
	Наименование
	Срок

	1. 
	Акты промывки и опрессовки системы отопления МКД
	до 25.08.2026 г.

Согласно подписанного графика с РСО.

	2. 
	Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии
	до 30.08.2026 г.

	3. 
	Акт периодической проверки узла учета (действующий) / Акт повторного ввода в эксплуатацию КУУТЭ на период 2026-2027
	30.04.2026г. / 01.09.2026г.

	4. 
	Акт проверки исправности запорной арматуры и арматуры автоматического регулирования , изоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения мкд
	до 30.07.2026 г.

	5. 
	Акт об отсутствии несанкционированных врезок в ИТП МКД
	до 30.05.2026 г.

	6. 
	Акт о наличии технической документации по ИТП МКД
	До 30.06.2026 г.

	7. 
	Акт о проверке (замене) контрольно-измерительных приборов в ИТП 
	до 30.08.2026 г.

	8. 
	Акты проверки вентиляционных каналов в МКД
	до 30.08.2026 г.

	9. 
	Акт проверки готовности объекта к эксплуатации в отопительном сезоне АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»  филиал в г. Выборге 2026/2027 г.г.
	до 30.08.2026

	10. 
	Копия приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок мкд
	до 30.08.2026 г.

	11. 
	Акт о наличии должностных инструкций обслуживающего персонала
	до 30.08.2026 г.

	12. 
	Паспорта готовности МКД к эксплуатации в отопительном сезоне
	до 30.08.2026 г.

	13. 
	Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	до 30.08.2026 г


3.2. План подготовки к отопительному сезону АО «Первомайское КП»
3.2.1. Общие сведения об МКД включенных в реестр лицензии АО «Первомайское КП»
	№
	Адрес МКД
	Площадь помещений (кв. м)
	Год ввода в эксплуатацию МКД
	Теплоснабжающая организация
	Материалы стен МКД
	Наличиеподвала

(имеется/отсутствует)
	Наличие прибора учета тепловой энергии (есть/нет)
	Наличие ИТП
	Система отопления (зависимая/независимая)
	Система ГВС (открытая/закрытая)
	Материал трубопроводов системы отопления
	Система газоснабжения

(имеется/отсутствует)

	Ольшаники

	1. 
	ул. Ольшанская д.1
	515,50
	1969
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	прямые параметры
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	2. 
	ул. Ольшанская д.2
	520,10
	1969
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	прямые параметры
	зависимая
	закрытая
	стальн.
	имеется

	Ленинское

	3. 
	ул. Новая д.2
	520,90
	1973
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	прямые параметры
	зависимая
	открытая
	стальн.
	имеется

	4. 
	ул. Новая д.3
	532,70
	1967
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	прямые параметры
	зависимая
	открытая
	стальн.
	имеется

	5. 
	ул. Новая д.4
	520,00
	1978
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	прямые параметры
	зависимая
	открытая
	стальн.
	имеется

	6. 
	ул. Новая д.5
	529,70
	1967
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	прямые параметры
	зависимая
	открытая
	стальн.
	имеется

	Ильичево

	7. 
	ул. Озерная д.1
	203,81
	1950
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	нет
	элеватор
	зависимая
	закрытая
	стальн
	отсутствует

	8. 
	ул. Озерная д.2
	205,79
	1951
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	нет
	элеватор
	зависимая
	закрытая
	стальн
	отсутствует

	9. 
	ул. Садовая д.1
	368,33
	1960
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	прямые параметры
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	10. 
	ул. Садовая д.2
	372,19
	1962
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	прямые параметры
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	11. 
	ул. Садовая д.4
	208,81
	1959
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	прямые параметры
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	12. 
	ул. Садовая д.6
	224,77
	1959
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	нет
	элеватор
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	13. 
	ул. Садовая д.8
	2803,3
	1979
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	есть
	элеватор
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	14. 
	ул. Парковая д.1
	319,32
	1960
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	прямые параметры
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	15. 
	ул. Парковая д.2
	207,70
	1961
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	элеватор
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	16. 
	ул. Парковая д.3
	2521,70
	1973
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	есть
	элеватор
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	17. 
	ул. Парковая д.3а
	440,10
	1952
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	нет
	элеватор
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	18. 
	ул. Парковая д.4
	210,48
	1950
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	прямые параметры
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	19. 
	ул. Парковая д.5
	212,44
	1950
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	нет
	прямые параметры
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	20. 
	ул. Парковая д.6
	370,2
	1961
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	прямые параметры
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	21. 
	ул. Парковая д.7
	215,01
	1951
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	нет
	прямые параметры
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	22. 
	ул. Парковая д.8
	3749,98
	1984
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	есть
	элеватор
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	23. 
	ул. Парковая д.9
	208,25
	1951
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	нет
	элеватор
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	24. 
	ул. Парковая д.11
	356,21
	1962
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	отсутствует
	нет
	прямые параметры
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	25. 
	ул. Парковая д.13
	943,90
	1963
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	нет
	элеватор
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	26. 
	ул. Парковая д.14
	939,70
	1963
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	нет
	элеватор
	зависимая
	закрытая
	стальн.
	имеется.

	27. 
	ул. Парковая д.15
	2529,50
	1967
	Выборгтеплоэнерго
	кирпич
	имеется
	нет
	элеватор
	зависимая
	закрытая
	стальн
	имеется

	28. 
	ул. Парковая д.18
	2011,30
	2014
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	есть
	элеватор
	зависимая
	закрытая
	стальн
	отсутствует

	29. 
	ул. Парковая д.22
	993,8
	2014
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	есть
	элеватор
	зависимая
	закрытая
	стальн
	отсутствует

	30. 
	ул. Парковая д.24
	1634,60
	2016
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	есть
	элеватор
	зависимая
	закрытая
	стальн
	отсутствует

	31. 
	ул. Парковая д.26
	2075,80
	2016
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	есть
	элеватор
	зависимая
	закрытая
	стальн
	отсутствует

	32. 
	ул. Парковая д.28
	2242,00
	2016
	Выборгтеплоэнерго
	панели
	имеется
	есть
	элеватор
	зависимая
	закрытая
	стальн
	отсутствует


3.2.2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов
	1. Продолжительность отопительного периода 

	2022-2023 г
	238

	2023-2024 г
	223

	2024-2025 г
	224

	2. Средняя температура наружного воздуха  отопительного периода

	2022-2023 г
	- 0,8

	2023-2024 г
	- 0,1

	2024-2025 г
	+ 1,3

	3. Объем потребленной энергии в отопительный период (Гкал)

	2022-2023 г
	-

	2023-2024 г
	-

	2024-2025 г
	-

	4. Случаи размораживания внутридомовых систем отопления в МКД 

	2022-2023 г
	нет

	2023-2024 г
	нет

	2024-2025 г
	нет

	5. Случаи аварий/дефектов внутренних систем отопления

	2022-2023 г
	нет

	2023-2024 г
	нет

	2024-2025 г
	нет

	6. Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный сезон

	6.1 Случаи перерыва в поставке теплоносителя

	2022-2023 г
	нет

	2023-2024 г
	нет

	2024-2025 г
	нет


3.2.3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду
	№
	Перечень мероприятий
	Срок выполнения

	1. 
	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
	до 01.08.2026 г.

	2. 
	Проведение работ по промывке трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения МКД
	до 25.08.2026 г.

	3. 
	Проведение испытаний на прочность и плотность трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения МКД
	до 25.08.2026 г.

	4. 
	Выполнение плана ремонтных работ в системе отопления МКД и горячего водоснабжения (при необходимости)
	до 20.07.2026 г.

	5. 
	Проверка состояния утепления МКД (подвалы, лестничные клетки, двери, окна) и ИТП
	до 15.05.2026 г.

	6. 
	Проверка состояния трубопроводов, запорной арматуры и изоляции системы  отопления МКД и горячего водоснабжения
	до 15.05.2026 г.

	7. 
	Проверка работоспособности приборов учета тепловой энергии и системыавтоматической регулировки температурных режимов в системе отопления и горячего водоснабжения
	до 31.08.2026 г.

	8. 
	Осмотр тепловых энергоустановок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды
	до 30.04.2026 г.

	9. 
	Обеспечение материально-технической базы для надлежащей эксплуатации тепловых энергоустановок 
	до 31.05.2026 г.

	10. 
	Проверка документации на техническое оборудование ИТП
	до 31.05.2026 г.

	11. 
	Обследование вентиляционных каналов перед началом отопительного сезона 
	до 30.08.2026 г.

	12. 
	Изготовление и подписание актов готовности к отопительному сезону и паспорта готовности
	до 31.08.2026 г.

	13. 
	Приложение 2 (поадресный план-график проведения плановых весеннего и осеннего осмотров жилищного фонда, с указанием видов работ, согласно минимальному перечню)
	до 31.05.2026 г.


3.2.4. Перечень документов, необходимых к оформлению в ходе подготовки к отопительному периоду

	№
	Наименование
	Срок

	1. 
	Акты промывки и опрессовки системы отопления МКД
	до 15.07.2026 г.

Согласно подписанного графика с РСО.

	2. 
	Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии
	до 30.08.2026 г.

	3. 
	Акт периодической проверки узла учета (действующий) / Акт повторного ввода в эксплуатацию КУУТЭ на период 2026-2027
	30.04.2026г. / 01.09.2026г.

	4. 
	Акт проверки исправности запорной арматуры и арматуры автоматического регулирования , изоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения мкд
	до 30.07.2026 г.

	5. 
	Акт об отсутствии несанкционированных врезок в ИТП МКД
	до 30.05.2026 г.

	6. 
	Акт о наличии технической документации по ИТП МКД
	До 30.06.2026 г.

	7. 
	Акт о проверке (замене) контрольно-измерительных приборов в ИТП 
	до 30.08.2026 г.

	8. 
	Акты проверки вентиляционных каналов в МКД
	до 30.08.2026 г.

	9. 
	Акт проверки готовности объекта к эксплуатации в отопительном сезоне АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»  филиал в г. Выборге 2026/2027 г.г.
	до 30.08.2026

	10. 
	Копия приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок мкд
	до 30.08.2026 г.

	11. 
	Акт о наличии должностных инструкций обслуживающего персонала
	до 30.08.2026 г.

	12. 
	Паспорта готовности МКД к эксплуатации в отопительном сезоне
	до 30.08.2026 г.

	13. 
	Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	до 30.08.2026 г


3.3. План подготовки к отопительному сезону ООО «УК «Горизонт»
3.3.1. Перечень МКД включенных в реестр лицензии ООО «УК «Горизонт»
	№ п/п
	Населенный пункт
	Улица
	Дом

	1. 
	Первомайское
	пр-д Голландский
	2


3.3.2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Дата выполнения (крайняя дата всего перечня МКД)
	Примечание

	1
	Подготовка системы ХВС
	
	

	3.1
	Ревизия (замена) запорной арматуры
	29.08.2026г.
	

	4
	Подготовка системы водоотведения
	
	

	4.1
	Замена участков трубопроводов
	29.08.2026г.
	

	5
	Подготовка системы вентиляции
	
	

	5.1
	Проверка системы вентиляции
	30.08.2026г.
	

	6
	Ремонт крыш
	
	

	6.1
	Текущий ремонт кровли
	Июнь-август
	

	7
	Ремонт фасада
	
	

	7.1
	Текущий ремонт межпанельных швов
	Июль-август
	

	7.2
	Ремонт  подъездов 
	Июнь-август
	

	7.3
	Ремонт дверных заполнений
	Июнь-август
	

	7.4
	Ремонт подъездных козырьков
	Июль-август
	

	8
	Обеспечение запаса песка (отсева) для посыпки тротуаров (не менее 3-4м3 на 1тыс. м2 уборочной площади)
	01.09.2026г.
	


3.3.3. Перечень документов, необходимых к оформлению в ходе подготовки к отопительному периоду

	№
	Наименование
	Срок

	1. 
	Акты проверки вентиляционных каналов в МКД
	до 30.08.2026 г.

	2. 
	Акт проверки готовности объекта к эксплуатации в отопительном сезоне АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»  филиал в г. Выборге 2026/2027 г.г.
	до 30.08.2026 г.

	3. 
	Копия приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок мкд
	до 30.08.2026 г.

	4. 
	Акт о наличии должностных инструкций обслуживающего персонала
	до 30.08.2026 г.

	5. 
	Паспорт готовности МКД к эксплуатации в отопительном сезоне
	до 30.08.2026 г.

	6. 
	Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	до 30.08.2026 г


4. Мероприятия по проверке потребителей тепловой энергии будут реализованы в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, на территории Первомайского сельского поселения Выборгского муниципального района Ленинградской области. 

Срок выполнения: август-октябрь 2026 года.
