                                                 
                                        АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
     ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
21.12.2017 г.                                                                                                                                           № 655/1                                                                                                                                                                             


О внесении  изменений в Постановление от 14.10.2014 г.  № 279 
«Об утверждении  муниципальной  программы 
«Развитие автомобильных дорог МО 
«Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»

  В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 26.03.2014 года № 9

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление от 14.10.2014 г.  № 279 «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы», с изменениями от 17.02.2015 года № 40, от 17.05.2015 года №79, от 30.06.2015 года №199, от 25.09.2015 года № 347, от 14.10.2015 года № 385, от 17.02.2016 года № 57, от 30.03.2016 года № 110, от 27.04.2016 года № 173, от 23.08.2016 года № 413 от 22.11.2016 года № 631, от 20.12.2016 года № 682, от 03.02.2017 года № 64, 20.02.2017 года № 83, 20.04.2017 № 184, 22.06.2017 № 285, 19.09.2017 № 448
2. Внести  изменения в  Паспорт муниципальной программы «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение», в раздел  «Ресурсное обеспечение программы», в Приложение № 1.3, 1.4 и Приложение №1,  с учетом закрытия 2015,2016 финансового года и в части объемов бюджетных ассигнований на 2017 и 2018 -2020 годы.
3. Внести  изменения в  Паспорт подпрограммы № 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям», в раздел  «Ресурсное обеспечение программы», в Приложение № 1.3, 1.4 и Приложение №2, с учетом закрытия 2015,2016 финансового года и в части объемов бюджетных ассигнований на  2017 и 2018-2020  годы.
4. Выполнить корректировку мероприятий и объемов финансирования на плановый период 2018 и 2020 год с учетом возможностей средств бюджета,  изложив вышеупомянутые разделы  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление с приложениями  опубликовать на официальном сайте администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет и в газете «Выборг».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Белокурову С.В..



Глава администрации                                                                            С.И.Тищенков


Согласовано: Белокурова, Трещикова
Разослано: дело,  официальный информационный портал МО «СБП» ВР ЛО, сми

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Первомайское сельское поселение»
от 14.10.2014 г.  № 279 с изменениями от 17.02.2015 № 40, от 17.05.2015 №79, от 30.06.2015 №199, от 25.09.2015 № 347, от 14.10.2015 № 385, от 17.02.2016 № 57, от 30.03.2016 № 110, от 27.04.2016 № 173, от 23.08.2016 № 413 от 22.11.2016 № 631, от 20.12.2016 № 682, от 03.02.2017 № 64, от 20.02.2017 № 83, от 20.04.2017 № 184,от 22.06.2017 № 285, от 19.09.2017 № 448 , от 21.12.2017 № 655/1
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  
	Ф.И.О., должность, телефон руководителя программы
	Белокурова Светлана Владимировна, заместитель главы администрации МО «Первомайское сельское  поселение»

	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Постановление Правительства Ленинградской области  от 18  июля  2008  года  N  209  "О   Порядке   разработки, утверждения  и  контроля  за  реализацией   долгосрочных целевых программ в Ленинградской области".
Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение»   от 22 августа  2014  года  N  212  "Об утверждении   Порядка   разработки, утверждения, реализации и  оценки эффективности муниципальных   целевых программ МО «Первомайское сельское поселение  ".
Постановление администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

	Подпрограммы муниципальной программы
	1. Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог
2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

	Цели программы
	1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;
2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;
3. Создание условий для устойчивого развития  МО «Первомайское сельское  поселение»;
4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское  поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

	Задачи программы
	1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. 
2 . Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  существующей    сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;
3. Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Мероприятия  программы
	Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе.

	Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования программы
	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2017-2020 годы составляют  157 406,58 тыс. руб., в том числе:

Источники финансирования на 2017 г.: 
В общей сумме  56 272,68 тыс. руб.
-областной бюджет 20 697,38 тыс. руб.
-местный бюджет  35 575,3 тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:
В общей сумме  53 333,9 тыс. руб.
-областной бюджет 26 833,9 тыс. руб.
-местный бюджет  26500,0 тыс. руб.

Источники финансирования на 2019 г.:
В общей сумме 23 900,0 тыс. руб.
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 23 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2020 г.:
В общей сумме 23 900,0 тыс. руб.
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 23 900,0   тыс. руб.

	Показатели эффективности программы
	Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения.
Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов.

	Основные целевые индикаторы реализации программы
	Протяженность улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов.

	Система управления и контроль за выполнением программы
	Реализация и финансирование  Программы  осуществляются в  соответствии  с  планом  мероприятий   Программы   на основании контрактов, заключаемых в  соответствии  с  Федеральным законом  Российской  Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в которых  определяются  условия  и   ответственность   за выполнение  мероприятий Программы, целевое  использование средств и порядок представления отчетности. 
Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.
Текущий контроль  за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское  поселение».
Отчеты  о  ходе   выполнения  (об  итогах выполнения)    Программы  представляет начальник отдела экономического анализа и бухгалтерского учета в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области по установленным формам и  в установленные сроки.









6. Ресурсное обеспечение программы.
Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.
Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2017-2020 годы составляют  157 406,58 тыс. руб., в том числе:

Источники финансирования на 2017 г.:
              В общей сумме 56 272,68 тыс. руб.
-областной бюджет 20 697,38 тыс. руб.
-местный бюджет 35 575,3 тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:
              В общей сумме  53 333,9 тыс. руб.
-областной бюджет 26 833,9 тыс. руб.
-местный бюджет 26 500,0 тыс. руб.

Источники финансирования на 2019 г.:
              В общей сумме 23 900,0 тыс. руб.
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 23 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2020 г.:
              В общей сумме 23 900,0 тыс. руб.
-областной бюджет 0,0 тыс. руб.
-местный бюджет 23 900,0   тыс. руб.


Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 2020  года.
Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Приложение №1.3
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2017 год»

	Мероприятие
	Год
финансирования

	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код вида
расходов

	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

	Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2017
	5 189,028
	0,0
	5 189,028
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	937-0409-0410120910-244

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2017
	660,972
	0,0
	660,972
	100 кв.м.
	937-0409-0410120910-244

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2017
	50,0
	0,0
	50,0
	50,0 кв.м.
	937-0409-0410120910-244

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2017
	600,0
	0,0
	600,0
	
	937-0409-0410120910-244

	Итого по подпрограмме №1 за 2017 г.
	
	6 500,0
	0,0
	6 500,0
	
	

	Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (участок проезда к д.67 до д.46)
	2017
	857,207
	0,0
	857,207
	1,00 км
	937-0409-0420220570-244

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина д.62 и школы и ул.Полевая
	2017
	1014,093
	0,0
	1014,093
	600 кв.м
	937-0409-0420220570-244

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2017
	2 300,0
	0,0
	2 300,0
	0,69 км
0,155 км
	937-0409-0420220420-243

	Ремонт дорожного покрытия дороги на ул.Полевая (к домам 2-7)
	2017
	1815,193
	0,0
	1815,193
	466 кв.м
	937-0409-0420220420-244

	Ремонт дорожного покрытия дороги на ул. Полевая (от съезда с региональной дороги до д.33)
	2017
	579,107
	0,0
	579,107
	1389 кв.м
	937-0409-0420220420-244

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (участок от км 0+000 + км 0+166) в пос. Первомайское
В рамках выполнения государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
	2017
	1 117,03284

	761,00
	
	913 кв. м. /
0,166 км.
	937-0409-0420270140-244
ОБ

	
	
	
	
	356,03284

	
	937-0409-0420220420-244
МБ

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Спичечная (участок от км 0+000 + км 0+845) в пос. Первомайское
	2017
	2,27308
	0,0  
	2,27308
	4 857,00 кв. м./ 0,845 км
	937-0409-0420220420-244

	
	
	5 856,11108
	989,3
	
	
	937-0409-0420270140-244

	
	
	
	
	4 866,81108
	
	937-0409-04202S0140-244

	Капитальный ремонт и ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Тихая
	2017
	5 500,0
	0,0
	5 500,0
	2738 кв. м
	937-0409-0420220420-244

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия ул. Майская
	2017
	550,533
	0,0
	550,533
	833,0 кв. м
	937-0409-0420220420-244

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках 

по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, 
в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ.


Услуги технадзора
	2017
	
22 181,12

	18 189,18
	
	
	937-0412-0420270780-414

	
	
	
	
	
3091,94



900,0
	
	937-0412-04202S0780-414

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Пионерская (участок до дома № 9)
	2017
	2 100,0
	0,0
	2 100,0
	
	937-0409-0420220420-244

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул. Благодатная п.Первомайское
	2017
	 99,991
	0,0
	99,991
	
	937-0409-0420220420-244

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул. Строительная  п.Первомайское
	2017
	99,998
	0,0
	99,998
	
	937-0409-0420220420-244

	Ремонт подъезда к дд.2-5 по ул.Полевая
	2017
	99,628
	0,0
	99,628
	
	937-0409-0420220420-244

	поселок Ольшаники

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Балтийская
	2017
	2573,093
	0,0
	2573,093
	
	937-0409-0420220420-244

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Малая Балтийская Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»  областной закон № 95-ОЗ от 14 декабря 2012 года
	2017
	1600,4
	757,9
	
	
	937-0409-0420270880-244

	
	
	
	
	
842,5
	
	937-0409-04202S0880-244

	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт дорожного покрытия проездов в п.Ольшаники
	2017
	128,7
	0,0
	128,7
	60 кв.м
	937-0409-0420220570-244

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул.Свободы п.Ольшаники
	2017
	198,2
	0,0
	198,2
	
	937-0409-0420220420-244

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2017
	200,0
	0,0
	200,0
	
	937-0409-0420220420-244-226

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2017
	900,0
	0,0
	900,0
	
	937-0409-0420220420-244-226

	Итого по подпрограмме №2 за 2017 г.
	
	49 772,68
	20 697,38
	29 075,3
	5,045 км
	





Приложение №1.4
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2018 год»
	Мероприятие
	Год
финансирования

	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов


	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

	Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2018
	5 150,00
	0,0
	5150,0
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2018
	100,00
	0,0
	100,0
	100 кв.м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2018
	50,00
	0,0
	50,0
	50,0 кв.м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2018
	600,00
	0,0
	600,00
	
	

	Итого по подпрограмме №1 за 2018 г.
	
	5900,00
	0,0
	5900,00
	
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия улица Ленина (проезд к д.72 от д.38)
	2018
	3 000,0
	
	3 000,0
	0,5 км.
	

	Ремонт дорожного покрытия на ул. Пионерская
	2018
	 2 000,0
	0,0
	2 000,0
	1,00 км
	

	Ремонт дорожного покрытия на ул. Полевая
	2018
	2 600,0
	0,0
	2 600,0
	
	

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, 
в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ.

	2018
	32 808,9
	26 833,90
	5 975,0
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Благодатная
	2018
	1025,0
	0,0
	1 025,0
	0,70 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Майская
	2018
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,50 км
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Луговая (Ялкала)
	2018
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	1,00 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная
	2018
	690,0
	0,0
	690,0
	0,69 км
0,155 км
	

	поселок Ленинское

	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная, ул. Новая
	2018
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,50 км
	

	поселок  Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, ул. Монастырская, 
	2018
	1 310,0
	0,0
	1 310,0
	0,70 км
	

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Осенняя, Разъезжая, Садовая
	2018
	 800,0 
	0,0
	 800,0
	1,00 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2018
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2018
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Итого по подпрограмме №2 за 2018 г.
	
	47 433,9
	26 833,9
	20 600,00
	5,045 км
	





Приложение №1.5
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2019 год»
	Мероприятие
	Год
финансирования

	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов


	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

	Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2019
	5 150,00
	0,0
	5 150,00
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2019
	100,00
	0,0
	100,00
	100 кв.м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2019
	50,00
	0,0
	50,0
	50,0 кв.м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2019
	600,00
	0,0
	600,00
	
	

	Итого по подпрограмме №1 за 2018 г.
	
	5900,00
	0,0
	5900,00
	
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Цветочная
	2019
	2 000,0
	0,0
	2 000,0
	1,00 км
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги   на ул. Полевая
	2019
	2 000,0
	0,0
	2 000,0
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Счастливая
	2019
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	
	

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2018
	7 000,0
	0,0
	7 000,0
	0,70 км
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сиреневая (Ялкала)
	2019
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	1,00 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная
	2019
	690,0
	0,0
	690,0
	0,69 км
0,155 км
	

	поселок Ленинское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная
	2019
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,50 км
	

	поселок  Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная
	2019
	2 310,0
	0,0
	2 310,0
	0,70 км
	

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Садовая, Туристическая
	2019
	800,0
	0,0
	800,0
	1,00 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2019
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2019
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Итого по подпрограмме №2 за 2018 г.
	
	18 000,0
	0,0
	18 000,0
	5,045 км
	


















Приложение №1.5
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2020 год»
	Мероприятие
	Год
финансирования

	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов


	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

	Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2020
	5 150,00
	0,0
	5 150,00
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2020
	100,00
	0,0
	100,00
	100 кв.м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2020
	50,00
	0,0
	50,0
	50,0 кв.м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2020
	600,00
	0,0
	600,00
	
	

	Итого по подпрограмме №1 за 2018 г.
	
	5900,00
	0,0
	5900,00
	
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ подпрограммы: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Черничная, Моховая
	2020
	2 000,0
	0,0
	2 000,0
	1,00 км
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Полевая
	2020
	3 000
	0,0
	3 000,0
	
	

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2020
	7 000,0
	0,0
	7 000,0
	0,70 км
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Звездная (Ялкала)
	2020
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	1,00 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная
	2020
	690,0
	0,0
	690,0
	0,69 км
0,155 км
	

	поселок Ленинское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная
	2020
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,50 км
	

	поселок  Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная
	2020
	2 310,0
	0,0
	2 310,0
	0,70 км
	

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. 9-е мая
	2020
	800,0
	0,0
	800,0
	1,00 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2020
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2020
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Итого по подпрограмме №2 за 2018 г.
	
	18 000,0
	0,0
	18 000,0
	5,045 км
	




















     Приложение №2
[bookmark: Par721]ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ
 «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» 
	
Наименование и
местонахождение стройки (объекта), 
проектная мощность
	Год финансирования
	Реквизиты
утверждения проектно-
сметной
докумен-
тации
(ПСД)
	Форма
собственности
	Сметная стоимость (тыс. руб.)

	
	
	
	
	в ценах,
утвержденных в ПСД
	в ценах
года начала реализации
программы

	Подпрограмма №1 «Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог»

	Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2017
	
	муниципальная
	
	5 189,028

	
	2018
	
	муниципальная
	
	5 150,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	5 150,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	5 150,00

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2017
	
	муниципальная
	
	660,972

	
	2018
	
	муниципальная
	
	100,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	100,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	100,00

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2017
	
	муниципальная
	
	50,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	50,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	50,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	50,0

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2017
	
	муниципальная
	
	600,00

	
	2018
	
	муниципальная
	
	600,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	600,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	600,0

	Итого по подпрограмме №1
	
	
	
	
	  24 200,0

	Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая
	2017
	
	муниципальная
	
	5500,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (участок проезда к д.67 до д.46)
	2017
	
	муниципальная
	
	857,207

	
	2018
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина д.62 и школы и ул.Полевая
	2017
	
	муниципальная
	
	 1014,093

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд к дому № 72 от дома № 38)
	2018
	
	муниципальная
	
	3000,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2017
	
	муниципальная
	
	2 300,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	2 600,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	3 000,0

	Ремонт дорожного покрытия дороги на ул.Полевая (к домам 2-7)
	2017
	
	муниципальная
	
	1815,193

	Ремонт дорожного покрытия дороги на ул.Полевая(от съезда с региональной дороги до д.33)
	2017
	
	муниципальная
	
	579,107

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (участок от км 0+000 + км 0+166) в пос. Первомайское
В рамках выполнения государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
	2017
	
	муниципальная
	
	1 117,03284

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, 
в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ
услуги технадзора
	2017
	
	муниципальная
	
	



18 189,18/3 091,94

900

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, 
в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ

	2018
	
	муниципальная
	
	26833,9/5975,0

	Ремонт дорожного покрытия   на ул. Пионерская
	2018
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	
	
	
	
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Пионерская (участок до дома 9)
	2017
	
	муниципальная
	
	2 100,0

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Спичечная (участок от км 0+000 + км 0+845) в пос. Первомайское
	2017
	
	муниципальная
	
	5 856,11108
2,27308

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул.Благодатная п.Первомайское
	2017
	
	муниципальная
	
	99,991

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул.Строительная  п.Первомайское
	2017
	
	муниципальная
	
	99,998

	Ремонт подъезда к дд 2-5 по ул. Полевая
	2017
	
	муниципальная
	
	99,628

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Благодатная
	2018
	
	муниципальная
	
	1025,0

	
Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная, Майская
	2017
	
	муниципальная
	
	550,533

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Майская
	2018
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Цветочная
	2019
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Счастливая
	2019
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Черничная, Моховая
	2020
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	поселок Ильичево

	
Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Сиреневая (Ялкала)
	2019
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	Ремонт и капитальный  ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Озерная
	2018
	
	муниципальная
	
	690,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	 690,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	690,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Луговая (Ялкала)
	2018
	
	муниципальная
	
	1000,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Звездная (Ялкала)
	2020
	
	муниципальная
	
	1000,0

	      поселок Ленинское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская 
	2017
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Хвойная
	2018
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная, ул.Новая
	2018
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Лесная
	2020
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	          поселок Ольшаники

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Балтийская
	2017
	
	муниципальная
	
	 2573,093

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Малая Балтийская Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»  областной закон № 95-ОЗ от 14 декабря 2012 года
	2017
	
	муниципальная
	
	757,9/842,5

	Ремонт дорожного покрытия проездов в п.Ольшаники
	2017
	
	муниципальная
	
	128,7

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул.Свободы п.Ольшаники
	2017
	
	муниципальная
	
	198,2

	поселок Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная
	2019
	
	муниципальная
	
	2 310,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная
	2020
	
	муниципальная
	
	2 310,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, ул. Монастырская
	2018
	
	муниципальная
	
	1 310,0

	поселок  Подгорное

	

Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2017
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	
	
	
	
	

	
	2019
	
	муниципальная
	
	7 000,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	7000,0

	Поселок Решетниково

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Березовая, Садовая
	2017
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Осенняя, Разъезжая, Садовая
	2018
	
	муниципальная
	
	800,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Садовая, Турисическая
	2019
	
	муниципальная
	
	 800,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. 9 мая
	2020
	
	муниципальная
	
	800,0

	Технический надзор за исполнением работ
	2017
	
	
	
	200,00

	
	2018
	
	
	
	100,00

	
	2019
	
	
	
	100,00

	
	2020
	
	
	
	100,0

	
Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2017
	
	
	
	900,00

	
	2018
	
	
	
	100,00

	
	2019
	
	
	
	100,00

	
	2020
	
	
	
	100,0

	Поселок Кировское

	Итого по подпрограмме №2
	133 206,58

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
	157 406,58




ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1
«Содержание  и  текущий  ремонт  муниципальных автомобильных  дорог»  
	Цели подпрограммы
	1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;


	Задачи подпрограммы
	Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения;
Содержание улично-дорожной сети на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»;
3. Организация ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий улиц 
и проездов на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»;
4. Ежегодное нанесение дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением на территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение»

	Мероприятия  подпрограммы
	Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к подпрограмме.

	Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы
	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы на 2017-2020 годы составляют  24 200,0 тыс. руб., в том числе:

Источники финансирования на 2017 г.:
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местный бюджет 6 500,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местный бюджет 5 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2019 г.:
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местный бюджет 5 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2020 г.:
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местный бюджет 5 900,0   тыс. руб.



	Показатели эффективности подпрограммы
	Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения.
Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов.

	Основные целевые индикаторы реализации подпрограммы
	1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети за счет:
- механизированной уборки 52 584,70 км протяженности  дорог, проездов в зимнее время на территории МО «Первомайское сельское поселение» (в т. ч. 27 936,7 км асфальтированные, 24 648,00 км грунтовые);
- механизированной уборки 27 936,7 км дорог, проездов в летнее время на территории МО «Первомайское сельское поселение»;
- ежегодного ямочного ремонта в объеме 100,0 кв. м ремонтируемой площади автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
- Ежегодного нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением в объеме 50,00 кв. м.
- Ежегодной закупки песка из отсевов дробления для посыпки дорог.



6. Ресурсное обеспечение программы.
Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства местного бюджета. Расчет потребности произведен на основании действующих нормативов и сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.
Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую подпрограмму дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств бюджета.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы на 2017-2020 годы составляют 24 200,0 тыс. руб., в том числе:

Источники финансирования на 2017 г.:
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местный бюджет 6 500,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местный бюджет 5 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2019 г.:
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местный бюджет 5 900,0   тыс. руб.

Источники финансирования на 2020 г.:
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местный бюджет 5 900,0   тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий подпрограммы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2020  годы.
Объем финансирования подпрограммы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
















Приложение №1.3
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДРОГРАММЫ №1
«СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2017 ГОД»
	Мероприятие
	Год
финансирования

	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов

	
	
	всего
	областной
бюджет
	местные
бюджеты
	
	

	Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2017
	5 189,028
	0,0
	5189,028
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2017
	660,972
	0,0
	660,972
	100 кв.м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2017
	50,0
	0,0
	50,0
	50,0 кв.м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2017
	600,0
	0,0
	600,0
	
	

	Итого
	
	6 500,0
	0,0
	6 500,0
	
	
















Приложение №1.4
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДРОГРАММЫ №1
«СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2018 ГОД»
	Мероприятие
	Срок
финансирования
мероприятия
	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов

	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2018
	5 150,0
	0,0
	5 150,0
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2018
	100,0
	0,0
	100,0
	100 кв.м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2018
	50,0
	0,0
	50,00
	50,0 кв.м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2018
	600,0
	0,0
	600,0
	
	

	Итого
	
	5 900,0
	0,0
	5900,0
	
	














Приложение №1.5
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДРОГРАММЫ №1
«СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2019 ГОД»
	Мероприятие
	Срок
финансирования
мероприятия
	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов

	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2019
	5 150,0
	0,0
	5 150,0
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2019
	100,0
	0,0
	100,0
	100 кв.м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2019
	50,0
	0,0
	50,00
	50,0 кв.м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2019
	600,0
	0,0
	600,0
	
	

	Итого
	
	5 900,0
	0,0
	5900,0
	
	

















Приложение №1.5
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДРОГРАММЫ №1
«СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА 2020 ГОД»
	Мероприятие
	Срок
финансирования
мероприятия
	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов

	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2020
	5 150,0
	0,0
	5 150,0
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2020
	100,0
	0,0
	100,0
	100 кв.м.
	

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2020
	50,0
	0,0
	50,00
	50,0 кв.м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2020
	600,0
	0,0
	600,0
	
	

	Итого
	
	5 900,0
	0,0
	5900,0
	
	













Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ №1
«Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог» 
	
Наименование и
местонахождение стройки (объекта), проектная мощность
	Годы
строительства

	Реквизиты
утверждения проектно-
сметной
документации
(ПСД)
	Форма
собственности
	Сметная стоимость 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	в ценах,
утвержденных в ПСД
	в ценах
года начала реализации
подпрограммы

	Основное мероприятие № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2017
	
	муниципальная
	
	 5 189,028

	
	2018
	
	муниципальная
	
	5 150,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	5 150,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	5 150,0

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2017
	
	муниципальная
	
	660,972

	
	2018
	
	муниципальная
	
	100,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	100,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	100,0

	Ежегодное нанесения дорожной разметки в районах образовательных учреждений и перекрестков дорог с интенсивным движением
	2017
	
	муниципальная
	
	50,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	50,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	50,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	50,0

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2017
	
	муниципальная
	
	600,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	600,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	600,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	600,0

	Итого по подпрограмме №1 
	
	
	
	
	24 200,0









Приложение №3

Отчет
о реализации мероприятий подпрограммы №1
«Содержание и текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог» 
по итогам 
_____________________________________________
(отчетный период (год)

	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)
	План по программе на 201_ г., 
тыс. руб.
	Фактическое исполнение,
тыс. руб.
	Процент освоения от программных расходов, %

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


















ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям»
	Цели подпрограммы
	1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;
2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.  

	Задачи подпрограммы
	1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  существующей    сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;
2. Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
3. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Мероприятия  подпрограммы
	Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе.

	Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2020 годы составляет  133 206,58 тыс. руб., в т. ч.:

Источники финансирования на 2017 г.:
В общей сумме 49 772,68тыс. руб.
- областной бюджет 20 697,38 тыс. руб.
- местный бюджет 29 075,3 тыс. руб.

Источники финансирования на 2018 г.:
В общей сумме 47 433,9 тыс. руб.
- областной бюджет 26 833,9 тыс. руб.
- местный бюджет 20 600,00   тыс. руб.

Источники финансирования на 2019 г.:
В общей сумме 18 000,0 тыс. руб.
- областной бюджет 0,0  тыс. руб.
- местный бюджет 18 000,00   тыс. руб.

Источники финансирования на 2020 г.:
В общей сумме 18 000,0 тыс. руб.
- областной бюджет 0,0  тыс. руб.
- местный бюджет 18 000,00   тыс. руб.



	Показатели эффективности подпрограммы
	Социальная эффективность: уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения.
Экономическая эффективность: возможный рост экономической активности за счет ускорения доставки грузов.





6. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Источниками финансирования муниципальной целевой подпрограммы являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами и проверенной аккредитованной организацией.
Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета (софинансирование предусмотрено).
Общий объем финансирования подпрограммы на 2017-2020 годы составляет
  133 206,58тыс. руб., в т. ч.:
Объем финансирования программы на  2017 год  составит  49 772,68 тыс. руб.
-областной бюджет 20 697,38 тыс. руб.
-местные бюджеты  29 075,3 тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2018 год  составит 47 433,9 тыс. рублей.
-областной бюджет 26 833,9 тыс. руб.
-местные бюджеты 20 600,00   тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2019 год  составит 18 000,00 тыс. рублей.
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местные бюджеты 18 000,00   тыс. руб.
Объем финансирования программы на  2020 год  составит 18 000,00 тыс. рублей.
-областной бюджет 0,0  тыс. руб.
-местные бюджеты 18 000,00   тыс. руб.

Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 – 2020  годы.
Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.




Приложение №1.3
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям на 2017 год»
	Мероприятие
	Год финансирования
	Планируемые объемы финансирования(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов


	
	
	всего
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	местные
бюджеты
	прочие  источники
	
	

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (участок проезда к д.67 до д.46)
	2017
	857,207
	0,0
	0,0
	857,207
	0,0
	1,00 км
	

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина д.62 и школы и ул.Полевая
	2017
	1014,093
	0,0
	0,0
	1014,093
	0,0
	600 кв.м
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2017
	2300,00
	0,0
	0,0
	2300,00
	0,0
	0,69 км
0,155 км
	

	Ремонт дорожного покрытия дороги на ул.Полевая (к домам 2-7)
	2017
	1815,193
	
	
	1815,193
	
	466 кв.м
	

	Ремонт дорожного покрытия дороги на ул.Полевая(от съезда с региональной дороги до д.33)
	2017
	579,107
	
	
	579,107
	
	1389 кв.м
	

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (участок от км 0+000 + км 0+166) в пос. Первомайское
В рамках выполнения государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
	2017
	1 117,03284
	0,0
	761,00
	356,03284
	0,0
	913 кв. м. /
0,166 км.
	

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Спичечная (участок от км 0+000 + км 0+845) в пос. Первомайское
	2017
	2,27308
	0,0
	
	2,27308
	0,0
	4 857,00 кв. м./ 0,845 км
	

	
	
	
5856,11108
	
	989,3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4866,81108
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Тихая
	2017
	5 500,0
	0,0
	0,0
	5 500,0
	0,0
	2738 кв.м
	

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия ул. Майская
	2017
	550,0
	0,0
	0,0
	550,533
	0,0
	833 кв.м
	

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, 
в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ
услуги технадзора
	2017
	22 181,12
	0,0
	18189,18
	3 091,94







900,0
	0,0
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Пионерская (участок до дома 9)
	2017
	2 100,0
	0,0
	0,0
	2 100,0
	0,0
	
	

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул. Благодатная п.Первомайское
	2017
	99,991
	0,0
	0,0
	99,991
	
	
	

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул. Строительная  п.Первомайское
	2017
	99,998
	0,0
	0,0
	99,998
	
	
	

	Ремонт подъезда к дд.2-5 по ул.Полевая
	2017
	99,628
	0,0
	0,0
	99,628
	
	
	

	                                                                                                                поселок Ольшаники

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Балтийская
	2017
	2573,093
	0,0
	0,0
	2573,093
	0,0
	1,0 км
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Малая Балтийская Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» гос. программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»  областной закон № 95-ОЗ от 14 декабря 2012 г.
	2017
	1 600,4
	0,0
	757,9
	842,5
	0,0
	
	

	Ремонт дорожного покрытия проездов в п.Ольшаники
	     2017
	128,7
	0,0
	0,0
	128,7
	0,0
	
	

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул.Свободы п.Ольшаники
	     2017
	198,2
	0,0
	0,0
	198,2
	0,0
	
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2017
	200,00
	0,0
	0,0
	200,00
	0,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2017
	900,00
	0,0
	0,0
	900,00
	0,0
	
	

	Итого по подпрограмме
	
	49 772,68
	0,0
	20 697,38
	29 075,3
	0,0
	5,045 км
	



Приложение №1.4
	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям на 2018 год»


	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия улица Ленина (проезд к д.72 от д.38)
	2018
	3 000,0
	
	3 000,0
	0,5 км.
	

	Ремонт дорожного покрытия на ул. Пионерская
	2018
	 2 000,0
	0,0
	2 000,0
	1,00 км
	

	Ремонт дорожного покрытия на ул. Полевая
	2018
	2 600,0
	0,0
	2 600,0
	
	

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, 
в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ.

	2018
	32 808,9
	26 833,90
	5 975,0
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Благодатная
	2018
	1025,0
	0,0
	1 025,0
	0,70 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Майская
	2018
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,50 км
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Луговая (Ялкала)
	2018
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	1,00 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная
	2018
	690,0
	0,0
	690,0
	0,69 км
0,155 км
	

	поселок Ленинское

	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная, ул. Новая
	2018
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,50 км
	

	поселок  Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, ул. Монастырская, 
	2018
	1 310,0
	0,0
	1 310,0
	0,70 км
	

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Осенняя, Разъезжая, Садовая
	2018
	 800,0 
	0,0
	 800,0
	1,00 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2018
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2018
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Итого по подпрограмме №2 за 2018 г.
	
	47 433,9
	26 833,9
	20 600,00
	5,045 км
	













Приложение №1.5
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям на 2019 год»

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Цветочная
	2019
	2 000,0
	0,0
	2 000,0
	1,00 км
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги   на ул. Полевая
	2019
	2 000,0
	0,0
	2 000,0
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Счастливая
	2019
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	
	

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2019
	7 000,0
	0,0
	7 000,0
	0,70 км
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сиреневая (Ялкала)
	2019
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	1,00 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная
	2019
	690,0
	0,0
	690,0
	0,69 км
0,155 км
	

	поселок Ленинское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная
	2019
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,50 км
	

	поселок  Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная
	2019
	2 310,0
	0,0
	2 310,0
	0,70 км
	

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Садовая, Туристическая
	2019
	800,0
	0,0
	800,0
	1,00 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2019
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2019
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Итого по подпрограмме №2 за 2018 г.
	
	18 000,0
	0,0
	18 000,0
	5,045 км
	


Приложение №1.5
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям на 2020 год»

	

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Черничная, Моховая
	2020
	2 000,0
	0,0
	2 000,0
	1,00 км
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Полевая
	2020
	3 000
	0,0
	3 000,0
	
	

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2020
	7 000,0
	0,0
	7 000,0
	0,70 км
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Звездная (Ялкала)
	2020
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	1,00 км
	

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Озерная
	2020
	690,0
	0,0
	690,0
	0,69 км
0,155 км
	

	поселок Ленинское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Лесная
	2020
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	0,50 км
	

	поселок  Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная
	2020
	2 310,0
	0,0
	2 310,0
	0,70 км
	

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. 9-е мая
	2020
	800,0
	0,0
	800,0
	1,00 км
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2020
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2020
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Итого по подпрограмме №2 за 2018 г.
	
	18 000,0
	0,0
	18 000,0
	5,045 км
	


Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ № 2
 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям»

	
Наименование и
местонахождение стройки (объекта), проектная
мощность
	Годы
строительства

	Реквизиты
утверждения проектно-
сметной
документации
(ПСД)
	Форма
собственности
	Сметная стоимость 
(тыс. руб.)

	
	
	
	
	в ценах,
утвержденных в ПСД
	в ценах
года начала реализации
программы

	

	Основное мероприятие № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Тихая
	2017
	
	муниципальная
	
	5500,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (участок проезда к д.67 до д.46)
	2017
	
	муниципальная
	
	857,207

	
	2018
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина д.62 и школы и ул.Полевая
	2017
	
	муниципальная
	
	1014,093

	Ремонт и ремонт дорожного покрытия проездов на ул. Ленина (проезд к дому № 72 от дома № 38)
	2018
	
	муниципальная
	
	3000,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2017
	
	муниципальная
	
	2 300,0

	
	2018
	
	муниципальная
	
	2 600,00

	
	2019
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	3 000,0

	Ремонт дорожного покрытия дороги на ул.Полевая (к домам 2-7)
	2017
	
	муниципальная
	
	1815,193

	Ремонт дорожного покрытия дороги на ул.Полевая(от съезда с региональной дороги до д.33)
	2017
	
	муниципальная
	
	579,107

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская (участок от км 0+000 + км 0+166) в пос. Первомайское
В рамках выполнения государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»
	2017
	
	муниципальная
	
	1 117,03284

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, 
в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ
услуги технадзора
	2017
	
	муниципальная
	
	



18 189,18/3 091,94

900

	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Семейная, 
в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-ОЗ

	2018
	
	муниципальная
	
	26833,9/5975,0

	Ремонт дорожного покрытия   на ул. Пионерская
	2018
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	
	
	
	
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Пионерская (участок до дома 9)
	2017
	
	муниципальная
	
	2 100,0

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Спичечная (участок от км 0+000 + км 0+845) в пос. Первомайское
	2017
	
	муниципальная
	
	5 856,11108
2,27308

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул.Благодатная п.Первомайское
	2017
	
	муниципальная
	
	99,991

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул.Строительная  п.Первомайское
	2017
	
	муниципальная
	
	99,998

	Ремонт подъезда к дд 2-5 по ул. Полевая
	2017
	
	муниципальная
	
	99,628

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Благодатная
	2018
	
	муниципальная
	
	1025,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Дачная, Майская
	2017
	
	муниципальная
	
	550,533

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Майская
	2018
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Цветочная
	2019
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Счастливая
	2019
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Черничная, Моховая
	2020
	
	муниципальная
	
	2 000,0

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Сиреневая (Ялкала)
	2019
	
	муниципальная
	
	1000,0

	Ремонт и капитальный  ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Озерная
	2018
	
	муниципальная
	
	690,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	 690,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	690,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Луговая (Ялкала)
	2018
	
	муниципальная
	
	1000,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Звездная (Ялкала)
	2020
	
	муниципальная
	
	1000,0

	      поселок Ленинское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская 
	2017
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Хвойная
	2018
	
	муниципальная
	
	0,0

	
	2019
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная, ул.Новая
	2018
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Лесная
	2020
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	          поселок Ольшаники

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Балтийская
	2017
	
	муниципальная
	
	2573,093

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Малая Балтийская Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»  областной закон № 95-ОЗ от 14 декабря 2012 года
	2017
	
	муниципальная
	
	757,9/842,45

	Ремонт дорожного покрытия проездов в п.Ольшаники
	2017
	
	муниципальная
	
	128,7

	Ремонт неусовершенствованного дорожного покрытия на ул.Свободы п.Ольшаники
	2017
	
	муниципальная
	
	198,2

	поселок Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Мельничная, ул. Солнечная
	2019
	
	муниципальная
	
	2 310,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Солнечная, Мельничная
	2020
	
	муниципальная
	
	2 310,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Птичья, ул. Монастырская
	2018
	
	муниципальная
	
	1 310,0

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2019
	
	муниципальная
	
	7 000,0

	
	2020
	
	муниципальная
	
	7000,0

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Осенняя, Разъезжая, Садовая
	2018
	
	муниципальная
	
	800,00

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Садовая, Турисическая
	2019
	
	муниципальная
	
	 800,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. 9 мая
	2020
	
	муниципальная
	
	800,0

	Технический надзор за исполнением работ
	2017
	
	
	
	200,00

	
	2018
	
	
	
	100,00

	
	2019
	
	
	
	100,00

	
	2020
	
	
	
	100,0

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, паспортизация дорог
	2017
	
	
	
	900,00

	
	2018
	
	
	
	100,00

	
	2019
	
	
	
	100,00

	
	2020
	
	
	
	100,0

	Поселок Кировское

	Итого по подпрограмме №2
	133 206,58












Отчет
о реализации мероприятий подпрограммы №2
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям» 
по итогам 
_____________________________________________
(отчетный период (год)

	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)
	План по программе на 201_ г., 
тыс. руб.
	Фактическое исполнение,
тыс. руб.
	Процент освоения от программных расходов, %

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	









