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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
     ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
28.12.2021 г.                                                                                                                             № 690                   

 О внесении  изменений в Постановление от 14.10.2014 г.  № 279 «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы»

  В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» с изменениями, Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 25.12.2019 года № 20, с изменениями, администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление от 14.10.2014 г.  № 279 «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  на 2015-2017 годы», с изменениями от 17.02.2015 года  №40, от 17.05.2015 года  №79, от 30.06.2015 года  №199, от  25.09.2015 года №347, от 14.10.2015 года  №385, от 17.02.2016 года № 57, от 30.03.2016 года № 110, от 27.04.2016  года  № 173, от 23.08.2016 года  № 413 от 22.11.2016 года  №631, от 20.12.2016 года  № 682, от 03.02.2017 года  № 64, от 20.02.2017 года № 83, от 20.04.2017 года  № 184,от 22.06.2017 года  № 285, от 19.09.2017 года  № 448, от 21.12.2017  года № 655/1, от 24.04.2018 года № 225, от 26.06.2018 года № 364, от 27.09.2018 года № 607, от 27.11.2018 № 823, от 27.12.2018 года № 916, от 30.01.2019 года № 60, от 25.02.2019 года № 126, от 26.03.2019 года № 212, от 05.06.2019 № 315, от 01.10.2019 № 693, от 22.11.2019 № 872, от 25.12.2019 № 967, от 04.02.2020 № 46/1, от 20.02.2020 № 79, от 07.05.2020 № 183, от 30.07.2020 № 325/1, от 28.08.2020 № 423, от 30.12.2020 № 711, от 15.02.2021 № 94, от 26.03.2021 № 168, от 23.04.2021 № 224, от 23.09. 2021 № 488, от 26.11.2021 № 628, от 20.12.2021 № 659.
2. Внести  изменения в  Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение», изложив Приложения № 1,2,3,4 в новой редакции в части объемов бюджетных ассигнований на 2022 и 2023,2024 годы.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном сетевом издании в сети интернет (http://npavrlo.ru) и газете «Выборг».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Маликова М.Х.


Глава администрации                                                                                           С.И. Тищенков


Согласовано: Маликов, Трещикова
Разослано: дело,  официальный портал МО, газета, сетевое издание, регистр НПА



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Первомайское сельское поселение» от 14.10.2014 г.  № 279 с изменениями от 17.02.2015 № 40, от 17.05.2015 №79, от 30.06.2015 №199, от 25.09.2015 № 347, от 14.10.2015 № 385, от 17.02.2016 № 57, от 30.03.2016 № 110, от 27.04.2016 № 173, от 23.08.2016 № 413 от 22.11.2016 № 631, от 20.12.2016 № 682, от 03.02.2017 № 64, от 20.02.2017 № 83, от 20.04.2017 № 184,от 22.06.2017 № 285, от 19.09.2017 № 448 , от 21.12.2017 № 655/1,от 24.04.2018 № 225, от 26.06.2018 № 364, от 27.09.2018 № 607, от 01.10.2019 № 693, от 22.11.2019 № 872, от 25.12.2019 № 967,от 04.02.2020 № 46/1, от 20.02.2020 № 79, от 07.05.2020 № 183, от 30.07.2020 № 325/1, от 28.08.2020 № 423, от 30.12.2020 № 711, от 15.02.2021 № 94, от 26.03.2021 № 168, от 23.04.2021 № 224, от 23.09.2021 № 488, от 26.11.2021 № 628, от 20.12.2021 № 659 
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2021 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение»  
	Сроки реализации муниципальной программы
	2022-2030

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	администрация МО «Первомайское поселение»

	Участники муниципальной программы
	земельно-имущественный отдел администрация МО «Первомайское поселение»

	Цель муниципальной программы
	Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение», обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.


	Задачи программы
	1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. 
2 . Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  существующей    сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;
3. Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы
	к 2030 году
обеспечение ремонта 30%  от общей площади дорожных покрытий

	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
	

	Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации
	Всего – 206200,0 тыс. рублей

на 2022 год - 15 000,0 тыс. рублей;
на 2023 год - 23 900,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 23 900,0 тыс. рублей;
на 2025 год - 23 900,0 тыс. рублей;
на 2026 год - 23 900,0 тыс. рублей;
на 2027 год - 23 900,0 тыс. рублей;
на 2028 год - 23 900,0 тыс. рублей;
на 2029 год - 23 900,0 тыс. рублей;
на 2030 год - 23 900,0 тыс. рублей.


	Размер налоговых расходов, направленных на  достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации
	Всего – 62800,0 тыс. рублей

на 2022 год - 15 000,0 тыс. рублей;
на 2023 год - 23 900,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 23 900,0 тыс. рублей.




1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
Перед органами местного самоуправления МО «Первомайское сельское  поселение»  стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации и росту благосостояния населения МО.
В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.
Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:
1. автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;
1. в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам поселения, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
1. помимо высокой первоначальной стоимости строительства –  реконструкция, капитальный ремонт и ремонт  также требуют больших затрат.
Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:
1. скорость движения;
1. пропускная способность;
1. безопасность движения;
1. долговечность;
1. стоимость содержания;
1. экологическая безопасность.
Увеличение количества автотранспорта, строительство индивидуального жилья и новых объектов (предприятия торговли), изменение нормативных требований вкупе с незавершенным ремонтом прошлых лет, вследствие недостаточного финансирования, приводит к тому, что необходимо строить новые, реконструировать и ремонтировать существующие дороги. 
Площадь покрытий дорог, проездов и тротуаров, требующая ремонта, составляет 
50 % от общей площади покрытий.
Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных покрытий, предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ:
- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности  и уровня  надежности – через 10 лет;
- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств покрытия проезжей части дороги – рекомендуется через 2-5 лет;
- текущий (ямочный) ремонт, который проводится по мере необходимости 
и обеспечивает восстановление сцепных свойств покрытия проезжей части.
Учитывая характер местного бюджета, целесообразность решения проблемы программно-целевым методом для МО «Первомайское сельское  поселение»  заключается в планировании деятельности по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, путем привлечения субсидий из бюджета Ленинградской области. Утверждение данной программы позволит проводить целенаправленную политику по развитию и совершенствованию улично-дорожной сети МО «Первомайское сельское  поселение».

2. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий
Осуществляются комплексы процессных мероприятий:
Цель муниципальной  программы:
1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское  поселение»;
2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское  поселение»;
3. Создание условий для устойчивого развития  МО «Первомайское сельское  поселение»;
4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское  поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения.
Задачи муниципальной программы:
1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам.
2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  существующей    сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;
3. Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.



3. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей  эффективности реализации программы.
Реализация программы осуществляется  за счет организации  и осуществления ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям  и дворовых территорий многоквартирных домов.




Приложение № 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2022 год»
	Мероприятие
	Год
финансирования

	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов


	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	

	Комплексы процессных мероприятий 

	Комплекс процессных мероприятий № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2022
	5200,0
	0,0
	5200,0
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2022
	100,0
	0,0
	100,0
	100 кв.м.
	

	Приобретение пескосоляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2022
	600,0
	0,0
	600,0
	
	

	Итого за 2022 г.
	
	5 900,0
	0,0
	5 900,0
	
	

	

	Комплекс процессных мероприятий № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Вишневая
	2022
	2650,0
	0,0
	2650,0
	200м
	

	Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина 
	2022
	3000,0
	0,0
	3000,0
	450,0 м.
	

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2022
	1000,0
	0,0
	1000,0
	200 м
	

	Поселок Ольшаники

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Летняя
	2022
	1 600,0
	0,0
	1 600,00
	500м
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2022
	100,0
	0,0
	100,0
	
	

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, выполнение ПИР по ремонту и капитальному ремонту дорог
	2022
	550,0

	0,0
	550,0
	
	

	
Итого за 2022 год
	
	8 900,0
	
	8 900,0
	
4,784 км
	





    




















   Приложение № 2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2023 год»
	Мероприятие
	Год
финансирования

	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов


	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	

	Комплексы процессных мероприятий

	Комплекс процессных мероприятий№ 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2023
	5 200,0
	0,0
	5 200,0
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2023
	100,0
	0,0
	100,0
	100 кв.м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2023
	600,0
	0,0
	600,0
	
	

	Итого  за 2023 г.
	
	5 900,0
	0,0
	5900,0
	
	

	

	Комплекс процессных мероприятий№ 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Сосновая
	2023
	2 000,0
	0,0
	2 000,0
	1,00 км.
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Полевая
	2023
	3 000,0
	0,0
	3000,0
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Земляничная
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2023
	7 000,0
	0,0
	7 000,0
	0,70 км.
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Сиреневая (Ялкала)
	2023
	1 690,0
	0,0
	1 690,0
	
	

	поселок Ленинское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская (участок от автодороги Репино-Симагино до очистных сооружений)
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Заречная
	2023
	1000,0
	0,0
	1000,0
	
	

	                                                                                                               поселок Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Солнечная, ул.Монастырская
	2023
	2310,0
	0,0
	2310,0
	
	

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Разъезжая,Садовая, Осенняя
	2023
	800,0
	0,0
	800,0
	1,00 км.
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2023
	200,0
	0,0
	200,0
	
	

	Итого за 2023 г.
	
	18 000,0
	0,0
	18 000,0
	
	
















       Приложение № 3
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» на 2024 год»
	Мероприятие
	Год
финансирования

	Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код целевой статьи расходов


	
	
	всего
	областной
бюджет
	местный
бюджет
	
	

	

	Комплексы процессных мероприятий

	Комплекс процессных мероприятий№ 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2024
	5 200,0
	0,0
	5 200,0
	27 936,7 км
Асфальтированные
24 648,00 км
грунтовые
	

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2024
	100,0
	0,0
	100,0
	100 кв.м.
	

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2024
	600,0
	0,0
	600,0
	
	

	Итого за 2024 г.
	
	5 900,0
	0,0
	5900,0
	
	

	

	Комплекс процессных мероприятий№ 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Петровский проезд
	2024
	2 000,0
	0,0
	2 000,0
	1,00 км.
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Пионерская
	2024
	2 310,0
	0,0
	2 310,0
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Земляничная
	2024
	3 000,0
	0,0
	3 000,0
	
	

	поселок  Подгорное

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул. Центральная
	2024
	7 000,0
	0,0
	7 000,0
	0,70 км.
	

	поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Звездная (Ялкала)
	2024
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	
	

	поселок Ленинское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Советская (участок от автодороги Репино-Симагино до очистных сооружений)
	2024
	1 000,0
	0,0
	1 000,0
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Хвойная
	2024
	690,0
	0,0
	690,0
	
	

	Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул. Садовая, Туристическая, ул.9-мая
	2024
	800,0
	0,0
	800,0
	1,00 км.
	

	Технический надзор

	Технический надзор за исполнением работ
	2024
	200,0
	0,0
	200,0
	
	

	Итого за 2024 г.
	
	18 000,0
	0,0
	18 000,0
	
	






   Приложение №4
[bookmark: Par721]ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ
 «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское  поселение» 
	
Наименование и
местонахождение стройки (объекта), 
проектная мощность
	Год финансирования
	Реквизиты
утверждения проектно-
сметной
докумен-
тации
(ПСД)
	Форма
собственности
	Сметная стоимость (тыс. руб.)

	
	
	
	
	в ценах,
утвержденных в ПСД
	в ценах
года начала реализации
программы

	

	Комплекс процессных мероприятий № 1 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог»

	
Механизированная уборка дорог, проездов на территории населенных пунктов МО " Первомайское сельское  поселение "
	2022
	
	муниципальная
	
	5 200,0

	
	2023
	
	муниципальная
	
	5 200,0

	
	2024
	
	муниципальная
	
	5 200,0

	Ямочный ремонт автомобильных дорог дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	2022
	
	муниципальная
	
	100,0

	
	2023
	
	муниципальная
	
	100,0

	
	2024
	
	муниципальная
	
	100,0

	Приобретение песко-соляной, песчано-гравийной смеси, либо песка из отсевов дробления для посыпки дорог
	2022
	
	муниципальная
	
	600,0

	
	2023
	
	муниципальная
	
	600,0

	
	2024
	
	муниципальная
	
	600,0

	Паспортизация дорог
	2022
	
	муниципальная
	
	200,0

	Итого 
	
	
	
	
	17 900,0

	

	Комплекс процессных мероприятий № 2 «Развитие автомобильных дорог»

	поселок Первомайское

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия на ул. Вишневая
	2022
	
	муниципальная
	
	2650,0


	
	
	
	
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Полевая
	2022
	
	муниципальная
	
	3000,0

	
	
	
	
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги Ленинградская область, Выборгский район, пос. Первомайское, ул. Ленина 
	2022
	
	муниципальная
	
	3000,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Сосновая
	2022
	
	
	
	2000,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Петровский проезд
	2024
	
	
	
	2000,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Пионерская
	2024
	
	муниципальная
	
	2 310,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Земляничная
	2024
	
	муниципальная
	
	3000,0

	поселок Подгорное

	

Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Центральная
	2022
	
	муниципальная
	
	1000,0

	
	2023
	
	муниципальная
	
	7 000,0

	
	2024
	
	
	
	7 000,0

	      поселок Ильичево

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Луговая (Ялкала) 
	2019
	
	муниципальная
	
	0,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Сиреневая (Ялкала)
	2023
	
	муниципальная
	
	1 690,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Звездная (Ялкала)
	2024
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	          поселок Ленинское

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Заречная
	2022
	
	
	
	1000,0

	
	
	
	
	
	

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Советская (участок от автодороги Репино-Симагино до очистных сооружений)
	2024
	
	муниципальная
	
	1 000,0

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги на ул.Хвойная
	2024
	
	муниципальная
	
	690,0

	поселок Огоньки

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Солнечная, ул.Монастырская 
	2023
	
	муниципальная
	
	2 310,0

	


Поселок Ольшаники

	Ремонт дорожного покрытия участка дороги ул.Летняя
	2022
	
	муниципальная
	
	1600,0

	
Поселок Решетниково

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул Разъезжая,  Садовая,Осенняя
	2023
	
	
	
	800,0

	Ремонт и капитальный ремонт дорожного покрытия участка дороги  на ул. Садовая, Туристическая, 9-мая
	2024
	
	муниципальная
	
	800,0

	Технический надзор за исполнением работ
	2022
	100,0
	муниципальная
	
	100,0

	
	2023
	300,0
	муниципальная
	
	200,0

	
	2024
	200,0
	муниципальная
	
	200,0

	Экспертиза СД и исполнения контрактов, выполнение ПИР по ремонту и капитальному ремонту дорог
	2022
	550
	муниципальная
	
	550,0

	
	

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
	
	44 900,0
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