АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

   ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  проект
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.10.2019 г.                                                                                                                         № ​​692
О внесении  изменений в Постановление от 14.10.2014 г. № 278 «Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Первомайское сельское поселение»  на 2015-2017 годы» 

  В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденным решением Совета депутатов  от 26.03.2014 года № 9, с изменениями, Решением совета депутатов от 24.04.2013 года № 168
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление от 14.10.2014 г. № 278 «Об утверждении  муниципальной  программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Первомайское сельское поселение»  на 2015-2017 годы» с изменениями от  17.02.2015 года № 42, от 17.03.2015 года № 80, от 30.06.2015 года № 197 от 26.08.2015 № 288, от 30.09.2015 № 357, от 14.10.2015 № 383, от 24.11.2015 № 446/2, от 23.12.2015 № 502, от 24.02.2016 № 68, от 30.03.2016 №109, от 23.08.2016 № 411, от 26.09.2016 № 505, от 20.12.2016 № 684, от 20.02.2017 № 79, от 20.04.2017 № 185,от 22.06.2017 № 287, от 07.07.2017 № 294, от 19.09.2017 № 446, от 25.10.2017 № 552, от 21.12.2017 № 654/1, от 21.02.2018 № 108, от 13.03.2018 № 156, от 24.04.2018 № 224, от 04.07.2018 № 387, от 27.11.2018 №824, от 27.12,2018 № 918, от 26.03.2019 № 210, от 23.05.2019 № 286, от 16.07.2019 № 429/1
2. Внести  изменения в раздел 4 муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО  «Первомайское сельское поселение «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджетов поселений, районного, областного бюджета и  иных источников финансирования» в части объемов бюджетных ассигнований на  2018 и плановый период 2019-2020 годы, Указанный раздел изложить в новой редакции. 

3. Внести  изменения в  Паспорт подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Первомайское сельское поселение», в раздел 4 «Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств областного бюджета и местного бюджета» и в Приложение № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Первомайское сельское поселение» в части объемов бюджетных ассигнований на 2019го и 2020-2021 годы с учетом планового периода 2020-2021 гг. Указанные разделы подпрограммы №1 изложить в новой редакции. 

4. Внести  изменения в  Паспорт подпрограммы № 3 «Газификация в населенных пунктах МО «Первомайское сельское поселение», в раздел 4 «Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств областного бюджета и местного бюджета» и в Приложение № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы №3 «Газификация в населенных пунктах МО «Первомайское сельское поселение» в части объемов бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы с учетом планового периода 2020-2021 гг., приложение 2 «Планируемые результаты реализации подпрограммы № 3», приложение 3 «Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы №3.»  Указанные разделы подпрограммы № 3 изложить в новой редакции.  
5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном портале администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и о заместителя главы администрации Нармонтене Н.И.
И.о. главы администрации                                                                        С.И. Тищенков

Согласовано: Нармонтене, Трещикова

Разослано: дело,  официальный информационный портал МО «СБП» ВР ЛО, СМИ
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 14.10.2014 г.  № 278 с изменениями от  17.02.2015 года №42, от 17.03.2015 года №80, от 30.06.2015 года №197 от 26.08.2015 №288, от 30.09.2015 № 357, от 14.10.2015 № 383, от 24.11.2015 № 446/2, от 23.12.2015 № 502, от 24.02.2016 № 68, от 30.03.2016 № 109, от 23.08.2016 № 411, 26.09.2016 № 505, № 684 от 20.12.2016, № 79 от 20.02.2017,  № 185 20.04.2017, № 287 от 22.06.2017, № 294 от 07.07.2017, № 446 от 19.09.2017, № 552 от 25.10.2017, № 654/1 от 21.12.2017, № 108 от 21.02.2018, № 156 от 13.03.2018, № 224 от 24.04.2018, № 387 от 04.07.2018, №824 от 27.11.2018, № 918 от 27.12.2018, № 210 от 26.03.2019, № 286 от 23.05.2019, от 16.07.2019 № 429/1.
Муниципальная программа 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 

в МО  «Первомайское сельское поселение» 

2018 год
Паспорт муниципальной программы 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 

в МО «Первомайское сельское поселение»  

	Подпрограммы муниципальной программы
	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Первомайское сельское  поселение» 

2. Водоснабжение и водоотведение в МО «Первомайское сельское  поселение» 

3. Газификация в населенных пунктах  МО «Первомайское сельское  поселение» 

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение надежности и качества теплоснабжения населения и организаций.  

 Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.
Увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и централизованными услугами водоотведения.

Обеспечение населения услугами газоснабжения.

	Задачи муниципальной программы
	1. Подготовка систем теплоснабжения населенных пунктов МО «Первомайское сельское  поселение» к отопительному сезону в объеме 100%.

2. Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения  с целью экономии тепловой энергии.

3. Снижение аварийности объектов водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения

4. Повышение качества  водоснабжения и водоотведения

5.  Строительство газопроводов

	Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы
	Уровень снижения аварийности на объектах теплоснабжения;

Увеличение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в объеме потребляемых энергоресурсов:

- электрической энергии до 100%;

- тепловой энергии до 100%;

- воды до 100%.

Обеспеченность централизованными услугами водоснабжения

Обеспеченность централизованными услугами водоотведения

Уровень снижения аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения

Повышение уровня газификации населенных пунктов

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Реализуется без ограничений

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2017-2021 годы составляют  134 640,1 тыс. руб., в том числе:
2017 год  всего 30 059,0 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 4 574,2 тыс. руб.;

Бюджет поселения – 25 484,8 тыс. руб.;

2018 год  всего 25 824,7 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

Бюджет поселения – 25 824,7 тыс. руб.

2019 год  всего 23 738,3 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 9956,6 тыс. руб.

Бюджет поселения – 13 781,7 тыс. руб.

2020 год  всего 32 304,4 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 9956,6 тыс. руб.

Бюджет поселения – 22 347,8 тыс. руб.

2021 год  всего 22 713,7 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

Бюджет поселения – 22 713,7 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Снижение аварийности на объектах коммунального хозяйства. Увеличение доли энергоресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в объеме потребляемых энергоресурсов


4. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджетов поселений, областного, районного бюджета, иных источников финансирования
 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджета  МО «Первомайское сельское поселение» областного бюджета и иных источников (далее-бюджетные ассигнования). Размеры бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) утверждается на очередной финансовый год и на плановый период.
	Годы реализации
	Оценка расходов (тыс. руб.)

	
	Всего
	Областной бюджет
	Местный бюджет

	2017
	30 059,0
	4 574,2
	25 484,8

	2018
	25 824,7
	0,0
	25 824,7

	2019
	23 738,3   
	9 956,6
	13781,7   

	2020
	32 304,4
	9956,6
	22 347,8

	2021
	22 713,7
	
	22713,7

	ИТОГО
	134 640,1 
	24 487,4  
	110 152,7   


4.1 . Информация о ресурсном обеспечении муниципальных подпрограмм за счет средств областного, районного, местного  бюджета, иных источников финансирования
	Наименование подпрограммы
	Источн.     
финансирования
	Всего

(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Подпрограмма №1 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Первомайское  СП»
	МБ
	80101,70
	17 855,2
	23 193,0
	6 253,50
	16 200,0
	16 600,0

	
	ОБ
	4 574,2
	4 574,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого
	84 675,9
	22 429,4
	23 193,0
	6 253,50
	16 200,0
	16 600,0

	Подпрограмма №2

Водоснабжение и водоотведение в МО «Первомайское сельское  поселение»
	МБ
	4 185,8
	4 185,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого
	4 185,8
	4 185,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма №3

Газификация в населенных пунктах  МО «Первомайское сельское  поселение»  
	МБ
	25 865,2
	3 443,8
	2 631,7
	7 528,20

	6 147,8
	6 113,7

	
	ОБ
	19 913,2
	0,0
	0,0
	9 956,6
	9 956,6
	0,0

	
	Итого
	45 778,4
	3 443,8
	2 631,7
	17 484,8
	16 104,4
	6 113,7

	Всего по программе
	134 640,1
	30 059,0
	25 824,7
	23 738,3
	32 304,4
	22 713,7


ПАСПОРТ ПодпрограммЫ  №3

«Газификация в населенных пунктах  

МО «Первомайское сельское  поселение»  
	Цели подпрограммы
	Реализация государственной политики по обеспечению   населения  в сельской местности природным газом

	Задачи Подпрограммы
	Улучшение условий жизни населения сельского поселения Первомайское  с максимальным использованием существующей  системы распределительных газопроводов, а так же  на основе вновь построенных газораспределительных  сетей.

Выполнение  проектно- изыскательских работ  и строительно-монтажных работ по газификации  населенных пунктов

	Объемы  и источники

финансирования Подпрограммы
	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы на 2017-2021 годы составляют 45 778,4 тыс. руб., в том числе:

2017 год  всего  3 443,8 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Местный бюджет –  3 443,8 тыс. руб.;

2018 год  всего  2 631,7 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Местный бюджет –  2 631,7 тыс. руб.

2019 год  всего  17 484,8 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 9 956,6 тыс. руб.;

Местный бюджет –  7 528,20  тыс. руб.

2020 год  всего  16 104,4 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 9956,6 тыс. руб.;

Местный бюджет –  6 147,8 тыс. руб.

2021 год  всего  6 113,7 тыс. руб., в том числе:

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Местный бюджет –  6 113,7 тыс. руб.

	Планируемые результаты и Подпрограммы
	Реализация Подпрограммы позволит:

- выполнить  проектно- изыскательские работы 

- повысить уровень газификации МО «Первомайское сельское поселение», построить газопроводы для обеспечения  газом индивидуальной жилищной постройки что обеспечит  население  возможностью пользования природным газом;


4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.

	Годы реализации
	Источники финансирования (тыс. руб.)

	
	Всего
	Областной бюджет
	Местный бюджет

	2017
	 3 443,8
	0,0
	 3 443,8

	2018
	2 631,7
	0,0
	2 631,7

	2019
	17 484,8
	9956,6
	7 528,2

	2020
	16 104,4
	9956,6
	6 147,8 



	2021
	6 113,7
	0,0
	6 113,7

	ИТОГО:
	45 778,4
	19913,2
	25 865,2


 Приложение № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ №3

«Газификация в населенных пунктах МО «Первомайское сельское поселение» 

	№ 
	Мероприятия 
	Источники финансирования
	Год         
исполнения
	Всего         
(тыс. руб.)
	
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	1. 
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	                                                                              Основное мероприятие № 3 «Развитие системы газоснабжения»

	2. 
	Мероприятие 1

Выполнение  проектно- изыскательских работ по газификации п. Первомайское  1 я очередь          
	Местный бюджет
	2017
	3 870,658
	2 970,00
	900,658
	0,0
	0,0
	0,0

	3. 
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4. 
	
	Итого:
	
	3 870,658
	2 970,00
	900,658
	0,0
	0,0
	0,0

	5. 
	Мероприятие  2

Выполнение  проектно- изыскатель-ских работ по газификации  поселок Ильичево, Симагино (схема газификации)
	Местный бюджет
	2017
	200,00
	200,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6. 
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7. 
	
	Итого:
	
	200,00
	200,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8. 
	Мероприятие 3

Выполнение  СМР по газификации 

п. Ольшаники ул. Центральная
	Местный бюджет
	2017
	1 084,4
	200,00
	0,0
	0,0
	884,4
	0,0

	9. 
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10. 
	
	Итого:
	
	1 084,4
	200,00
	0,0
	0,0
	884,4
	0,0

	11. 
	Мероприятие  4

Выполнение  проектно- изыскательских работ по газификации деревня Решетниково   
	Местный бюджет
	2018
	3 199,342
	0,0
	1 599,342
	1 600,0
	0,0
	0,0

	12. 
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13. 
	
	Итого:
	
	3 199,342
	0,0
	1 599,342
	1 600,0
	0,0
	0,0

	
	Мероприятие 1 

Выполнение  проектно- изыскательских работ по газификации п. Первомайское 2-ая очередь     
	Местный бюджет
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14. 
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15. 
	
	Итого:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16. 
	Мероприятие  1

Выполнение  СМР по газификации 

п. Первомайское  1-ая очередь     
	Местный бюджет
	2019, 2020
	9294,78
	0,0
	0,0
	5796,52
	3 498,26
	0,0

	17. 
	
	Областной бюджет:         
	
	19913,2
	0,0
	0,0
	9 956,6
	9956,6
	0,0

	18. 
	
	Итого:
	
	29207,98
	0,0
	0,0
	15753,12
	13 454,86
	0,0

	19. 
	Мероприятие  3

Выполнение  проектно- изыскательских работ по газификации п. Ольшаники  1-я  очередь         
	Местный бюджет
	2019
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,0
	0,0

	20. 
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	21. 
	
	Итого:
	
	300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	300,0
	0,0

	22. 
	Мероприятие  5

Выполнение  ПИР по газификации п. Ленинское   2-я  очередь         
	Местный бюджет
	 2020
	1 133,44
	0,0
	0,0
	0,0
	1 133,44
	0,0

	23. 
	
	Другие источники:         
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24. 
	
	Итого:
	
	1 133,44
	0,0
	0,0
	0,0
	1 133,44
	0,0

	25. 
	Мероприятие  4

Выполнение  проектно - изыскатель-ских работ по газификации  поселок Решетниково (схема газификации)
	Местный бюджет
	2020
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0

	26. 
	
	Другие источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	27. 
	
	Итого:
	
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0

	28. 
	Мероприятие  2

Выполнение  проектно - изыскатель-ских работ по газификации  поселок Симагино (схема газификации)
	Местный бюджет
	2020
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0

	29. 
	
	Другие источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	30. 
	
	Итого:
	
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0

	31. 
	Мероприятие  5

Выполнение  СМР по газификации п. Ленинское  2-я  очередь         
	Местный бюджет
	2021
	1 482,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 482,0

	32. 
	
	Другие источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	33. 
	
	Итого:
	
	1 482,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 482,0

	34. 
	Мероприятие  5

Выполнение   проектно- изыскательских работ по газификации п. Ленинское   3-я  очередь         
	Местный бюджет
	2021
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0

	35. 
	
	Другие источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	36. 
	
	Итого:
	
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	500,0

	37. 
	Мероприятие  1

Выполнение  СМР по газификации 

п. Первомайское  2-ая очередь     
	Местный бюджет
	2021
	2 149,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 149,7

	38. 
	
	Другие источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	39. 
	
	Итого:
	
	2 149,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 149,7

	40. 
	Мероприятие  2

Выполнение проектно- изыскательских работ по газификации 

п. Первомайское  3-ая очередь     
	Местный бюджет
	2021
	1 850,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 850,3

	41. 
	
	Другие источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	42. 
	
	Итого:
	
	1 850,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 850,3

	43. 
	Мероприятие  4 

Технический надзор за исполнением работ
	Местный бюджет
	2017
	73,8
	73,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	44. 
	
	
	2018
	131,7
	0,0
	131,7
	0,0
	0,0
	0,0

	45. 
	
	
	2019
	131,68
	0,0
	0,0
	131,68
	0,0
	0,0

	46. 
	
	
	2020
	131,7
	0,0
	0,0
	0,0
	131,7
	0,0

	47. 
	
	
	2021
	131,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	131,7

	ИТОГО   
	45 778,4
	3 443,8
	2 631,7
	17 484,80
	16104,4
	6 113,7


Приложение №2

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ №3

«Газификация в населенных пунктах МО «Первомайское сельское поселение» 

	№   
п/п
	Задачи,        
направленные   
на достижение  
цели
	Планируемый объем         
финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.)
	Показатели,        
характеризующие    
достижение цели
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	местный

бюджет
	другие      
источники
	
	
	
	
	
	

	1.  


	Выполнение

ПИР и СМР
	45 778,4
	0,0
	Развитие и модернизация систем газоснабжения  в населенных пунктах МО «Первомайское сельское поселение»
	3 443,8
	2 631,7
	17484,8
	16104,4
	6 113,7


Приложение №3

Форма представления обоснования финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы №3

«Газификация в населенных пунктах МО «Первомайское сельское поселение» 

	Наименование мероприятия Подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *
	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**
	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***

	Выполнение  ПИР и СМР по газификации  населенных пунктов, расположенных на территории  МО «Первомайское сельское поселение»

	Средства бюджета  МО «Первомайское сельское поселение»
	Расчет необходимых ресурсов на реализацию мероприятий составлен на основании:
	Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 

45 778,4 тыс.  руб. В том числе по годам:

2017 год -  3 443,8 тыс. руб.

2018 год -   2 631,7 тыс. руб.

2019 год -  17484,8 тыс. руб. 
2020 год -   16 104,4 тыс. руб.

2021 год -   6 113,7 тыс. руб.


	


*- указывается расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой Подпрограммы).

**- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации Подпрограммы.

***- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются источники расчетов.

