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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2025 г. 										№ 7

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов от 06.12.2024 г. №23 «О бюджете муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением администрации МО «Первомайское сельское поселение» от 09.11.2021 года № 578/1 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области», администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское поселение» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном сетевом издании в сети интернет (http://npavrlo.ru) и газете «Карельский перешеек».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Скобелеву Т.С.



Глава администрации                          			С.И. Тищенков
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2025 год
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие автомобильных дорог МО «Первомайское сельское поселение»

	Сроки реализации муниципальной программы
	2025-2027 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	администрация МО «Первомайское поселение»

	Участники муниципальной программы
	земельно-имущественный отдел администрация МО «Первомайское поселение»

	Цель муниципальной программы
	Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское поселение», обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Задачи программы
	1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам. 
2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей  сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3. Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы
	Прирост протяженности (площадей) автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
	Отраслевой проект «Содействие развитию инфраструктуры МО «Первомайское сельское поселение»

	Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации
	Всего – 76 578 500,00 рублей
на 2025 год – 14 100 000,00 рублей;
на 2026 год – 25 664 100,00 рублей;
на 2027 год – 36 814 400,00 рублей.

	Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации
	Всего – 76 578 500,00 рублей
на 2025 год – 14 100 000,00 рублей;
на 2026 год – 25 664 100,00 рублей;
[bookmark: _GoBack]на 2027 год – 36 814 400,00 рублей.



1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Перед органами местного самоуправления МО «Первомайское сельское поселение» стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации и росту благосостояния населения МО.
В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.
Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:
1. автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;
1. в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам поселения, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
1. помимо высокой первоначальной стоимости строительства – реконструкция, капитальный ремонт и ремонт также требуют больших затрат.
Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:
1. скорость движения;
1. пропускная способность;
1. безопасность движения;
1. долговечность;
1. стоимость содержания;
1. экологическая безопасность.
Увеличение количества автотранспорта, строительство индивидуального жилья и новых объектов (предприятия торговли), изменение нормативных требований вкупе с незавершенным ремонтом прошлых лет, вследствие недостаточного финансирования, приводит к тому, что необходимо строить новые, реконструировать и ремонтировать существующие дороги. 
Площадь покрытий дорог, проездов и тротуаров, требующая ремонта, составляет 
50 % от общей площади покрытий.
Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных покрытий, предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ:
- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности и уровня надежности – через 10 лет;
- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств покрытия проезжей части дороги – рекомендуется через 2-5 лет;
- текущий (ямочный) ремонт, который проводится по мере необходимости 
и обеспечивает восстановление сцепных свойств покрытия проезжей части.
Учитывая характер местного бюджета, целесообразность решения проблемы программно-целевым методом для МО «Первомайское сельское поселение» заключается в планировании деятельности по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, путем привлечения субсидий из бюджета Ленинградской области. Утверждение данной программы позволит проводить целенаправленную политику по развитию и совершенствованию улично-дорожной сети МО «Первомайское сельское поселение».

2. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий

Осуществляются комплексы процессных мероприятий:
Цель муниципальной программы:
1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Первомайское сельское поселение»;
2. Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов МО «Первомайское сельское поселение»;
3. Создание условий для устойчивого развития МО «Первомайское сельское поселение»;
4. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское поселение» для обеспечения благоприятных условий проживания населения.
Задачи муниципальной программы:
1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам.
2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей  сети автомобильных  дорог общего пользования местного значения;
3. Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
4. Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей эффективности реализации программы.
Реализация программы осуществляется за счет организации и осуществления ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям и дворовых территорий многоквартирных домов.
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