 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
25.03.2015 г.                                                                                                                  №  87
О внесении  изменений в муниципальную  программу «Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение»  на 2015-2017 годы»

  В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Положением о бюджетном процессе в МО «Первомайское сельское поселение», утвержденного решением Совета депутатов  от 26.03.2014 года № 9, Решением совета депутатов от 24.04.2013 года № 168, администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в Паспорт муниципальной программы «Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение»  на 2015-2017 годы» в раздел 6. «Ресурсное обеспечение программы», в приложение  1  «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей программы «Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение»  на 2015-2017 годы» в части объемов финансирования в течение  2015 г.
2. Утвердить Паспорт муниципальной программы «Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение»  на 2015-2017 годы», раздел 6. «Ресурсное обеспечение программы», приложение  1  «План мероприятий, обеспечивающих достижение целей программы «Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение»  на 2015-2017 годы» в новой редакции 
3. Разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации МО  «Первомайское сельское поселение»  в сети Интернет, опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Выборг».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



[bookmark: _GoBack]Глава администрации                                                                                          Ф.Н. Марданов







Согласовано: Трещикова, Белокурова
Разослано: дело-2, отдел бюджетной политики и учета, прокуратура, газета Выборг

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение»  на 2015-2017 годы»

	Полное наименование
	Муниципальная  программа  «Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение»  на 2015-2017 годы» (далее - Программа)

	Цели программы
	1. Повышение уровня благоустройства территории МО «Первомайское сельское  поселение» с целью создания  комфортных и безопасных условий проживания населения МО «Первомайское сельское поселение»
2. Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов МО «Первомайское сельское  поселение».

	Задачи программы
	1. Разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам.
2. Разработка мероприятий по развитию благоустройства территории сельского поселения.
3. Озеленение территории населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение».
4. Формирование условий и создание мест отдыха населения.
5. Благоустройство городских, дворовых и придомовых территорий населенных пунктов МО «Первомайское сельское поселение».
6. Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения.

	Мероприятия  программы
	Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 к программе.

	Объем финансовых ресурсов с указанием источников финансирования программы
	Источники финансирования: местный бюджет
2015 г. – 19 491,6 тыс. руб.
2016 г. – 20 350,0 тыс. руб.
2017 г. -20 350,0 тыс. руб.
Итого –60 191,6 тыс. руб.

	Показатели эффективности программы
	Социальная эффективность: повышение комфортности проживания населения на территории МО «Первомайское сельское  поселение».


	Основные целевые индикаторы реализации программы
	1. Содержание зелёных насаждений поселения, 
· газоны общей площадью  -  460 000 м2
· клумбы – 230,00 м2
2. Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства
· Набивные дорожки  общей площадью  - 2 500  м2
· Плитные тротуары общей площадью  3 292 м2 
· Тротуары с асфальтовым покрытием – 2 900 м2 
· Лестницы и спуски –  1 652 м2 
3. Содержание сетей уличного освещения,  
· Общая протяженность сетей наружного освещения –  23,63  км.
· Общее количество светильников наружного освещения - 453  шт.
· Общее количество распределительных пунктов НО – 10 шт.
4. Обеспечение условий для массового отдыха жителей  
МО «Первомайское сельское поселение» за счет:
· ежегодной подготовки и оформления территории населенных пунктов к праздникам Новый год, День Победы, День России 
4. Строительство сетей наружного освещения.
5. Строительство пешеходной дорожки.
6. Строительство игровых и спортивных площадок.

	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Постановление Правительства Ленинградской области  от
18  июля  2008  года  N  209  "О   Порядке   разработки,
утверждения  и  контроля  за  реализацией   долгосрочных целевых программ в Ленинградской области"
Постановление администрации МО «Первомайское сельское поселение»   от 22 августа  2014  года  N  212  "Об утверждении   Порядка   разработки, утверждения, реализации и  оценки эффективности муниципальных   целевых программ МО «Первомайское сельское поселение  ".
Постановление администрации МО «Первомайское сельское  поселение»  от 22.08.2014 года  №  212 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

	Разработчики программы
	Администрация МО «Первомайское сельское поселение»

	Сроки разработки программы
	3 квартал 2014 года

	Стоимость разработки программы (тыс. руб.)
	Не требует финансовых затрат.                         

	Представитель заказчика программы, координатор программы
	

	Участники программы
	Администрация МО «Первомайское сельское  поселение», жилищно-коммунальное хозяйство.

	Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя программы
	Белокурова Светлана Владимировна, заместитель главы администрации МО «Первомайское сельское  поселение»

	Система управления и контроль за выполнением программы
	Реализация и финансирование  Программы  осуществляются в  соответствии  с  планом  мероприятий   Программы   на основании контрактов, заключаемых в  соответствии  с  Федеральным законом  Российской  Федерации от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  в которых  определяются  условия  и   ответственность   за выполнение  мероприятий Программы,  целевое  использование средств и порядок представления отчетности. 
 Общий контроль за выполнением Программы осуществляет администрация МО «Первомайское сельское поселение».


6. Ресурсное обеспечение программы
Источниками финансирования муниципальной целевой программы являются: средства местного бюджета. Местная администрация МО «Первомайское сельское  поселение» предусматривает включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов работ по благоустройству, в случае перераспределения средств местного бюджета. 
Объем финансирования программы на  2015 год  составит 19 491,60 тыс. рублей.
Объем финансирования программы на  2016 год  составит 20 350,00 тыс. рублей.
Объем финансирования программы на  2017 год  составит 20 350,00 тыс. рублей.
Объем расходов на осуществление мероприятий программы утверждается на основе анализа полученных результатов и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг..
Объем финансирования программы  в разрезе планируемых мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.


















Приложение № 1
	План мероприятий, обеспечивающих достижение целей программы
«Благоустройство МО «Первомайское  сельское поселение»  на 2015-2017 годы»

	п/п
№№
	Наименование и местонахождение стройки (объекта)
	Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.)
	Индикаторы
реализации
(целевые
задания)
	Код вида
расходов

	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	Итого
	
	

	
	
	МБ
	МБ
	МБ
	МБ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	 Содержание зелёных насаждений поселения, 
	1750,00
	1750,00
	1750,00
	5 250,00
	
	

	1.1.
	Окашивание газонов общей площадью  - 320 000 м2
	700,00
	700,00
	700,00
	2 100,00
	320 000 м2
	

	1.2.
	Устройство цветников и клумб  - 230,00 м2
	350,00
	350,00
	350,00
	1 050,00
	230,00 м2
	

	1.3
	Снос аварийных и больных деревьев, прореживание крон деревьев
	500,0
	500,0
	500,0
	1 500,00
	
	

	1.4
	Стрижка кустарников
	200,0
	200,0
	200,0
	600,00
	
	

	2.
	Содержание, ручная уборка территорий площадей, тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, ремонт существующих прочих объектов благоустройства
	7 800,0
	2 700,00
	2 700,00
	13 200,00
	
	

	2.1.
	Ручная уборка, очистка вручную от снега, подсыпка песком в условиях гололеда, в том числе:  
Набивные дорожки  общей площадью  - 2 500  м2
Плитные тротуары общей площадью  3 292 м2 Тротуары с асфальтовым покрытием – 2 900 м2 Лестницы и спуски –  1 652 м2 
Ручная уборка газонов – 420,00 м2
	1 200,00
0,00

1 200,00
	1 200,00
200,0

1 000,0
	1 200,00
200,0

1 000,0
	4 600,00
 400,0

3 200,0
	

2 500  м2
3 292 м2
2 900 м2
1 652 м2
420,00 м2
	

	2.2
	Контроль за состоянием оборудования, уборка территории и текущий ремонт оборудования детских площадок – 14 объектов
	800,00
	500,00
	500,00
	1 800,00
	14 объектов
	

	2.3
	Содержание и ремонт Воинских захоронений – 5 объектов (включая замену памятника)
	5 300,00
	500,00
	500,00
	4 800,00
	5 объектов
	

	2.4
	Вывоз мусора и благоустройство гражданских кладбищ – 2 объекта
	200,00
	200,00
	200,00
	600,00
	2 объекта
	

	2.5
	Уборка несанкционированных свалок
	300,00
	300,00
	300,00
	900,00
	
	

	3.
	Создание условий для массового отдыха жителей МО "Первомайское сельское поселение" 
	700,00
	700,00
	700,00
	2 100,00
	
	

	3.1.
	Услуги по ежегодной подготовке и оформлению территории населенных пунктов  МО "Первомайское сельское поселение" к праздникам Новый год, День Победы, День России
	700,00
	700,00
	700,0
	2 100,00
	
	

	4.
	Строительство, реконструкция, текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения
	5 800,00

	7 800,00
	7 800,00
	21 400,00
	
	

	4.1.
	Содержание сетей уличного освещения,  
Общая протяженность сетей наружного освещения –  23,63  км.
Общее количество светильников наружного освещения - 453  шт.
Общее количество распределительных пунктов НО – 10 шт.

Замена светильников на энергосберегающие - 60 светильников/год
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	3 000,00
	
23,63  км.

453  шт.

10 шт.
	

	4.2.
	Текущий ремонт сетей уличного освещения
	100,00
	100,00
	100,00
	300,00
	
	

	4.3.
	Реконструкция сетей уличного освещения
	500,00
	500,00
	500,00
	1 500,00
	
	

	4.4
	Уличное освещение (потребление эл. энергии, штрафы, пени)
	4200,00
	4200,00
	4200,00
	12 600,00
	
	

	4.5
	Строительство сетей уличного освещения в п. Ленинское, п. Ильичево, п. Первомайское, п. Симагино, п. Огоньки
	0,00
	2000,00
	2000,00
	4 000,00
	
	

	5.
	Устройство новых и ремонт существующих прочих объектов благоустройства
	3 241,6
	7 200,00
	7 200,0
	17 641,6 
	
	

	5.1.
	Устройство игровых и спортивных площадок.
	  800,00
	2000,00
	2000,00
	5 300,00
	3 площадки
	

	5.2.
	Строительство пешеходных дорожек, парковок и пр.
	1 241,60
	4 500,00
	4 500,00
	10 241,6
	
	

	5.3.
	ПИР по капитальному ремонту стадиона в п. Первомайское
	500,00
	-
	-
	500,00
	
	

	5.4.
	Строительство и реконструкция плоскостных сооружений
	500,00
	500,00
	500,00
	1 500,00
	
	

	5.5.
	Технический надзор на исполнение работ
	200,00
	200,00
	200,00
	600,00
	
	

	6
	Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» 
№ 95-ОЗ  от 14 декабря 2012 года 
	200,00
	200,00
	200,00
	600,00
	
	

	6.1
	Строительство контейнерной площадки в пос. Озерки
	75,00
	
	
	75,00
	
	

	6.2
	Приобретение и установка игрового оборудования детской площадки в пос. Кировское

	125,00
	
	
	125,00
	
	

	6.3
	Приобретение и установка игрового оборудования детской площадки в пос. Огоньки 
	
	200,00
	
	200,00
	
	

	6.4
	Приобретение и установка игрового оборудования детской площадки в пос. Симагино
	
	
	200,00
	200,00
	
	

	
	Итого по объектам:
	19 491,60
	20 350,0
	20 350,0
	60 191,60
	
	




